14. Pielikums

Grozīts ar Alūksnes novada domes 26.07.2012 lēmumu Nr.247 (prot.Nr.12., 15.p.)

„Par Alūksnes pilsētas ielu seguma atjaunošanas programmu”

Pielikums

Alūksnes novada domes

26.07.2012. lēmumam Nr.247 (prot. Nr.12, 15.p.)

Alūksnes pilsētas ielu seguma atjaunošanas programma

|  |  | Ielu raksturojošie parametri |  | Plānotie izpildes termiņi pa gadiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Ielas, | posms |  | brauktuves |  |  |  |  |
| p.k. | gājēju ietves nosaukums | no km | līdz km | garums km | gājēju ietves laukums m² | seguma veids | Īss veicamo darbu apraksts Plānoto inženiertīklu izbūves gadi | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ojāra Vācieša auto stāvlaukums no Pils ielas līdz stāvlaukumam | 0,05 0,05 0,101 | 0,20 0,09 0,20 | 0,15 0,04 0,099 | 1088 890 198 | melnais melnais | Esošā seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana gājēju ietves izbūve ar bruģa ieklāšanu. | X |  |  |
| 2. | Šķūņu | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1900 | grants | Pamatnes izbūve, jauna asfalta seguma ieklāšana, vai šķembu seguma izbūve 2014.-2020. ūdens-kanalizācijas izbūve. |  | X |  |
| 3. | Baložu bulvāris | 0,00 | 0,189 | 0,189 | 1040 | grants | Pamatnes izbūve, jauna asfalta seguma ieklāšana, siltumtrases izbūve (2013.) |  | X |  |
| 4. | Parka | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 420 | melnais | Esošā seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana, siltumtrases izbūve (2013.) |  | X |  |
| 5. | Mālupes | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 2460 | grants | Pēc ūdensvada ierīkošanas, caurtekas remonts, pamatnes sagatavošana, jauna asfalta seguma ieklāšana. |  | X |  |
| 6. | Vidus no Pils ielas līdz Helēnas ielai | 0,00 0,02 | 0,29 0,29 | 0,29 0,27 | 2100 540 | melnais melnais | Tehniskā projekta izstrāde, esošā seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana, gājēju ietvju renovācija ar bruģa ieklāšanu, betona apmaļu nomaiņa. | X | X |  |
| 7. | Tirgotāju No Vidus ielas līdz Lielā Ezera ielai | 0,11 0,11 | 0,165 0,165 | 0,055 0,055 | 385 83 | melnais melnais | Tehniskā projekta izstrāde, gājēju ietves renovācija ar bruģa ieklāšanu. | X | X |  |
| 8. | Rūpniecības | 0,94 | 1,57 | 0,63 | 3780 | melnais | Gājēju ietvju ierīkošana, esošā seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana. | X | X |  |
| 9. | Dārza no Latgales ielas līdz Jāņkalna ielai | 0,28 0,46 | 0,85 0,85 | 0,57 0,363 | 3990 726 | melnais melnais | Tehniskā projekta izstrāde, esošā asfalta seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana, Latgales un Dārza ielas krustojuma rekonstrukcija, Helēnas ielas, Raiņa bulvāra un Dārza ielas krustojuma rekonstrukcija. Gājēju ietvju renovācija ar bruģa ieklāšanu, betona apmaļu nomaiņa, siltumtrases izbūve (2013.) |  | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. | Alsviķu no Rīgas ielas līdz Helēnas ielai | 0,00 0,25 0,00 | 0,25 0,467 0,23 | 0,25 0,217 0,23 | 1450 1259 345 | melnais, grants | Pamatnes sagatavošana, jauna asfalta seguma ieklāšana, gājēju ietves izbūve. |  | X | X |
| 11. | Lauku (krustojums ar Pils ielu) | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 550 | grants | Pamatnes sagatavošana, asfalta seguma ieklāšana. |  | X |  |
| 12. | Helēnas | 0,00 | 2,033 | 2,033 | 12198 | melnais | Tehniskā projekta izstrāde, gājēju ietvju renovācija, asfaltbetona seguma bedrīšu vienlaidus, remonts ieklājot jaunu asfaltbetona segumu. |  |  | X |
| 13. | Latgales no Šķūņu ielas līdz Pils ielai | 0,172 0,172 | 1,04 1,04 | 0,868 0,868 | 6510 2170 | melnais melnais | Tehniskā projekta izstrāde, Latgales un Uzvaras ielu krustojuma rekonstrukcija, gājēju ietvju renovācija un veloceliņu izbūve no bruģa. |  | X |  |
| 14. | Tranzīta ielas: P39 Alūksne-Igaunija robeža, Rīgas iela P40 Alūksne-Zaiceva, Pleskavas iela no Pils ielas līdz Ezermalas ielai P41 Alūksne-Liepna, Pils iela no Rīgas ielas līdz Pleskavas ielai P43 Litene-Alūksne, Bērzu iela Helēnas iela Jāņkalna iela Tālavas iela V386 Alūksne-Ziemeri-Veclaicene, Pils iela no Ošu ielas līdz Miera ielai | 0,00 0,00 0,00 0,535 0,535 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,167 | 0,819 2,91 2,063 3,59 2,393 0,12 1,33 1,325 1,325 0,535 0,535 | 0,819 2,91 2063 3,055 1,858 0,12 0,15 1,325 1,325 0,535 0,368 | 6388 21000 4126 32698 2935 900 1050 9275 9275 3745 736 | melnais melnais melnais melnais melnais melnais melnais melnais melnais melnais | Tehniskā projektu izstrāde, asfalta seguma renovācija, apgaismojuma ierīkošana. Tehniskā projekta izstrāde, asfalta seguma renovācija, gājēju ietvju ar veloceliņu izbūve. Tranzīta ielas renovācija pēc tehniskā projekta. Gājēju ietves renovācija. Siltumtrases izbūve (2013.) Tehniskā projekta izstrāde, tranzīta ielas renovācija. Siltumtrases izbūve (2013.) Gājēju ietves renovācija ar bruģa ieklāšanu. | X X X | ____X____ X X | _______ X |
| 15. | Lāčplēša no Pils ielas līdz Vējakalna ielai | 0,00 0,00 | 0,16 0,145 | 0,16 0,145 | 900 290 | melnais | Tehniskā projekta izstrāde, esošā seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana. Stāvlaukuma izbūve. Gājēju ietvju izbūve ar bruģa ieklāšanu |  | X |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. | Vējakalna no Rijukalna ielas līdz Lāčplēša ielai | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 4300 | grants un melnais | Tehniskā projekta izstrāde, esošā asfalta seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana. Vējakalna un Rijukalna ielas krustojumā stāvlaukuma izbūve. |  | X |  |
| 17. | Rijukalna No Vējakalna ielas līdz Pils ielai | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 900 | melnais | Tehniskā projekta izstrāde, esošā asfalta seguma frēzēšana, jauna asfalta seguma ieklāšana. 2014.-2020. ūdens-kanalizācijas ierīkošana |  | X |  |
| 18. | Uzvaras no Latgales ielas līdz Jāņkalna ielai | 0,00 0,00 | 0,64 0,499 | 0,64 0,499 | 4500 1081 | melnais melnais | Tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošana, gājēju ietvju renovācija ar bruģa ieklāšanu. |  | X |  |
| 19. | Merķeļa no Uzvaras ielas līdz Brīvības ielai | 0,00 0,00 | 0,92 0,30 | 0,92 0,30 | 5800 510 | melnais melnais | Tehniskā projekta izstrāde, asfalta seguma renovācija, gājēju ietvju renovācija ar bruģa ieklāšanu. |  | X |  |
| 20. | Ojāra Vācieša no Pļavas ielas līdz Rijukalna ielai | 0,75 0,75 0,15 | 1,08 1,08 0,34 | 0,33 0,33 0,19 | 1980 660 988 | melnais melnais | Tehniskā projekta izstrāde, gājēju ietvju ar veloceliņu izbūve. |  |  | X |

Pielikumā: Alūksnes ielu karte ielu seguma atjaunošanas programma