Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

(ar perspektīvu līdz 2020.gadam saistībā ar ERAF specifiskajiem atbalsta mērķiem 3.3.1 un 5.6.2.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitātes | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa  (*euro*) | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums  (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *1.Uzņēmējdarbību veicinoša vide* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.1.* *Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **1.** **Projekta ideja – Skolas resursi – laba iespēja uzņēmējdarbības uzsākšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolu materiālo resursu attīstība uzņēmējdarbības attīstībai, dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi | Latvijas –Igaunijas sadarbības programma/  2. | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izveidota izejmateriālu bāze vienā vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestāde |
| **2.****Projekts realizācijā *–*****Līdzdalība konkursā/ projektā – Radām novadam!** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums konkursam, atbalsta pasākumi | Pašvaldības budžets | 2 420 | 2 420 |  |  |  | Biznesa idejas izstrāde un realizācija novada teritorijā | 2014 | 01.06.2016. | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.2.Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **3. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Uzņēmēju dienu pasākuma atjaunošana | Pašvaldības budžets, Igaunijas – Latvijas sadarbības programma | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  | Uzņēmēju dienu pasākums | 2015 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 3.2. | Finansējums pieredzes apmaiņas braucieniem, izstāžu apmeklējumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | 2 pieredzes apmaiņas braucieni | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **4. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi jaunu uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstībai Veclaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldībai piederošu telpu remonts Kornetos | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 10 719 | 10 719 |  |  |  | Telpu atjaunošana, uzņēmējiem iespējas sniegt iedzīvotājiem dažādus sadzīves u.c. veida pakalpojumus | 2015 | 2016 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **5. Projekts realizācijā - Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ielu un ēkas pārbūve, aprīkojuma iegāde, teritorijas labiekārtošana | ERAF | 6118112,01 | 1715408,34 | 4 402 703,67 |  |  | Pārbūvētas 6 ielas un Brūža ēka, kurā tiks nodrošināta uzņēmējdarbības atbalsta centra un novada kultūras centra darbība | 2014 | 15.07.2015. | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **6. Projekta ideja - ERAF SAM 5.6.2. Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1.kārta (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2. | 2 789 678 | 558 452 | 2 231 226  (SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākumam) |  |  | Samazināta degradētā teritorija 2 ha, radītas 25 darbavietas un piesaistītas investīcijas 1,23 miljoni EUR (kopsummā) | 2015 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 6.2. | Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta  (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2. | 3 000 000 | 450 000 | 2 550 000  (SAM 5.6.2. alternatīva projektu ideja) |  |  | Privātās investīcijas  2 550 000 EUR, samazināta degradētā teritorija -1,22 ha | 2016 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **7. Projekta ideja - ERAF SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Ražošanas telpu izbūve Alūksnes pilsētas Rūpniecības ielas industriālajā teritorijā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1./  5.1. | 400 000 | 60 000 | 340 000  (SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam) |  |  | Uzbūvētas ražošanas telpas 800 m2 platībā, izveidotas 3 darbavietas, piesaistītas investīcijas 220 tūkstoši EUR (kopsummā) | 2017. | 2018. | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.2. | Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1. | 1 000 000 | 789 488 | 210 512  (SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam) |  |  | Uzbūvēta publiska infrastruktūra - servisa ēka pakalpojumu sniegšanai, izveidotas 6 darbavietas | 2015. | 2017. | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **8. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Pašvaldības autoceļa Pļevna – Stuborova pārbūve (3,77 km grants segums) | ELFLA | 60000 | 18000 | 42000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,77 km garumā | 2015 | 2017 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.2. | Tilta pār Kūdupi autoceļā Čistigi- Zagorje pārbūve | ELFLA | 60000 | 18000 | 42000 |  |  | Pārbūvēts tilts, nodrošinot 30 gadu kalpošanas laiku ar slodzi līdz 10 t | 2016 | 2018 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.3. | Pašvaldības autoceļa Zabolova – Bīberi – Bairīši pārbūve (2,356 km grants segums) | ELFLA | 43000 | 13000 | 30000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,356 km garumā | 2016 | 2017 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.4. | Pašvaldības autoceļa Ponkuļi – Puncene pārbūve (3,111 km grants segums) | ELFLA | 49000 | 15000 | 34000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,111 km garumā | 2017 | 2017 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| **9. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Pašvaldības autoceļa Mežmuiža – Pakalni - Ezīšava pārbūve (5,15 km grants segums) | ELFLA | 83000 | 25000 | 58000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,15 km garumā | 2015 | 2017 | | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| 9.2. | Pašvaldības autoceļa Siļķene - Zīles pārbūve (8,422 km grants segums) | ELFLA | 130000 | 39000 | 91000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 8,422 km garumā | 2016 | 2017 | | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| 9.3. | Pašvaldības autoceļa Vuķi- Ezerkalns pārbūve (1,39 km grants segums) | ELFLA | 22000 | 6500 | 15500 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,39 km garumā | 2017 | 2017 | | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| **10. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Pašvaldības autoceļa Jaunanna - Eizentāle pārbūve Jaunannas pagastā (4,802 km, ietverot arī Ievednes tilta pārbūvi, grants segums) | ELFLA | 400 000 | 120 000 | 280 000 |  |  | Pārbūvēts tilts un pašvaldības autoceļš 4,802 km | 2016 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 10.2. | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas pārbūve Jaunannas pagastā (3,371 km grants segums) | ELFLA | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,371 km | 2016 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 10.3. | Pašvaldības autoceļa Arāji – Alksnīši pārbūve Jaunannas pagastā (1,097 km asfalta segums) | ELFLA | 90 000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 1,097 km | 2016 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| **11. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Pašvaldības autoceļa Žagatas - Cempji pārbūve (2,041km grants segums) | ELFLA | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,041km | 2016 | 2017 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| 11.2. | Pašvaldības autoceļa Ermiķi - Lettes pārbūve (3,296 km grants segums) | ELFLA | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,296 km | 2016 | 2017 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| 11.3. | Pašvaldības autoceļa Lūkuži - Gotlupi - Nāzupi pārbūve (5,19 km grants segums) | ELFLA | 150000 | 45 000 | 105 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 5,19 km | 2016 | 2017 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| **12. Projekta ideja** - **Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Pašvaldības autoceļa Anna – Kantorkrogs pārbūve (3,2 km grants segums) | ELFLA | 90000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,2 km | 2016 | 2017 | | Annas pagasta pārvalde |
| 12.2. | Pašvaldības autoceļa Anna – Varžupuriņš pārbūve (4,60 km grants segums) | ELFLA | 130000 | 39 000 | 91 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 4,60 km | 2016 | 2017 | | Annas pagasta pārvalde |
| 12.3. | Pašvaldības autoceļa Jaunsmiķi – Grēveles pārbūve (0,85 km grants segums) | ELFLA | 30000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,85 km | 2016 | 2017 | | Annas pagasta pārvalde |
| **13. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Priedulāji pārbūve (kopējais garums 1.665km, t.sk 0,55km melnais segums un 1,115km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 75 000 | 16 500+  20 000 | 38 500 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,70km (0.55km melnā seguma posmam un 0.15km grants ceļa posmam). Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2015 | 2017 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.2. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Skola pārbūve (kopējais garums 0,676km, t.sk 0,31km melnais segums un 0,366km grants segums | ELFLA,  pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 51 000 | 9 300 +  20 000 | 21 700 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0.31km. Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2015 | 2017 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.3. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Purmala pārbūve (6,58km, grants segums) | ELFLA | 263200 | 78 960 | 184 240 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 6,58 km | 2015 | 2017 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.4. | Pašvaldības autoceļa Uplejas - Kalnāji pārbūve (kopējais garums 1,462km, t.sk 0,40km melnais segums, 1,062km grants segums). | ELFLA | 40000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 1,462 km | 2016 | 2018 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.5. | Pašvaldības autoceļa Liepusala – Straume pārbūve (0,47 km, grants segums) | ELFLA | 18400 | 5 520 | 12 880 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,47 km | 2016 | 2018 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.5. | Pašvaldības autoceļa Upeskrasti – Alodzene pārbūve (2,547 km, grants segums) | ELFLA | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,547 km | 2016 | 2018 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| **14. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Liepnas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Pašvaldības autoceļa Francikopole –Kavaci pārbūve (3,256 km grants segums) | ELFLA | 130 240 | 39 072 | 91 168 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,256km | 2015 | 2017 | | Liepnas pagasta pārvalde |
| 14.2. | Pašvaldības autoceļa Muiža - Adamova  pārbūve (2,325 km grants segums) | ELFLA | 93 000 | 27 900 | 65 100 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,325 km | 2016 | 2018 | | Liepnas pagasta pārvalde |
| 14.3. | Pašvaldības autoceļa Adamova - Liepusala  pārbūve (0,821km grants segums) | ELFLA | 32 840 | 9 852 | 22 988 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,821 km | 2016 | 2018 | | Liepnas pagasta pārvalde |
| 14.4. | Pašvaldības autoceļa Muiža –Aizupe pārbūve (3,154 km grants segums) | ELFLA | 126 160 | 37 848 | 88 312 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,154 km | 2016 | 2018 | | Liepnas pagasta pārvalde |
| **15. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunalūksnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Pašvaldības autoceļa Ausēji-Garjuri pārbūve (3,516 km grants segums) | ELFLA | 88000 | 26400 | 61600 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,516 km garumā | 2015 | 10 mēn. | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 15.2. | Pašvaldības autoceļa Garjuri-Lašķi pārbūve (2,95km grants segums) | ELFLA | 73750 | 22120 | 51630 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,95 km garumā | 2016 | 10 mēn. | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 15.3. | Pašvaldības autoceļa Kolberģis-Karitāni pārbūve (3,59 km grants segums) | ELFLA | 89750 | 26925 | 62825 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,59km | 2017 | 10 mēn. | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| **16. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Malienas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Pašvaldības autoceļa P41 Cūku komplekss pārbūve (0,28 km grants segums) | ELFLA | 9900 | 2970 | 6930 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,328 km garumā | 2015 | 6 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.2. | Pašvaldības autoceļa Pamatskolas ceļa Nr.1 pārbūve (0,134 km asfalta segums) | ELFLA | 13400 | 4020 | 9380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,134 km garumā | 2015 | 12 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.3. | Pašvaldības autoceļa Pagasts P41 pārbūve (0,131 km t.sk. 0,119 km asfalta, 0,012km grants segums) | ELFLA | 12600 | 3780 | 8820 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,131 km garumā | 2015 | 6 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.4. | Pašvaldības autoceļa Brenci – Sakvārne pārbūve (0,15 km asfalta seguma, 1,65 km grants segums) | ELFLA | 37500 | 11250 | 26250 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,8 km garumā | 2016 | 8 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.5. | Pašvaldības autoceļa Tomsona pagrieziens – Sebežnieki pārbūve (3,05 km posmā grants segums) | ELFLA | 76250 | 22870 | 53380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,05 km garumā | 2016 | 8 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.6. | Pašvaldības autoceļa Miezīša ceļagals – Baltais sils pārbūve (6,98 km grants segums, pārbūve plānota 5,7 km ceļa posmā) | ELFLA | 142500 | 42750 | 99750 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,7 km posmā | 2017 | 12 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| **17. Projekta ideja - Ceļu un inženierbūvju infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Pašvaldības autoceļa Ieviņas – Laimiņas pārbūve 4,82 km grants segums) | ELFLA | 435010 | 130 500 | 304 510 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,82 km garumā. Ielikta lielāka diametra caurteka, lai pavasaros neveidotos applūstošas teritorijas. | 2015 | 2017 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 17.2. | Pašvaldības autoceļa Krastiņi – Krūmiņi pārbūve (garums 0,95km, t. sk.  - grants segums 0,34km, melnais segums -0,043km,  - grants 0,567km) | ELFLA | 70 000 | 21 000 | 49 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,907 km garumā. | 2017 | 2017 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| **18. Projekta ideja - Ceļu pārbūve Alsviķu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens - Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera pārbūve (5,05 km grants segums) | ELFLA | 277260 | 83180 | 194 080 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,050 km garumā. | 2015 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 18.2 | Pašvaldības autoceļa Apes ceļš - Celenski – Buliņš – Nēķene pārbūve (7,87km grants segums) | ELFLA | 475100 | 142 530 | 332570 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 7,87 km garumā | 2016 | 2017 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 18.3. | Pašvaldības autoceļa Tūja – Celmiņi – Ziedugravas pārbūve (3,058km grants segums) | ELFLA | 168020 | 50 400 | 117620 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,058 km garumā | 2017 | 2017 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| **19. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 98.1. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Darbnīcas pārbūve (0,48km, t. sk. melnais segums 0,1km,grants - 0,38km) | ELFLA | 18 070 | 5420 | 12650 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,48 km garumā | 2015 | 2016 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (kopējais garums 4,84 km, pārbūve 0,57 km posmā Jaunzemi - Darbnīcas, melnais segums) | ELFLA | 57 000 | 17 000 | 40 000 |  |  | Atjaunots melnais segums 0,57 km garumā posmā Jaunzemi- Darbnīcas | 2016 | 2016 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.3. | Pašvaldības autoceļa Liepiņi – Jaunzemi pārbūve (kopējais garums 3,876km, grants segums, pārbūve posmā 1,676 – 3,876km Paiķeni –Jaunzemi) | ELFLA | 134 230 | 40 270 | 93960 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,2 km garumā | 2017 | 2017 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.4 | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (posmā 0,570 km - 1,400 km Darbnīcas – Vārpas) | ELFLA | 50650 | 15 190 | 35460 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,83 km garumā | 2017 | 2017 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.5 | Pašvaldības autoceļa Darbnīcas – Līvāni pārbūve (0,734km grants segums) | ELFLA | 40 000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,734 km garumā | 2017 | 2017 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.6. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Poķudruvas pārbūve (0,880km, t. sk.  0,04 km melnais segums,  0,840 km grants segums) | ELFLA | 40 000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,880 km garumā | 2017 | 2017 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| **20. Projekta ideja - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Ziemera pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Pašvaldības autoceļa Ziemeri - Murati pārbūve (0,28 km asfalta segums, 1,85 km grants segums) | ELFLA | 70 300 | 21 000 | 49 300 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,13 km garumā | 2015 | 2017 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.2. | Pašvaldības autoceļa Stūrīši – Ziemeri pārbūve (grants segums) | ELFLA | 8320 | 2 500 | 5820 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,34 km garumā | 2015 | 2017 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.3. | Pašvaldības autoceļa Atvases – Ziemeļnieki pārbūve (grants segums) | ELFLA | 8960 | 2 700 | 6260 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,56 km garumā | 2015 | 2017 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.4. | Pašvaldības autoceļa Indrāni – Blūmji – Gailīši pārbūve (grants segums) | ELFLA | 57000 | 14250 | 42750 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,976 km garumā | 2015 | 2017 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.5. | Pašvaldības autoceļa Rijukalns - Vengerski pārbūve (grants segums) | ELFLA | 63040 | 15760 | 47280 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,94 km garumā | 2015 | 2017 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| **21. Projekta ideja - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Pašvaldības autoceļa Bambaļi –Tortuži –Dēliņkalns pārbūve, (grants segums) | ELFLA | 58880 | 14720 | 44160 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,172 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja pārbūve (grants segums) | ELFLA | 44480 | 11120 | 33360 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,821 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.3. | Gājēju ietves izbūve Jaunlaicenes ciema centrā gar Valsts nozīmes autoceļu Alūksne-Lucka | pašvaldības līdzekļi/ | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Izbūvēta ietve 550m garumā | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Ieviņas –Mišas - Dzintri pārbūve (grants segums) | ELFLA | 87 040 | 21 760 | 65 280 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,845 km garumā | 2015 | 2017 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| 21.3. | Pašvaldības autoceļa Vidzemes šoseja -Romeškalns pārbūve (0,05 km asfalta segums, 0,57 km grants segums) | ELFLA | 9 920 | 2 900 | 7 020 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,62 km garumā | 2015 | 2017 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| **22. Projekta ideja - Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets | 300 000 | 300 000 |  |  |  | Uzlabotas 3 ielas 840m garumā un izveidoti stāvlaukumi | 2015 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* | | | | | | | | | | | | |
| **23. Projekta ideja - ERAF SAM 5.6.2. - Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšana pakalpojumu centra izveidei publiskā infrastruktūrā Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Degradētās teritorijas revitalizācija - būves demontāža, inženierkomunikāciju izbūve, teritorijas labiekārtošana un daļēja pamatinfrastruktūras (ēku) izbūve (aktivitātes skat. izvērsti pielikumā) | ERAF SAM 5.6.2. | 5 000 000 | 629 676 | 4 370 324  (SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumam) |  |  | Degradētās teritorijas revitalizācija – 0,84 ha.  Privātās investīcijas 3 250 000 EUR, radītas 25 darbavietas | 2016 | 2018 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **24. Projekta ideja - Informatīvo norāžu un stendu izvietošana tūrisma attīstības veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Norādes un informatīvie stendi pie tūrisma objektiem | Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 35 000 | 6 000 | 29 000 |  |  | Uzstādīti informatīvie stendi un norādes pie atjaunotajiem tūrisma objektiem, informācijas ceļa zīmes ar norādēm uz visiem  novada teritorijas tūrisma  maršrutos iekļautajiem apskates  objektiem un mājražotāju  saimniecībām | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| **25. Projekta ideja - Moderno tehnoloģiju izveide viedtālruņiem novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai** | | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | Mobilo aplikāciju izveide viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidotas mobilās aplikācijas | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| 25.2. | Elektronisko tūrisma maršrutu izstrāde viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidoti elektroniskie maršruti | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| **26. Projekta ideja - Interaktīvu tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma produktu reklamēšanā** | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Lielformāta LED video displeju iegāde un izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas | 200 000 | 30 000 | 170 000 |  |  | Uzstādīti divi LED ekrāni, kas reklamē Alūksnes novada tūrisma objektus un kultūras pasākumus | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| 26.2. | Digitālās reklāmas un informācijas stendu izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas | 64 000 | 10 000 | 54 000 |  |  | Uzstādīti 2 digitālās informācijas stendi, 24 h diennaktī pieejama informācija par tūrisma objektu, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, aktīvās atpūtas iespējām, kultūras pasākumiem un cita informācija | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| **27. Projekta ideja - Videi draudzīgu transporta līdzekļu iegāde tūrisma objektu apskatei** | | | | | | | | | | | | |
|  | Elektromobilis tūristu pārvadāšanai | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 15 000 | 85 000 |  |  | Iegādāts elektromobilis ar atsevišķi piestiprināmiem vagoniem | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 6 171 000,34 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *2.Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža garumā* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.1. Izglītības pieejamība* | | | | | | | | | | | | |
| **28. Pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumu drošai un efektīvai nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Alsviķu pagastā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Iegādāts autobuss | 2015 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 28.2. | Mikroautobusa (19+1 sēdvieta) iegāde Ziemera pagastā | Pašvaldības budžets | 27 000 | 27 000 |  |  |  | Iegādāts mikroautobuss (19+1 sēdvieta) | 2015 | 2016 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| **29. Projekta ideja - ERAF SAM 8.4.1. Nodarbināto personu izglītības iespēju paplašināšana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nodarbināto personu profesionālo kompetenču pilnveidošana | ESF SAM 8.4.1. | 50 000 |  | 50 000 |  |  | Palielinājies mūžizglītībā iesaistīto personu skaits | 2016 | 2020 | | Izglītības pārvalde |
| **30. Projekts realizācijā- Koka izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide** | | | | | | | | | | | | |
|  | Darbmācības kabineta atjaunošana un aprīkojuma iegāde | ELFLA/  LEADER | 15876,97 | 3872,98 | 12003,99 |  |  | Radītas iespējas iedzīvotājiem un izglītojamiem nodarboties ar koka izstrādājumu izgatavošanu un atjaunošanu, uzlabota skolas vide | 2013 | 20.05.2015. | | Alūksnes novada vidusskola |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.2. Kvalitatīva izglītības vide* | | | | | | | | | | | | |
| **31. Projekta ideja – Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta centra izveide** | | | | | | | | | | | | |
|  | Vecās Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas demontāža un jaunas ēkas būvniecība | valsts mērķprogramma, pašvaldības budžets, ERAF | 3 000 000 | 900 000 | 2 100 000 |  |  | Sporta centrs sākumskolai un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, ieguvēju skaits 800 izglītojamie | 2017 | 2018 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **32. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.2**. **Materiāli tehniskās bāzes modernizācija un mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas mācību vides infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana | ERAF  SAM 8.1.2. | 3 000 000 | 450 000 | 2 550 000 |  |  | Uzlabota mācību vides infrastruktūra un aprīkojums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Alūksnes novada vidusskolā, pārbūvēti 2 sporta laukumi, u.c. | 2016 | 2018 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestādes |
| **33. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.3**. **Alsviķu arodskolas mācību vides attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alsviķu arodskolas iekārtu un aprīkojuma iegāde, sporta kompleksa atjaunošana | ERAF  SAM 8.1.3. | 300 000 |  | 255 000 |  | 45 000 | Iegādāti darbgaldi, datortehnika, atjaunots sporta komplekss | 2016. | 2017. | | Alsviķu arodskola |
| **34. Projekta ideja – Sporta inventāra iegāde Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkursi), pašvaldības budžets | 33 000 | 16 500 | 16 500 |  |  | Pieteikti 3 projekti, iegādāts jauns sporta inventārs | 2015 | 2017 | | Izglītības pārvalde, izglītības iestādes |
| **35. Pašvaldības finansējums – Datortehnikas un programmatūru atjaunošana Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Datortehnikas un programmatūru atjaunošana izglītības iestādēs | pašvaldības budžets | 36 000 | 36 000 |  |  |  | Atjaunotas datorprogrammas visās izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | | Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
| **36. Pašvaldības finansējums - Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un apkures remontiem | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes | 2015 | 2017 | | Izglītības iestādes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **37. Projekta ideja - Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
| 37.1. | Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu korpusa fasādes renovācija | ERAF | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Atjaunots fasādes krāsojums 1440 m2 | 2015. | 2017. | | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija |
| 37.2. | Alūksnes pilsētas sākumskolas zāles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 60 000 | 60 000 |  |  |  | Pastiprināts zāles pārsegums, atjaunots krāsojums | 2015 | 2017 | | Alūksnes pilsētas sākumskola |
| 37.3. | Lokālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pārbūvētas 3 lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pirmsskolas izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | | Izglītības iestādes |
| **38. Projekta ideja – SAM 8.3.2. Alūksnes novada pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pedagogu kompetenču pilnveide | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets, Erasmus+, Nordplus | 30 000 |  | 30 000 |  |  | Iesaistīti visi pedagogi | 2015 | 2017 | | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |
| **39. Projekts realizācijā – “Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz””** | | | | | | | | | | | | |
|  | Starptautiska pieredzes apmaiņa, jaunu darba metožu apguve | Erasmus +;  K2 | 20 930 |  | 20 930 |  |  | Alūksnes novada vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa ar 9 citu Eiropas valstu pedagogiem | 2014 | 2017 | | Alūksnes novada vidusskola |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **40. Projekta ideja - SAM 8.3.5.Karjeras izglītības attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Karjeras izglītības pieejamība | ESF SAM 8.3.5. | 18 000 |  | 18 000 |  |  | Strādā karjeras konsultants | 2015 | 2020 | | Izglītības pārvalde |
| **41. Projekta ideja - Darba ar talantīgajiem izglītojamiem pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atbalsts izglītojamo talantu attīstībai | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets | 36 000 | 12 000 | 24 000 |  |  | Novadā izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem | 2015 | 2017 | | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 1 614372,98 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *3.Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā* | | | | | | | | | | | | |
| **42.** **Projekta ideja –Atbalsta pasākumi Alūksnes novada sociālajiem darbiniekiem** | | | | | | | | | | | | |
| 42.1 | Apmācības | ESF | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja mācīties ne mazāk kā 24 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā 22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| 42.2 | Supervīzijas | ESF | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja saņemt supervīzijas pakalpojumu ne mazāk kā 18 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā  22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| 42.3 | Jaunu darba metožu apguve | ESF | 10 800 | 800 | 10 000 |  |  | Atbalstīts 1 projekts | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| **43.****Projekta ideja – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām** | | | | | | | | | | | | |
| 43. 1. | Atbalsta, izglītojošo grupu darba ar klientiem attīstīšana | ESF | 18 000 | 8 000 | 10 000 |  |  | Notikuši 2 grupu nodarbību cikli gadā  102 stundas gadā | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| 43.2. | Mediācijas pakalpojuma ieviešana | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3 000 |  |  |  | Pakalpojums sniegts 2 klientiem gadā  2 līgumi, ja nepieciešams pakalpojums | 2016 | 2017 | | Sociālais dienests |
| **44.****Projekta ideja –** **ESF SAM 8.3.3. Atbalsta pasākumi jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu – projekts *“PROTI un DARI!”*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Apzināti jaunieši, veikta profilēšana un individuālā konsultēšana.Attīstītas jauniešu prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros | ESF  SAM 8.3.3. | 100 108,80 |  | 100 108,80 |  |  | Aktivitātēs iesaistīti visi jaunieši, kuri nestrādā vai nemācās | 2015 | 2018 | | Sociālais dienests, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **45. Projekta ideja - Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Feldšerpunktu infrastruktūras uzlabošana | ERAF | 30 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | Uzlabota infrastruktūra 2 iestādēs | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, Ģimenes ārstu prakses |
| **46. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Organizēt mobilo slimību profilakses pasākumu ieviešanu, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājem | ERAF  SAM 7.5.4. | 300 000 | 15 000 | 255 000 |  | 30 000 | Samazināti riska faktori un saslimstība no sirds asinsvadu slimībām un onkoloģijas | 2016 | 2018 | | SIA “Alūksnes slimnīca” |
| **47. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības paplašināšana, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājem novadā | ERAF  SAM 7.5.5. | 400 000 | 20 000 | 340 000 |  | 40 000 | Ar mobilo vienību palīdzību nodrošināta mājas veselības aprūpe, izveidota rehabilitācijas nodaļa, ir uztura speciālists | 2016 | 2018 | | SIA “Alūksnes slimnīca” |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 90 800 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *4.Sports un veselīgs dzīvesveids visiem* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.1. Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam* | | | | | | | | | | | | |
| **48. Projektu ideja - Sporta infrastruktūras uzlabošana Pilssalā** | | | | | | | | | | | | |
| 48.1. | Pilssalas stadiona 2.kārtas būvdarbi | Pārrobežu sadarbības programmas, pašvaldības budžets | 198 000 | 30 000 | 168 000 |  |  | Ierīkots apgaismojums un mīkstais segums Pilssalas stadionā | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 48.2. | Pilssalas stadiona servisa ēkas (paviljona) uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 38 500 | 38 500 |  |  |  | Uzstādīta servisa ēka | 2015 | 2017 | P/A “SPODRA” | |
| **49. Projektu ideja - Skeitparka izveide Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Laukuma uzlabošana, konstrukciju uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 30 000 | 10 000 | 20 000 |  |  | Izveidots skeitparks | 2015 | 2016 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| **50. Projekta ideja – Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija** | | | | | | | | | | | | |
|  | Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija pagastu teritorijās | ELFLA/  LEADER | 80 000 | 24 000 | 56 000 |  |  | Uzlaboti un pārbūvēti 3 sporta laukumi novadā, t.sk. pie izglītības iestādēm | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, izglītības iestādes, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.2. Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports* | | | | | | | | | | | | |
| **51. Projekta ideja - Sporta zāļu aprīkojuma, sporta inventāra atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra, aprīkojuma iegāde | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| **52. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projekta īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 52.1. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” šautuves uzlabošana | Pašvaldības budžets | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | | Kultūras un sporta nodaļa |
| 52.2. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” infrastruktūras izveide | Pašvaldības budžets, valsts investīcijas, pārrobežu sadarbības programmas | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 2015 | 2020 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **53. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projekta īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta un atpūtas parka teritorijas Mežiniekos labiekārtošana | Pašvaldības budžets, ELFLA | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  |  | Izveidotas pastaigu takas, atpūtas vietas, izkoptas skatu līnijas | 2016 | 2017 | | Īpašumu nodaļa, Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.3. Veselīga dzīves veida veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **54. Projekta ideja - Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, aprīkojuma uzstādīšana, pilnveidošana | ELFLA/  LEADER | 40 000 | 8 000 | 32 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti, izveidotas 2 jaunas aktīvās atpūtas vietas | 2016 | 2016 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| **55. Projekts realizācijā - Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai brīvā dabā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Āra trenažieru komplekta un nūjošanas inventāra iegāde | ELFLA/  LEADER | 4680.82 | 1199.24 | 3481.58 |  |  | Iekārtota aktīvās atpūtas vieta, uzstādīti āra trenažieri bērniem un pieaugušajiem | 2014 | 01.06.2015. | | Annas pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 641699,24 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *5.Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **56.** **Projekts realizācijā***–* **Eiropas brīvprātīgā darba projekts "EVS - nes"** | | | | | | | | | | | | |
|  | Līdzdalība Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | JSPA/ Erasmus+ | 11 015 |  | 11 015 |  |  | Brīvprātīgo darbā iesaistīti 2 jaunieši | 2014 | 2015 | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |
| **57.****Projekta ideja** *–* **Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmas iespēju izmantošana | Erasmus+ | 40 000 |  | 40 000 |  |  | 5 jaunieši iesaistīti Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2015.gads | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizācijas |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **58.****Projekta ideja -** **Atbalsts****jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības forumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |  | Organizēti 2 forumi, kuros jaunieši tiekas ar uzņēmējiem un pašvaldību | 2015.gads | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu konsultatīvā padome |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **59. Projekta ideja - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana** | | | | | | | | | | | | |
| 59.1. | Dalība ES programmas „Erasmus+” mobilitātes projektos | Erasmus+ | 45 000 |  | 45 000 |  |  | Īstenoti 5 jauniešu mobilitātes projekti novadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Eiropā, Latvijā | 2015 | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas |
| 59.2. | Dalība ES programmas „Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektos | Erasmus+ | 20 000 |  | 20 000 |  |  | Īstenoti 3 stratēģiskās partnerības projekti | 2015.gads | 2 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas |
| **60. Projekta ideja - Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana | Jaunatnes politikas valsts programma 2015., 2016, 2017.gadiem | 12 000 |  |  |  | 12 000 | Izstrādāti projekti jauniešu centru attīstībai, jauniešu aktivitāšu, apmācību, meistarklašu organizēšana | 2015.gads | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, pagastu pārvaldes, jauniešu organizācijas |
| **61. Projekta ideja - Atbalsts 29.Ziemeru mazpulka tradīciju attīstībai** | | | | | | | | | | | | |
|  | 29.Ziemeru mazpulka tradīciju attīstība | ELFLA,  Pašvaldības budžets | 12 000 | 2 000 | 10 000 |  |  | Veikts mazpulkatelpu remonts, iekārtām un mēbelēm aprīkotas telpas, pilnveidota neformālā izglītība Ziemera pagastā | 2015 | 2017 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*6.Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana* | | | | | | | | | | | | |
| **62. Projekta ideja - Atbalsts amatiermākslai kā tradicionālās kultūras veidotājai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skatuves tērpu iegāde amatiermākslas kolektīviem | ELFLA/ LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Iegādāti, atjaunoti un papildināti tērpi 6 kolektīviem | 2016 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.3. Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra* | | | | | | | | | | | | |
| **63. Projekta ideja –Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 63.1. | Brīvdabas estrāžu atjaunošana, teritoriju labiekārtošana | ELFLA/ LEADER | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Atjaunotas 4 brīvdabas estrādes | 2016 | 2017 | | Kultūras iestādes,  Pagastu pārvaldes |
| 63.2. | Saliekamās skatuves iegāde brīvdabas pasākumiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Iegādāta saliekamā skatuve | 2016 | 2017 | | Kultūras un sporta nodaļa |
| **64. Projekta ideja –** **Annas tautas nama atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Annas tautas nama sanitārā mezgla un skatītāju zāles grīdas remonts | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 25 000 | 25 000 |  |  |  | Izremontēts sanitārais mezgls un skatītāju zāles grīda | 2015 | 2015 | | Annas pagasta pārvalde |
| **65. Projekta ideja –** **Jaunlaicenes tautas nama infrastruktūras uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunlaicenes tautas nama pagrabstāva un zāles renovācija | ELFLA/  LEADER | 53 000 | 16 000 | 37 000 |  |  | Veikts kosmētiskais remonts, iegūtas vizuāli pievilcīgas telpas | 2016 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes tautas nams |
| **66. Projekta ideja – Sabiedriskā centra darbības attīstība Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju sabiedriskā centra darbības pilnveide iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai | ELFLA/  LEADER | 2 000 | 400 | 1 600 |  |  | Iegādāts inventārs sabiedriskā centra vajadzībām Kalncempju pagastā | 2016 | 2016 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| **67. Projekta ideja –Kultūras iestāžu materiālās bāzes uzlabošana pasākumu kvalitātes paaugstināšanai** | | | | | | | | | | | | |
| . | Kultūras iestāžu skatuves, zāles aprīkojuma atjaunošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Uzlabots aprīkojums 4 kultūras iestādēs | 2016 | 2017 | | Kultūras iestādes |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana* | | | | | | | | | | | | |
| **68.****Projekta ideja - Alūksnes Jaunās pils 1.stāva telpu restaurācija** | | | | | | | | | | | | |
| 68.1. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana apkures, ventilācijas, elektrības, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu pārbūvei | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti visi priekšdarbi restaurācijas procesa uzsākšanai | 2015 | 2016 | | Alūksnes muzejs |
| 68.2. | Pakāpeniska telpu restaurācija | ERAF  SAM 5.5.1,  Pārrobežu sadarbības programmas | 1500000 | 225 000 | 1 275 000 |  |  | Atjaunota autentiskā pils vide 1.stāvā, iegūstot ne tikai pievilcīgu apskates objektu tūristiem, bet arī skaistas telpas dažādiem svinīgiem pasākumiem, sēdēm, viesu uzņemšanai utt. | 2016 | 2018 | | Alūksnes muzejs |
| **69.****Projekta ideja - Alūksnes Muižas parka attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 69.1. | Muižas parka mazo arhitektūras formu restaurācija un atjaunošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 140 000 | 21 000 | 119 000 |  |  | Restaurēti 3 objekti, atjaunots 1 objekts, pārvietotas kāpnes pie Aleksandra paviljona | 2015 | 36 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs |
| 69.2. | Muižas parka taciņu, arhitektūras formu un citu dabas objektu izgaismošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 173 000 | 26 000 | 147 000 |  |  | Izgaismotas taciņas 3,8 km garumā, 4 dīķi, 4 tiltiņi un līdz 10gab. citi dabas objekti (dižkoki, ezerrieksti) | 2015 | 36 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs |
| 69.3. | Muižas parka zudušo formu (objektu) izpēte un atjaunošana | Pašvaldības budžets | 4 500 | 4 500 |  |  |  | Veikta 3 objektiem un 1 objekts atjaunots | 2015 | 2017 | | Alūksnes muzejs |
| 69.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Alūksnes Jaunās pils piegulošās teritorijas labiekārtošanai | Pašvaldības budžets | 4 800 | 4 800 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2016 | 2016 | | Alūksnes muzejs |
| **70. Projekta ideja*****-* Bijušās PSRS Raķešu bāzes Zeltiņu pagastā tūrisma potenciāla paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 70.1. | Tūrisma infrastruktūras attīstība, aprīkojuma iegāde bijušajā PSRS Raķešu bāzē Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets, sadarbības programmas ELFLA /  LEADER | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti maketi, šautuve, aktīvās atpūtas taka, ekspozīcija angārā, iegādāti ģenerators, elektromobilis. | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 70.2. | Infrastruktūras uzlabojumi Zeltiņu skolas ēkā tūristu nakšņošanas iespēju paplašināšanai | Pašvaldības budžets, ELFLA /  LEADER | 20 000 | 4 000 | 16 000 |  |  | Ierīkota ugunsdrošības rezerves izeja, veikts, telpu remonts |  |  | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| **71. Projekta ideja -****Šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne stacijas teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 71.1. | Izpētes veikšana, tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets | 3 500 | 3 500 |  |  |  | Sagatavota vēsturiski pamatota tehniskā dokumentācija | 2015 | 2015 | | Īpašumu nodaļa |
| 71.2. | Ēku un teritorijas attīstība - “stacija darbībā” | ERAF  SAM 5.5.1 | 150 000 | 45 000 | 105 000 |  |  | Labiekārtota stacijas apkārtne, izvietoti tēlniecības objekti | 2016 | 2017 | | Īpašumu nodaļa |
| **72. Projekta ideja -****Kultūras un dabas mantojuma potenciāla izmantošana Alūksnes Muižas un Tempļakalna parkos, Alūksnes ezerā** | | | | | | | | | | | | |
| 72.1. | Muižas parka objektu restaurācija, parku teritoriju izgaismošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 600 000 | 90 000 | 510 000 |  |  | Restaurētas 4 un izgaismotas 5 parka mazās arhitektūras formas, izgaismoti parku dabas objekti, celiņi un gājēju tilts | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.2. | Ugunsnovērošanas torņa infrastruktūras pilnveide tūristu vajadzībām | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Uzstādīta apmeklētāju apkalpošanas ēka, izvietotas informatīvās norādes un stendi, uzstādīts teleskops dabas ainavu vērošanai | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.3. | Izgaismojuma atjaunošana Pilssalas tiltam | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Izgaismots tilts uz Pilssalu | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa |
| 72.4. | Gājēju promenādes un atpūtas zonu labiekārtošana Tempļakalna parkā | Latvijas –Igaunijas pārrobežu sadarbības programma | 40 000 | 6 000 | 34 000 |  |  | Tempļakalna parka reprezentatīvajā zonā, gar Alūksnes ezera krastu, izveidots gājēju ceļš ar atpūtas vietām un piknika zonu | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.5. | Jaunu aktīvās atpūtas iespēju radīšana Tempļakalna parkā | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 200 000 | 30 000 | 170 000 |  |  | Izveidoti jauni pakalpojumi tūristiem, atjaunoti vēsturiskie objekti, izveidotas atpūtas, izglītojošās un vēsturiskās takas, sakārtota parka infrastruktūra | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.6. | Cepurītes salas labiekārtošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 30 000 | 4 500 | 25 500 |  |  | Izvietots informatīvais materiāls par salas vēsturi, izveidots mākslas objekts un laivu piestātne uz salas | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.7. | Ūdens tūrisma maršruta izveide Alūksnes ezerā | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 140 000 | 21 000 | 119 000 |  |  | Koka elektrokuģīša iegāde un četru piestātņu izveide-Tempļakalna parkā, Cepurītes salā, Muižas parkā un Pilssalā | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **73. Projekta ideja -** **Alūksnes viduslaiku pils kā tūrisma un sociāla objekta attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 73.1. | Pilsdrupu esošo akmens mūru un Rietumu torņa  konservācija | VKKF  VPAI  ERAF  SAM 5.5.1 | 250 000 | 75 000 | 175 000  . |  |  | Nostiprinātas esošās pilsdrupu akmens mūra sienu konstrukcijas | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 73.2. | Viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte un atsegto mūru konservācija | ERAF  SAM 5.5.1., Pašvaldības budžets | 36 000 | 18 000 | 18 000 |  |  | 20 x 20 m2 platībā veikta viduslaiku galvenās pils daļas izpēte. Iekonservētas atsegtās arheoloģisko izrakumu vietas | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 73.3. | Alūksnes pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte | VKKF | 4700 | 2 000 | 2 700 |  |  | Iegūts vēsturisko materiālu apkopojums un sagatavots pils digitāls modelis | 2015 | 2015 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 73.4. | Jauni tūrisma produkti un pakalpojumi Alūksnes viduslaiku pils kompleksa darbības nodrošināšanai | ERAF  SAM 5.5.1  CBJRP, Pārrobežu sadarbības programmas | 250 000 | 75 000 | 175 000  . |  |  | Tūrisma pakalpojumu funkciju nodrošināšanai uzbūvēts paviljons „Marija” | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **74. Projekts realizācijā -** **Alūksnes pilsdrupu konservācija** | | | | | | | | | | | | |
|  | Livonijas ordeņa pilsdrupu konservācijas darbi | VKPAI | 36 209,50 | 26 209,50 | 10 000 |  |  | Veikta pils viena mūra daļas konservācija | 2014 | 01.08.2015. | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **75. Projekta ideja - Mālupes muižas kompleksa attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mālupes muižas kompleksa pagrabstāva telpu atjaunošana | ELFLA/  LEADER | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  | NVO | Mālupes muižas kompleksa pagrabstāva telpu atjaunošana iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm | 2016 | 2018 | | Mālupes pagasta pārvalde, NVO |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 877409,50 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*7.Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana* | | | | | | | | | | | | |
| **77. Projekts realizācijā - Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes muižas parka Aleksandra paviljona restaurācija | Igaunijas-Latvijas-  Krievijas  pārrobežu sadarbības programma | 251111 | 25111.1 | 225999.9 |  |  | Restaurēts Aleksandra paviljons | 2013 | 2015 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs, Pavlovskas muzejs Krievijas Federācijā |
| **78. Projekta ideja - Dabas taku pilnveide un tūrisma pakalpojumu attīstība Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū** | | | | | | | | | | | | |
|  | Veclaicenes dabas taku tīkla pilnveidošana, tūrisma pakalpojumu pieejamības uzlabošana | ERAF  SAM 5.4.1 | 90 000 | 14 000 | 76 000 |  |  | 4 dabas taku (24km) infrastruktūras uzlabošana un atpūtas vietas izveide pie Ievas ezera tūrisma pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai | 2015 | 2018 | | Veclaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **79. Projekta ideja - Jaunlaicenes muižas muzeja parka teritorijas ilgtspējīga attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 79.1. | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | ERAF  SAM 5.4.1, pašvaldības budžets | 10 000 | 4 000 | 6 000 |  |  | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes muižas muzejs |
| 79.2. | Jaunlaicenes muižas vēsturiskā parka, strūklaku un dīķu atjaunošana | ERAF  SAM 5.4.1 | 75 000 | 18 750 | 56 250 |  |  | Veikta parka renovācija, atjaunotas strūklakas, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls.  Izveidotas atpūtas zonas parka teritorijā, kuras ir  piemērotas personām ar kustību  traucējumiem, āra tirdzniecības  laukums, ierīkots teritorijas  apgaismojums | 2016 | 2017 | | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| **80. Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 80.1. | Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 140 000 | 20 000 | 120 000 |  |  | Izveidota smilšu pludmale, izbūvēta koka platforma ar laipas turpinājumu ūdenī un piknika zona nojumēm, 3 ugunskura vietām, piešķirot šai teritorijai plašāku funkcionālo izmantošanu | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 80.2. | Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā | Pārrobežu sadarbības programmas | 300 000 | 45 000 | 255 000 |  |  | Izbūvēta taka gar Alūksnes Pilsdrupām pa Iekšezera krastu virzienā uz Tempļakalna ielas gājēju tiltu. Izbūvētas 5 koka platformas ar soliņiem makšķerēšanai | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **81. Projekta ideja - Dabas daudzveidības saglabāšana muižu parku teritorijās Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 81.1. | Alsviķu muižas parka koku inventarizācija un labiekārtošana | ELFLA - LEADER | 3000 | 300 | 2 700 |  |  | Sakopts parks 2,67 ha platībā | 2016 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde, NVO |
| 81.2. | Ilzenes muižas parka dendroloģisko stādījumu aizsardzība | ERAF  SAM 5.4.1  ELFLA - LEADER | 4 000 | 1 000 | 3 000 |  |  | Veikta inventarizācija 3,5 ha platībā un aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projekta izstrāde | 2015 | 2017 | | Īpašumu nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.2*. *Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana* | | | | | | | | | | | | |
| **82. Projekta ideja - Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana** | | | | | | | | | | | | |
| 82.1. | Peldvietu izveide un/vai labiekārtošana | ELFLA –  LEADER | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Iekārtotas, uzlabotas 6 peldvietas pagastu teritorijās | 2016. | 2018 | | Pagastu pārvaldes |
| 82.2. | Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciema dīķa teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi +  ELFLA/  LEADER | 36 000 | 11 000 | 25 000 |  |  | Labiekārtota atpūtas zona iedzīvotājiem | 2015 | 2016 | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 82.3. | Peldvietu labiekārtošana Alūksnes ezera “Vējiņā” un “Melnumā” | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 20 000 | 3 000 | 17 000 |  |  | Labiekārtotas 2 peldvietas | 2015 | 2017 | | Pašvaldības aģentūra “ALJA” |
| **83. Projekta ideja - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ielu apgaismojuma nomaiņa | KPFI | 90 000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Uzstādīti 78 energoefektīvi gaismekļi un uzlabota ar tiem saistītā infrastruktūra | 2015 | 2015 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **84. Projekta ideja – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 84.1. | Zeltiņu pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 30 700 | 30 700 |  |  |  | Uzstādīti 16 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2015 | 2015 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 84.2. | Jaunlaicenes pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Uzstādīti 22 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2015 | 2015 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 84.3. | Veclaicenes pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Uzstādīti 5 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2015 | 2015 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| 84.4. | Apgaismojuma infrastruktūras attīstība Jaunannas Zaķusalā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 500 | 14 500 |  |  |  | Palielināta pieslēguma jauda un uzstādīti 6 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2016 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 84.5. | Kalncempju pagasta centra teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izveide | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Izveidota apgaismojuma infrastruktūra | 2015 | 2015 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| 84.6. | Alsviķu pagasta Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 21 700 | 21 700 |  |  |  | Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra, uzstādīti 10 energoefektīvi gaismekļi | 2015 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 84.7. | Pededzes ciema centra apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras pārbūve | 2016 | 2016 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| **85. Projekta ideja - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma atjaunošana un papildināšana | ELFLA/  LEADER | 25 000 | 5 000 | 20 000 |  |  | Pilnveidotas  bērnu brīvā laika pavadīšanas  vietas 3 teritorijās | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| **86. Projekta ideja - Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kapsētu labiekārtošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Veikta labiekārtošana 2 kapsētās | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.3. Augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu un videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **87. Projekts realizācijā - Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Annas, Alsviķu, Zeltiņu, Mārkalnes un Pededzes pagastos** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunaudžu kopšana | ELFLA | 2481,70 | 992,68 | 1489,02 |  |  | Izkoptas jaunaudzes 8,3 ha | 2014 | 2015 | | P/A “Spodra” |
| **88. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zeltiņu ciemā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | ERAF | 512 573,12 | 63 946.33 | 362 362.56 |  | 86 264,22 | Rekonstruēts ūdensvads 1131m, kanalizācijas tīkli 1069 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | | SIA “Rūpe” |
| **89. Projekts realizācijā - Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Mārkalnes ciemā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | ERAF | 326 798,87 | 36 903.27 | 209 118,47 |  | 8 777,13 | Rekonstruēts ūdensvads 273m, kanalizācijas tīkli 634 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | | SIA “Rūpe” |
| **90. Projekts realizācijā - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Jaunlaicenes ciemā | ERAF | 451 664,40 | 52 570,43 | 297889.12 |  | 101 194,85 | Rekonstruēts ūdensvads 1184m, kanalizācijas tīkli 150 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | | SIA “Rūpe” |
| **91. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Jaunzemu ciemā | ERAF | 590 567,27 | 73 920.4 | 418882.25 |  | 97 764,63 | Rekonstruēts ūdensvads 1272,5m, kanalizācijas tīkli 2304,6 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | | SIA “Rūpe” |
| **92. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Strautiņu ciemā | ERAF | 594 497,40 | 74 997.44 | 424985.49 |  | 94 514,47 | Rekonstruēts ūdensvads 2325,3m, kanalizācijas tīkli 1536,8 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | | SIA “Rūpe” |
| **93. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Alsviķu ciemā | ERAF | 596 381,11 | 75 000,00 | 425 000,00 |  | 96 381,11 | Rekonstruēts ūdensvads 1165,7m, kanalizācijas tīkli 2019,8 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | | SIA “Rūpe” |
| **94. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija | 2016 | 2020 | | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **95. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes pilsētā III kārta** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes pilsētā III kārtā plānotas 19 aktivitātes (izvērsti skat. pielikumā) | ERAF  SAM 5.3.1. | 3 000 000 | 450 000 | 2 100 000 |  | 450000 | Izveidoti 2175 jauni pieslēgumi, pārbūvēti dūņu lauki | 2016 | 24 mēneši | | SIA “Rūpe” |
| **96. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Jaunalūksnes pagasta Bejas ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Bejas ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Bejas pamatskola un pašvaldības iestādes pieslēgtas kanalizācijas sistēmai | 2016 | 2017 | | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **97. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Malienas pagasta Brencu ciemā 2.kārta** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Brencu ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 145 000 | 20 000 | 125 000 |  |  | Pārbūvēti 2033 m kanalizācijas tīklu | 2017 | 8 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **98. Projekta ideja - Racionāla Lūkumīša ezera apsaimniekošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mārkalnes pagasta Lūkumīša ezera hidrotehniskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana | Pašvaldības budžets, publiskais finansējums | 7 000 | 3 500 | 3 500 |  |  | Izstrādāti zinātniski pamatoti noteikumi ezera hidrotehniskajai ekspluatācijai | 2015 | 2017 | | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| **99. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības attīstība Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Mālupes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Uzlabotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas | 2017 | 2gadi | | SIA “Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Sofikalna ciemā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 70 000 | 35 000 | 35 000 |  |  | Sakārtota ūdensapgāde | 2017 | 2gadi | | Mālupes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **100. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 50 000 | 25 000 | 25 000 |  |  | Veikti uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā | 2017 | 2017 | | SIA „Ievedne”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **101. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Ziemera pagasta Ziemeru ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ziemera ciema ūdenssaimniecības attīstība | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 80 000 | 30 000 | 50 000 |  |  | Uzstādītas attīrīšanas iekārtas dzeramā ūdens sagatavošanai, veikta ūdensvada atjaunošana un jauna izbūve | 2015 | 2015 | | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **102. Projekta ideja – Siltumapgādes uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mālupes pagasta siltumtrašu rekonstrukcija, katla iegāde | ERAF | 80 000 | 40 000 | 40 000 |  |  | Rekonstruēti 1,5 km siltumtrašu, iegādāts apkures katls | 2015 | 2gadi | | Mālupes pagasta pārvalde |
| **103. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes izmantošanas paplašināšana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Siltumtrases izbūve Jaunlaicenē uz pagasta pārvaldes un sporta centra ēkām | ERAF | 60 000 | 30 000 | 30 000 |  |  | Izbūvēta jauna siltumtrase 450m uz Jaunlaicenes sporta centru un Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ēku | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| **104. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes uzlabošana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Siltumtrašu nomaiņa, jaunu pieslēgumu izveide, siltuma sadales uzlabošana | ERAF  SAM 4.3.1. | 150 000 | 22 500 | 105 000 |  | 22 500 | Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa 3-5 km, 5 – 10 jaunu pieslēgumu izveide | 2016 | 2018 | | A/S “SIMONE” |
| **105. Projekta ideja – Hidrobūves atjaunošana plūdu draudu novēršanai uz Melnupes Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana | ERAF | 35 000 | 6250 | 28750 |  |  | Regulēts ūdens līmenis pavasaros un rudeņos, kā arī novērsti plūdu draudi pagasta teritorijā, pārbūvētas slūžas uz Melnupes | 2015 | 2016 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 1 781 641,60 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*8.Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta efektīva pārvalde* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **106. Projekts realizācijā – Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Esošu publisko interneta punktu darbības attīstīšana un jaunu izveide | ERAF | 93 964,00 | 11275,68 | 82 688,32 |  |  | Veikti uzlabojumi 18 interneta pieejas punktos, izveidotas 25 jaunas interneta pieejas zonas novadā. | 2014. | 30.06.2015. | | Informāciju tehnoloģijas nodaļa, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **107. Projekts realizācijā – E - grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktivitātes E - grāmatu lasīšanas iespēju nodrošināšanai | ELFLA/  LEADER | 3755,00 | 627,76 | 3127,24 |  |  | Iegādāti 3 e-grāmatu lasītāji, viens portatīvais dators, e - grāmatas | 2014. | 31.03.2015. | | Mārkalnes bibliotēka |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **108. Projekta ideja –** ERAF SAM 4.2.2.- **Pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 108.1. | Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 655 000 | 195 000 | 460 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 41 t CO2 | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 108.2. | P/A “Spodra” administratīvajā ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 200 000 | 70 000 | 130 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 25,4 t CO2 | 2016 | 2017 | | P/A “Spodra” |
| 108.3. | Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 130 000 | 50 000 | 80 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 27,4 t CO2 | 2016 | 2017 | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 108.4. | Pededzes pagasta pārvaldes un tautas nama ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 255 000 | 120 000 | 135 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 51,8 t CO2 | 2016 | 2017 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| 108.5 | Alsviķu kultūras namā | ERAF  SAM 4.2.2./  KPFI | 125 000 | 25 000 | 100 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 42,6 t CO2 | 2015 | 2017 | | Alsviķu kultūras nams |
| 108.6. | Bejas pamatskolas 1.-4.klašu ēka | ERAF  SAM 4.2.2./ KPFI | 110 000 | 35 000 | 75 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 30 t CO2 | 2015 | 2017 | | Bejas pamatskola |
| 108.7. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” ēkā | ERAF  SAM 4.2.2/ KPFI | 125 000 | 43 000 | 82 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 52,2 t CO2 | 2016 | 2017 | | PII “Zemenīte” |
| 108.8 | Liepnas internātpamatskolas internāta ēkā | ERAF  SAM 4.2.2/  KPFI | 300 000 | 55 000 | 245 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2015 | 2017 | | Liepnas internātpamatskola |
| 108.9. | Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| **109. Projekta ideja –** **ERAF SAM 4.2.2 Pašvaldības kapitālsabiedrību ēku energoefektivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 109.1. | SIA ”Alūksnes slimnīca” ēku siltināšana II kārta | ERAF  SAM 4.2.2 | 400 000 |  | 340 000 |  | 60 000 | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | | SIA ”Alūksnes slimnīca” |
| 109.2. | A/S “Simone” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | ERAF  SAM 4.2.2 | 50 000 |  | 42 000 |  | 8 000 | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | | A/S “Simone” |
| **110. Projekta ideja – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 110.1. | Pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada sociālā dienesta ēkai | Pašvaldības budžets/  Pārrobežu sadarbības programmas | 18 000 | 2 000 | 16 000 |  |  | Izbūvēts lifts ēkas pieejamības uzlabošanai | 2015 | 2016 | | Sociālais dienests |
| 110.2. | Telpu renovācija Annas pagasta pārvaldes ēkā, tajā skaitā vides pieejamības uzlabošana | Pašvaldības  mērķprogrammas līdzekļi | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Renovētas klientu apkalpošanas telpas, nodrošināta vides pieejamība | 2016 | 2016 | | Annas pagasta pārvalde |
| 110.3. | Laukuma nobruģēšana pie Liepnas Tautas nama, kāpņu un pandusa izbūve | Pašvaldības  2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 17 900 | 17 900 |  |  |  | Tautas namā nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzlabots laukuma segums | 2015 | 2015 | | Liepnas pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | |  | 689 803,44 |  |  |  |  |  |  | |  |

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS