Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

(ar perspektīvu līdz 2020.gadam saistībā ar ERAF specifiskajiem atbalsta mērķiem 3.3.1 un 5.6.2.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitātes | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa(*euro*) | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums(norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *1.Uzņēmējdarbību veicinoša vide* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.1.* *Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana* |
| **1.** **Projekta ideja – Skolas resursi – laba iespēja uzņēmējdarbības uzsākšanai** |
|  | Skolu materiālo resursu attīstība uzņēmējdarbības attīstībai, dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi | Latvijas –Igaunijas sadarbības programma/2. | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izveidota izejmateriālu bāze vienā vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestāde |
| **2.****Projekts realizācijā *–*****Līdzdalība konkursā/ projektā – Radām novadam!** |
|  | Finansējums konkursam, atbalsta pasākumi | Pašvaldības budžets | 2 420 | 2 420 |  |  |  | Biznesa idejas izstrāde un realizācija novada teritorijā  | 2014 | 01.06.2016. | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.2.Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana* |
|  **3. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai novadā** |
| 3.1. | Uzņēmēju dienu pasākuma atjaunošana  | Pašvaldības budžets, Igaunijas – Latvijas sadarbības programma | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  | Uzņēmēju dienu pasākums | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 3.2. | Finansējums pieredzes apmaiņas braucieniem, izstāžu apmeklējumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | 2 pieredzes apmaiņas braucieni | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **4. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi jaunu uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstībai Veclaicenes pagastā** |
|  | Pašvaldībai piederošu telpu remonts Kornetos  | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi  | 10 719  | 10 719 |  |  |  | Telpu atjaunošana, uzņēmējiem iespējas sniegt iedzīvotājiem dažādus sadzīves u.c. veida pakalpojumus  | 2015 | 2016 | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana* |
|  **5. Projekts realizācijā - Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā** |
|  | Ielu un ēkas pārbūve, aprīkojuma iegāde, teritorijas labiekārtošana | ERAF | 6118112,01 | 1715408,34 | 4 402 703,67 |  |  | Pārbūvētas 6 ielas un Brūža ēka, kurā tiks nodrošināta uzņēmējdarbības atbalsta centra un novada kultūras centra darbība | 2014 | 15.07.2015. | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **6. Projekta ideja - ERAF SAM 5.6.2. Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai** |
| 6.1. | Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1.kārta (skat. izvērsti pielikumā) | ERAFSAM 5.6.2. | 2 789 678 | 558 452 | 2 231 226(SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākumam) |  |  | Samazināta degradētā teritorija 2 ha, radītas 25 darbavietas un piesaistītas investīcijas 1,23 miljoni EUR (kopsummā) | 2015 | 24 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 6.2. | Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta(skat. izvērsti pielikumā)  | ERAF SAM 5.6.2. | 3 000 000 | 450 000 | 2 550 000(SAM 5.6.2. alternatīva projektu ideja)  |  |  | Privātās investīcijas 2 550 000 EUR, samazināta degradētā teritorija -1,22 ha | 2016 | 24 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **7. Projekta ideja - ERAF SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā** |
| 7.1. | Ražošanas telpu izbūve Alūksnes pilsētas Rūpniecības ielas industriālajā teritorijā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF SAM 3.3.1./5.1. | 400 000 | 60 000 | 340 000(SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam) |  |  | Uzbūvētas ražošanas telpas 800 m2 platībā, izveidotas 3 darbavietas, piesaistītas investīcijas 220 tūkstoši EUR (kopsummā) | 2017. | 2018. | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.2. | Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF SAM 3.3.1. | 1 000 000 | 789 488 | 210 512(SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam) |  |  | Uzbūvēta publiska infrastruktūra - servisa ēka pakalpojumu sniegšanai, izveidotas 6 darbavietas | 2015. | 2017. | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **8. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagasta teritorijā** |
| 8.1. | Pašvaldības autoceļa Pļevna – Stuborova pārbūve (3,77 km grants segums) | ELFLA | 60000 | 18000 | 42000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,77 km garumā | 2015 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.2. | Tilta pār Kūdupi autoceļā Čistigi- Zagorje pārbūve | ELFLA | 60000 | 18000 | 42000 |  |  | Pārbūvēts tilts, nodrošinot 30 gadu kalpošanas laiku ar slodzi līdz 10 t | 2016 | 2018 | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.3. | Pašvaldības autoceļa Zabolova – Bīberi – Bairīši pārbūve (2,356 km grants segums) | ELFLA | 43000 | 13000 | 30000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,356 km garumā | 2016 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.4. | Pašvaldības autoceļa Ponkuļi – Puncene pārbūve (3,111 km grants segums) | ELFLA | 49000 | 15000 | 34000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,111 km garumā | 2017 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde |
|  **9. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagasta teritorijā** |
| 9.1. | Pašvaldības autoceļa Mežmuiža – Pakalni - Ezīšava pārbūve (5,15 km grants segums) | ELFLA | 83000 | 25000 | 58000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,15 km garumā | 2015 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| 9.2. | Pašvaldības autoceļa Siļķene - Zīles pārbūve (8,422 km grants segums) | ELFLA | 130000 | 39000 | 91000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 8,422 km garumā | 2016 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| 9.3. | Pašvaldības autoceļa Vuķi- Ezerkalns pārbūve (1,39 km grants segums) | ELFLA | 22000 | 6500 | 15500 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,39 km garumā | 2017 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde |
|  **10. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā**  |
| 10.1. | Pašvaldības autoceļa Jaunanna - Eizentāle pārbūve Jaunannas pagastā (4,802 km, ietverot arī Ievednes tilta pārbūvi, grants segums)  | ELFLA | 400 000 | 120 000 | 280 000  |  |  | Pārbūvēts tilts un pašvaldības autoceļš 4,802 km  | 2016 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 10.2. | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas pārbūve Jaunannas pagastā (3,371 km grants segums)  | ELFLA | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,371 km  | 2016 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 10.3. | Pašvaldības autoceļa Arāji – Alksnīši pārbūve Jaunannas pagastā (1,097 km asfalta segums)  | ELFLA | 90 000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 1,097 km | 2016 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde |
|  **11. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā** |
| 11.1. | Pašvaldības autoceļa Žagatas - Cempji pārbūve (2,041km grants segums) | ELFLA | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,041km  | 2016 | 2017 | Kalncempju pagasta pārvalde |
| 11.2. | Pašvaldības autoceļa Ermiķi - Lettes pārbūve (3,296 km grants segums)  | ELFLA | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,296 km  | 2016 | 2017 |  Kalncempju pagasta pārvalde |
| 11.3. | Pašvaldības autoceļa Lūkuži - Gotlupi - Nāzupi pārbūve (5,19 km grants segums)  | ELFLA | 150000 | 45 000 | 105 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 5,19 km | 2016 | 2017 | Kalncempju pagasta pārvalde |
|  **12. Projekta ideja** - **Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā** |
| 12.1. | Pašvaldības autoceļa Anna – Kantorkrogs pārbūve (3,2 km grants segums)  | ELFLA | 90000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,2 km | 2016 | 2017 | Annas pagasta pārvalde |
| 12.2. | Pašvaldības autoceļa Anna – Varžupuriņš pārbūve (4,60 km grants segums) | ELFLA | 130000 | 39 000 | 91 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 4,60 km | 2016 | 2017 | Annas pagasta pārvalde |
| 12.3. | Pašvaldības autoceļa Jaunsmiķi – Grēveles pārbūve (0,85 km grants segums) | ELFLA | 30000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,85 km  | 2016 | 2017 | Annas pagasta pārvalde |
|  **13. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā** |
| 13.1. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Priedulāji pārbūve (kopējais garums 1.665km, t.sk 0,55km melnais segums un 1,115km grants segums)  | ELFLA,pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 75 000 | 16 500+20 000 | 38 500 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,70km (0.55km melnā seguma posmam un 0.15km grants ceļa posmam). Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2015 | 2017 | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.2. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Skola pārbūve (kopējais garums 0,676km, t.sk 0,31km melnais segums un 0,366km grants segums  | ELFLA, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 51 000 | 9 300 +20 000 | 21 700 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0.31km. Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2015 | 2017 | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.3. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Purmala pārbūve (6,58km, grants segums) | ELFLA | 263200 | 78 960 | 184 240 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 6,58 km | 2015 | 2017 | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.4. | Pašvaldības autoceļa Uplejas - Kalnāji pārbūve (kopējais garums 1,462km, t.sk 0,40km melnais segums, 1,062km grants segums). | ELFLA | 40000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 1,462 km | 2016  | 2018  | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.5. | Pašvaldības autoceļa Liepusala – Straume pārbūve (0,47 km, grants segums) | ELFLA | 18400 | 5 520 | 12 880 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,47 km | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.5. | Pašvaldības autoceļa Upeskrasti – Alodzene pārbūve (2,547 km, grants segums) | ELFLA | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,547 km | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde |
|  **14. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Liepnas pagasta teritorijā** |
| 14.1. | Pašvaldības autoceļa Francikopole –Kavaci pārbūve (3,256 km grants segums) | ELFLA | 130 240 | 39 072 | 91 168 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,256km | 2015 | 2017 | Liepnas pagasta pārvalde |
| 14.2. | Pašvaldības autoceļa Muiža - Adamova pārbūve (2,325 km grants segums) | ELFLA | 93 000 | 27 900 | 65 100 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,325 km | 2016 | 2018 | Liepnas pagasta pārvalde |
| 14.3. | Pašvaldības autoceļa Adamova - Liepusala pārbūve (0,821km grants segums) | ELFLA | 32 840 | 9 852 | 22 988 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,821 km | 2016 | 2018 | Liepnas pagasta pārvalde |
| 14.4. | Pašvaldības autoceļa Muiža –Aizupe pārbūve (3,154 km grants segums) | ELFLA | 126 160 | 37 848 | 88 312 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,154 km | 2016 | 2018 | Liepnas pagasta pārvalde |
|  **15. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunalūksnes pagasta teritorijā** |
| 15.1. | Pašvaldības autoceļa Ausēji-Garjuri pārbūve (3,516 km grants segums) | ELFLA | 88000 | 26400 | 61600 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,516 km garumā | 2015 | 10 mēn. | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 15.2. | Pašvaldības autoceļa Garjuri-Lašķi pārbūve (2,95km grants segums) | ELFLA | 73750 | 22120 | 51630 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,95 km garumā | 2016 | 10 mēn. | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 15.3. | Pašvaldības autoceļa Kolberģis-Karitāni pārbūve (3,59 km grants segums) | ELFLA | 89750 | 26925 | 62825 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,59km | 2017 | 10 mēn. | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
|  **16. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Malienas pagasta teritorijā** |
| 16.1. | Pašvaldības autoceļa P41 Cūku komplekss pārbūve (0,28 km grants segums) | ELFLA | 9900 | 2970 | 6930 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,328 km garumā | 2015 | 6 mēn. | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.2. | Pašvaldības autoceļa Pamatskolas ceļa Nr.1 pārbūve (0,134 km asfalta segums) | ELFLA | 13400 | 4020 | 9380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,134 km garumā | 2015 | 12 mēn. | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.3. | Pašvaldības autoceļa Pagasts P41 pārbūve (0,131 km t.sk. 0,119 km asfalta, 0,012km grants segums) | ELFLA | 12600 | 3780 | 8820 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,131 km garumā | 2015 | 6 mēn. | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.4. | Pašvaldības autoceļa Brenci – Sakvārne pārbūve (0,15 km asfalta seguma, 1,65 km grants segums) | ELFLA | 37500 | 11250 | 26250 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,8 km garumā | 2016 | 8 mēn. | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.5. | Pašvaldības autoceļa Tomsona pagrieziens – Sebežnieki pārbūve (3,05 km posmā grants segums)  | ELFLA | 76250 | 22870 | 53380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,05 km garumā | 2016 | 8 mēn. | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.6. | Pašvaldības autoceļa Miezīša ceļagals – Baltais sils pārbūve (6,98 km grants segums, pārbūve plānota 5,7 km ceļa posmā) | ELFLA | 142500 | 42750 | 99750 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,7 km posmā | 2017 | 12 mēn. | Malienas pagasta pārvalde |
|  **17. Projekta ideja - Ceļu un inženierbūvju infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā** |
| 17.1. | Pašvaldības autoceļa Ieviņas – Laimiņas pārbūve 4,82 km grants segums) | ELFLA | 435010 | 130 500 | 304 510 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,82 km garumā. Ielikta lielāka diametra caurteka, lai pavasaros neveidotos applūstošas teritorijas. | 2015 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 17.2. | Pašvaldības autoceļa Krastiņi – Krūmiņi pārbūve (garums 0,95km, t. sk.- grants segums 0,34km, melnais segums -0,043km,- grants 0,567km) | ELFLA | 70 000 | 21 000 | 49 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,907 km garumā. | 2017 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde |
|  **18. Projekta ideja - Ceļu pārbūve Alsviķu pagastā** |
| 18.1. | Pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens - Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera pārbūve (5,05 km grants segums) | ELFLA | 277260 | 83180 | 194 080 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,050 km garumā. | 2015 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 18.2 | Pašvaldības autoceļa Apes ceļš - Celenski – Buliņš – Nēķene pārbūve (7,87km grants segums) | ELFLA | 475100 | 142 530 | 332570 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 7,87 km garumā | 2016 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 18.3. | Pašvaldības autoceļa Tūja – Celmiņi – Ziedugravas pārbūve (3,058km grants segums) | ELFLA | 168020 | 50 400 | 117620 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,058 km garumā | 2017 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde |
|  **19. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā** |
| 98.1. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Darbnīcas pārbūve (0,48km, t. sk. melnais segums 0,1km,grants - 0,38km) | ELFLA | 18 070 | 5420 | 12650 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,48 km garumā | 2015 | 2016 | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (kopējais garums 4,84 km, pārbūve 0,57 km posmā Jaunzemi - Darbnīcas, melnais segums) | ELFLA | 57 000 | 17 000 | 40 000 |  |  | Atjaunots melnais segums 0,57 km garumā posmā Jaunzemi- Darbnīcas | 2016 | 2016 | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.3. | Pašvaldības autoceļa Liepiņi – Jaunzemi pārbūve (kopējais garums 3,876km, grants segums, pārbūve posmā 1,676 – 3,876km Paiķeni –Jaunzemi) | ELFLA | 134 230 | 40 270 | 93960 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,2 km garumā | 2017 | 2017 | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.4 | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (posmā 0,570 km - 1,400 km Darbnīcas – Vārpas) | ELFLA | 50650 | 15 190 | 35460 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,83 km garumā | 2017 | 2017  | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.5 | Pašvaldības autoceļa Darbnīcas – Līvāni pārbūve (0,734km grants segums) | ELFLA | 40 000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,734 km garumā | 2017 | 2017 | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.6. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Poķudruvas pārbūve (0,880km, t. sk.0,04 km melnais segums,0,840 km grants segums) | ELFLA | 40 000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,880 km garumā | 2017 | 2017 | Ilzenes pagasta pārvalde |
|  **20. Projekta ideja - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Ziemera pagastā** |
| 20.1. | Pašvaldības autoceļa Ziemeri - Murati pārbūve (0,28 km asfalta segums, 1,85 km grants segums)  | ELFLA | 70 300 | 21 000 | 49 300 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,13 km garumā  | 2015 | 2017 | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.2. | Pašvaldības autoceļa Stūrīši – Ziemeri pārbūve (grants segums) | ELFLA | 8320 | 2 500 | 5820 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,34 km garumā | 2015 | 2017 | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.3. | Pašvaldības autoceļa Atvases – Ziemeļnieki pārbūve (grants segums) | ELFLA | 8960 | 2 700 | 6260 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,56 km garumā | 2015 | 2017 | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.4. | Pašvaldības autoceļa Indrāni – Blūmji – Gailīši pārbūve (grants segums) | ELFLA | 57000 | 14250 | 42750 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,976 km garumā | 2015 | 2017 | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.5. | Pašvaldības autoceļa Rijukalns - Vengerski pārbūve (grants segums) | ELFLA | 63040 | 15760 | 47280 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,94 km garumā | 2015 | 2017 | Ziemera pagasta pārvalde |
|  **21. Projekta ideja - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunlaicenes pagastā** |
| 21.1. | Pašvaldības autoceļa Bambaļi –Tortuži –Dēliņkalns pārbūve, (grants segums) | ELFLA | 58880 | 14720 | 44160 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,172 km garumā | 2015 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja pārbūve (grants segums) | ELFLA | 44480 | 11120 | 33360 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,821 km garumā | 2015 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.3. | Gājēju ietves izbūve Jaunlaicenes ciema centrā gar Valsts nozīmes autoceļu Alūksne-Lucka | pašvaldības līdzekļi/ | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Izbūvēta ietve 550m garumā | 2015 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Ieviņas –Mišas - Dzintri pārbūve (grants segums) | ELFLA | 87 040 | 21 760 | 65 280 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,845 km garumā  | 2015 | 2017 | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| 21.3. | Pašvaldības autoceļa Vidzemes šoseja -Romeškalns pārbūve (0,05 km asfalta segums, 0,57 km grants segums) | ELFLA | 9 920 | 2 900 | 7 020 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,62 km garumā | 2015 | 2017 | Veclaicenes pagasta pārvalde |
|  **22. Projekta ideja - Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā** |
|  | Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets | 300 000 | 300 000 |  |  |  | Uzlabotas 3 ielas 840m garumā un izveidoti stāvlaukumi  | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* |
|  **23. Projekta ideja - ERAF SAM 5.6.2. - Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšana pakalpojumu centra izveidei publiskā infrastruktūrā Alūksnes pilsētā** |
|  | Degradētās teritorijas revitalizācija - būves demontāža, inženierkomunikāciju izbūve, teritorijas labiekārtošana un daļēja pamatinfrastruktūras (ēku) izbūve (aktivitātes skat. izvērsti pielikumā) | ERAF SAM 5.6.2. | 5 000 000 | 629 676 | 4 370 324(SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumam) |  |  | Degradētās teritorijas revitalizācija – 0,84 ha. Privātās investīcijas 3 250 000 EUR, radītas 25 darbavietas | 2016 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **24. Projekta ideja - Informatīvo norāžu un stendu izvietošana tūrisma attīstības veicināšanai**  |
|  | Norādes un informatīvie stendi pie tūrisma objektiem  | Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 35 000 | 6 000 | 29 000 |  |  | Uzstādīti informatīvie stendi un norādes pie atjaunotajiem tūrisma objektiem, informācijas ceļa zīmes ar norādēm uz visiemnovada teritorijas tūrismamaršrutos iekļautajiem apskatesobjektiem un mājražotājusaimniecībām | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs |
|  **25. Projekta ideja - Moderno tehnoloģiju izveide viedtālruņiem novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai** |
| 25.1. | Mobilo aplikāciju izveide viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidotas mobilās aplikācijas | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs |
| 25.2. | Elektronisko tūrisma maršrutu izstrāde viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas  | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidoti elektroniskie maršruti | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs |
|  **26. Projekta ideja - Interaktīvu tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma produktu reklamēšanā** |
| 26.1. | Lielformāta LED video displeju iegāde un izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas  | 200 000 | 30 000 | 170 000 |  |  | Uzstādīti divi LED ekrāni, kas reklamē Alūksnes novada tūrisma objektus un kultūras pasākumus | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs |
| 26.2. | Digitālās reklāmas un informācijas stendu izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas  | 64 000 | 10 000 | 54 000 |  |  | Uzstādīti 2 digitālās informācijas stendi, 24 h diennaktī pieejama informācija par tūrisma objektu, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, aktīvās atpūtas iespējām, kultūras pasākumiem un cita informācija | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs |
|  **27. Projekta ideja - Videi draudzīgu transporta līdzekļu iegāde tūrisma objektu apskatei** |
|  | Elektromobilis tūristu pārvadāšanai  | Pārrobežu sadarbības programmas  | 100 000 | 15 000 | 85 000 |  |  | Iegādāts elektromobilis ar atsevišķi piestiprināmiem vagoniem | 2016 | 2017 | Tūrisma informācijas centrs |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 6 171 000,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *2.Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža garumā* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.1. Izglītības pieejamība* |
|  **28. Pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumu drošai un efektīvai nodrošināšanai** |
| 28.1. | Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Alsviķu pagastā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Iegādāts autobuss  | 2015 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 28.2. | Mikroautobusa (19+1 sēdvieta) iegāde Ziemera pagastā | Pašvaldības budžets | 27 000 | 27 000 |  |  |  | Iegādāts mikroautobuss (19+1 sēdvieta)  | 2015 | 2016 | Ziemera pagasta pārvalde |
|  **29. Projekta ideja - ERAF SAM 8.4.1. Nodarbināto personu izglītības iespēju paplašināšana**  |
|  | Nodarbināto personu profesionālo kompetenču pilnveidošana | ESF SAM 8.4.1. | 50 000 |  | 50 000 |  |  | Palielinājies mūžizglītībā iesaistīto personu skaits | 2016 | 2020 | Izglītības pārvalde |
|  **30. Projekts realizācijā- Koka izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide** |
|  | Darbmācības kabineta atjaunošana un aprīkojuma iegāde | ELFLA/LEADER | 15876,97 | 3872,98 | 12003,99 |  |  | Radītas iespējas iedzīvotājiem un izglītojamiem nodarboties ar koka izstrādājumu izgatavošanu un atjaunošanu, uzlabota skolas vide  | 2013 | 20.05.2015. | Alūksnes novada vidusskola |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.2. Kvalitatīva izglītības vide* |
|  **31. Projekta ideja – Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta centra izveide** |
|  | Vecās Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas demontāža un jaunas ēkas būvniecība | valsts mērķprogramma, pašvaldības budžets, ERAF | 3 000 000 | 900 000 | 2 100 000 |  |  | Sporta centrs sākumskolai un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, ieguvēju skaits 800 izglītojamie | 2017 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **32. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.2**. **Materiāli tehniskās bāzes modernizācija un mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs** |
|  | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas mācību vides infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana | ERAFSAM 8.1.2. | 3 000 000 | 450 000 | 2 550 000 |  |  | Uzlabota mācību vides infrastruktūra un aprīkojums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Alūksnes novada vidusskolā, pārbūvēti 2 sporta laukumi, u.c. | 2016 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestādes |
| **33. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.3**. **Alsviķu arodskolas mācību vides attīstība** |
|  | Alsviķu arodskolas iekārtu un aprīkojuma iegāde, sporta kompleksa atjaunošana | ERAFSAM 8.1.3. | 300 000 |  | 255 000 |  | 45 000 | Iegādāti darbgaldi, datortehnika, atjaunots sporta komplekss | 2016. | 2017. | Alsviķu arodskola |
|  **34. Projekta ideja – Sporta inventāra iegāde Alūksnes novada izglītības iestādēm** |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkursi), pašvaldības budžets | 33 000 | 16 500 | 16 500 |  |  |  Pieteikti 3 projekti, iegādāts jauns sporta inventārs | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, izglītības iestādes |
|  **35. Pašvaldības finansējums – Datortehnikas un programmatūru atjaunošana Alūksnes novada izglītības iestādēm** |
|  | Datortehnikas un programmatūru atjaunošana izglītības iestādēs | pašvaldības budžets | 36 000 | 36 000 |  |  |  | Atjaunotas datorprogrammas visās izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
|  **36. Pašvaldības finansējums - Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai**  |
|  | Finansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un apkures remontiem | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes | 2015 | 2017 | Izglītības iestādes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **37. Projekta ideja - Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un atjaunošana**  |
| 37.1. | Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu korpusa fasādes renovācija | ERAF | 60 000 |  9 000 | 51 000 |  |  | Atjaunots fasādes krāsojums 1440 m2 | 2015. | 2017. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija |
| 37.2. | Alūksnes pilsētas sākumskolas zāles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 60 000 | 60 000 |  |  |  | Pastiprināts zāles pārsegums, atjaunots krāsojums  | 2015 | 2017 | Alūksnes pilsētas sākumskola |
| 37.3. | Lokālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pārbūvētas 3 lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pirmsskolas izglītības iestādēs  | 2015 | 2017 | Izglītības iestādes |
|  **38. Projekta ideja – SAM 8.3.2. Alūksnes novada pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana** |
|  | Pedagogu kompetenču pilnveide | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets, Erasmus+, Nordplus | 30 000 |  | 30 000 |  |  | Iesaistīti visi pedagogi | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |
|  **39. Projekts realizācijā – “Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz””** |
|  | Starptautiska pieredzes apmaiņa, jaunu darba metožu apguve  | Erasmus +;K2 | 20 930 |  | 20 930 |  |  | Alūksnes novada vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa ar 9 citu Eiropas valstu pedagogiem | 2014 | 2017 | Alūksnes novada vidusskola |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība* |
|  **40. Projekta ideja - SAM 8.3.5.Karjeras izglītības attīstība** |
|  | Karjeras izglītības pieejamība | ESF SAM 8.3.5. | 18 000 |  | 18 000 |  |  | Strādā karjeras konsultants | 2015 | 2020 | Izglītības pārvalde |
|  **41. Projekta ideja - Darba ar talantīgajiem izglītojamiem pilnveidošana** |
|  | Atbalsts izglītojamo talantu attīstībai | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets | 36 000 | 12 000 | 24 000 |  |  | Novadā izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 1 614372,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *3.Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā* |
|  **42.** **Projekta ideja –Atbalsta pasākumi Alūksnes novada sociālajiem darbiniekiem** |
| 42.1 | Apmācības | ESF | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja mācīties ne mazāk kā 24 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā 22 sociālā darba speciālistiem  | 2015 | 2017 | Sociālais dienests |
| 42.2 | Supervīzijas | ESF | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja saņemt supervīzijas pakalpojumu ne mazāk kā 18 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | Sociālais dienests |
| 42.3 | Jaunu darba metožu apguve | ESF | 10 800 | 800 | 10 000 |  |  | Atbalstīts 1 projekts  | 2015 | 2017 | Sociālais dienests |
| **43.****Projekta ideja – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām** |
| 43. 1. | Atbalsta, izglītojošo grupu darba ar klientiem attīstīšana | ESF | 18 000 | 8 000 | 10 000 |  |  | Notikuši 2 grupu nodarbību cikli gadā102 stundas gadā | 2015 | 2017 | Sociālais dienests |
| 43.2. | Mediācijas pakalpojuma ieviešana | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3 000 |  |  |  | Pakalpojums sniegts 2 klientiem gadā2 līgumi, ja nepieciešams pakalpojums | 2016 | 2017 | Sociālais dienests |
| **44.****Projekta ideja –** **ESF SAM 8.3.3. Atbalsta pasākumi jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu – projekts *“PROTI un DARI!”*** |
|  | Apzināti jaunieši, veikta profilēšana un individuālā konsultēšana.Attīstītas jauniešu prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros | ESFSAM 8.3.3. | 100 108,80 |  | 100 108,80 |  |  | Aktivitātēs iesaistīti visi jaunieši, kuri nestrādā vai nemācās | 2015 | 2018 | Sociālais dienests, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana* |
|  **45. Projekta ideja - Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai**  |
|  | Feldšerpunktu infrastruktūras uzlabošana | ERAF | 30 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | Uzlabota infrastruktūra 2 iestādēs | 2015 | 2017 |  Pagastu pārvaldes, Ģimenes ārstu prakses |
|  **46. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā**  |
|  | Organizēt mobilo slimību profilakses pasākumu ieviešanu, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājem | ERAFSAM 7.5.4. | 300 000 | 15 000 | 255 000 |  | 30 000 | Samazināti riska faktori un saslimstība no sirds asinsvadu slimībām un onkoloģijas | 2016 | 2018 | SIA “Alūksnes slimnīca” |
|  **47. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem Alūksnes novadā**  |
|  | Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības paplašināšana, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājem novadā | ERAFSAM 7.5.5. | 400 000 | 20 000 | 340 000 |  | 40 000 | Ar mobilo vienību palīdzību nodrošināta mājas veselības aprūpe, izveidota rehabilitācijas nodaļa, ir uztura speciālists  | 2016 | 2018 | SIA “Alūksnes slimnīca” |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 90 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *4.Sports un veselīgs dzīvesveids visiem* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.1. Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam* |
|  **48. Projektu ideja - Sporta infrastruktūras uzlabošana Pilssalā** |
| 48.1. | Pilssalas stadiona 2.kārtas būvdarbi | Pārrobežu sadarbības programmas, pašvaldības budžets | 198 000 | 30 000 | 168 000 |  |  | Ierīkots apgaismojums un mīkstais segums Pilssalas stadionā | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 48.2. | Pilssalas stadiona servisa ēkas (paviljona) uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 38 500 | 38 500 |  |  |  | Uzstādīta servisa ēka | 2015 | 2017 | P/A “SPODRA” |
|  **49. Projektu ideja - Skeitparka izveide Alūksnes pilsētā** |
|  | Laukuma uzlabošana, konstrukciju uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 30 000 | 10 000 | 20 000 |  |  | Izveidots skeitparks | 2015 | 2016 | Kultūras un sporta nodaļa |
| **50. Projekta ideja – Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija** |
|  | Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija pagastu teritorijās | ELFLA/LEADER | 80 000 | 24 000 | 56 000 |  |  | Uzlaboti un pārbūvēti 3 sporta laukumi novadā, t.sk. pie izglītības iestādēm  | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, izglītības iestādes, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.2. Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports*  |
|  **51. Projekta ideja - Sporta zāļu aprīkojuma, sporta inventāra atjaunošana**  |
|  | Sporta inventāra, aprīkojuma iegāde | ELFLA/LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, NVO |
|  **52. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projekta īstenošana** |
| 52.1. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” šautuves uzlabošana | Pašvaldības budžets | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | Kultūras un sporta nodaļa |
| 52.2. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” infrastruktūras izveide | Pašvaldības budžets, valsts investīcijas, pārrobežu sadarbības programmas | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 2015 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **53. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projekta īstenošana** |
|  | Sporta un atpūtas parka teritorijas Mežiniekos labiekārtošana  | Pašvaldības budžets, ELFLA | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  |  | Izveidotas pastaigu takas, atpūtas vietas, izkoptas skatu līnijas | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa, Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.3. Veselīga dzīves veida veicināšana* |
|  **54. Projekta ideja - Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā** |
|  | Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, aprīkojuma uzstādīšana, pilnveidošana  | ELFLA/LEADER | 40 000 | 8 000 | 32 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti, izveidotas 2 jaunas aktīvās atpūtas vietas | 2016 | 2016 | Pagastu pārvaldes, NVO |
|  **55. Projekts realizācijā - Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai brīvā dabā** |
|  | Āra trenažieru komplekta un nūjošanas inventāra iegāde | ELFLA/LEADER | 4680.82 | 1199.24 | 3481.58 |  |  | Iekārtota aktīvās atpūtas vieta, uzstādīti āra trenažieri bērniem un pieaugušajiem | 2014 | 01.06.2015. | Annas pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 641699,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *5.Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana* |
|  **56.** **Projekts realizācijā***–* **Eiropas brīvprātīgā darba projekts "EVS - nes"** |
|  | Līdzdalība Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā  | JSPA/ Erasmus+ | 11 015 |  | 11 015 |  |  | Brīvprātīgo darbā iesaistīti 2 jaunieši  | 2014 | 2015 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |
| **57.****Projekta ideja** *–* **Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā** |
|  | Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmas iespēju izmantošana | Erasmus+ | 40 000 |  | 40 000 |  |  | 5 jaunieši iesaistīti Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā  | 2015.gads | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizācijas |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana* |
|  **58.****Projekta ideja -** **Atbalsts****jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšanai** |
|  | Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības forumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |  | Organizēti 2 forumi, kuros jaunieši tiekas ar uzņēmējiem un pašvaldību  | 2015.gads | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu konsultatīvā padome |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība* |
|  **59. Projekta ideja - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana** |
| 59.1. | Dalība ES programmas „Erasmus+” mobilitātes projektos | Erasmus+ | 45 000 |  | 45 000 |  |  | Īstenoti 5 jauniešu mobilitātes projekti novadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Eiropā, Latvijā  | 2015 | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas  |
| 59.2. | Dalība ES programmas „Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektos | Erasmus+ | 20 000 |  | 20 000 |  |  | Īstenoti 3 stratēģiskās partnerības projekti  | 2015.gads | 2 gadi  | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas  |
|  **60. Projekta ideja - Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana** |
|  | Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana | Jaunatnes politikas valsts programma 2015., 2016, 2017.gadiem | 12 000 |  |  |  | 12 000 | Izstrādāti projekti jauniešu centru attīstībai, jauniešu aktivitāšu, apmācību, meistarklašu organizēšana  | 2015.gads | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, pagastu pārvaldes, jauniešu organizācijas  |
|  **61. Projekta ideja - Atbalsts 29.Ziemeru mazpulka tradīciju attīstībai** |
|  | 29.Ziemeru mazpulka tradīciju attīstība | ELFLA,Pašvaldības budžets | 12 000 | 2 000 | 10 000 |  |  | Veikts mazpulkatelpu remonts, iekārtām un mēbelēm aprīkotas telpas, pilnveidota neformālā izglītība Ziemera pagastā | 2015 | 2017 | Ziemera pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*6.Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana* |
|  **62. Projekta ideja - Atbalsts amatiermākslai kā tradicionālās kultūras veidotājai**  |
|  | Skatuves tērpu iegāde amatiermākslas kolektīviem | ELFLA/ LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Iegādāti, atjaunoti un papildināti tērpi 6 kolektīviem | 2016 | 2017 | Pagastu pārvaldes, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.3. Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra* |
|  **63. Projekta ideja –Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā** |
| 63.1. | Brīvdabas estrāžu atjaunošana, teritoriju labiekārtošana | ELFLA/ LEADER | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Atjaunotas 4 brīvdabas estrādes | 2016 | 2017 | Kultūras iestādes, Pagastu pārvaldes  |
| 63.2. | Saliekamās skatuves iegāde brīvdabas pasākumiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Iegādāta saliekamā skatuve | 2016 | 2017 | Kultūras un sporta nodaļa |
|  **64. Projekta ideja –** **Annas tautas nama atjaunošana**  |
|  | Annas tautas nama sanitārā mezgla un skatītāju zāles grīdas remonts | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 25 000 | 25 000 |  |  |  | Izremontēts sanitārais mezgls un skatītāju zāles grīda | 2015  | 2015 | Annas pagasta pārvalde |
|  **65. Projekta ideja –** **Jaunlaicenes tautas nama infrastruktūras uzlabošana**  |
|  | Jaunlaicenes tautas nama pagrabstāva un zāles renovācija | ELFLA/LEADER | 53 000 | 16 000 | 37 000 |  |  | Veikts kosmētiskais remonts, iegūtas vizuāli pievilcīgas telpas | 2016 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes tautas nams |
|  **66. Projekta ideja – Sabiedriskā centra darbības attīstība Kalncempju pagastā** |
|  | Kalncempju sabiedriskā centra darbības pilnveide iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai  | ELFLA/LEADER | 2 000 | 400 | 1 600 |  |  | Iegādāts inventārs sabiedriskā centra vajadzībām Kalncempju pagastā  | 2016 | 2016 | Kalncempju pagasta pārvalde |
|  **67. Projekta ideja –Kultūras iestāžu materiālās bāzes uzlabošana pasākumu kvalitātes paaugstināšanai** |
| . | Kultūras iestāžu skatuves, zāles aprīkojuma atjaunošana  | ELFLA/LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Uzlabots aprīkojums 4 kultūras iestādēs | 2016 | 2017 | Kultūras iestādes |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana* |
| **68.****Projekta ideja - Alūksnes Jaunās pils 1.stāva telpu restaurācija** |
| 68.1. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana apkures, ventilācijas, elektrības, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu pārbūvei | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti visi priekšdarbi restaurācijas procesa uzsākšanai | 2015 | 2016 | Alūksnes muzejs |
| 68.2. | Pakāpeniska telpu restaurācija | ERAF SAM 5.5.1,Pārrobežu sadarbības programmas | 1500000 | 225 000 | 1 275 000 |  |  | Atjaunota autentiskā pils vide 1.stāvā, iegūstot ne tikai pievilcīgu apskates objektu tūristiem, bet arī skaistas telpas dažādiem svinīgiem pasākumiem, sēdēm, viesu uzņemšanai utt. | 2016 | 2018 | Alūksnes muzejs |
| **69.****Projekta ideja - Alūksnes Muižas parka attīstība** |
| 69.1. | Muižas parka mazo arhitektūras formu restaurācija un atjaunošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 140 000 | 21 000 | 119 000 |  |  | Restaurēti 3 objekti, atjaunots 1 objekts, pārvietotas kāpnes pie Aleksandra paviljona | 2015 | 36 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs |
| 69.2. | Muižas parka taciņu, arhitektūras formu un citu dabas objektu izgaismošana  | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 173 000 | 26 000 | 147 000 |  |  | Izgaismotas taciņas 3,8 km garumā, 4 dīķi, 4 tiltiņi un līdz 10gab. citi dabas objekti (dižkoki, ezerrieksti)  | 2015 | 36 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs |
| 69.3. | Muižas parka zudušo formu (objektu) izpēte un atjaunošana  | Pašvaldības budžets | 4 500 | 4 500 |  |  |  | Veikta 3 objektiem un 1 objekts atjaunots | 2015 | 2017 | Alūksnes muzejs |
| 69.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Alūksnes Jaunās pils piegulošās teritorijas labiekārtošanai | Pašvaldības budžets | 4 800 | 4 800 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2016 | 2016 | Alūksnes muzejs |
| **70. Projekta ideja*****-* Bijušās PSRS Raķešu bāzes Zeltiņu pagastā tūrisma potenciāla paaugstināšana** |
| 70.1. | Tūrisma infrastruktūras attīstība, aprīkojuma iegāde bijušajā PSRS Raķešu bāzē Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets, sadarbības programmas ELFLA /LEADER | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti maketi, šautuve, aktīvās atpūtas taka, ekspozīcija angārā, iegādāti ģenerators, elektromobilis. | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 70.2. | Infrastruktūras uzlabojumi Zeltiņu skolas ēkā tūristu nakšņošanas iespēju paplašināšanai | Pašvaldības budžets, ELFLA /LEADER | 20 000 | 4 000 | 16 000 |  |  | Ierīkota ugunsdrošības rezerves izeja, veikts, telpu remonts |  |  | Zeltiņu pagasta pārvalde |
|  **71. Projekta ideja -****Šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne stacijas teritorijas attīstība** |
| 71.1. | Izpētes veikšana, tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets | 3 500 | 3 500 |  |  |  | Sagatavota vēsturiski pamatota tehniskā dokumentācija | 2015 | 2015 | Īpašumu nodaļa |
| 71.2. | Ēku un teritorijas attīstība - “stacija darbībā” | ERAFSAM 5.5.1 | 150 000 | 45 000 | 105 000 |  |  | Labiekārtota stacijas apkārtne, izvietoti tēlniecības objekti | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa |
| **72. Projekta ideja -****Kultūras un dabas mantojuma potenciāla izmantošana Alūksnes Muižas un Tempļakalna parkos, Alūksnes ezerā** |
| 72.1. | Muižas parka objektu restaurācija, parku teritoriju izgaismošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 600 000 | 90 000 | 510 000 |  |  | Restaurētas 4 un izgaismotas 5 parka mazās arhitektūras formas, izgaismoti parku dabas objekti, celiņi un gājēju tilts | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.2. | Ugunsnovērošanas torņa infrastruktūras pilnveide tūristu vajadzībām  | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Uzstādīta apmeklētāju apkalpošanas ēka, izvietotas informatīvās norādes un stendi, uzstādīts teleskops dabas ainavu vērošanai  | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.3. | Izgaismojuma atjaunošana Pilssalas tiltam | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Izgaismots tilts uz Pilssalu | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa |
| 72.4. | Gājēju promenādes un atpūtas zonu labiekārtošana Tempļakalna parkā | Latvijas –Igaunijas pārrobežu sadarbības programma | 40 000 | 6 000 | 34 000 |  |  | Tempļakalna parka reprezentatīvajā zonā, gar Alūksnes ezera krastu, izveidots gājēju ceļš ar atpūtas vietām un piknika zonu  | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.5. | Jaunu aktīvās atpūtas iespēju radīšana Tempļakalna parkā | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 200 000 | 30 000 | 170 000 |  |  | Izveidoti jauni pakalpojumi tūristiem, atjaunoti vēsturiskie objekti, izveidotas atpūtas, izglītojošās un vēsturiskās takas, sakārtota parka infrastruktūra | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.6. | Cepurītes salas labiekārtošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 30 000 | 4 500 | 25 500 |  |  | Izvietots informatīvais materiāls par salas vēsturi, izveidots mākslas objekts un laivu piestātne uz salas | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 72.7. | Ūdens tūrisma maršruta izveide Alūksnes ezerā | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 140 000 | 21 000 | 119 000 |  |  | Koka elektrokuģīša iegāde un četru piestātņu izveide-Tempļakalna parkā, Cepurītes salā, Muižas parkā un Pilssalā | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **73. Projekta ideja -** **Alūksnes viduslaiku pils kā tūrisma un sociāla objekta attīstība** |
| 73.1. | Pilsdrupu esošo akmens mūru un Rietumu torņakonservācija | VKKFVPAIERAFSAM 5.5.1 | 250 000 | 75 000 | 175 000. |  |  | Nostiprinātas esošās pilsdrupu akmens mūra sienu konstrukcijas | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 73.2. | Viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte un atsegto mūru konservācija | ERAFSAM 5.5.1., Pašvaldības budžets | 36 000 | 18 000 | 18 000 |  |  | 20 x 20 m2 platībā veikta viduslaiku galvenās pils daļas izpēte. Iekonservētas atsegtās arheoloģisko izrakumu vietas | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 73.3. | Alūksnes pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte | VKKF | 4700 | 2 000 | 2 700 |  |  | Iegūts vēsturisko materiālu apkopojums un sagatavots pils digitāls modelis | 2015 | 2015 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 73.4. | Jauni tūrisma produkti un pakalpojumi Alūksnes viduslaiku pils kompleksa darbības nodrošināšanai | ERAFSAM 5.5.1CBJRP, Pārrobežu sadarbības programmas | 250 000 | 75 000 | 175 000. |  |  | Tūrisma pakalpojumu funkciju nodrošināšanai uzbūvēts paviljons „Marija” | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **74. Projekts realizācijā -** **Alūksnes pilsdrupu konservācija** |
|  | Livonijas ordeņa pilsdrupu konservācijas darbi | VKPAI | 36 209,50 | 26 209,50 | 10 000 |  |  | Veikta pils viena mūra daļas konservācija | 2014 | 01.08.2015. | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **75. Projekta ideja - Mālupes muižas kompleksa attīstība**  |
|  | Mālupes muižas kompleksa pagrabstāva telpu atjaunošana | ELFLA/LEADER | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  | NVO | Mālupes muižas kompleksa pagrabstāva telpu atjaunošana iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde, NVO |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 877409,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*7.Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana* |
|  **77. Projekts realizācijā - Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā** |
|  | Alūksnes muižas parka Aleksandra paviljona restaurācija | Igaunijas-Latvijas-Krievijaspārrobežu sadarbības programma | 251111 | 25111.1 | 225999.9 |  |  | Restaurēts Aleksandra paviljons  | 2013 | 2015 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs, Pavlovskas muzejs Krievijas Federācijā |
|  **78. Projekta ideja - Dabas taku pilnveide un tūrisma pakalpojumu attīstība Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū**  |
|  | Veclaicenes dabas taku tīkla pilnveidošana, tūrisma pakalpojumu pieejamības uzlabošana  | ERAF SAM 5.4.1 | 90 000 | 14 000 | 76 000 |  |  | 4 dabas taku (24km) infrastruktūras uzlabošana un atpūtas vietas izveide pie Ievas ezera tūrisma pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai  | 2015 | 2018 | Veclaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **79. Projekta ideja - Jaunlaicenes muižas muzeja parka teritorijas ilgtspējīga attīstība** |
| 79.1. | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | ERAF SAM 5.4.1, pašvaldības budžets | 10 000 | 4 000 | 6 000 |  |  | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | 2015 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes muižas muzejs |
| 79.2. | Jaunlaicenes muižas vēsturiskā parka, strūklaku un dīķu atjaunošana  | ERAF SAM 5.4.1 | 75 000 | 18 750 | 56 250 |  |  |  Veikta parka renovācija, atjaunotas strūklakas, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls.Izveidotas atpūtas zonas parka teritorijā, kuras irpiemērotas personām ar kustībutraucējumiem, āra tirdzniecībaslaukums, ierīkots teritorijasapgaismojums | 2016 | 2017 | Jaunlaicenes muižas muzejs,Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
|  **80. Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana** |
| 80.1. | Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 140 000 | 20 000 | 120 000 |  |  | Izveidota smilšu pludmale, izbūvēta koka platforma ar laipas turpinājumu ūdenī un piknika zona nojumēm, 3 ugunskura vietām, piešķirot šai teritorijai plašāku funkcionālo izmantošanu | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 80.2. | Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā | Pārrobežu sadarbības programmas | 300 000 | 45 000 | 255 000 |  |  | Izbūvēta taka gar Alūksnes Pilsdrupām pa Iekšezera krastu virzienā uz Tempļakalna ielas gājēju tiltu. Izbūvētas 5 koka platformas ar soliņiem makšķerēšanai | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **81. Projekta ideja - Dabas daudzveidības saglabāšana muižu parku teritorijās Alūksnes novadā**  |
| 81.1. | Alsviķu muižas parka koku inventarizācija un labiekārtošana | ELFLA - LEADER | 3000 | 300 | 2 700 |  |  | Sakopts parks 2,67 ha platībā | 2016 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde, NVO |
| 81.2. | Ilzenes muižas parka dendroloģisko stādījumu aizsardzība  | ERAFSAM 5.4.1 ELFLA - LEADER | 4 000 | 1 000 | 3 000 |  |  | Veikta inventarizācija 3,5 ha platībā un aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projekta izstrāde | 2015 | 2017 | Īpašumu nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.2*. *Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana* |
|  **82. Projekta ideja - Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana** |
| 82.1. | Peldvietu izveide un/vai labiekārtošana | ELFLA – LEADER | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Iekārtotas, uzlabotas 6 peldvietas pagastu teritorijās  | 2016. | 2018 | Pagastu pārvaldes |
| 82.2. | Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciema dīķa teritorijas labiekārtošana  | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi + ELFLA/ LEADER | 36 000 | 11 000 | 25 000 |  |  | Labiekārtota atpūtas zona iedzīvotājiem | 2015 | 2016 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 82.3. | Peldvietu labiekārtošana Alūksnes ezera “Vējiņā” un “Melnumā” | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 20 000 | 3 000 | 17 000 |  |  | Labiekārtotas 2 peldvietas | 2015 | 2017 | Pašvaldības aģentūra “ALJA” |
|  **83. Projekta ideja - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta** |
|  | Ielu apgaismojuma nomaiņa | KPFI | 90 000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Uzstādīti 78 energoefektīvi gaismekļi un uzlabota ar tiem saistītā infrastruktūra | 2015 | 2015 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **84. Projekta ideja – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība** |
| 84.1. | Zeltiņu pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība  | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 30 700 | 30 700 |  |  |  | Uzstādīti 16 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2015 | 2015 | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 84.2. | Jaunlaicenes pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Uzstādīti 22 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2015 | 2015 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 84.3. | Veclaicenes pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Uzstādīti 5 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2015 | 2015 | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| 84.4. | Apgaismojuma infrastruktūras attīstība Jaunannas Zaķusalā  | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 500 | 14 500 |  |  |  | Palielināta pieslēguma jauda un uzstādīti 6 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2016 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 84.5. | Kalncempju pagasta centra teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izveide | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Izveidota apgaismojuma infrastruktūra | 2015 | 2015 | Kalncempju pagasta pārvalde |
| 84.6. | Alsviķu pagasta Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 21 700 | 21 700 |  |  |  | Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra, uzstādīti 10 energoefektīvi gaismekļi | 2015 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 84.7. | Pededzes ciema centra apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras pārbūve | 2016 | 2016 | Pededzes pagasta pārvalde |
|  **85. Projekta ideja - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā** |
|  | Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma atjaunošana un papildināšana | ELFLA/LEADER | 25 000 | 5 000 | 20 000 |  |  | Pilnveidotasbērnu brīvā laika pavadīšanasvietas 3 teritorijās | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes, NVO |
|  **86. Projekta ideja - Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā** |
|  | Kapsētu labiekārtošana  | ELFLA/LEADER | 30 000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Veikta labiekārtošana 2 kapsētās | 2015 | 2017 | Pagastu pārvaldes |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.3. Augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu un videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana* |
|  **87. Projekts realizācijā - Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Annas, Alsviķu, Zeltiņu, Mārkalnes un Pededzes pagastos** |
|  | Jaunaudžu kopšana | ELFLA | 2481,70 | 992,68 | 1489,02 |  |  | Izkoptas jaunaudzes 8,3 ha | 2014 | 2015 | P/A “Spodra” |
|  **88. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība** |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zeltiņu ciemā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | ERAF | 512 573,12 | 63 946.33 | 362 362.56 |  | 86 264,22 | Rekonstruēts ūdensvads 1131m, kanalizācijas tīkli 1069 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | SIA “Rūpe” |
|  **89. Projekts realizācijā - Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā** |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Mārkalnes ciemā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | ERAF | 326 798,87 | 36 903.27 | 209 118,47 |  | 8 777,13 | Rekonstruēts ūdensvads 273m, kanalizācijas tīkli 634 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | SIA “Rūpe” |
|  **90. Projekts realizācijā - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā** |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Jaunlaicenes ciemā | ERAF | 451 664,40 | 52 570,43 | 297889.12 |  | 101 194,85 | Rekonstruēts ūdensvads 1184m, kanalizācijas tīkli 150 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | SIA “Rūpe” |
|  **91. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība** |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Jaunzemu ciemā | ERAF | 590 567,27 | 73 920.4 | 418882.25 |  | 97 764,63 | Rekonstruēts ūdensvads 1272,5m, kanalizācijas tīkli 2304,6 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | SIA “Rūpe” |
|  **92. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība** |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Strautiņu ciemā | ERAF | 594 497,40 | 74 997.44 | 424985.49 |  | 94 514,47 | Rekonstruēts ūdensvads 2325,3m, kanalizācijas tīkli 1536,8 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | SIA “Rūpe” |
|  **93. Projekts realizācijā - Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība** |
|  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Alsviķu ciemā | ERAF | 596 381,11 | 75 000,00 | 425 000,00 |  | 96 381,11 | Rekonstruēts ūdensvads 1165,7m, kanalizācijas tīkli 2019,8 m, pārbūvētas attīrīšanas iekārtas | 2013 | 2015 | SIA “Rūpe” |
|  **94. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā** |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija  | 2016 | 2020 | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **95. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes pilsētā III kārta** |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes pilsētā III kārtā plānotas 19 aktivitātes (izvērsti skat. pielikumā) | ERAFSAM 5.3.1. | 3 000 000 | 450 000 | 2 100 000 |  | 450000 | Izveidoti 2175 jauni pieslēgumi, pārbūvēti dūņu lauki | 2016 | 24 mēneši | SIA “Rūpe” |
|  **96. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Jaunalūksnes pagasta Bejas ciemā** |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Bejas ciemā  | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Bejas pamatskola un pašvaldības iestādes pieslēgtas kanalizācijas sistēmai | 2016 | 2017 | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **97. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Malienas pagasta Brencu ciemā 2.kārta** |
|  | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Brencu ciemā  | Pārrobežu sadarbības programmas | 145 000 | 20 000 | 125 000 |  |  | Pārbūvēti 2033 m kanalizācijas tīklu  | 2017 | 8 mēn. | Malienas pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **98. Projekta ideja - Racionāla Lūkumīša ezera apsaimniekošana** |
|  | Mārkalnes pagasta Lūkumīša ezera hidrotehniskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana | Pašvaldības budžets, publiskais finansējums | 7 000 | 3 500 | 3 500 |  |  | Izstrādāti zinātniski pamatoti noteikumi ezera hidrotehniskajai ekspluatācijai  | 2015 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde |
|  **99. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības attīstība Mālupes pagastā** |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Mālupes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Uzlabotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas | 2017 | 2gadi | SIA “Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Sofikalna ciemā  | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 70 000 | 35 000 | 35 000 |  |  | Sakārtota ūdensapgāde  | 2017 | 2gadi | Mālupes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **100. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā** |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā  | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 50 000 | 25 000 | 25 000 |  |  | Veikti uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā | 2017 | 2017 | SIA „Ievedne”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **101. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Ziemera pagasta Ziemeru ciemā** |
|  | Ziemera ciema ūdenssaimniecības attīstība | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 80 000 | 30 000 | 50 000 |  |  | Uzstādītas attīrīšanas iekārtas dzeramā ūdens sagatavošanai, veikta ūdensvada atjaunošana un jauna izbūve | 2015 | 2015 |  SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **102. Projekta ideja – Siltumapgādes uzlabošana Mālupes pagastā** |
|  | Mālupes pagasta siltumtrašu rekonstrukcija, katla iegāde | ERAF | 80 000 | 40 000 | 40 000 |  |  | Rekonstruēti 1,5 km siltumtrašu, iegādāts apkures katls  | 2015 | 2gadi | Mālupes pagasta pārvalde |
|  **103. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes izmantošanas paplašināšana Jaunlaicenes pagastā** |
|  | Siltumtrases izbūve Jaunlaicenē uz pagasta pārvaldes un sporta centra ēkām | ERAF | 60 000 | 30 000 | 30 000 |  |  | Izbūvēta jauna siltumtrase 450m uz Jaunlaicenes sporta centru un Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ēku  | 2015 | 2017 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
|  **104. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes uzlabošana Alūksnes pilsētā** |
|  | Siltumtrašu nomaiņa, jaunu pieslēgumu izveide, siltuma sadales uzlabošana | ERAF SAM 4.3.1. | 150 000 | 22 500 | 105 000 |  | 22 500 | Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa 3-5 km, 5 – 10 jaunu pieslēgumu izveide  | 2016 | 2018 | A/S “SIMONE” |
|  **105. Projekta ideja – Hidrobūves atjaunošana plūdu draudu novēršanai uz Melnupes Zeltiņu pagastā**  |
|  | Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana | ERAF | 35 000 | 6250 | 28750 |  |  | Regulēts ūdens līmenis pavasaros un rudeņos, kā arī novērsti plūdu draudi pagasta teritorijā, pārbūvētas slūžas uz Melnupes | 2015 | 2016 | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 1 781 641,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*8.Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta efektīva pārvalde* |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana* |
|  **106. Projekts realizācijā – Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā** |
|  | Esošu publisko interneta punktu darbības attīstīšana un jaunu izveide | ERAF | 93 964,00 | 11275,68 | 82 688,32 |  |  | Veikti uzlabojumi 18 interneta pieejas punktos, izveidotas 25 jaunas interneta pieejas zonas novadā. | 2014. | 30.06.2015. | Informāciju tehnoloģijas nodaļa, Plānošanas un attīstības nodaļa |
|  **107. Projekts realizācijā – E - grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā** |
|  | Aktivitātes E - grāmatu lasīšanas iespēju nodrošināšanai  | ELFLA/LEADER | 3755,00 | 627,76 | 3127,24 |  |  | Iegādāti 3 e-grāmatu lasītāji, viens portatīvais dators, e - grāmatas | 2014. | 31.03.2015. | Mārkalnes bibliotēka |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana* |
|  **108. Projekta ideja –** ERAF SAM 4.2.2.- **Pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana** |
| 108.1. | Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā | ERAFSAM 4.2.2. | 655 000 | 195 000 | 460 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 41 t CO2 | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 108.2. | P/A “Spodra” administratīvajā ēkā | ERAFSAM 4.2.2. | 200 000 | 70 000 | 130 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 25,4 t CO2 | 2016 | 2017 | P/A “Spodra” |
| 108.3. | Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā | ERAFSAM 4.2.2. | 130 000 | 50 000 | 80 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 27,4 t CO2 | 2016 | 2017 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 108.4. | Pededzes pagasta pārvaldes un tautas nama ēkā | ERAFSAM 4.2.2. | 255 000 | 120 000 | 135 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 51,8 t CO2 | 2016 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde |
| 108.5 | Alsviķu kultūras namā  | ERAFSAM 4.2.2./KPFI | 125 000 | 25 000 | 100 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 42,6 t CO2 | 2015 | 2017 | Alsviķu kultūras nams |
| 108.6. | Bejas pamatskolas 1.-4.klašu ēka | ERAFSAM 4.2.2./ KPFI | 110 000 | 35 000 | 75 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 30 t CO2 | 2015 | 2017 | Bejas pamatskola |
| 108.7. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” ēkā | ERAFSAM 4.2.2/ KPFI | 125 000 | 43 000 | 82 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 52,2 t CO2 | 2016 | 2017 | PII “Zemenīte” |
| 108.8 | Liepnas internātpamatskolas internāta ēkā | ERAFSAM 4.2.2/KPFI | 300 000 | 55 000 | 245 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2015 | 2017 | Liepnas internātpamatskola |
| 108.9. | Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā | ERAFSAM 4.2.2 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde |
|  **109. Projekta ideja –** **ERAF SAM 4.2.2 Pašvaldības kapitālsabiedrību ēku energoefektivitātes paaugstināšana** |
| 109.1. | SIA ”Alūksnes slimnīca” ēku siltināšana II kārta | ERAFSAM 4.2.2 | 400 000 |  | 340 000 |  | 60 000 | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | SIA ”Alūksnes slimnīca” |
| 109.2. | A/S “Simone” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | ERAFSAM 4.2.2 | 50 000 |  | 42 000 |  | 8 000 | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | A/S “Simone” |
|  **110. Projekta ideja – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana**  |
| 110.1. | Pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada sociālā dienesta ēkai | Pašvaldības budžets/Pārrobežu sadarbības programmas | 18 000 | 2 000 | 16 000 |  |  | Izbūvēts lifts ēkas pieejamības uzlabošanai | 2015 | 2016 | Sociālais dienests |
| 110.2. | Telpu renovācija Annas pagasta pārvaldes ēkā, tajā skaitā vides pieejamības uzlabošana  | Pašvaldībasmērķprogrammas līdzekļi  | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Renovētas klientu apkalpošanas telpas, nodrošināta vides pieejamība  | 2016 | 2016 | Annas pagasta pārvalde |
| 110.3. | Laukuma nobruģēšana pie Liepnas Tautas nama, kāpņu un pandusa izbūve | Pašvaldības 2015.gada mērķprogrammas līdzekļi | 17 900 | 17 900 |  |  |  | Tautas namā nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzlabots laukuma segums  | 2015 | 2015 | Liepnas pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* |  | 689 803,44 |  |  |  |  |  |  |  |

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS