**Pielikums** Alūksnes novada domes 19.09.2016. lēmumam Nr.300

“Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.

Investīciju plāna 2015.-2017. gadam aktualizēšanu”

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017. gadam

(ar perspektīvu līdz 2020. gadam saistībā ar ERAF specifiskajiem atbalsta mērķiem)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitātes | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa  (*euro*) | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums  (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *1.Uzņēmējdarbību veicinoša vide* | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | |
| **7. Projekta idejas - ERAF SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu atlases 2. pasākumam** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.1) | 462 917 | 173 069 | **289 848** |  |  | Izbūvēta industriālā teritorija 0,79 ha platībā ar jaunu elektroenerģijas pieslēgumu ar jaudu 560 kW, radītas 25 jaunas darba vietas, piesaistītas investīcijas 800 000 EUR (kopsummā) Labuma guvēju skaits – 3 | 2016 | 12 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.2. | Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.2) | 854 179 | 627 096 | **227 083** |  |  | Uzbūvēta publiska infrastruktūra - servisa ēka pakalpojumu sniegšanai, izveidotas 2 darbavietas, piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 152 000 EUR kopsummā, labuma guvēju skaits – 4. | 2016 | 18 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.3) | 50 000 | 16 419 | **33 581** |  |  | Izbūvēts elektroapgādes pieslēgums, izveidota 1 darba vieta, labuma guvēju skaits - 2 | 2019 | 12 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.4. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības veicināšanai Alūksnes pilsētā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (rezerves projekta ideja) | 1 000 000 | 449 488 | 550 512 |  |  | Pārbūvēta Merķeļa iela 1131 m garumā un labiekārtota teritorija. Piesaistītas investīcijas 551 000 EUR (kopsummā) un 10 no jauna radītas darba vietas. | 2018 | 24 mēneši | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *2.Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža garumā* | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.2. Kvalitatīva izglītības vide* | | | | | | | | | | | |
| **31. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi** | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | ERAF  SAM 8.1.2. | līdz  3 419 973 | līdz  1 094 391 | 2 325 582 |  |  | Pilnībā modernizētu vispārējās izglītības iestāžu skaits – 2  Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs – 559 izglītojamie | 2016 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa, AVĢ, Alūksnes novada vidusskola |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*6.Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu* | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana* | | | | | | | | | | | |
| **31. Projekta ideja – - ERAF SAM 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus** | | | | | | | | | | | |
|  | Gaismas ceļš caur gadsimtiem | ERAF  SAM 5.5.1.  /24.1. | 1 704 843 | 518 751 | 1 146 092 |  |  | Veikti ieguldījumi 4 valsts nozīmes arhitektūras un kultūras pieminekļos, radīti 5 jauni pakalpojumi kultūras mantojuma objektos, pilnveidots viens esošs pakalpojums, tūristu skaita un nakšņojumu skaita pieaugums 15 000 apmeklējumi gadā un līdz 2023. gadam 300 000 kopsummā. | 2016 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa/ sadarbības projekts ar Cesvaines novada un Gulbenes novada pašvaldībām, Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi |

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS