Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

(ar perspektīvu līdz 2020.gadam saistībā ar ERAF specifiskajiem atbalsta mērķiem)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitātes | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa  (*euro*) | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums  (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *1.Uzņēmējdarbību veicinoša vide* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.1.* *Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **1.** **Projekta ideja – Skolas resursi – laba iespēja uzņēmējdarbības uzsākšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolu materiālo resursu attīstība uzņēmējdarbības attīstībai, dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi | Latvijas –Igaunijas sadarbības programma/  2. | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izveidota izejmateriālu bāze vienā vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestāde |
| **2.****Projekts realizācijā *–*****Līdzdalība konkursā/ projektā – Radām novadam!** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums konkursam, atbalsta pasākumi | Pašvaldības budžets | 2 420 | 2 420 |  |  |  | Biznesa idejas izstrāde un realizācija novada teritorijā | 2014 | 01.06.2016. | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa |
| **3.****Projekta ideja *–*****Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolēnu nodarbināšanas pasākums | Pašvaldības budžets, NVA | 4 901 | 4 901 |  |  |  | Nodarbināti 18 skolēni vienu mēnesi vasaras brīvlaikā | 2016 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.2.Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **4. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Uzņēmēju dienu pasākuma atjaunošana | Pašvaldības budžets, Igaunijas – Latvijas sadarbības programma | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  | Uzņēmēju dienu pasākums | 2015 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 4.2. | Finansējums pieredzes apmaiņas braucieniem, izstāžu apmeklējumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | 2 pieredzes apmaiņas braucieni | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **5. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi jaunu uzņēmējdarbības pakalpojumu attīstībai Veclaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldībai piederošu telpu remonts Kornetos | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 10 719 | 10 719 |  |  |  | Telpu atjaunošana, uzņēmējiem iespējas sniegt iedzīvotājiem dažādus sadzīves u.c. veida pakalpojumus | 2015 | 2016 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **6. Projekta idejas - ERAF SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  projektu atlases 3.pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1.kārta (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2.  (prioritārā projekta ideja Nr.1) | 2 464 812 | 351 681 | 2 095 131 | 18 000 |  | Samazināta degradētā teritorija 1,3 ha, radītas 34 darbavietas un piesaistītas investīcijas 2,1 miljoni EUR (kopsummā) | 2016 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 6.2. | Ražošanas telpu izbūve Alūksnes pilsētas Rūpniecības ielas industriālajā teritorijā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2.  (prioritārā projekta ideja Nr.2/6.1.) | 680 475 | 102 071 | 136 095 | 442 309 |  | Radītas jaunas 3 darba vietas un piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 137 000 EUR (kopsummā) | 2019 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 6.3. | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta  (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2. (alternatīvā projekta ideja) | 2 625 393 | 378 167 | 2 231 226 | 16 000 |  | Samazināta degradētā teritorija līdz 1 ha, radītas 37 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 2,55 milj. EUR (kopsummā) | 2017 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **7. Projekta idejas - ERAF SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu atlases 2. pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.1) | 670 000 | 70 500 | 399 500 | 200 000 |  | Izbūvēta industriālā teritorija 0,8 ha platībā ar jaunu elektroenerģijas pieslēgumu ar jaudu 560 kW, radītas 25 jaunas darba vietas, piesaistītas investīcijas 800 000 EUR (kopsummā) | 2016 | 12 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.2. | Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (prioritārā projekta ideja Nr.2) | 1 000 000 | 848 988 | 151 012 |  |  | Uzbūvēta publiska infrastruktūra - servisa ēka pakalpojumu sniegšanai, izveidotas 3 darbavietas, piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 152 000 EUR kopsummā | 2017 | 36 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 7.3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības veicināšanai Alūksnes pilsētā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.  (alternatīvā projekta ideja) | 1 000 000 | 449 488 | 550 512 |  |  | Pārbūvēta Merķeļa iela 1131 m garumā un labiekārtota teritorija. Piesaistītas investīcijas 551 000 EUR (kopsummā) un 10 no jauna radītas darba vietas. | 2018 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **8. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Pašvaldības autoceļa Pļevna – Stuborova pārbūve (3,77 km grants segums) | ELFLA | 154 275 | 61 710 | 92 565 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,77 km garumā | 2015 | 2017 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| 8.2. | Tilta pār Kūdupi autoceļā Čistigi- Zagorje pārbūve | Pašvaldības  budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Pārbūvēts tilts, nodrošinot 30 gadu kalpošanas laiku ar slodzi līdz 10 t | 2017 | 2018 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| **9. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Mežmuiža – Pakalni - Ezīšava pārbūve (5,84 km grants segums) | ELFLA | 239 360 | 95 744 | 143 616 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,84 km garumā | 2017 | 2018 | | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| **10. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas pārbūve Jaunannas pagastā (3,378 km grants segums) | ELFLA | 162 378 | 64 951 | 97 427 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,378 km | 2015 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| **11. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Lūkuži - Gotlupi - Nāzupi pārbūve (5,19 km grants segums) | ELFLA | 134 640 | 53 856 | 80 784 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 5,19 km | 2017 | 2018 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| **12. Projekta ideja** - **Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Atte – Lejas pārbūve (3,464 km grants segums) | ELFLA | 174 845 | 69 938 | 104 907 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,464 km | 2018 | 2019 | | Annas pagasta pārvalde |
| **13. Projekta ideja - Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Purmala (6,58km, grants segums) posma 0,00-4,44 km pārbūve | ELFLA | 263 200 | 78 960 | 184 240 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 4,44 km | 2015 | 2017 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.2. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Priedulāji pārbūve (kopējais garums 1.665km, t.sk 0,55km melnais segums un 1,115km grants segums) | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,70km (0.55km melnā seguma posmam un 0.15km grants ceļa posmam). Atjaunots apgaismojums un melnais segums. | 2016 | 2017 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| 13.3. | Pašvaldības autoceļa Mālupe - Skola pārbūve (kopējais garums 0,676km, t.sk 0,31km melnais segums un 0,366km grants segums | pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0.31km. Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2016 | 2017 | | Mālupes pagasta pārvalde |
| **14. Projekta ideja - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Liepnas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Francikopole –Kavaci pārbūve (3,256 km grants segums) | ELFLA | 130 240 | 39 072 | 91 168 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,256km | 2015 | 2017 | | Liepnas pagasta pārvalde |
| **15. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunalūksnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Pašvaldības autoceļa Ausēji-Garjuri pārbūve (3,516 km grants segums) | ELFLA | 130 495 | 52 198 | 78 297 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,516 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 15.2. | Pašvaldības autoceļa Garjuri-Lašķi pārbūve (2,95km grants segums) | ELFLA | 109 488 | 43 795 | 65 693 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,95 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| **16. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Malienas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Pašvaldības autoceļa P41 Cūku komplekss pārbūve (0,328 km grants segums) | ELFLA | 10 610 | 4 244 | 6 366 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,328 km garumā | 2017 | 6 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.2. | Pašvaldības autoceļa Brenci – Sakvārne pārbūve (1,50 km grants segums) | ELFLA | 48 523 | 19 409 | 29 113 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,5 km garumā | 2017 | 8 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.3. | Pašvaldības autoceļa Tomsona pagrieziens – Sebežnieki pārbūve (3,5 km posmā grants segums) | ELFLA | 113 219 | 45 288 | 67 931 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,5 km garumā | 2017 | 8 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| 16.4. | Pašvaldības autoceļa Pamatskolas ceļa Nr.1 pārbūve (0,134 km asfalta segums) | Pašvaldības budžets | 13 400 | 4 020 | 9 380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,134 km garumā | 2016 | 12 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde |
| **17. Projekta ideja - Ceļu un inženierbūvju infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības autoceļa Ieviņas – Laimiņas pārbūve posmā 0,00- 4,315 km grants segums) | ELFLA | 180 143 | 72 057 | 108 086 |  |  | Pārbūvēts autoceļa posms 4,315 km garumā. | 2015 | 2018 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| **18. Projekta idejas - Ceļu pārbūve Alsviķu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens - Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera pārbūve (5,05 km grants segums) Pašvaldības autoceļa Māriņkalns - Karva posmā 4,120-4.180, (60 m Ziemera pagasts) | ELFLA | 468 746 | 187 498 | 281 248 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 5,050 km garumā Alsviķu pagastā un 60 m Ziemera pagastā | 2015 | 2017 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 18.2. | Pašvaldības autoceļa Līvkalni – Nēķene ceļa posma pārbūve | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš 600 metru garumā | 2016 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| **19. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Pašvaldības autoceļa Darbnīcas – Līvāni pārbūve (0,734km grants segums) | ELFLA | 40 000 | 12 000 | 28 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,450 km garumā | 2015 | 2018 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.2. | Pašvaldības autoceļa Liepiņi – Jaunzemi pārbūve (kopējais garums 3,876km, grants segums, pārbūve posmā 1,476 – 3,876km Paiķeni –Jaunzemi) | ELFLA | 134 230 | 40 270 | 93 960 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,4 km garumā | 2015 | 2018 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.3. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Darbnīcas pārbūve (0,48km, t. sk. melnais segums 0,1km,grants - 0,38km) | ELFLA | 18 070 | 5 420 | 12 650 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,48 km garumā | 2015 | 2018 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| 19.4. | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (kopējais garums 4,84 km, pārbūve 0,47 km posmā Jaunzemi - Darbnīcas, melnais segums) | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Atjaunots melnais segums 0,47 km garumā posmā Jaunzemi- Darbnīcas | 2016 | 2016 | | Ilzenes pagasta pārvalde |
| **20. Projekta ideja - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Ziemera pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Pašvaldības autoceļa Ziemeri – Murati pārbūve (0,28 km asfalta segums, 1,85 km grants segums) | ELFLA | 70 300 | 21 000 | 49 300 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,85 km garumā | 2015 | 2018 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.2. | Pašvaldības autoceļa Stūrīši – Ziemeri pārbūve (grants segums) | ELFLA | 8 320 | 2 500 | 5 820 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,34 km garumā | 2015 | 2018 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.3. | Pašvaldības autoceļa Atvases – Ziemeļnieki pārbūve (grants segums) | ELFLA | 8 960 | 2 700 | 6 260 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,56 km garumā | 2015 | 2018 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.4. | Pašvaldības autoceļa Indrāni – Blūmji – Gailīši pārbūve (grants segums) | ELFLA | 57 000 | 14 250 | 42 750 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,1 km garumā | 2015 | 2018 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| 20.5. | Pašvaldības autoceļa Rijukalns – Vengerski pārbūve (grants segums) | ELFLA | 63 040 | 15 760 | 47 280 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,94 km garumā | 2015 | 2018 | | Ziemera pagasta pārvalde |
| **21. Projekta idejas - Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Pašvaldības autoceļa Bambaļi –Tortuži –Dēliņkalns pārbūve, (grants segums) | ELFLA | 58 880 | 14 720 | 44 160 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,172 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja pārbūve (grants segums) | ELFLA | 44 480 | 11 120 | 33 360 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,821 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.3. | Pašvaldības autoceļa  Jaunlaicene - Jānīši – Balti (grants segums) | ELFLA | 46 983 | 34 267 | 18 793 |  |  | Pārbūvēts autoceļa posms 1,164 km garumā | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 21.4. | Gājēju ietves izbūve Jaunlaicenes ciema centrā gar Valsts nozīmes autoceļu Alūksne-Lucka | pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Izbūvēta ietve 550m garumā | 2016 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| **22. Projekta idejas - Ceļu infrastruktūras uzlabošana Veclaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Pašvaldības autoceļa Dzintari – Cīņas pārbūve (grants segums) | ELFLA | 228 452 | 91 381 | 137 071 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,848 km garumā | 2015 | 2018 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| 22.2. | Pašvaldības autoceļa Vidzemes šoseja -Romeškalns pārbūve (0,05 km asfalta segums, 0,57 km grants segums) | Pašvaldības budžets | 9 920 | 2 900 | 7 020 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,62 km garumā | 2016 | 2017 | | Veclaicenes pagasta pārvalde |
| **23. Projekta ideja - Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets | 300 000 | 300 000 |  |  |  | Uzlabotas 3 ielas 840m garumā un izveidoti stāvlaukumi | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* | | | | | | | | | | | | |
| **24. Projekta ideja - ERAF SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”**  **projektu atlases 2.pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2. (prioritārā projekta ideja) | 10 691 036 | 968 705 | 4 370 324 | 5 352 007 |  | Degradētās teritorijas revitalizācija – 0,84 ha.  Privātās investīcijas 4,4 milj. EUR, radītas 72 darbavietas | 2017 | 36 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 24.2 | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta  (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2.  (alternatīvā projekta ideja) | Skat.punktu 6.3. | Skat.punktu 6.3. | Skat.punktu 6.3. | Skat.punktu 6.3. |  | Samazināta degradētā teritorija līdz 1 ha, radītas 37 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 2,55 milj. EUR | 2017 | 24 mēneši | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **25. Projekta ideja - Informatīvo norāžu un stendu izvietošana tūrisma attīstības veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Norādes un informatīvie stendi pie tūrisma objektiem | Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 35 000 | 6 000 | 29 000 |  |  | Uzstādīti informatīvie stendi un norādes pie atjaunotajiem tūrisma objektiem, informācijas ceļa zīmes ar norādēm uz visiem  novada teritorijas tūrisma  maršrutos iekļautajiem apskates  objektiem un mājražotāju  saimniecībām | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| **26. Projekta ideja - Moderno tehnoloģiju izveide viedtālruņiem novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai** | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Mobilo aplikāciju izveide viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidotas mobilās aplikācijas | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| 26.2. | Elektronisko tūrisma maršrutu izstrāde viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 10 000 | 3 000 | 7 000 |  |  | Izveidoti elektroniskie maršruti | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| **27. Projekta ideja - Interaktīvu tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma produktu reklamēšanā** | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | Lielformāta LED video displeju iegāde un izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas | 200 000 | 30 000 | 170 000 |  |  | Uzstādīti divi LED ekrāni, kas reklamē Alūksnes novada tūrisma objektus un kultūras pasākumus | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| 27.2. | Digitālās reklāmas un informācijas stendu izvietošana | Pārrobežu sadarbības programmas | 64 000 | 10 000 | 54 000 |  |  | Uzstādīti 2 digitālās informācijas stendi, 24 h diennaktī pieejama informācija par tūrisma objektu, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, aktīvās atpūtas iespējām, kultūras pasākumiem un cita informācija | 2016 | 2017 | | Tūrisma informācijas centrs |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 23 145 953 | 4 870 168 | 12 253 545 | 6 028 316 |  |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *2.Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža garumā* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.1. Izglītības pieejamība* | | | | | | | | | | | | |
| **28. Pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumu drošai un efektīvai nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Alsviķu pagastā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Iegādāts autobuss | 2015 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| **29. Projekta ideja - ERAF SAM 8.4.1. Nodarbināto personu izglītības iespēju paplašināšana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nodarbināto personu profesionālo kompetenču pilnveidošana | ESF SAM 8.4.1. | 50 000 |  | 50 000 |  |  | Palielinājies mūžizglītībā iesaistīto personu skaits | 2016 | 2020 | | Izglītības pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.2. Kvalitatīva izglītības vide* | | | | | | | | | | | | |
| **30. Projekta ideja –Izglītības un sporta centra izveide** **Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Vecās Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas demontāža un jaunas ēkas būvniecība | valsts mērķprogramma, pašvaldības budžets | 8 000 000 | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 | Sporta centrs sākumskolai un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, ieguvēju skaits 800 izglītojamie | 2017 | 2019 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **31. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana  (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 8.1.2. | 3 200 000 | 15%  480 000 | 85%  2 720 000 |  |  | Modernizētu vispārējās izglītības iestāžu skaits – 2  Izglītības iestāžu skaits, kurās veikti pasākumi mācību vides modernizēšanai (ja pietiekams finansējums) - 3  Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama modernizēta vispārējās izglītības mācību vide, to kopskaitā novadā - 33%-43,7%  Skolēnu skaits, kam pieejama modernizēta vispārējās izglītības mācību vide – 559-721 | 2016 | 2019 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, AVĢ, Alūksnes novada vidusskola |
| **32. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.3**. **Alsviķu arodskolas mācību vides attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alsviķu arodskolas iekārtu un aprīkojuma iegāde, sporta kompleksa atjaunošana | ERAF  SAM 8.1.3. | 300 000 |  | 255 000 |  | 45 000 | Iegādāti darbgaldi, datortehnika, atjaunots sporta komplekss | 2016. | 2017. | | Alsviķu arodskola |
| **33. Projekta ideja – Sporta inventāra iegāde Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkursi), pašvaldības budžets | 33 000 | 16 500 | 16 500 |  |  | Pieteikti 3 projekti, iegādāts jauns sporta inventārs | 2015 | 2017 | | Izglītības pārvalde, izglītības iestādes |
| **34. Pašvaldības finansējums – Datortehnikas un programmatūru atjaunošana Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Datortehnikas un programmatūru atjaunošana izglītības iestādēs | pašvaldības budžets | 36 000 | 36 000 |  |  |  | Atjaunotas datorprogrammas visās izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | | Informācijas tehnoloģiju nodaļa |
| **35. Pašvaldības finansējums - Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un apkures remontiem | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pirmsskolas izglītības iestādes | 2015 | 2017 | | Izglītības iestādes |
| **36. Projekta ideja - Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
| 36.1. | Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu korpusa fasādes renovācija | ERAF | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Atjaunots fasādes krāsojums 1440 m2 | 2015. | 2017. | | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija |
| 36.2. | Alūksnes pilsētas sākumskolas zāles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 60 000 | 60 000 |  |  |  | Pastiprināts zāles pārsegums, atjaunots krāsojums | 2015 | 2017 | | Alūksnes pilsētas sākumskola |
| 36.3. | Lokālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Pārbūvētas 3 lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pirmsskolas izglītības iestādēs | 2015 | 2017 | | Izglītības iestādes |
| 36.4. | Malienas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Atjaunota ēkas fasāde 864,35 m2 | 2016 | 2016 | | Malienas pagasta pārvalde |
| **37. Projekta ideja – SAM 8.3.2. Alūksnes novada pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pedagogu kompetenču pilnveide | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets, Erasmus+, Nordplus | 30 000 |  | 30 000 |  |  | Iesaistīti visi pedagogi | 2015 | 2017 | | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |
| **38. Projekts realizācijā – “Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz””** | | | | | | | | | | | | |
|  | Starptautiska pieredzes apmaiņa, jaunu darba metožu apguve | Erasmus +;  K2 | 20 930 |  | 20 930 |  |  | Alūksnes novada vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa ar 9 citu Eiropas valstu pedagogiem | 2014 | 2017 | | Alūksnes novada vidusskola |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **39. Projekta ideja - SAM 8.3.5.Karjeras izglītības attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Karjeras izglītības pieejamība | ESF SAM 8.3.5. | 18 000 |  | 18 000 |  |  | Strādā karjeras konsultants | 2015 | 2020 | | Izglītības pārvalde |
| **40. Projekta ideja - Darba ar talantīgajiem izglītojamiem pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atbalsts izglītojamo talantu attīstībai | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets | 36 000 | 12 000 | 24 000 |  |  | Novadā izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem | 2015 | 2017 | | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 11 983 930 | 4 753 500 | 3 185 430 |  | 4 045 000 |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *3.Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā* | | | | | | | | | | | | |
| **41.** **Projekta ideja –Atbalsta pasākumi Alūksnes novada sociālajiem darbiniekiem** | | | | | | | | | | | | |
| 41.1 | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | ESF  SAM 9.2.1. | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja mācīties ne mazāk kā 24 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā 22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| 41.2 | Supervīzijas | ESF  SAM 9.2.1. | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja saņemt supervīzijas pakalpojumu ne mazāk kā 18 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā  22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| 41.3 | Jaunu darba metožu apguve | ESF | 10 800 | 800 | 10 000 |  |  | Atbalstīts 1 projekts | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| **42.****Projekta ideja – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām** | | | | | | | | | | | | |
| 42. 1. | Atbalsta, izglītojošo grupu darba ar klientiem attīstīšana | ESF | 18 000 | 8 000 | 10 000 |  |  | Notikuši 2 grupu nodarbību cikli gadā  102 stundas gadā | 2015 | 2017 | | Sociālais dienests |
| 42.2. | Mediācijas pakalpojuma ieviešana | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3 000 |  |  |  | Pakalpojums sniegts 2 klientiem gadā  2 līgumi, ja nepieciešams pakalpojums | 2016 | 2017 | | Sociālais dienests |
| **43.****Projekts realizācijā –** **ESF SAM 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošana** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekts “Vidzeme iekļauj” /  palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā: paplašinātas telpas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai, grupu dzīvokļa pakalpojuma, specializēto darbnīcu pakalpojuma, atelpas brīža pakalpojuma izveidošanai | ESF  SAM 9.2.2.1.  Projekta kopējais budžets Vidzemes reģionam  4 331 134 EUR |  |  |  |  |  | Dienas aprūpes centra klientu skaita pieaugums līdz 22 personām, izveidoti 3 jauni pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. | 2015 | 2022 | | Vidzemes plānošanas reģions un reģiona pašvaldības t.sk. Alūksnes novada pašvaldība/ Sociālais dienests |
| **44. Projekts realizācijā – ESF SAM 8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekts “PROTI un DARI!” / Apzināti jaunieši, veikta profilēšana un individuālā konsultēšana. Attīstītas jauniešu prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, nodarbinātībā, NVA un VIAA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, kā arī jauniešu centru darbībā. | ESF  SAM 8.3.3. | 100 108,80 |  | 100 108,80 |  |  | Aktivitātēs iesaistīti 64 Alūksnes novada jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki | 2015 | 2018 | | Sociālais dienests, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Izglītības pārvalde, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **45. Projekta ideja - Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Feldšerpunktu infrastruktūras uzlabošana | ERAF | 30 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | Uzlabota infrastruktūra 2 iestādēs | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, Ģimenes ārstu prakses |
| **46. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Organizēt mobilo slimību profilakses pasākumu ieviešanu, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem | ESF  SAM 7.5.4. | 300 000 | 15 000 | 255 000 |  | 30 000 | Samazināti riska faktori un saslimstība no sirds asinsvadu slimībām un onkoloģijas | 2016 | 2018 | | SIA “Alūksnes slimnīca” |
| **47. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības paplašināšana, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem novadā | ESF  SAM 7.5.5. | 400 000 | 20 000 | 340 000 |  | 40 000 | Ar mobilo vienību palīdzību nodrošināta mājas veselības aprūpe, izveidota rehabilitācijas nodaļa, ir uztura speciālists | 2016 | 2018 | | SIA “Alūksnes slimnīca” |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 909 908.8 | 90 800 | 739 108.8 | 10 000 | 70 000 |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *4.Sports un veselīgs dzīvesveids visiem* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.1. Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam* | | | | | | | | | | | | |
| **48. Projektu ideja - Sporta infrastruktūras uzlabošana Pilssalā** | | | | | | | | | | | | |
| 48.1. | Pilssalas stadiona 2.kārtas būvdarbi | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 198 000 | 30 000 |  |  | 168 000 | Ierīkots apgaismojums un mīkstais segums Pilssalas stadionā | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 48.2. | Pilssalas stadiona servisa ēkas (paviljona) uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 38 500 | 38 500 |  |  |  | Uzstādīta servisa ēka | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **49. Projektu ideja - Skeitparka izveide Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Laukuma uzlabošana, konstrukciju uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 30 000 | 10 000 | 20 000 |  |  | Izveidots skeitparks | 2015 | 2016 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| **50. Projekta ideja – Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija** | | | | | | | | | | | | |
|  | Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija pagastu teritorijās | ELFLA/  LEADER | 80 000 | 24 000 | 56 000 |  |  | Uzlaboti un pārbūvēti 3 sporta laukumi novadā, t.sk. pie izglītības iestādēm | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, izglītības iestādes, NVO |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.2. Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports* | | | | | | | | | | | | |
| **51. Projekta ideja - Sporta zāļu aprīkojuma, sporta inventāra atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra, aprīkojuma iegāde | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| **52. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projekta īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 52.1. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” šautuves uzlabošana | Pašvaldības budžets | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | | Kultūras un sporta nodaļa |
| 52.2. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” infrastruktūras izveide | Pašvaldības budžets, valsts investīcijas, pārrobežu sadarbības programmas | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |  |  |  | 2015 | 2020 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 52.3. | Sporta un atpūtas parka teritorijas Mežiniekos labiekārtošana | Pašvaldības budžets, ELFLA | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  |  | Izveidotas pastaigu takas, atpūtas vietas, izkoptas skatu līnijas | 2016 | 2017 | | Īpašumu nodaļa, Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.3. Veselīga dzīves veida veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **53. Projekta ideja - Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana, aprīkojuma uzstādīšana, pilnveidošana | ELFLA/  LEADER | 40 000 | 8 000 | 32 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti, izveidotas 2 jaunas aktīvās atpūtas vietas | 2016 | 2016 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 3 480 500 | 640 500 | 2 672 000 |  | 168 000 |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *5.Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **54.** **Projekta ideja***–* **Finansējums** j**auniešu iniciatīvu projektu konkursam** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ikgadēja jauniešu iniciatīvu konkursa organizēšana | Pašvaldības budžets | 4 000 | 4 000 |  |  |  | 6 atbalstīti projekti gadā | 2016 | 2017 | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |
| **55.****Projekta ideja** *–* **Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmas iespēju izmantošana | Erasmus+ | 40 000 |  | 40 000 |  |  | 5 jaunieši iesaistīti Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2015.gads | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizācijas |
|  | t.sk. EBD projekts “Express your EVS” | Erasmus+ | t.sk. 12 000 |  | t.sk. 12 000 |  |  | t.sk. iesaistīti 2 jaunieši Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2016 | 2017 | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **56.****Projekta ideja -** **Atbalsts****jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības forumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |  | Organizēti 2 forumi, kuros jaunieši tiekas ar uzņēmējiem un pašvaldību | 2015. | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu konsultatīvā padome |
| **57.****Projekta ideja -** **Atbalsts speciālistiem, kuri mācās un atgriežas strādāt novadam** **aktuālās specialitātēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 19 100 | 19 100 |  |  |  | 3 – 5 stipendiāti | 2016 | 2016 | | Izpilddirektors |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **58. Projekta ideja - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana** | | | | | | | | | | | | |
| 58.1. | Dalība ES programmas „Erasmus+” mobilitātes projektos | Erasmus+ | 45 000 |  | 45 000 |  |  | Īstenoti 5 jauniešu mobilitātes projekti novadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Eiropā, Latvijā | 2015 | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas |
|  | t.sk. Jauniešu apmaiņas projekts “ECOsploring” | Erasmus+ | t.sk. 12 000 |  | t.sk. 12 000 |  |  | t.sk. īstenots jauniešu apmaiņas projekts ar Zviedriju un Itāliju | 2016. | 2016. | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |
| 58.2. | Dalība ES programmas „Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektos | Erasmus+ | 20 000 |  | 20 000 |  |  | Īstenoti 3 stratēģiskās partnerības projekti | 2015. | 2 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas |
| **59. Projekta ideja - Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana | Jaunatnes politikas valsts programma 2015., 2016, 2017.gadiem | 12 000 |  |  |  | 12 000 | Izstrādāti projekti jauniešu centru attīstībai, jauniešu aktivitāšu, apmācību, meistarklašu organizēšana | 2015. | 3 gadi | | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, pagastu pārvaldes, jauniešu organizācijas |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 142 100 | 24 100 | 106 000 |  | 12 000 |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*6.Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana* | | | | | | | | | | | | |
| **60. Projekta ideja - Atbalsts amatiermākslai kā tradicionālās kultūras veidotājai** | | | | | | | | | | | | |
| 60.1. | Skatuves tērpu iegāde amatiermākslas kolektīviem | ELFLA/ LEADER,  Pašvaldības budžets | 70 000 | 40 000 | 30 000 |  |  | Iegādāti, atjaunoti un papildināti tērpi 30 kolektīviem | 2016 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| 60.2. | Reģionāli un valsts nozīmes kultūras pasākumi | KKF,  Pašvaldības budžets | 60 000 | 50 000 | 10 000 |  |  | Noorganizēti 10 pasākumi | 2016 | 2017 | | Kultūras un sporta nodaļa,  Alūksnes KC, pārvaldes |
| 60.3. | Dziesmu svētku procesa nodrošinājums | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Noorganizētas skates visu dziesmu svētku kolektīvu grupām, kopmēģinājumi koriem, deju kolektīviem, piedalīšanās valsts organizētajos svētku starpposmu pasākumos | 2016 | 2017 | | Kultūras un sporta nodaļa. |
| **61. Projekta ideja - Livonija – dažādas kultūras, vienota vēsture (sadarbības projekts)** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzeja izglītojošās “Maizes programmas” pilnveidošana, saimes mājas un maizes krāsns atjaunošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma | 44 370 | 6 655,50 | 37 714,50 |  |  | Pilnveidota muzeja izglītojošā programma, atjaunota Saimes māja | 2016 | 2017 | | Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzejs |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.3. Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra* | | | | | | | | | | | | |
| **62. Projekta ideja –Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 62.1. | Brīvdabas estrāžu atjaunošana, teritoriju labiekārtošana | ELFLA/ LEADER, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Atjaunotas 4 brīvdabas estrādes | 2016 | 2017 | | Kultūras iestādes,  Pagastu pārvaldes |
| 62.2. | Saliekamās skatuves iegāde brīvdabas pasākumiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Iegādāta saliekamā skatuve | 2016 | 2017 | | Kultūras un sporta nodaļa |
| **63. Projekta ideja –** **Jaunlaicenes tautas nama infrastruktūras uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunlaicenes tautas nama pagrabstāva un zāles renovācija | ELFLA/  LEADER | 53 000 | 16 000 | 37 000 |  |  | Veikts kosmētiskais remonts, iegūtas vizuāli pievilcīgas telpas | 2016 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes tautas nams |
| **64. Projekta ideja – Sabiedriskā centra darbības attīstība Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju sabiedriskā centra darbības pilnveide iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai | ELFLA/  LEADER | 10 000 | 1 000 | 9 000 |  |  | Iegādāts inventārs un sporta aprīkojums sabiedriskā centra vajadzībām Kalncempju pagastā | 2016 | 2016 | | Kalncempju pagasta pārvalde |
| **65. Projekta ideja –Kultūras iestāžu materiālās bāzes uzlabošana pasākumu kvalitātes paaugstināšanai** | | | | | | | | | | | | |
| . | Kultūras iestāžu skatuves, zāles aprīkojuma atjaunošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Uzlabots aprīkojums 4 kultūras iestādēs | 2016 | 2017 | | Kultūras iestādes |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana* | | | | | | | | | | | | |
| **66.****Projekta ideja - Alūksnes Jaunās pils 1.stāva telpu restaurācija** | | | | | | | | | | | | |
| 66.1. | Telpu restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde un tehniskās dokumentācijas sagatavošana apkures, ventilācijas, elektrības, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu pārbūvei | KKF, VKPAI, pašvaldības budžets | 30 000 | 6 000 |  |  | 24 000 | Izstrādāta tehniskā dokumentācija 3 telpām  Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti priekšdarbi restaurācijas procesa uzsākšanai | 2016 | 2018 | | Alūksnes muzejs |
| 66.2. | Pakāpeniska telpu restaurācija | Pārrobežu sadarbības programmas | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 |  |  | Atjaunota autentiskā pils vide 1.stāvā, iegūstot ne tikai pievilcīgu apskates objektu tūristiem, bet arī skaistas telpas dažādiem svinīgiem pasākumiem, sēdēm, viesu uzņemšanai utt. | 2016 | 2018 | | Alūksnes muzejs |
| **67.****Projekta ideja - Alūksnes Muižas parka attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 67.1. | Muižas parka mazo arhitektūras formu restaurācija un atjaunošana | Pārrobežu sadarbības programmas,  pašvaldības budžets | 140 000 | 21 000 | 119 000 |  |  | Restaurēti divi objekti, atjaunotas 2 mazās arhitektūras formas, restaurētas kāpnes pie Aleksandra paviljona | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs |
| 67.2. | Muižas parka taciņu, arhitektūras formu un citu dabas objektu izgaismošana | Pārrobežu sadarbības programmas,  pašvaldības budžets | 60 000 | 12 000 | 48 000 |  |  | Izgaismoti centrālie parka kultūrvēsturiskie objekti | 2016 | 2018 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs |
| 67.3. | Muižas parka zudušo formu (objektu) izpēte un tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets  VKKF  VKPAI | 4 500 | 4 500 |  |  |  | Veikta izpēte un sagatavoti projekti 3 objektu restaurācijai un atjaunošanai | 2015 | 2017 | | Alūksnes muzejs |
| 67.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Alūksnes Jaunās pils piegulošās teritorijas labiekārtošanai | Pašvaldības budžets | 4 800 | 4 800 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2016 | 2016 | | Alūksnes muzejs |
| **68. Projekta ideja*****-* Bijušās PSRS Raķešu bāzes Zeltiņu pagastā tūrisma potenciāla paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 68.1. | Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde bijušajai PSRS Raķešu bāzei Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets | 4 400 | 4 400 |  |  |  | Izstrādāta attīstības koncepcija | 2015 | 2016 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 68.2. | Tūrisma infrastruktūras attīstība, aprīkojuma iegāde bijušajā PSRS Raķešu bāzē Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets, sadarbības programmas ELFLA /  LEADER | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti maketi, šautuve, aktīvās atpūtas taka, ekspozīcija angārā, iegādāti ģenerators, elektromobilis. | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde |
| 68.3. | Infrastruktūras uzlabojumi Zeltiņu skolas ēkā tūristu nakšņošanas iespēju paplašināšanai | Pašvaldības budžets, ELFLA /  LEADER | 20 000 | 4 000 | 16 000 |  |  | Ierīkota ugunsdrošības rezerves izeja, veikts, telpu remonts |  |  | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| **69. Projekta ideja -****Šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne stacijas teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 69.1. | Alūksnes stacijas kompleksa ēku restaurācijas un teritorijas labiekārtojuma tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtojuma izbūvei | 2016 | 2017 | | Īpašumu nodaļa |
| 69.2. | Alūksnes stacijas teritorijas attīstība - “Stacija darbībā” | Pārrobežu sadarbības programmas,  Pašvaldības budžets | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Labiekārtota stacijas apkārtne, izvietoti tēlniecības objekti | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **70. Projekta ideja -****Kultūras un dabas mantojuma potenciāla izmantošana Alūksnes Muižas un Tempļakalna parkos, Alūksnes ezerā** | | | | | | | | | | | | |
| 70.1. | Ugunsnovērošanas torņa infrastruktūras pilnveide tūristu vajadzībām | Pašvaldības budžets | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Papildināta infrastruktūra | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 70.2. | Gājēju promenādes un atpūtas zonu labiekārtošana Tempļakalna parkā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Tempļakalna parka reprezentatīvajā zonā, gar Alūksnes ezera krastu, izveidots gājēju ceļš ar atpūtas vietām | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 70.3. | Tempļakalna parka arhitektūras formu un atjaunošana | Pārrobežu sadarbības programmas, VKKF, VKPAI | 30 000 | 7 500 | 22 500 |  |  | Atjaunota viena zudusi mazā arhitektūras forma, sakārtota vides pieejamība. | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 70.4. | Jaunu aktīvās atpūtas iespēju radīšana Tempļakalna parkā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti jauni pakalpojumi tūristiem, izveidotas atpūtas, izglītojošās un vēsturiskās takas, sakārtota parka infrastruktūra | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **71. Projekta ideja -** **Alūksnes viduslaiku pils konservācija un izpēte** | | | | | | | | | | | | |
| 71.1. | Pilsdrupu esošo akmens mūra sienu konservācija | VKKF  VKPAI,  Pašvaldības budžets | 40 000 | 20 000 |  |  | 20 000 | Iekonservēta un restaurēta viena pilsdrupu akmens mūra siena, ieklāta velēnu un māla hidroizolācija mūru virskārtā | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 71.2. | Viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte un atsegto mūru konservācija | Pašvaldības budžets,  VKKF  VKPAI | 40 000 | 20 000 |  |  | 20 000 | Veikta viduslaiku galvenās pils un dienvidu priekšpils daļas izpēte. Iekonservētas atsegtās arheoloģisko izrakumu vietas | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 71.3. | Alūksnes viduslaiku pils meta izstrāde | Pašvaldības budžets | 2 977 | 2 977 |  |  |  | Izstrādāts pils mets | 2015 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **72. Projekta ideja - ERAF SAM 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus** | | | | | | | | | | | | |
|  | Gaismas ceļš caur gadsimtiem (skat. izvērsti pielikumā) | SAM 5.5.1.  ERAF/24.1. | 1 435 000 | 518 700 | 916 300 |  |  | Veikti ieguldījumi 4 valsts nozīmes arhitektūras un kultūras pieminekļos, radīti 2 jauni pakalpojumi kultūras mantojuma objektos, tūristu skaita un nakšņojumu skaita pieaugums 15 000 gadā un līdz 2023.gadam 105 000 kopsummā. | 2016 | 2018 | | Plānošanas un attīstības nodaļa/ sadarbības projekts ar Cesvaines novada un Gulbenes novada pašvaldībām |
| **73. Projekta ideja - Mālupes muižas kompleksa attīstība** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mālupes muižas kompleksa pagrabstāva telpu atjaunošana | ELFLA/  LEADER | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  |  | Mālupes muižas kompleksa pagrabstāva telpu atjaunošana iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm | 2016 | 2018 | | Mālupes pagasta pārvalde, NVO |
| **74. Projekta ideja - Tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkas O.Vācieša ielā 2 a, Alūksnē, atjaunošanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ēkas arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšana, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana | VKPAI, KKF, pašvaldības budžets | 30 000 | 28 000 |  |  | 2 000 | Veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un sagatavots būvprojekts | 2016 | 2017 | | Īpašumu nodaļa/ Plānošanas un attīstības nodaļa |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 4 136 047 | 1201 532,50 | 2 868 514,50 |  | 66 000 |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*7.Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana* | | | | | | | | | | | | |
| **75. Projekta ideja - Dabas taku pilnveide un tūrisma pakalpojumu attīstība Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū** | | | | | | | | | | | | |
|  | Veclaicenes dabas taku tīkla pilnveidošana, jaunu infrastruktūras objektu izveide tūrisma pakalpojumu pieejamības uzlabošanai | ERAF  SAM 5.4.1 | 300 000 | 45 000 | 255 000 |  |  | Dabas taku infrastruktūras uzlabošana un izveidotas jaunas atpūtas vietas – pārceltuves, dabas mājas, tūrisma pakalpojumu ilgtspējīgai attīstībai, tūrisma informācijas centra un ainavu teritorijas apkalpošanas punkta izveide Romeškalnā. | 2016 | 2018 | | Veclaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **76. Projekta ideja - Jaunlaicenes muižas muzeja un parka teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 76.1. | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | ERAF  SAM 5.4.1, pašvaldības budžets | 10 000 | 4 000 | 6 000 |  |  | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes muižas muzejs |
| 76.2. | Jaunlaicenes muižas vēsturiskā parka, strūklaku un dīķu atjaunošana | ERAF  SAM 5.4.1 | 75 000 | 18 750 | 56 250 |  |  | Veikta parka renovācija, atjaunotas strūklakas, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls.  Izveidotas atpūtas zonas parka teritorijā, kuras ir  piemērotas personām ar kustību  traucējumiem, āra tirdzniecības  laukums, ierīkots teritorijas  apgaismojums | 2016 | 2017 | | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| 76.3. | Jaunlaicenes muižas muzeja ēku infrastruktūras attīstība | ELFLA – LEADER, pašvaldības budžets | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un pilnveidota ēku infrastruktūra | 2016 | 2017 | | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| **77. Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 77.1. | Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā | Pašvaldības budžets | 140 000 | 20 000 | 120 000 |  |  | Izveidota smilšu pludmale, izbūvēta koka platforma ar laipas turpinājumu ūdenī un piknika zona nojumēm, 3 ugunskura vietām, piešķirot šai teritorijai plašāku funkcionālo izmantošanu | 2015 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 77.2. | Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Izbūvēta taka no Tempļakalna ielas gājēju tilta virzienā uz pludmali Izbūvētas 2 koka platformas ar soliņiem makšķerēšanai | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **78. Projekta ideja - Dabas daudzveidības saglabāšana muižu parku teritorijās Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 78.1. | Alsviķu muižas parka koku inventarizācija un labiekārtošana | ELFLA - LEADER | 3 000 | 300 | 2 700 |  |  | Sakopts parks 2,67 ha platībā | 2016 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde, NVO |
| 78.2. | Ilzenes muižas parka dendroloģisko stādījumu aizsardzība | ERAF  SAM 5.4.1  ELFLA - LEADER | 4 000 | 1 000 | 3 000 |  |  | Veikta inventarizācija 3,5 ha platībā un aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projekta izstrāde | 2015 | 2017 | | Īpašumu nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.2*. *Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana* | | | | | | | | | | | | |
| **79. Projekta ideja - Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana** | | | | | | | | | | | | |
| 79.1. | Peldvietu izveide un/vai labiekārtošana | ELFLA –  LEADER | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Iekārtotas, uzlabotas 6 peldvietas pagastu teritorijās | 2016. | 2018 | | Pagastu pārvaldes |
| 79.2. | Peldvietu labiekārtošana Alūksnes ezera “Vējiņā” un “Melnumā” | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 20 000 | 3 000 | 17 000 |  |  | Labiekārtotas 2 peldvietas | 2015 | 2017 | | Pašvaldības aģentūra “ALJA” |
| **80. Projekta ideja - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ielu apgaismojuma nomaiņa | KPFI | 90 000 | 27 000 | 63 000 |  |  | Uzstādīti 78 energoefektīvi gaismekļi un uzlabota ar tiem saistītā infrastruktūra | 2015 | 2015 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **81. Projekta ideja – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 81.1. | Apgaismojuma infrastruktūras attīstība Jaunannas Zaķusalā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 500 | 14 500 |  |  |  | Palielināta pieslēguma jauda un uzstādīti 6 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2016 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| 81.2. | Alsviķu pagasta Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 25 438 | 25 438 |  |  |  | Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra, uzstādīti 10 energoefektīvi gaismekļi | 2015 | 2016 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 81.3. | Pededzes ciema centra apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras pārbūve | 2016 | 2016 | | Pededzes pagasta pārvalde |
| **82. Projekta ideja - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma atjaunošana un papildināšana | ELFLA/  LEADER | 25 000 | 5 000 | 20 000 |  |  | Pilnveidotas  bērnu brīvā laika pavadīšanas  vietas 3 teritorijās | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes, NVO |
| **83. Projekta ideja - Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kapsētu labiekārtošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Veikta labiekārtošana 2 kapsētās | 2015 | 2017 | | Pagastu pārvaldes |
| **84. Projekta ideja - Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Labiekārtoti 4 daudzdzīvokļu māju pagalmi | 2016 | 2016 | | Īpašumu nodaļa |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.3. Augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu un videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **85. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija | 2016 | 2020 | | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **86. Projekta ideja- KF SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes pilsētā, III kārta | KF  SAM 5.3.1. | 2 000 000 | 414 000 | 1 300 000 |  | 286 000 | Kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, 600 pilsētas iedzīvotāji pieslēgti kanalizācijas tīklam | 2016 | 36 mēneši | | SIA “Rūpe” |
| **87. Projekta ideja- Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā | Pašvaldības budžets, valsts budžets/ 23. | 130 000 | 30 000 |  |  | 100 000 | Ūdensvada izbūve 981,1 m un kanalizācijas tīklu izbūve 168,1 m | 2016 | 2016 | | SIA “Rūpe” |
| **88. Projekta ideja- Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunu ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana | SIA “Rūpe”, pašvaldības budžets | 42 000 |  |  |  | 42 000 | Uzstādītas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Ziemeru ciemā, Pededzes ciemā, Bejas skolā, Pleskavas ielas rajonā Alūksnes pilsētā | 2016 | 2016 | | SIA “Rūpe” |
| **89. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Jaunalūksnes pagasta Bejas ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības attīstība Bejas ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 348 000 | 24 000 | 300 000 |  | 24 000 | Bejas pamatskola un pašvaldības iestādes pieslēgtas kanalizācijas sistēmai | 2016 | 2017 | | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **90. Projekta ideja- Ūdenssaimniecības attīstība Malienas pagasta Brencu ciemā 2.kārta** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Brencu ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 145 000 | 20 000 | 125 000 |  |  | Pārbūvēti 2033 m kanalizācijas tīklu | 2017 | 8 mēn. | | Malienas pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **91. Projekta ideja - Racionāla Lūkumīša ezera apsaimniekošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mārkalnes pagasta Lūkumīša ezera hidrotehniskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana | Pašvaldības budžets, publiskais finansējums | 7 000 | 3 500 | 3 500 |  |  | Izstrādāti zinātniski pamatoti noteikumi ezera hidrotehniskajai ekspluatācijai | 2015 | 2017 | | Mārkalnes pagasta pārvalde |
| **92. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības attīstība Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 92.1. | Ūdenssaimniecības sakārtošana Mālupes ciemā | Pārrobežu sadarbības programmas | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Uzlabotas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas | 2017 | 2gadi | | SIA “Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 92.2. | Ūdenssaimniecības sakārtošana Sofikalna ciemā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 70 000 | 35 000 | 35 000 |  |  | Sakārtota ūdensapgāde | 2017 | 2gadi | | Mālupes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **93. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 50 000 | 25 000 | 25 000 |  |  | Veikti uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā | 2017 | 2017 | | SIA „Ievedne”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **94. Projekta ideja - Ūdenssaimniecības sakārtošana Ziemera pagasta Ziemeru ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ziemera ciema ūdenssaimniecības attīstība | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 80 000 | 30 000 | 50 000 |  |  | Uzstādītas attīrīšanas iekārtas dzeramā ūdens sagatavošanai, veikta ūdensvada atjaunošana un jauna izbūve | 2015 | 2015 | | SIA „Rūpe”, Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **95. Projekta ideja – Siltumapgādes uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mālupes pagasta siltumtrašu rekonstrukcija, katla iegāde | ERAF | 80 000 | 40 000 | 40 000 |  |  | Rekonstruēti 1,5 km siltumtrašu, iegādāts apkures katls | 2015 | 2gadi | | Mālupes pagasta pārvalde |
| **96. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes izmantošanas paplašināšana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Siltumtrases izbūve Jaunlaicenē uz pagasta pārvaldes un sporta centra ēkām | ERAF | 60 000 | 30 000 | 30 000 |  |  | Izbūvēta jauna siltumtrase 450m uz Jaunlaicenes sporta centru un Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ēku | 2015 | 2017 | | Jaunlaicenes pagasta pārvalde |
| **97. Projekta ideja - Centralizētās siltumapgādes uzlabošana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Siltumtrašu nomaiņa, jaunu pieslēgumu izveide, siltuma sadales uzlabošana | ERAF  SAM 4.3.1. | 150 000 | 22 500 | 105 000 |  | 22 500 | Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa 3-5 km, 5 – 10 jaunu pieslēgumu izveide | 2016 | 2018 | | A/S “SIMONE” |
| **98. Projekta ideja – Hidrobūves atjaunošana plūdu draudu novēršanai uz Melnupes Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana | Pašvaldības budžets | 50 000 | 50 000 |  |  |  | Regulēts ūdens līmenis pavasaros un rudeņos, kā arī novērsti plūdu draudi pagasta teritorijā, pārbūvētas slūžas uz Melnupes | 2016 | 2016 | | Zeltiņu pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 4 633 938 | 1 070 988 | 3 064 450 |  | 498 500 |  |  |  | |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*8.Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta efektīva pārvalde* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **99. Projekta idejas –** **ERAF SAM 4.2.2.- Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās** | | | | | | | | | | | | |
| 99.1. | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 655 000 | 195 000 | 460 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 41 t CO2 | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 99.2. | Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve | ERAF  SAM 4.2.2.,  Pašvaldības budžets | 500 000 | 320 000 | 180 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 25,4 t CO2 un pārbūvēta ēka aģentūras vajadzībām | 2016 | 2017 | | P/A “Spodra” |
| 99.3. | Energoefektivitātes uzlabošana Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2. | 130 000 | 50 000 | 80 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 27,4 t CO2 | 2016 | 2017 | | Jaunalūksnes pagasta pārvalde |
| 99.4 | Energoefektivitātes uzlabošana Alsviķu kultūras namā | ERAF  SAM 4.2.2./ | 125 000 | 25 000 | 100 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 42,6 t CO2 | 2015 | 2017 | | Alsviķu kultūras nams |
| 99.5. | Energoefektivitātes uzlabošana Bejas pamatskolas 1.-4.klašu ēkā | ERAF  SAM 4.2.2./ | 110 000 | 35 000 | 75 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 30 t CO2 | 2015 | 2017 | | Bejas pamatskola |
| 99.6. | Energoefektivitātes uzlabošana Pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” ēkā | ERAF  SAM 4.2.2/ | 125 000 | 43 000 | 82 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 52,2 t CO2 | 2016 | 2017 | | PII “Zemenīte” |
| 99.7. | Energoefektivitātes uzlabošana Liepnas internātpamatskolas internāta ēkā | ERAF  SAM 4.2.2/ | 300 000 | 55 000 | 245 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2015 | 2017 | | Liepnas internātpamatskola |
| 99.8. | Energoefektivitātes uzlabošana Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2017 | | Alsviķu pagasta pārvalde |
| 99.9. | Energoefektivitātes uzlabošana Strautiņu pamatskolas ēkā | ERAF  SAM 4.2.2 | 250 000 | 35 000 | 215 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 64.5 t CO2 | 2016 | 2017 | | Strautiņu pamatskola |
| **100. Projekta ideja –** **Zema enerģijas patēriņa ēka** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pededzes tautas nama ēkas atjaunošana | Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, ERAF  SAM 4.2.2. | 590 000 | 190 000 | 400 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 51,8 t CO2, enerģijas patēriņš apkurei ne lielāks par 40 kWh/m2 gadā | 2016 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa, Pededzes pagasta pārvalde |
| **101. Projekta ideja –** **ERAF SAM 4.2.2 Pašvaldības kapitālsabiedrību ēku energoefektivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 101.1. | SIA ”Alūksnes slimnīca” ēku siltināšana II kārta | ERAF  SAM 4.2.2 | 400 000 |  | 340 000 |  | 60 000 | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2017 | | SIA ”Alūksnes slimnīca” |
| 101.2. | A/S “Simone” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | ERAF  SAM 4.2.2 | 74 000 |  | 62 000 |  | 12 000 | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2017 | | A/S “Simone” |
| 101.3 | SIA “Alūksnes nami” administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana | ERAF  SAM 4.2.2 | 48 000 |  | 40 000 |  | 8 000 | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2017 | | SIA ”Alūksnes nami” |
| **102. Projekta ideja – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 102.1. | Pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada sociālā dienesta ēkai | Pašvaldības budžets/  Pārrobežu sadarbības programmas | 18 000 | 2 000 | 16 000 |  |  | Izbūvēts lifts ēkas pieejamības uzlabošanai | 2015 | 2016 | | Sociālais dienests |
| 102.2. | Annas pagasta iestāžu vides pieejamības uzlabošana | Pašvaldības  mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Veikta pagasta pārvaldes ēkas un kultūras nama ēkas apkārtnes labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana | 2016 | 2016 | | Annas pagasta pārvalde |
| 102.3. | Vides pieejamības uzlabošana un teritorijas labiekārtošana Jaunannas Tautas nama ēkai | ELFLA/ LEADER | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | Veikta Jaunannas Tautas nama ēkas apkārtnes vides labiekārtošana un laukuma un celiņu seguma uzlabošana | 2016 | 2017 | | Jaunannas pagasta pārvalde |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 3 465 000 | 1 013 000 | 2 372 000 |  | 80 000 |  |  |  | |  |