PIELIKUMS

Alūksnes novada domes

18.06.2021. sēdes lēmumam Nr.179

**Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2021.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitātes | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa  (*euro*) | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) | |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums  (norādīt) | Privātais sektors | Citi finansē-juma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *1.Uzņēmējdarbību veicinoša vide* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.1.* *Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **1.** **Projekta ideja – Skolas resursi – laba iespēja uzņēmējdarbības uzsākšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolu materiālo resursu attīstība uzņēmējdarbības attīstībai, dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi | Latvijas –Igaunijas sadarbības programma/  2. | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Plānots izveidot izejmateriālu bāzi vienā vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē | 2015 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa, izglītības iestāde | |
| **2.****Projekta ideja *–*****Jauniešu biznesa ideju konkurss** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums konkursam, atbalsta pasākumi | Pašvaldības budžets | 21 176 | 21 176 |  |  |  | Gadā atbalstīti 2 jauniešu biznesa ideju projekti (vai 2 projekti daļēji) un tie realizēti novada teritorijā | 2017 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **3.****Projekta ideja *–*****Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Skolēnu nodarbināšanas pasākums | Pašvaldības budžets, NVA | 48 818  + 29 747 | 28 490  +17 797 |  |  | 20 082  +11 950 | Nodarbināti 18 (2018) skolēni vienu mēnesi vasaras brīvlaikā, 10 (2019), 23 (2020), 39 (2021) | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, pašvaldības iestādes | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.2.Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **4. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības attīstībai novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Uzņēmēju izstāde - Radīts Alūksnē! | Pašvaldības budžets | 7 400  +3 400 | 7 400  +3 400 |  |  |  | Uzņēmēju izstāde / tirdziņš Alūksnes pilsētas svētku ietvaros (iesaistīti 20 uzņēmumi) | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 4.2. | Alūksnes novada dienas Kalnciema kvartālā, Rīgā | Pašvaldības budžets | 7 900 | 7 900 |  |  |  | Iesaistīti ne mazāk kā 30 uzņēmēji | 2018 | 2018 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| **5. Projekta ideja – Atbalsta pasākumi pieredzes apmaiņai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums pieredzes apmaiņas braucieniem, izstāžu apmeklējumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | 2 pieredzes apmaiņas braucieni | 2015 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **6. Projekta idejas - ERAF SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  projektu atlases 3.pasākumam un 2.pasākumam un SAM 13.1.3. “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākumam “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1.kārta (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2., pašvaldības budžets,  (prioritārā projekta ideja Nr.1 3.pasākumam) | 2 371 503 | 293 112 | 1 836 745 | 144 373 | 97273 | Samazināta degradētā teritorija 4,92 ha, radītas 34 darbavietas un piesaistītas investīcijas 2,1 miljoni EUR (kopsummā) | 2016 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 6.2. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā | ERAF  SAM 5.6.2., pašvaldības budžets,  (prioritārā projekta ideja Nr.2 3.pasākumam) /6.1. | 629 252 | 131 703 | 472 533 |  | 25 016 | Radītas jaunas 3 darba vietas un piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 215 000 EUR (kopsummā), samazināta degradētā teritorija 1,1 ha | 2020 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 6.3. | Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta  (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 5.6.2.,  pašvaldības budžets, (projekta ideja 2.pasākumam) | 3 157 338 | 1 435 438 | 1 200 000 |  | 521 900 | Samazināta degradētā teritorija līdz 0,7 ha, radītas 25 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 1,2 milj. EUR (kopsummā) | 2018 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 6.4. | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā | ERAF,  SAM 13.1.3., pašvaldības budžets  (prioritāra projekta ideja pasākumam 13.1.3.3.) | 6 800 000 | 1 800 000 | 5 000 000 |  |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un autoceļu vai to posmu pārbūve, ūdenssaimniecības infrastruktūras izveide Tālavas ielas rajonā Alūksnes pilsētā, ražošanas ēku izveide novada teritorijā.  Samazināta degradētā teritorija 5,69 ha. Izveidotas 111 darbavietas, piesaistītas investīcijas 10,8 miljoni EUR (kopsummā). | 2021 | 2023 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **7. Projekta idejas – ERAF SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu atlases 2. pasākumam** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.,  pašvaldības budžets,  (prioritārā projekta ideja Nr.1) | 507 002 | 152 949 | 319 321 |  | 34732 | Izbūvēta industriālā teritorija 0,79 ha platībā ar jaunu elektroenerģijas pieslēgumu ar jaudu līdz 600 kW, ceļa posma 155 m pārbūve, radītas 25 jaunas darba vietas, piesaistītas investīcijas 800 000 EUR (kopsummā) Labuma guvēju skaits – 3 | 2016 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 7.2. | Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF  SAM 3.3.1.,  pašvaldības budžets,  (prioritārā projekta ideja Nr.2) | 853 909 | 656 299 | 197 610 |  |  | Uzbūvēta publiska infrastruktūra – servisa ēka pakalpojumu sniegšanai, izveidotas 2 darbavietas, piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 152 000 EUR kopsummā, labuma guvēju skaits – 4. | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 7.3. | Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā | ERAF SAM 3.3.1.,  pašvaldības budžets,  (prioritārā projekta ideja Nr.3) | 114 622 | 35 534 | 75 112 |  | 3 976 | Izveidota 1 darbavieta, piesaistītās investīcijas  150 000 EUR,  labuma guvēju skaits - 2 | 2020 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **8. Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Pašvaldības autoceļa Pļevna – Stuborova pārbūve (3,77 km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 163508 | 70943 | 92 565 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,77 km garumā | 2015 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 8.2. | Tilta pār Kūdupi autoceļā Čistigi-Zagorje pārbūve | Pašvaldības  budžets | 100 000 | 100 000 |  |  |  | Pārbūvēts tilts, nodrošinot 30 gadu kalpošanas laiku ar slodzi līdz 10 t | 2018 | 2021 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 8.3. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 681473:01 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 68 468 | 23 916 | 44 552 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 2327 m | 2018 | 2020 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 8.4. | Pašvaldības autoceļa Ponkuļi-Puncene atjaunošana | Pašvaldības  budžets | 7 890 | 7 890 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, ievalku veidošana | 2020 | 2022 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 8.3. | Pašvaldības autoceļa  Čistigi-Zagorje atjaunošana | Pašvaldības  budžets | 17 880 | 17 880 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 8.5. | Pašvaldības autoceļa  Stubarova-Šeļehova  atjaunošana | Pašvaldības  budžets | 10 220 | 10 220 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, ievalku veidošana | 2020 | 2022 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| **9. Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Pašvaldības autoceļa Mežmuiža – Pakalni – Ezīšava pārbūve (5,84 km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 255 835 | 108 357 | 147 478 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 5,84 km garumā | 2017 | 2020 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| 9.2. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ŪSIK 424961:03 un 424961:09 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 75 811 | 12 192 | 63 619 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 2509 m | 2018 | 2020 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| 9.3. | Pašvaldības autoceļa Mežmuiža – Pakalni – Ezīšava posma atjaunošana | Pašvaldības budžeta, t.sk. mērķprogrammas līdzekļi | 18 500 | 18 500 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana 1,2 km | 2020 | 2021 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| **10. Projekta ideja – Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas (kopējais garums -3,378 km grants segums) pārbūve Jaunannas pagastā 1.kārta | ELFLA,  pašvaldības budžets | 146 708 | 49 281 | 97 427 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms 2,66 km | 2017 | 2019 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.2. | Pašvaldības autoceļa Rūķīši – Gribažas (kopējais garums -3,378 km grants segums) pārbūve Jaunannas pagastā 2.kārta | Pašvaldības budžets | 48 000 | 48 000 |  |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļa posms 0,72 km | 2017 | 2021 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.3. | “Dzirnavu tilta, ceļa posmā Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, atjaunošana” | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 188 165 | 188 165 |  |  |  | Veikta tilta pārbūve | 2018 | 2020 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.4. | Pašvaldības autoceļa  Centra, Ievednes iela asfalta seguma atjaunošana, 4.kārta (Jaunanna – Eizentāle) | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 61 658 | 61 658 |  |  |  | Atjaunots asfalta segums 132 m | 2020 | 2021 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.5. | Pašvaldības autoceļa  Centra, Ievednes iela asfalta seguma atjaunošana, 2.un 3. kārta | ERAF, pašvaldības budžets | 459 894 | 68 985 | 390 909 |  |  | Atjaunots asfalta segums 1070 m | 2020 | 2022 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.6. | Pašvaldības autoceļa  Jaunanna-Eizentāle atjaunošana | Pašvaldības budžets | 2 744 | 2 744 |  |  |  | Grants seguma atjaunošana | 2020 | 2022 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.7. | Pašvaldības autoceļa  Dziļlejas-Kaijas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 6 677 | 6 677 |  |  |  | Apauguma noņemšana, sāngrāvju tīrīšana, grants seguma atjaunošana | 2020 | 2022 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.8. | Pašvaldības autoceļa  Arāji-Alksnīši atjaunošana | Pašvaldības budžets | 14 442 | 14 442 |  |  |  | Seguma atjaunošana ar frēzēto asfaltu | 2020 | 2022 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 10.9. | Pašvaldības autoceļa  Centra iela (grants seguma posma) atjaunošana | Pašvaldības budžets | 3 528 | 3 528 |  |  |  | Apauguma noņemšana, sāngrāvju tīrīšana | 2020 | 2022 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| **11. Projekta ideja – Ielu un ceļu, un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Pašvaldības autoceļa Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi (5,19 km grants segums) pārbūve 1.kārta | ELFLA, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 178 033 | 97 249 | 80 784 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 2,05 km | 2017 | 2018 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| 11.2. | Pašvaldības autoceļu uzlabošana Kalncempju pagastā | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Veikti pašvaldības autoceļu Cempji – Malaci ceļa posma 2.200km – 4.300 km un Ate – Augstiekalni – Niedras ceļa posma 3.100km – 3.130km remontdarbi | 2017 | 2017 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| 11.3. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 42468:03 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 23 653 | 5 032 | 18 621 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 1155 m | 2018 | 2020 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| 11.4. | Pašvaldības autoceļa  Ermiķi–Letes atjaunošana | Pašvaldības budžets | 12 089 | 12 089 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, sāngrāvju pārtīrīšana, caurtekas remonts, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| 11.5. | Pašvaldības autoceļa  Žagatas-Cempji atjaunošana | Pašvaldības budžets | 12 094 | 12 094 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, sāngrāvju pārtīrīšana | 2020 | 2022 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| 11.4. | Pašvaldības autoceļa  Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi pārbūve, 2.kārta | Pašvaldības budžets, ELFLA | 127 658 | 19 149 | 108 509 |  |  | Ceļa posma pārbūve | 2020 | 2022 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| **12. Projekta ideja** – **Ielu un ceļu, un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Pašvaldības autoceļa Atte – Lejas pārbūve (3,462 km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 121 115 | 20 070 | 101 045 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,462 km | 2016 | 2018 | Annas pagasta pārvalde | |
| 12.2. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424723:23 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 22 337 | 3 765 | 18 572 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 810 m | 2018 | 2020 | Annas pagasta pārvalde | |
| 12.3. | Pašvaldības autoceļa  Jaunsmiķi – Grēveles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11 702 | 11 702 |  |  |  | Sāngrāvju tīrīšana, apauguma noņemšana caurteku galu attīrīšana, caurtekas remonts | 2020 | 2022 | Annas pagasta pārvalde | |
| 12.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana braucamā ceļa izbūvei (kadastra apzīmējumi 3644 004 0069, 3644 004 0238, 3644 004 0126) | Pašvaldības budžets | 4 507 | 4 507 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **13. Projekta ideja – Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Purmala (6,58km, grants segums) posma 0,00-4,44 km pārbūve | ELFLA,  pašvaldības budžets | 263 200 | 78 960 | 184 240 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 4,44 km | 2015 | 2019 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.2. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Priedulāji pārbūve (kopējais garums 1.665km, t.sk. 0,55km melnais segums un 1,115km grants segums) | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 58 000 | 58 000 |  |  |  | Pašvaldības autoceļa “Mālupe – Priedulāji” (0,04 – 0,51 km) melnā seguma atjaunošana | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.3. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Skola pārbūve (kopējais garums 0,676km, t.sk. 0,31km melnais segums un 0,366km grants segums | pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 0,31km. Atjaunots apgaismojums, komunikācijas un melnais segums. | 2016 | 2020 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.4. | Pašvaldības autoceļa Mālupe – Priednieki sastāvā esošā Priednieku tilta atjaunošanas tehniskā dokumentācijas izstrāde | pašvaldības budžets | 10 830 | 10 830 |  |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija tilta atjaunošanai | 2018 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.5. | Priednieku tilta atjaunošana | Pašvaldības budžets, valsts budžeta aizdevuma līdzekļi | 117 151 | 117 151 |  |  |  | Atjaunots vēsturiskais tilts | 2020 | 2021 | Īpašumu nodaļa, Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.6. | Pašvaldības autoceļa  Stradiņš-Grundas  atjaunošana | Pašvaldības budžets | 1 667 | 1 667 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.7. | Pašvaldības autoceļa  Mālupe-Purmala atjaunošana | Pašvaldības budžets | 4 743 | 4 743 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.8. | Pašvaldības autoceļa  Stradiņš-Mišķi  atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11 490 | 11 490 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, caurtekas remonts, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 13.9. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana pašvaldības autoceļa  Priedulāji – Kadiķi uzlabošanai | Pašvaldības budžets | 2 813 | 2 813 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **14. Projekta ideja – Ceļu infrastruktūras uzlabošana Liepnas pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Pašvaldības autoceļa Francikopole –Kavaci pārbūve (3,256 km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 130 240 | 39 072 | 91 168 |  |  | Pārbūvēts pašvaldības autoceļš 3,21km | 2015 | 2017 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| 14.2. | Pašvaldības autoceļa  Muiža-Adamova atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11 519 | 11 519 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| 14.3 | Pašvaldības autoceļa  Muiža-Aizupe atjaunošana | Pašvaldības budžets | 4 984 | 4 984 |  |  |  | Caurtekas remonts, sāngrāvju pārtīrīšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| 14.4. | Pašvaldības autoceļa  Adamova-Liepu sala atjaunošana | Pašvaldības budžets | 5 672 | 5 672 |  |  |  | Sāngrāvju pārtīrīšana, apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| **15. Projekta idejas – Ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunalūksnes pagasta teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Pašvaldības autoceļa Ausēji-Garjuri (3,516 km grants segums) un Garjuri-Lašķi pārbūve (2,95km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 247 025 | 103 035 | 143 990 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 3,516 km un 2,95 km garumā | 2015 | 2017 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 15.2. | Pašvaldības autoceļa  Kanaviņas-Lejasšķiņķi atjaunošana | Pašvaldības budžets | 12 099 | 12 099 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 15.3. | Pašvaldības autoceļa  Zariņi-Lenkava atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11 932 | 11 932 |  |  |  | Apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 15.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana pašvaldības autoceļa  Kanaviņas-Lejasšķiņķi posmā no Alūksnes pilsētas robežas līdz Raudzinkalna senkapiem uzlabošanai | Pašvaldības budžets | 5 626 | 5 626 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **16. Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Malienas pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Pašvaldības autoceļa P41 Cūku komplekss pārbūve (0,369 km grants segums), Brenci – Sakvārne pārbūve (1,50 km grants segums) un  Tomsona pagrieziens – Sebežnieki pārbūve (1.8 km posmā grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 191 781 | 88 370 | 103 411 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 0,369 km, 1,5 km un 1.80 km garumā | 2017 | 2018 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 16.2. | Pašvaldības autoceļa Pamatskolas ceļa Nr.1 pārbūve (0,134 km asfalta segums) | Pašvaldības budžets | 13 400 | 4 020 | 9 380 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,134 km garumā | 2016 | 2017 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 16.3. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424731:42 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 55 970 | 7 712 | 48 258 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 2591 m | 2018 | 2020 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 16.4. | Pašvaldības autoceļa  Miezīša ceļagals-Baltaissils atjaunošana | Pašvaldības budžets | 1 645 | 1 645 |  |  |  | Apauguma noņemšana | 2020 | 2022 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 16.5. | Pašvaldības autoceļa  Tomsona pagrieziens-Sebežnieki atjaunošana | Pašvaldības budžets | 4 851 | 4 851 |  |  |  | Apauguma noņemšana, nobrauktuves seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 16.6. | Pašvaldības autoceļa  Kaķi-Lenkava atjaunošana | Pašvaldības budžets | 987 | 987 |  |  |  | Apauguma noņemšana | 2020 | 2021 | Malienas pagasta pārvalde | |
| **17. Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Pašvaldības autoceļa Ieviņas – Laimiņas pārbūve posmā 0,00- 4,315 km grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 185 757 | 77 671 | 108 086 |  |  | Pārbūvēts autoceļa posms 4,315 km garumā. | 2015 | 2018 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 17.2. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ŪSIK 526271:30 un 526271:32 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 43 412 | 8 340 | 35 072 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 2179 m | 2018 | 2020 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 17.3. | Pašvaldības autoceļa  Zeltiņi-Zemītes atjaunošana | Pašvaldības budžets | 16 505 | 16 505 |  |  |  | Sāngrāvju pārtīrīšana, apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana, caurtekas remonts | 2020 | 2022 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 17.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana pašvaldības autoceļa  Zeltiņi-Zemītes uzlabošanai | Pašvaldības budžets | 2 813 | 2 813 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 17.5. | Pašvaldības autoceļa Krastiņi – Krūmiņi seguma atjaunošana | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 24 655 | 24 655 |  |  |  | Atjaunots autoceļa segums 907 m | 2021 | 2021 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| **18. Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūve Alsviķu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Pašvaldības autoceļa Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjera pārbūve (5,043 km grants segums) Pašvaldības autoceļa Māriņkalns – Karva posmā 4,113-4.180, (67 m Ziemera pagasts) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 376 803 | 95 555 | 281 248 |  |  | Pārbūvēti autoceļi 5,043 km garumā Alsviķu pagastā un 67 m Ziemera pagastā | 2015 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.2. | Pašvaldības autoceļa Līvkalni – Nēķene ceļa posma pārbūve | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš 600 metru garumā | 2016 | 2016 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.3. | Pašvaldības autoceļa “Strautiņi – Jaunpuntuži – Luki” seguma atjaunošana un pašvaldības autoceļa ”Alsviķu centra iekšējie ceļi” asfalta seguma atjaunošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Autoceļa “Strautiņi – Jaunpuntuži – Luki” seguma atjaunošana 200 m garumā un ietves ar apgaismojumu izbūve un  Alsviķu centra iekšējo ceļu seguma atjaunošana | 2017 | 2018 | Alsviķu  pagasta pārvalde | |
| 18.4. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 424691:64 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 10 320 | 2 370 | 7 950 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 500 m | 2018 | 2020 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.5. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 52629:168 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 9 356 | 3 962 | 5 394 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 58 m | 2018 | 2020 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.6. | Pašvaldības autoceļa Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš atjaunošana | Pašvaldības budžets | 15 586 | 15 586 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, caurteku galu attīrīšana | 2020 | 2022 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.7. | Pašvaldības autoceļa Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki atjaunošana | Pašvaldības budžets | 2 710 | 2 710 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.8. | Pašvaldības autoceļa Alsviķi-Līvkalni atjaunošana | Pašvaldības budžets | 6 385 | 6 385 |  |  |  | Ceļa seguma pastiprināšana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, malu apauguma noņemšana | 2020 | 2022 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 18.9. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana pašvaldības autoceļa Strautiņi-Rebenes-Luki posmā no a/c P34 līdz īpašumam “Jānīši” uzlabošanai | Pašvaldības budžets | 2 813 | 2 813 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **19. Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Pašvaldības autoceļa Darbnīcas – Līvāni pārbūve (0,00km – 0,434km grants segums) | ELFLA, Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 44 478 | 20 514 | 23 964 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,434 km garumā | 2015 | 2018 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.2. | Pašvaldības autoceļa Liepiņi – Jaunzemi pārbūve (kopējais garums 3,876km, grants segums, pārbūve posmā 1,634km – 3,876km Paiķeni –Jaunzemi) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 114 429 | 52 691 | 61738 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,242 km garumā | 2015 | 2018 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.3. | Pašvaldības autoceļa Siveci – Darbnīcas pārbūve posmā no 0,136km – 0,480km, grants segums | ELFLA,  pašvaldības budžets | 22 853 | 10 567 | 12 286 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,344 km garumā | 2015 | 2018 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.4. | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi pārbūve (kopējais garums 4,84 km, pārbūve 0,435 km posmā Jaunzemi – Darbnīcas, melnais segums) | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 31 982 | 31 982 |  |  |  | Atjaunots melnais segums 0,435 km garumā posmā Jaunzemi – Darbnīcas | 2016 | 2016 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.5. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 526261:09 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 9 750 | 4 542 | 5 208 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 94 m | 2018 | 2020 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.6. | Pašvaldības autoceļa  Muiža-Ezerslokas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 24 179 | 24 179 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, šķembu bērums nobrauktuvēs, ceļa segas pastiprināšana | 2020 | 2022 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.7. | Pašvaldības autoceļa  Jaunzemi-Zvigzdiņi atjaunošana | Pašvaldības budžets | 22 755 | 22 755 |  |  |  | Malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 19.8. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana pašvaldības autoceļa Siveci – Puķudruvas uzlabošanai | Pašvaldības budžets | 2 813 | 2 813 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **20. Projekta ideja – Satiksmes drošības un ceļu, un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Ziemera pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Pašvaldības autoceļa Ziemeri – Murati pārbūve (0,28 km asfalta segums, 1,85 km grants segums) | ELFLA, pašvaldības budžets | 71 960 | 7 200 | 64 760 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,85 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.2. | Pašvaldības autoceļa Stūrīši – Ziemeri pārbūve (grants segums) | pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 14 720 | 1 470 | 13 250 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,34 km garumā | 2015 | 2020 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.3. | Pašvaldības autoceļa Atvases – Ziemeļnieki pārbūve (grants segums) | pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 36 800 | 36 800 |  |  |  | Pārbūvēts autoceļš 0,56 km garumā | 2015 | 2020 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.4. | Ziemera pagasta pārvalde Indrāni – Blūmji – Gailīši pārbūve (grants segums) | ELFLA, pašvaldības budžets | 84 600 | 8 460 | 76 140 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,1 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.5. | Pašvaldības autoceļa Rijukalns – Vengerski pārbūve (grants segums) | ELFLA, pašvaldības budžets | 157 600 | 15 760 | 141 840 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 3,94 km garumā | 2015 | 2019 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.6. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK 526452:27 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 21 598 | 3 477 | 18 121 |  |  | Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma 497 m | 2018 | 2020 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.7. | Pašvaldības autoceļa  “Pamatskola–Priedulejas” (2,4-2,8 km) ceļa posma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 40 476 | 6 071 | 34 405 |  |  | Atjaunots autoceļš 0,4 km | 2020 | 2022 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| 20.7. | Pašvaldības autoceļa  Šļukums-Māriņkalns atjaunošana | Pašvaldības budžets | 2 165 | 2 165 |  |  |  | Caurtekas remonts, grāvja pārtīrīšana, ceļa segas pastiprināšana | 2021 | 2021 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| **21. Projekta idejas – Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uzlabošana Jaunlaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Pašvaldības autoceļa Bambaļi – Tortuži–Dēliņkalns pārbūve, (grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 144 372 | 35 903 | 108 469 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,187 km garumā | 2015 | 2018 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 21.2. | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja pārbūve (grants segums), 1.kārta | ELFLA, pašvaldības budžets vai mērķprogrammas līdzekļi | 118 406  +11 056 | 48 406  +11 056 | 70 000 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 2,82 km garumā, ELFLA 1.6 km garumā | 2015 | 2020 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 21.3. | Pašvaldības autoceļa  Jaunlaicene – Jānīši – Balti (grants segums) pārbūve | pašvaldības budžets | 52 960 | 7 944 | 45 016 |  |  | Pārbūvēts autoceļa posms 1 km garumā | 2015 | 2020 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 21.4. | Gājēju ietves izbūve Jaunlaicenes ciema centrā gar Valsts nozīmes autoceļu Alūksne-Lucka | pašvaldības budžets, valsts budžets | 15 000 | 5 000 |  |  | 10 000 | Izbūvēta ietve 550m garumā | 2016 | 2020 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Satiksmes ministrija | |
| 21.5. | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja pārbūve, 2.kārta (grants segums) | Pašvaldības budžets, ERAF, ELFLA, | 42 918 | 6 438 | 36 480 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 1,22 km | 2020 | 2022 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| **22. Projekta idejas – Ceļu infrastruktūras uzlabošana Veclaicenes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Pašvaldības autoceļa Dzintari – Cīņas pārbūve (grants segums) | ELFLA,  pašvaldības budžets | 215 280 | 91 380 | 123 900 |  |  | Pārbūvēts autoceļš 4,85 km garumā | 2015 | 2019 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 22.2. | Pašvaldības autoceļa  Sauleskalns-Lauciņi atjaunošana | Pašvaldības budžets | 10 515 | 10 515 |  |  |  | Sāngrāvju pārtīrīšana, malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2020 | 2022 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| **23. Projekta ideja – Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 371 361 | 286 068 |  |  | 85293 | Uzlabotas 3 ielas 840m garumā un izveidoti stāvlaukumi | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa | |
| 23.2. | Torņa ielas pārbūve | Pašvaldības budžets | 142 733 | 142 733 |  |  |  | Uzlabots trotuārs un lietus ūdeņu savākšana | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.3. | Rīgas ielas pārbūve | Pašvaldības budžets | 435 331 | 130 599 |  |  | 304 732 | Pārbūvēta iela 646 m, izveidots apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš 832 m | 2017 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.4. | Pleskavas ielas pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 2 466 783 | 1 115 783 |  |  | 1 351 000 | Pārbūvēta iela 2,7 km garumā | 2018 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.5. | O.Vācieša ielas un Dārza ielas seguma atjaunošana un lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai | Pašvaldības budžets | 250 096 | 250 096 |  |  |  | Atjaunots ielas segums 368m | 2018 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.6. | Krišjāņa Barona ielas Alūksnē atklātas lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 29 000 | 29 000 |  |  |  | Atjaunota lietus ūdens novadīšanas sistēma 820 m | 2019 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.7. | Satiksmes drošības uzlabojumi Torņa ielā | Pašvaldības budžets | 25 000 | 25 000 |  |  |  | Veikta pārbūve Torņa un Kanaviņu ielas krustojumam | 2020 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.8. | Baložu bulvāra pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžeta aizdevuma līdzekļi | 178 807 | 178 807 |  |  |  | Pārbūvēta iela – 180m | 2020 | 2021 | Īpašumu nodaļa, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 23.9. | Iebrauktuve ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1510 | Pašvaldības budžets | 22 337 | 22 337 |  |  |  | Asfalta seguma atjaunošana | 2021 | 2022 | Īpašumu nodaļa | |
| 23.10. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana infrastruktūras uzlabošanai Pilssalas ielas posmā no O.Vācieša ielas līdz Pilssalas tiltam | Pašvaldības budžets | 6 655 | 6 655 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 23.11. | Tālavas ielas pārbūve, 2.kārta | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 938 513 | 281 554 |  |  | 656 959 | Pārbūvēta iela 706,19 m | 2022 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm – *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* | | | | | | | | | | | | |
| **24. Projekta ideja – Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide** | | | | | | | | | | | | |
|  | Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana, inženierkomunikāciju izbūve (skat. izvērsti pielikumā) | ERAF SAM 5.1.1., pašvaldības budžets  (prioritārā projekta ideja) | 10 141 870 | 5 574 159 | 3 170 324 |  | 1 397 387 | Atjaunota degradētā teritorija – 1,5 ha, privātās investīcijas 3,2 milj. EUR, radītas 47 darbavietas | 2019 | 2023 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **25. Projekta ideja – Informatīvo norāžu un stendu izvietošana tūrisma attīstības veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Norādes un informatīvie stendi pie tūrisma objektiem | Pašvaldības budžets/  75.1., 72. ERAF, ELFLA | 35 500 | 35 500 |  |  |  | Uzstādīti informatīvie stendi un norādes pie atjaunotajiem tūrisma objektiem, informācijas ceļa zīmes ar norādēm uz visiem  novada teritorijas tūrisma  maršrutos iekļautajiem apskates  objektiem un mājražotāju  saimniecībām | 2018 | 2021 | Tūrisma informācijas centrs, Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| **26. Projekta ideja – Moderno tehnoloģiju izveide viedtālruņiem novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai** | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Mobilo aplikāciju izveide viedtālruņiem | Pašvaldības budžets/ 75.1.;  70.4.1. (ERAF) | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Izveidotas 2 mobilās aplikācijas | 2018 | 2021 | Tūrisma informācijas centrs, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 26.2. | Elektronisko tūrisma maršrutu izstrāde viedtālruņiem | Pārrobežu sadarbības programmas, ERAF, pašvaldības budžets/ 70.4.1 | 35 000 | 3 500 | 31 500 |  |  | Izveidoti dažādi elektroniskie maršruti | 2016 | 2019 | Tūrisma informācijas centrs, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **27. Projekta ideja – Interaktīvu tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma produktu reklamēšanā** | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | Digitālās reklāmas un informācijas stendu izvietošana | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas, ERAF/ 70.4.1 | 30 000 | 5 000 | 25 000 |  |  | Uzstādīts digitālās informācijas stends, 24 h diennaktī pieejama informācija par tūrisma objektu, naktsmītņu, ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, aktīvās atpūtas iespējām, kultūras pasākumiem un cita informācija | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Tūrisma informācijas centrs | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 35 197 574 | 15 766 614 | 15 423 000 | 144 373 | 3 863 587 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *2.Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža garumā* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm – *2.1. Izglītības pieejamība* | | | | | | | | | | | | |
| **28. Pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumu drošai un efektīvai nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Alsviķu pagastā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Iegādāts autobuss | 2018 | 2021 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| **29. Projekta ideja – ERAF SAM 8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide | ESF SAM 8.4.1.,  Finansējums atbilstoši apmācīto personu skaitam | 10 000 |  | 10 000 |  |  | Darbojas pieaugušo izglītības koordinators pašvaldībā, palielinātas iespējas nodarbinātām personām iesaistīties apmācībās | 2017 | 2021 | VIAA, Alūksnes novada pašvaldība kā sadarbības partneris | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.2. Kvalitatīva izglītības vide* | | | | | | | | | | | | |
| **30. Projekta ideja – Izglītības un sporta centra izveide** **Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana, jaunas ēkas un elektrības pieslēguma izbūve, teritorijas labiekārtošana, Darba ielas posma pārbūve, Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas demontāža, stāvlaukuma izbūve | Valsts budžets, pašvaldības budžets, Valsts kases aizņēmuma līdzekļi | 10 835 904 | 1 206 762  +403 966 (aizņēmuma līdzekļi projektēšanai)  + 5 925 176  (aizņēmuma līdzekļi būvdarbiem) |  |  | 3 300 000  (valsts budžets) | Izglītības un sporta centrs sākumskolai, AVĢ un Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai, ieguvēju skaits 800 izglītojamie | 2018 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **31. Projekta ideja – ERAF SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi** | | | | | | | | | | | | |
| 31.1. | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (AVĢ, Alūksnes novada vidusskola) | ERAF  SAM 8.1.2. | līdz  5 344 500 | līdz  2 154 795 | 2 325 582 |  | 864 123 | Pilnībā modernizētu vispārējās izglītības iestāžu skaits – 2  Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs – 559 izglītojamie | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, AVĢ, Alūksnes novada vidusskola | |
| 31.2. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve. 2. kārta. Mācību korpuss Ģimnāzijas ēka (ar pāreju) | Pašvaldības budžets | 1 674 376 | 1 674 376 |  |  |  | Veikta AVĢ vecā korpusa pārbūve un pārejas izbūve | 2021 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa, AVĢ, | |
| **32. Projekta ideja – Vingrošanas un biatlona inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkurss), pašvaldības budžets | 7 315 | 3 815 |  |  | 3 500 | Iegādāts sporta inventārs 12 izglītības iestādēm | 2016 | 2016 | Izglītības pārvalde | |
| **33. Projekta ideja – Sporta inventāra iegāde Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra iegāde | Valsts mērķprogramma (IZM konkursi), pašvaldības budžets | 26 000 | 13 000 |  |  | 13 000 | Pieteikti 3 projekti, iegādāts jauns sporta inventārs | 2015 | 2017 | Izglītības pārvalde, izglītības iestādes | |
| **34. Pašvaldības finansējums – Mācību līdzekļu modernizācija Alūksnes novada izglītības iestādēm** | | | | | | | | | | | | |
| 34.1. | Datortehnikas un programmatūru atjaunošana izglītības iestādēs | pašvaldības budžets | 132 109  +39 412 | 132 109  +39 412 |  |  |  | Atjaunotas datorprogrammas visās izglītības iestādēs, pakāpeniski atjaunota datortehnika | 2015 | 2021 | Informācijas tehnoloģiju nodaļa | |
| 34.2. | Inovatīvu IKT risinājumu un mācību līdzekļu iegāde 1.-12.klasēm | pašvaldības budžets | 55 000 | 55 000 |  |  |  | Uzsākot pāreju uz jaunā izglītības satura un pieejas ieviešanu, 517 skolēniem nodrošināts efektīvāks un mūsdienīgāks mācību process | 2020 | 2020 | Izglītības pārvalde, izglītības iestādes | |
| 34.3. | Atbalsts kompetenču ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 18 000 | 18 000 |  |  |  | Mācību līdzekļu iegāde | 2021 | 2021 | Izglītības pārvalde, pirmskolas izglītības iestādes | |
| 34.4 | Atbalsts kompetenču ieviešanai vispārējās izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 55 000 | 55 000 |  |  |  | Mācību līdzekļu iegāde | 2021 | 2021 | Izglītības pārvalde, vispārējās izglītības  iestādes | |
| **35. Pašvaldības finansējums – Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai** | | | | | | | | | | | | |
| 35.1. | Ziemeru pamatskolas apkures katlu iegāde un uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 30 221 | 30 221 |  |  |  | Uzstādīti 2 jauni apkures katli (granulu) | 2018 | 2018 | Ziemeru pamatskola | |
| 35.2. | Pirmskolas izglītības iestādes Pūcīte apkures katlu nomaiņa | Pašvaldības budžets | 58 086 | 58 086 |  |  |  | Nomainīti 2 apkures katli | 2018 | 2020 | PII Pūcīte | |
| **36. Projekta ideja – Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
| 36.1. | Alūksnes pilsētas sākumskolas zāles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 132 521 | 132 521 |  |  |  | Pastiprināts zāles pārsegums, atjaunots krāsojums | 2015 | 2018 | Alūksnes pilsētas sākumskola | |
| 36.2. | Liepnas vidusskolas internāta telpu remonts | Pašvaldības budžets | 17 606 | 17 606 |  |  |  | Veikts telpu remonts | 2018 | 2018 | Liepnas vidusskola | |
| 36.3. | Malienas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Atjaunota ēkas fasāde 864,35 m2 | 2016 | 2016 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 36.4. | Garderobes atjaunošana Pededzes pamatskolā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 6 476 | 6 476 |  |  |  | Atjaunota garderobe | 2017 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 36.5. | Ilgtspējīgās enerģijas sabiedrība | Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 40 878 | 6 134 | 34 744 |  |  | Viedās enerģijas klases izveide, sabiedrības informēšanas kampaņas | 2017 | 2018 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | |
| 36.6. | Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets | 11 648 | 11 648 |  |  |  | Sakārtota lietusūdeņu kanalizācijas sistēma Strautiņu pamatskolā | 2018 | 2018 | Strautiņu pamatskola | |
| 36.7. | Ziemeru pamatskolas pirmsskolas grupu telpu remonts | Pašvaldības budžets | 12 048 | 12 048 |  |  |  | Sakārtotas Ziemeru pamatskolas telpas pirmskolas grupas darba nodrošināšanai | 2018 | 2018 | Ziemeru pamatskola | |
| 36.8. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” dūmeņa nomaiņa | Pašvaldības budžets | 1 380 | 1 380 |  |  |  | Veikta dūmeņa nomaiņa | 2018 | 2018 | PII “Mazputniņš” | |
| 36.9. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iekšējo inženiertīklu pārbūve | Pašvaldības budžets | 285 592 | 285 592 |  |  |  | Veikta inženiertīklu nomaiņa un ventilācijas sistēmas izbūve | 2018 | 2018 | PII  “Sprīdītis” | |
| 36.10. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” apkures krāsns pārbūve | Pašvaldības budžets | 6 014 | 6 014 |  |  |  | Veikta vienas podiņu krāsns atjaunošana | 2019 | 2019 | PII “Cālis” | |
| 36.11. | Pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” jumta seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 34 897 | 34 897 |  |  |  | Atjaunots jumta segums | 2019 | 2020 | PII “Pienenīte” | |
| 36.12. | AVĢ internāta telpu atjaunošana | Pašvaldības budžets | 24 000 | 24 000 |  |  |  | Telpu atjaunošana | 2019 | 2021 | AVĢ | |
| 36.13. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2.kārta | Pašvaldības budžets,  ERAF | 1 674 376 | 1 674 376 |  |  |  | Veikta pārbūve un telpu atjaunošana AVĢ vecajam korpusam | 2020 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa, AVĢ | |
| 36.14 | Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 190 000 | 28 500 |  |  | 161 500 | Uzlabota mācību vide 377 skolēniem | 2021 | 2022 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes pilsētas sākumskola | |
| 36.15. | Malienas pirmskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 13 958 | 13 958 |  |  |  | Labiekārtota, uzlabota PII Mazputniņš āra teritorija (bruģa segums 260 m2, zaļās zonas atjaunošana 250 m2) | 2021 | 2021 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 36.16. | ABJC ēkas fasādes un jumta atjaunošana | Pašvaldības budžets | 37 278 | 37 278 |  |  |  | Jumta un fasādes atjaunošana | 2021 | 2021 | ABJC | |
| **37. Projekta ideja – Alūksnes novada pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pedagogu kompetenču pilnveide | Pašvaldības budžets, Erasmus+, Nordplus | 57 186 |  | 57 186 |  |  | Iesaistīti visi pedagogi | 2016 | 2020 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes | |
| **38. Projekts realizācijā – “Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz””** | | | | | | | | | | | | |
|  | Starptautiska pieredzes apmaiņa, jaunu darba metožu apguve | Erasmus +;  K2 | 20 930 |  | 20 930 |  |  | Alūksnes novada vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa ar 9 citu Eiropas valstu pedagogiem | 2014 | 2017 | Alūksnes novada vidusskola | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *2.3. Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **39. Projekta ideja - SAM 8.3.5.** **Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs** | | | | | | | | | | | | |
|  | Karjeras izglītības pieejamība | ESF SAM 8.3.5.  Finansējums pieejams pa periodiem, līdz 2020.gadam | 74 410  +13 655 | 13 655 | 74 410 |  |  | Strādā karjeras konsultants, nodrošināts atbalsts izglītojamiem | 2017 | 2021 | Izglītības pārvalde | |
| **40. Projekta ideja - SAM 8.3.2.Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai** | | | | | | | | | | | | |
| 40.1. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | ESF SAM 8.3.2., pašvaldības budžets | 220 528  +47 919 | 47 919 | 220 528 |  |  | Nodrošināta individuāla pieeja darbā ar izglītojamiem ar labu un augstu mācību sasniegumu potenciālu mācību darbā un interešu izglītībā | 2017 | 2021 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes | |
| 40.2. | Atbalsts izglītojamo talantu attīstībai | pašvaldības budžets | 80 134  + 15 000 | 80 134  +15 000 |  |  |  | Novadā izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem | 2017 | 2021 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes | |
| 40.3. | Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus (izstrādāt PMP – priekšlaicīga mācību pārtraukšanas plānu) | ESF SAM 8.3.4.  Finansējums tiek piešķirts atbilstoši PMP risku samazināšanas plānam | 81 238  + 61 372 | 61 372 | 81 238 |  |  | Riska grupas bērni saņem individuālos atbalsta pasākumus (ēdināšana, transports, dienesta viesnīca, individuālie mācību līdzekļi un lietošanas priekšmeti, speciālistu konsultācijas) | 2017 | 2021 | Izglītības pārvalde, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 21 588 339 | 14 421 598 | 2 824 618 |  | 4 342 123 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *3.Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.3. Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā* | | | | | | | | | | | | |
| **41.** **Projekta ideja – Atbalsta pasākumi Alūksnes novada sociālajiem darbiniekiem** | | | | | | | | | | | | |
| 41.1 | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | ESF  SAM 9.2.1. | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja mācīties ne mazāk kā 24 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā 22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2021 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 41.2 | Supervīzijas | ESF  SAM 9.2.1. | 24 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | Iespēja saņemt supervīzijas pakalpojumu ne mazāk kā 18 stundas katram sociālā darba speciālistam gadā  22 sociālā darba speciālistiem | 2015 | 2021 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 41.3 | Jaunu darba metožu apguve | ESF | 10 800 | 800 | 10 000 |  |  | Atbalstīts 1 projekts | 2015 | 2021 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 41.4. | Projekts “Atbalsts ilgākam laika mūžam”/  Pasākums “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” | ESF  SAM 7.3.2. | 34 839 |  | 34 839 |  |  | Pielāgota un uzlabota darba vide, veikts darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums 49 darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem. | 2019 | 2022 | Nodarbinātības valsts aģentūra, Sociālo lietu pārvalde | |
| **42.****Projekta ideja – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām** | | | | | | | | | | | | |
| 42. 1. | Atbalsta, izglītojošo grupu darba ar klientiem attīstīšana | ESF | 18 000 | 8 000 | 10 000 |  |  | Notikuši 2 grupu nodarbību cikli gadā  102 stundas gadā | 2015 | 2017 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 42.2. | Mediācijas pakalpojuma ieviešana | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3 000 |  |  |  | Pakalpojums sniegts 2 klientiem gadā  2 līgumi, ja nepieciešams pakalpojums | 2016 | 2020 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 42.3. | Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana (pilotprojekts ESF projekta ietvaros “’Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”) | ESF,  pašvaldības budžets | 41 233 | 991 | 40 242 |  |  | Piesaistīti 2 ģimenes asistenti | 2020 | 2022 | Sociālo lietu pārvalde | |
| **43.****Projekts realizācijā –** **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība** | | | | | | | | | | | | | |
| 43.1. | Projekts “Vidzeme iekļauj” /  palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā: paplašinātas telpas dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai, grupu dzīvokļa pakalpojuma, specializēto darbnīcu pakalpojuma, atelpas brīža pakalpojuma izveidošanai | ESF  SAM 9.2.2.1.  Projekta kopējais budžets Vidzemes reģionam  4 331 134 EUR |  |  |  |  |  | Dienas aprūpes centra klientu skaita pieaugums līdz 22 personām, izveidoti 3 jauni pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. | 2015 | 2022 | Vidzemes plānošanas reģions un reģiona pašvaldības t.sk. Alūksnes novada pašvaldība/ Sociālais dienests | |
| 43.2. | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība | ERAF  SAM 9.3.1.1. | 1 037 036 | 518 890 | 698 300 |  | 89 846 | Izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas un ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.  Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā, 18 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā un 15 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  Izveidotas telpas sociālo lietu pārvaldes vajadzībām. | 2018 | 2021 | Alūksnes novada pašvaldība/ Sociālo lietu pārvalde | |
| 43.3. | Sociālā aprūpes centra “Pīlādži” izveide | Pašvaldības budžets | 826 020 | 826 020 |  |  |  | Izveidots un aprīkots sociālās aprūpes centrs ar 59 gultas vietām | 2018 | 2019 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 43.4. | Automašīnu iegāde sociālo lietu pārvaldes vajadzībām | Pašvaldības budžets | 38 432 | 38 432 |  |  |  | Iegādātas 2 automašīnas biroja “Aprūpe mājās” un pārvaldes darba nodrošināšanai | 2019 | 2019 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 43.5. | Automašīnas iegāde sociālās aprūpes centram “Alūksne” | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Iegādāta automašīna SAC “Alūksne” darba nodrošināšanai | 2021 | 2021 | Sociālās aprūpes centrs “Alūksne” | |
| **44. Projekts realizācijā – ESF SAM 8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Projekts “PROTI un DARI!” / Apzināti jaunieši, veikta profilēšana un individuālā konsultēšana. Attīstītas jauniešu prasmes un veicināta to iesaiste izglītībā, nodarbinātībā, NVA un VIAA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, kā arī jauniešu centru darbībā. | ESF  SAM 8.3.3. | 1 837 |  | 1 837 |  |  | Aktivitātēs iesaistīti 10 Alūksnes novada jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki | 2015 | 2020 | Sociālo lietu pārvalde, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Izglītības pārvalde, NVO | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *3.4. Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **45. Projekta ideja - Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Feldšerpunktu, ģimenes ārsta prakšu infrastruktūras uzlabošana | ERAF SAM 9.3.2., pašvaldības budžets | 30 000 | 20 000 |  | 10 000 |  | Uzlabota infrastruktūra 2 iestādēs | 2015 | 2020 | Pagastu pārvaldes, Ģimenes ārstu prakses | |
| 45.1. | Ģimenes ārsta prakses telpu un koplietošanas telpu atjaunošana ar vides pieejamības risinājumu | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 9 810 | 9 810 |  |  |  | Atjaunotas telpas 34,4 m2, uzlabota vides pieejamība | 2017 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 45.2. | Ģimenes ārsta prakses telpu un koplietošanas telpu atjaunošana ar vides pieejamības risinājumu, āra teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības budžets | 55 000 | 55 000 |  |  |  | Atjaunotas telpas bijušās skolas ēkā 115 m2,nodrošināta vides pieejamība, labiekārtota āra teritorija | 2019 | 2019 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 45.2. | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē | ERAF SAM 9.3.2., pašvaldības budžets | 14 185 | 6 185 | 8 000 |  |  | Logu, durvju nomaiņa, telpu un apgaismojuma atjaunošana | 2019 | 2020 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| **46. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Organizēt mobilo slimību profilakses pasākumu ieviešanu, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem | ESF  SAM 7.5.4. | 300 000 | 15 000 | 255 000 |  | 30 000 | Samazināti riska faktori un saslimstība no sirds asinsvadu slimībām un onkoloģijas | 2016 | 2021 | SIA “Alūksnes slimnīca” | |
| 46.1. | Dzīvo vesels Alūksnes novadā! | ESF  SAM 9.2.4.2. | 332 562 |  | 282 678 |  | 49 884 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos iesaistīti 2835 novada iedzīvotāji | 2017 | 2023 | Sociālo lietu pārvalde, Izglītības pārvalde | |
| **47. Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 47.1. | Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA "Alūksnes slimnīca", un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA "Vidzemes slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē | ESF  SAM 9.3.2. | 873 242 |  | 820 847 |  | 52 395 | Slimnīcas administratīvajā ēkā izveidota Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļa, atjaunota Bērnu nodaļa, veikta telpu pārbūve, lai nodalītu ambulatoros un stacionāros pakalpojumus veikta telpu pārplānošana un pārbūve, iegādātas jaunas un ģenerators | 2019 | 2023 | SIA “Alūksnes slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca” | |
| 47.2. | SIA “Alūksnes slimnīca” radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija | Alūksnes slimnīcas budžets, Alūksnes un Apes pašvaldību galvojums | 325 333 | 243 903 |  |  | 81 430 | Datortomogrāfa iegāde veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanai  Alūksnes slimnīcā | 2017 | 2018 | SIA “Alūksnes slimnīca” | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 4019329 | 1520031 | 2185743 | 10 000 | 303555 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *4.Sports un veselīgs dzīvesveids visiem* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.1. Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam* | | | | | | | | | | | | |
| **48. Projektu ideja - Sporta infrastruktūras uzlabošana Pilssalā** | | | | | | | | | | | | |
| 48.1. | Pilssalas stadiona 2.kārtas būvdarbi | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 280 196 | 210 196 |  |  | 70 000 | Uzlikts mīkstais segums Pilssalas stadiona skrejceļam, uzstādītas vingrošanas ierīces, pilnveidotas esošās | 2017 | 2017 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| 48.2. | Pilssalas stadiona servisa ēkas (paviljona) uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 38 500 | 38 500 |  |  |  | Uzstādīta servisa ēka | 2015 | 2016 | | Plānošanas un attīstības nodaļa |
| **49. Projektu ideja - Skeitparka izveide Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Laukuma uzlabošana, konstrukciju uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 30 000 | 10 000 | 20 000 |  |  | Izveidots skeitparks | 2015 | 2020 | | Kultūras un sporta nodaļa |
| **50. Projekta ideja – Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija, sporta infrastruktūras pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Vienkāršoto sporta laukumu labiekārtošana un modernizācija pagastu teritorijās | ELFLA/  LEADER,  pašvaldības budžets | 80 000 | 24 000 | 56 000 |  |  | Uzlaboti un pārbūvēti 3 sporta laukumi novadā, t.sk. pie izglītības iestādēm | 2015 | 2020 | Pagastu pārvaldes, izglītības iestādes, NVO | |
| 50.1. | Malienā sporto ikviens | ELFLA/  LEADER,  pašvaldības budžets | 9774 | 977 | 8797 |  |  | Atjaunots aprīkojums Malienas pamatskolas sporta laukumam, uzstādīts vingrošanas komplekss un āra trenažieri | 2016 | 2017 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 50.2. | Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā | ELFLA/  LEADER, Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 68 176 | 54 676 | 13 500 |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde, ģērbtuvju un WC ierīkošana | 2018 | 2021 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.2. Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports* | | | | | | | | | | | | |
| **51. Projekta ideja - Sporta zāļu aprīkojuma, sporta inventāra atjaunošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Sporta inventāra, aprīkojuma iegāde | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Īstenoti 6 projekti | 2015 | 2020 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| 51.1. | Sportosim kopā ar prieku! (Annas pagasts) | ELFLA/  LEADER,  pašvaldības budžets | 11 017 | 1102 | 9915 |  |  | Atjaunots sporta inventārs Annas sporta centrā, iegādāti trenažieri, veikta trenažieru telpas vienkāršota atjaunošana | 2016 | 2018 | Annas pagasta pārvalde | |
| 51.2. | Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Kalncempjos | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 5 390 | 539 | 4851 |  |  | Sporta inventāra, āra trenažieru iegāde | 2016 | 2018 | Kalncempju pagasta  pārvalde | |
| 51.3. | Elektroniskās laika uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenes pagastā un Alūksnes novadā | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 14 713 | 1 292 | 13 421 |  |  | Sacensību nodrošināšanai iegādāta elektroniskā laika uzskaites sistēma un programmatūra | 2018 | 2019 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| **52. Projekta ideja - Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstības projektu īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 52.1. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” šautuves uzlabošana | Pašvaldības budžets | 14 000 | 14 000 |  |  |  | Rekonstruēta biatlona šautuve atbilstoši sacensību prasībām ar 20 mērķu vietām | 2015 | 2016 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| 52.2. | Ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstība | Pašvaldības budžets, valsts investīcijas | 200 000 | 100 000 |  |  | 100 000 | Uzlabots biatlona stadions, pārbūvēts trases apgaismojums | 2015 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 52.3. | Sporta un atpūtas parka teritorijas Mežiniekos attīstības koncepcijas izstrāde, teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības budžets, ELFLA | 50 000 | 10 000 | 40 000 |  |  | Izveidotas pastaigu takas, atpūtas vietas, izkoptas skatu līnijas | 2016 | 2021 | Īpašumu nodaļa, Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 52.4. | Disku golfs Mežiniekos | ELFLA/  LEADER | 10400 | 1259 | 9141 |  |  | Disku golfa trases ierīkošana | 2016 | 2017 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *4.3. Veselīga dzīvesveida veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **53. Projekta ideja - Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
| 53.1. | Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē | ELFLA/  LEADER | 10 391 | 1039 | 9352 |  |  | Iegādātas nojumes, dators, apskaņošanas aparatūra, pārvietojamā elektrostacija tradicionālo sporta aktivitāšu attīstībai | 2016 | 2017 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 53.2. | Annas sporta centra remonts | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 1 956 | 1 956 |  |  |  | Annas sporta centra jumta remonts | 2017 | 2017 | Annas pagasta pārvalde | |
| 53.3. | Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana dažāda vecuma iedzīvotājiem Alsviķu pagastā | ELFLA/  LEADER,  Pašvaldības budžets | 14 387 | 1 438 | 12 949 |  |  | Uzstādīti āra trenažieri un papildināts bērnu rotaļu laukums Alsviķu ciema centrā | 2018 | 2020 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 53.4. | Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana un pilnveidošana Jaunannas pagastā | ELFLA/  LEADER,  Pašvaldības budžets | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | Uzstādīti āra trenažieri, brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm paredzēts aprīkojums un papildināts bērnu rotaļu laukums Jaunannas pagasta centrā pie Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas | 2019 | 2021 | Jaunannas  pagasta  pārvalde | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 898 900 | 479 974 | 248 926 |  | 170 000 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim – *5.Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.1. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **54.** **Projekta ideja** *–* J**auniešu iniciatīvu veicināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 54.1. | Ikgadēja jauniešu iniciatīvu konkursa organizēšana | Pašvaldības budžets | 9 600 | 9 600 |  |  |  | Atbalstīti 6 projekti gadā | 2016 | 2021 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 54.2. | Mobilā darba ar jaunatni ieviešana Alūksnes novadā | Jaunatnes politikas valsts programma, projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!” | 7 703 |  |  |  | 7 703 | Īstenots mobilais darbs ar jaunatni 3 novada pagastos (Liepnā, Pededzē un Veclaicenē) | 2018 | 2020 | Jaunatnes politikas valsts programma | |
| 54.3. | Atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” | ES Sociālais fonds | 72 000 |  | 72 000 |  |  | Tiek īstenoti 15 neformālās izglītības projekti jauniešiem | 2018 | 2021 | Nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar izglītības iestādēm un ABJC | |
| **55.****Projekta ideja** *–* **Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmas iespēju izmantošana | Erasmus+ | 40 000 |  | 40 000 |  |  | 5 jaunieši iesaistīti Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2015 | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizācijas | |
| 55.1. | t.sk. EBD projekts “Express your EVS” | Erasmus+ | t.sk. 12 000 |  | t.sk. 12 000 |  |  | t.sk. iesaistīti 2 jaunieši Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2016 | 2017 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 55.2. | EBD projekts “Create your EVS” | Erasmus+ | t.sk. 11 500 |  | t.sk. 11 500 |  |  | t.sk. iesaistīti 2 jaunieši Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2017 | 2018 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 55.3. | Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts “Atklāj sevi Alūksnē” | Eiropas Solidaritātes korpuss | t.sk. 9 342 |  | t.sk. 9 342 |  |  | Brīvprātīgajā darbā ABJC darbojas 1 jaunietis | 2021 | 2021 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.2. Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **56.****Projekta ideja -** **Atbalsts****jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšanai** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības forumiem | Pašvaldības budžets, pārrobežu sadarbības programmas | 2 000 | 1 000 | 1 000 |  |  | Organizēti 2 forumi, kuros jaunieši tiekas ar uzņēmējiem un pašvaldību | 2015 | 2020 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu konsultatīvā padome | |
| 56.1. | NVA aktīvās nodarbinātības pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā  personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” | Nodarbinātības valsts aģentūra | 6350 | 3650 |  |  | 2700 | Iespēja 3 jauniešiem katru vasaru strādāt kā ABJC jaunatnes lietu speciālistiem | 2017 | 2021 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| **57.****Projekta ideja - Atbalsts speciālistiem, kuri mācās un atgriežas strādāt novadam** **aktuālās specialitātēs** | | | | | | | | | | | | |
| 57.1. | Pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 64 864  +8 000 | 64 864  +8 000 |  |  |  | Atbalstīti 6 stipendiāti | 2018 | 2021 | Izpilddirektors | |
| 57.2. | Dzīvojamā fonda atjaunošanai speciālistiem, kas strādās novadam aktuālās specialitātēs | Pašvaldības budžets | 11 681  + 32 000 | 11 681  + 32 000 |  |  |  | Atjaunoti dzīvokļi | 2018 | 2021 | Izpilddirektors | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *5.3. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība* | | | | | | | | | | | | |
| **58. Projekta ideja - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana** | | | | | | | | | | | | |
| 58.1. | Dalība ES programmas „Erasmus+” mobilitātes projektos | Erasmus+ | 45 000 |  | 45 000 |  |  | Īstenoti 5 jauniešu mobilitātes projekti novadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Eiropā, Latvijā | 2015 | 2020 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas | |
| 58.1.1. | t.sk. Jauniešu apmaiņas projekts “ECOsploring” | Erasmus+ | t.sk. 12 000 |  | t.sk. 12 000 |  |  | t.sk. īstenots jauniešu apmaiņas projekts ar Zviedriju un Itāliju | 2016 | 2016 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 58.1.2. | t.sk. Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “Lobbying for Youth Work” | Erasmus+ | t.sk. 23 000 |  | t.sk. 23 000 |  |  | ABJC darbinieki piedalās apmācību projektā “Lobijs darbā art jaunatni” | 2018 | 2020 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 58.2. | Dalība ES programmas „Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektos | Erasmus+ | 20 000 |  | 20 000 |  |  | Īstenoti 3 stratēģiskās partnerības projekti | 2015. | 2020 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas | |
| 58.2.1. | ES programmas “Erasmus+” Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekts “HELP” Sadarbībā ar Balvu, Gulbenes, Viļakas novadiem | ES programmas “Erasmus+” | 2 885 |  | 2 885 |  |  | Jaunatnes politikas dokumenta izstrāde | 2017 | 2018 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| **59. Projekta ideja - Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
| 59.1. | Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana | Jaunatnes politikas valsts programma 2015., 2016, 2017.gadam | 12 000 |  |  |  | 12 000 | Izstrādāti projekti jauniešu centru attīstībai, jauniešu aktivitāšu, apmācību, meistarklašu organizēšana | 2015. | 3 gadi | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, pagastu pārvaldes, jauniešu organizācijas | |
| 59.2. | Ģimene kā vērtība Alūksnes novadā | Valsts un pašvaldības budžets | 29 000 | 9 000 |  |  | 20 000 | Izveidota un aprīkota ģimenēm draudzīga brīvā laika pavadīšanas telpa | 2018 | 2019 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 59.3. | Latvijas Šveices sadarbības programmas projekts inventāra iegādei | Latvijas Šveices sadarbības programmas | 1816 |  |  |  | 1816 | Inventāra iegāde BJC iekšpagalmam | 2017 | 2017 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| 59.4. | Izaicinājums kubā! | Eiropas solidaritātes korpuss | 6888 |  | 6888 |  |  | Veicināta jauniešu līdzdalība un iesaiste vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā | 2018 | 2019 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 371 787 | 139 795 | 187 773 |  | 44 219 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - *6.Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.1. Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana* | | | | | | | | | | | | |
| **60. Projekta ideja - Atbalsts amatiermākslai kā tradicionālās kultūras veidotājai** | | | | | | | | | | | | |
| 60.1. | Skatuves tērpu iegāde amatiermākslas kolektīviem | ELFLA/ LEADER,  pašvaldības budžets | 70 000 | 40 000 | 30 000 |  |  | Iegādāti, atjaunoti un papildināti tērpi 30 kolektīviem | 2016 | 2018 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| 60.1.1. | Saule brida rudzu lauku | ELFLA/ LEADER,  pašvaldības budžets | 10 395 | 1395 | 9000 |  |  | Apskaņošanas aparatūra un linu tautas tērpi, pasākumi Alsviķu tautas namam | 2016 | 2017 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 60.2. | Reģionāli un valsts nozīmes kultūras pasākumi | KKF,  pašvaldības budžets | 303 075  + 162 853 | 303 075  +162 853 |  |  |  | Noorganizēti 16 pasākumi, 17 pasākumi (2021) | 2018 | 2021 | Kultūras un sporta nodaļa,  Alūksnes KC | |
| 60.3. | Dziesmu svētku procesa nodrošinājums | Pašvaldības budžets | 98 576  +16 596 | 73 494  +16 596 |  |  | 25 082 | Noorganizētas skates visu dziesmu svētku kolektīvu grupām, kopmēģinājumi koriem, deju kolektīviem, piedalīšanās valsts organizētajos svētku starpposmu pasākumos. | 2016 | 2021 | Kultūras un sporta nodaļa, Izglītības pārvalde | |
| **61. Projekta ideja – Livonija – dažādas kultūras, vienota vēsture (sadarbības projekts)** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzeja izglītojošās “Maizes programmas” pilnveidošana, saimes mājas un maizes krāsns atjaunošana | Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, pašvaldības budžets | 44 370 | 6 656 | 37 714 |  |  | Pilnveidota muzeja izglītojošā programma, atjaunota Saimes māja | 2016 | 2017 | Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzejs | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm – *6.3. Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra* | | | | | | | | | | | | |
| **62. Projekta ideja – Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Brīvdabas estrāžu atjaunošana, teritoriju labiekārtošana | ELFLA/ LEADER, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Atjaunotas 4 brīvdabas estrādes | 2016 | 2017 | Kultūras iestādes,  Pagastu pārvaldes | |
| 62.1. | Saliekamās skatuves iegāde brīvdabas pasākumiem | Pārrobežu sadarbības programmas | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Iegādāta saliekamā skatuve | 2016 | 2017 | Kultūras un sporta nodaļa | |
| 62.2. | Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes uzlabošanai | ELFLA/ LEADER, pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 33 000 | 19 500 | 13 500 |  |  | Pārbūvēta estrāde | 2018 | 2020 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| 62.3. | Estrādes “Dainas” remonts | Pašvaldības budžets | 9 000 | 9 000 |  |  |  | Atjaunota estrāde | 2021 | 2021 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 62.4. | Alsviķu estrādes grīdas remonts | Pašvaldības budžets | 10 704 | 10 704 |  |  |  | Atjaunota estrādes grīda | 2021 | 2021 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| **63. Projekta ideja –** **Jaunlaicenes tautas nama un bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 63.1. | Jaunlaicenes tautas nama pagrabstāva telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības budžets, ERAF 75.1. | 24 291 | 4 000 | 20 291 |  |  | Veikts 65 m2 telpas remonts, labiekārtota 235 m2 āra teritorija | 2016 | 2018 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 63.2. | Jaunlaicenes tautas nama logu un durvju maiņa | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi / pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  | Logu, durvju nomaiņa tautas nama ēkai | 2017 | 2020 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes tautas nams | |
| 63.3. | Jaunlaicenes bibliotēkas telpu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības budžets | 56 375 | 56 375 |  |  |  | Bibliotēka pārcelta uz bijušās skolas telpām, atjaunoti 145 m2 | 2019 | 2019 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| **64. Projekta ideja – Sabiedriskā centra darbības attīstība Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kalncempju sabiedriskā centra darbības pilnveide iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai | ELFLA/  LEADER | 10 000 | 1 000 | 9 000 |  |  | Iegādāts inventārs un sporta aprīkojums sabiedriskā centra vajadzībām Kalncempju pagastā | 2016 | 2016 | Kalncempju pagasta pārvalde | |
| **65. Projekta ideja – Kultūras iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana pasākumu kvalitātes paaugstināšanai** | | | | | | | | | | | | |
| . | Kultūras iestāžu skatuves, zāles aprīkojuma atjaunošana | ELFLA/  LEADER | 30 000 | 6 000 | 24 000 |  |  | Uzlabots aprīkojums 4 kultūras iestādēs | 2016 | 2017 | Kultūras iestādes | |
| 65.1. | Pededzes kultūras norises jaunā kvalitātē | ELFLA/  LEADER | 9 983 | 998 | 8 985 |  |  | Iegādāta jauna skaņas un videoaparatūra, āra mājiņa | 2016 | 2017 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 65.2. | Tehniskā aprīkojuma iegāde Malienas tautas nama piedāvājuma attīstīšanai un mūsdienīgai izaugsmei | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 9 978 | 998 | 8 980 |  |  | Iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums, projektors | 2018 | 2020 | Malienas pagasta pārvalde | |
| 65.3. | Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai | ELFLA/  LEADER, pašvaldības  budžets | 10 198 | 1 647 | 8 551 |  |  | Iegādāts kvalitatīvs, mūsdienīgs multimediju aprīkojums – projektors, 2 ekrāni, DVD pleijeris – pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jauna pakalpojuma veidošanai (kino skatīšanās iespējas) | 2018 | 2019 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 65.4. | Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim | ELFLA/  LEADER, pašvaldības  budžets | 2 535 | 254 | 2 281 |  |  | Iegādāts skaņas aprīkojums tautas namam | 2018 | 2019 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| 65.5. | Mūsdienīgs skatuves apgaismojums Pededzes tautas namā | ELFLA/  LEADER, pašvaldības  budžets | 9 240 | 924 | 8 316 |  |  | Iegādāts gaismas aprīkojums tautas namam | 2018 | 2019 | Pededzes  pagasta pārvalde | |
| 65.6. | Tehniskā aprīkojuma iegāde Veclaicenes pagasta kultūrvides nodrošināšanai | ELFLA/  LEADER, pašvaldības  budžets | 14 962 | 1 496 | 13 466 |  |  | Iegādāts aprīkojums pasākumu nodrošināšanai | 2018 | 2019 | Pededzes  pagasta pārvalde | |
| 65.7. | Pededzes vēsture vakar un rīt | ELFLA/  LEADER, pašvaldības  budžets | 13 288 | 1 330 | 11 958 |  |  | Izveidota jauna Pededzes tautas nama tradīciju telpa | 2019 | 2019 | Pededzes  pagasta pārvalde | |
| 65.8. | Pededzes tautas nama grīdas remonts | pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 16 624 | 16 624 |  |  |  | Nomainīts grīdas segums 231 m2 | 2020 | 2021 | Pededzes  pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *6.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana* | | | | | | | | | | | | |
| **66.****Projekta ideja - Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija** | | | | | | | | | | | | |
| 66.1. | Telpu restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde un tehniskās dokumentācijas sagatavošana apkures, ventilācijas, elektrības, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu pārbūvei | Pašvaldības budžets | 48 176 | 48 176 |  |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija | 2016 | 2018 | Alūksnes muzejs | |
| 66.2. | Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija (1., 2. un 3.kārta) | Pašvaldības budžets, EKII, ES fondi, ERAF/ 70.4.1 | 3 400 000 | 400 000 | 2 000 000 |  | 1 000 000 | Iespēju robežās atjaunota pils autentiskā vide, veiktas nepieciešamās pārbūves, uzlabota ēkas energoefektivitāte | 2016 | 2022 | Alūksnes muzejs, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 66.2.1. | Vidzemes vēsturisko ēku (vietējās vai valsts nozīmes kultūras pieminekļu) energoefektivitātes uzlabošana | Pašvaldības budžets, ERAF SAM 2.1.1 | t.sk.  961 788 | t.sk.  511 788 | t.sk.  450 000 |  |  | Alūksnes Jaunās pils energoefektivitātes paaugstināšana un telpu mikroklimata uzlabošana. Bēniņu pārseguma siltināšana, radiatoru nišu siltināšana, apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma pārbūve | 2021 | 2023 | Plānošanas un attīstības nodaļa (Gulbenes, Valkas un Smiltenes pašvaldības) | |
| **67.****Projekta ideja - Alūksnes Muižas parka attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 67.1. | Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācija un atjaunošana | Pašvaldības budžets | 241 511 | 240 011 |  |  | 1500 | Ŗekonstruēts un atjaunots Pomonas templis, Obelisks, Putnu paviljons, Ovālā un Apaļā strūklaka, parka celiņi, norādes un informatīvās zīmes | 2017 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs | |
| 67.2. | Muižas parka taciņu, arhitektūras formu un citu dabas objektu izgaismošana | Pašvaldības budžets | 45 000 | 45 000 |  |  |  | Izgaismoti centrālie parka kultūrvēsturiskie objekti, parka celiņi | 2016 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Alūksnes muzejs | |
| 67.3. | Muižas parka zudušo formu (objektu) izpēte un tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets  VKKF  VKPAI | 28 579 | 28 579 |  |  |  | Veikta izpēte un sagatavoti projekti 3 objektu restaurācijai un atjaunošanai | 2015 | 2019 | Alūksnes muzejs | |
| 67.4. | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Alūksnes Jaunās pils pieguļošās teritorijas labiekārtošanai | Pašvaldības budžets | 4 800 | 4 800 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija | 2016 | 2020 | Alūksnes muzejs | |
| 67.5. | Alūksnes Muižas parka ieejas zonas vidi degradējošo būvju nojaukšana | Pašvaldības budžets | 17 182  + 88 032 | 17 182  + 88 032 |  |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvju nojaukšana | 2020 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa | |
| 67.6. | Vidzemes piļu un muižu parku publiskās ārtelpas attīstība | Pašvaldības budžets, ERAF SAM 5.1.1. | 1 071 742 | 686 742 | 385 000 |  |  | Alūksnes Muižas parka Ampīra stila vārtu ar tiltiņu atjaunošana; Kanovas vāzes restaurācija; koka paviljona atjaunošana; franču dārza izveide; ķīniešu paviljona atjaunošana. | 2021 | 2023 | Plānošanas un attīstības nodaļa (Gulbenes, Smiltenes, Cēsu, Valmieras, Madonas novadu pašvaldības) | |
| 67.6.1. | Alūksnes izziņas centra ēkas būvniecība | Pašvaldības budžets | t.sk. 521 742 | t.sk. 521 742 |  |  |  | Alūksnes Muižas parka ieejas zonā izbūvēta izziņas centra ēka ar teritorijas labiekārtojumu, gājēju ietvi un priekšlaukumu | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **68. Projekta ideja*****–* Bijušās PSRS Raķešu bāzes Zeltiņu pagastā tūrisma potenciāla paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 68.1. | Tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde bijušajai PSRS Raķešu bāzei Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets | 4 400 | 4 400 |  |  |  | Izstrādāta attīstības koncepcija | 2015 | 2016 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.2. | Tūrisma infrastruktūras attīstība, aprīkojuma iegāde bijušajā PSRS Raķešu bāzē Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets, sadarbības programmas ELFLA /  LEADER | 100 000 | 30 000 | 70 000 |  |  | Izveidoti maketi, šautuve, aktīvās atpūtas taka, ekspozīcija angārā, iegādāts ģenerators, elektromobilis. | 2015 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.2.1. | Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos | ELFLA /  LEADER | 13 357 | 1336 | 12021 |  |  | Lāzerieroči un aprīkojums spēles nodrošināšanai, pārvietojamās nojumes, dators, datora ģenerators. | 2017 | 2017 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.2.2. | Projekts “Militārā mantojuma tūrisms ” | Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 52 000 | 7 800 | 44 200 |  |  | Izveidota aplikācija par militārajiem objektiem, izveidots interaktīvs audiogids | 2019 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.3. | Infrastruktūras uzlabojumi Zeltiņu skolas ēkā tūristu nakšņošanas iespēju paplašināšanai | Pašvaldības budžets, ELFLA /  LEADER | 20 000 | 4 000 | 16 000 |  |  | Ierīkota ugunsdrošības rezerves izeja, veikts, telpu remonts | 2016 | 2020 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.3.1. | Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā | ELFLA /  LEADER | 37 518 | 10 518 | 27 000 |  |  | Āra displejs, disku golfa grozi, āra trenažieri, koka nojumes, videonovērošana, basketbola grozs, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas. | 2016 | 2018 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 68.3.2. | Padomju rakešu bāzes Zeltiņos tūrisma pakalpojumu pilnveide | Pašvaldības budžets | 10 250 | 10 250 |  |  |  | Audiogida izveide un ieviešana, navigācijas sistēmas un informatīvo stendu izstrāde un ieviešana | 2020 | 2021 | Zeltiņu pagasta pārvalde, Tūrisma informācijas centrs | |
| **69. Projekta ideja –****Šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne stacijas teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 69.1. | Alūksnes stacijas kompleksa ēku restaurācijas un teritorijas labiekārtojuma tehniskās dokumentācijas sagatavošana | Pašvaldības budžets | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Sagatavota tehniskā dokumentācija ēku atjaunošanai un teritorijas labiekārtojuma izbūvei | 2016 | 2017 | Īpašumu nodaļa, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 69.2. | Alūksnes stacijas teritorijas attīstība - “Stacija darbībā” | Pārrobežu sadarbības programmas,  Pašvaldības budžets | 60 000 | 9 000 | 51 000 |  |  | Labiekārtota stacijas apkārtne, izvietoti tēlniecības objekti | 2016 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 69.3. | Zaļie dzelzceļi | Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma | 21 300 | 3 195 | 18 105 |  |  | Stacijas teritorijas attīstība, mārketinga aktivitātes un materiāli | 2016 | 2019 | Vidzemes Tūrisma asociācija, Alūksnes novada pašvaldība | |
| 69.4. | CHRISTA – kultūras mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām | INTERREG EUROPE programma, pašvaldības budžets | 16 500 | 2 475 | 14 025 |  |  | Pieredzes apmaiņa sekmīgai kultūras mantojuma izmantošanai tūrismā | 2016 | 2020 | Vidzemes Tūrisma asociācija, Alūksnes novada pašvaldība | |
| 69.5. | Dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana | VAS “Latvijas dzelzceļš”, pašvaldības budžets | 156 172 | 108 177 |  | 47 995 |  | Ēkas jumta nomaiņa, pamatu hidroizolācija, logu un ārdurvju restaurācija, inženierkomunikāciju izbūve un iekštelpu atjaunošana | 2016 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 69.6. | Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai | Pašvaldības budžets | 4 500 | 4 500 |  |  |  | 40 krēslu iegāde | 2018 | 2018 | Tūrisma informācijas centrs | |
| 69.7. | Alūksnes stacijas teritorijas attīstība | Pašvaldības budžets, VAS “Latvijas dzelzceļš | 20 000 | 10 000 |  | 10 000 |  | Alūksnes stacijas perona seguma nomaiņa, sliežu atjaunošana, dzelzceļa stacijas ēkas un trīs dzelzceļa kvartālā esošo ēku ar dzelzceļa vēsturi un nozīmīgām personām saistīti tematiski sienu gleznojumi | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **70. Projekta ideja –****Kultūras un dabas mantojuma potenciāla izmantošana Alūksnes Muižas un Tempļakalna parkos, Alūksnes ezerā** | | | | | | | | | | | | |
| 70.1. | Ugunsnovērošanas torņa infrastruktūras pilnveide tūristu vajadzībām | Pašvaldības budžets | 12 000 | 12 000 |  |  |  | Papildināta infrastruktūra | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.2. | Gājēju promenādes un atpūtas zonu labiekārtošana Tempļakalna parkā | Pašvaldības budžets | 40 000 | 40 000 |  |  |  | Tempļakalna parka reprezentatīvajā zonā, gar Alūksnes ezera krastu, izveidots gājēju ceļš ar atpūtas vietām | 2016 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.3. | Tempļakalna parka arhitektūras formu atjaunošana | Pārrobežu sadarbības programmas, ERAF, pašvaldības budžets | 30 000 | 7 500 | 22 500 |  |  | Atjaunota viena zudusi mazā arhitektūras forma, sakārtota vides pieejamība. | 2016 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.4. | Jaunu aktīvās atpūtas iespēju radīšana Tempļakalna parkā | Pašvaldības budžets | 27 000 |  |  |  | 27 000 | Izveidoti jauni pakalpojumi tūristiem, izveidotas atpūtas, izglītojošās un vēsturiskās takas, sakārtota parka infrastruktūra | 2015 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 70.4.1. | Projekts “630 verstis pilnas sajūtām” | Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma | 484 000 | 218 001 | 251 999 |  | 14 000 | Izveidoti jauni sajūtu piedāvājumi, t.sk. trošu nobrauciens, restaurēta 2 telpas Alūksnes Jaunajā pilī, uzlabots IT aprīkojums, sadarbības pasākumi | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Pavlovskas un Pečoru muzej-rezervāti, Latvijas Piļu un muižu asociācija | |
| 70.5. | 7.Siguldas kājinieku pulka pieminekļa labiekārtošana un izgaismošana | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 73 105 | 39 052 |  |  | 34 053 | Pieminekļa kāpņu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana, pieminekļa izgaismošana | 2017 | 2017 | Īpašumu nodaļa | |
| 70.6. | Tehniskās dokumentācijas izstrāde Pilssalas estrādes teritorijai | Pašvaldības budžets | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa. Kultūras un sporta nodaļa | |
| **71. Projekta ideja –** **Alūksnes viduslaiku pils konservācija un izpēte** | | | | | | | | | | | | |
| 71.1. | Pilsdrupu esošo akmens mūra sienu konservācija | VKKF  VKPAI,  Pašvaldības budžets | 40 000 | 20 000 |  |  | 20 000 | Iekonservēta un restaurēta viena pilsdrupu akmens mūra siena, ieklāta velēnu un māla hidroizolācija mūru virskārtā | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 71.2. | Viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte un atsegto mūru konservācija | Pašvaldības budžets,  ERAF | 40 000 | 20 000 |  |  | 20 000 | Veikta viduslaiku galvenās pils un dienvidu priekšpils daļas izpēte. Iekonservētas atsegtās arheoloģisko izrakumu vietas | 2015 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 71.3. | Alūksnes viduslaiku pils meta izstrāde | Pašvaldības budžets | 2 977 | 2 977 |  |  |  | Izstrādāts pils mets | 2015 | 2016 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 71.4. | Arheoloģiskās izpētes rezultātā iegūto kultūrvēsturisko senlietu restaurācija | Pašvaldības budžets | 8 400 | 8 400 |  |  |  | Restaurētas senlietas | 2018 | 2020 | Alūksnes muzejs | |
| **72. Projekta ideja - ERAF SAM 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus** | | | | | | | | | | | | |
| 72.1. | Gaismas ceļš caur gadsimtiem | SAM 5.5.1.  ERAF/  24.1. | 1 519 368 | 729 662 | 750 000 |  | 39 706 | Veikti ieguldījumi 4 valsts nozīmes arhitektūras un kultūras pieminekļos (Alūksnes pilsdrupas, Paviljons – rotonda, Mauzolejs, bagāžas šķūnis šaursliežu dzelzceļa līnijā), radīti 3 jauni pakalpojumi kultūras mantojuma objektos (Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcija, Alūksnes Muižas parka interaktīva skaņas, video un gaismas projekcija, Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija”), tūristu skaita pieaugums 30 000 2023.gadā (salīdzinot  ar 2015.gadu). | 2017 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa/ sadarbības projekts ar Cesvaines novada un Gulbenes novada pašvaldībām, Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi | |
| 72.2. | Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas izveide | Pašvaldības budžets, VKKF | 262 182 | 256 858 | 5 324 |  |  | Izveidota ekspozīcija “Marienburgas 8.brālis” un biļešu tirdzniecības vieta | 2020 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa,  Tūrisma informācijas centrs | |
| **73. Projekta ideja – Mālupes muižas kompleksa attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 73.1 | Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 12 000 | 1 200 | 10 800 |  |  | Apstādījumu ierīkošana un āra trenažieru uzstādīšana | 2016 | 2017 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 73.2. | Mālupes saieta nama kāpņu telpas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11 416 | 11 416 |  |  |  | Veikta saieta nama kāpņu pārbūve | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| **74. Projekta ideja - Dokumentācijas sagatavošana Alūksnes novada apbūves attīstībai** | | | | | | | | | | | | |
| 74.1. | Ēkas O.Vācieša ielā 2a, Alūksnē, arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšana, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana | VKPAI, KKF, pašvaldības budžets | 30 000 | 28 000 |  |  | 2 000 | Veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un sagatavots būvprojekts | 2016 | 2020 | Īpašumu nodaļa/ Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 74.2. | Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un kultūrvēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves attīstības priekšlikuma izstrāde | Pašvaldības budžets | 11 858 | 11 858 |  |  |  | Izstrādāts priekšlikums jauniem apbūves noteikumiem Alūksnes novadā | 2020 | 2021 | Būvvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa, Īpašumu nodaļa | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 9 216 368 | 4 023 016 | 3 977 016 | 32 995 | 1183341 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*7.Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm – *7.1. Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās potenciāla izmantošana* | | | | | | | | | | | | |
| **75. Projekta ideja – Dabas taku pilnveide un tūrisma pakalpojumu attīstība Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū** | | | | | | | | | | | | |
| 75.1. | Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai | ERAF  SAM 5.4.1 | 973 000 | 555 000 | 400 000 |  | 18 000 | Maršrutu uzlabošana, stāvlaukumu un dabas māju izveide, skatu torņa izbūve Dēliņkalnā, tūrisma informācijas punktu izveide un aprīkošana uz A2 un Kornetu ciemā, informatīvo zīmju izvietošana, mobilās aplikācijas izveide | 2016 | 2019 | Apes novada dome, Veclaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 75.2. | Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana | LVAF,  pašvaldības budžets | 50 000 | 5 000 |  |  | 45 000 | Izbūvētas kāpnes Drusku pilskalna takā | 2018 | 2019 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 75.3. | Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas tūrisma infrastruktūras pilnveidošana | LVAF,  pašvaldības budžets,  ELFLA/  LEADER | 30 000 | 3 000 | 27 000 |  |  | Izbūvētas trepes, iekārtotas atpūtas vietas ar info stendiem un izveidoti panorāmstendi, uzstādīts cilvēku plūsmas skaitītājs un tālskatis | 2019 | 2020 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 75.4. | Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana | LVAF,  pašvaldības budžets | 31 834 | 3 183 | 28 651 |  |  | Koka laipu izbūve Eniķu un Dzērves ezerā, niedru pļaušana Ilgāja un Dzērves ezerā, peldvietu uzlabošana Ilgāja, Palpiera un Dzērves ezerā, apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana | 2020 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| **76. Projekta ideja – Jaunlaicenes muižas muzeja un parka teritorijas attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 76.1. | Jaunlaicenes muižas parka tehniskā projekta un attīstības koncepcijas izstrāde, pasākumi | Pašvaldības budžets | 10 500  + 23 955 | 23 955 |  |  | 10 500 | Izstrādāts parka ainavu tematiskais plāns,  Jaunlaicenes muižas muzeja un parka būvniecības dokumentācija celiņu un apgaismojuma izveidei, celiņu izbūve | 2020 | 2021 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Jaunlaicenes muižas muzejs | |
| 76.2. | Jaunlaicenes muižas vēsturiskā parka, strūklaku un dīķu atjaunošana | ELFLA/  LEADER/ LVAF, pašvaldības budžets | 75 000 | 18 750 | 56 250 |  |  | Veikta parka renovācija, atjaunotas strūklakas, attīrīti dīķi, veikti stādījumi, uzlabots parku vizuālais tēls.  Izveidotas atpūtas zonas parka teritorijā, kuras ir  piemērotas personām ar kustību  traucējumiem, āra tirdzniecības  laukums. Ierīkots teritorijas  apgaismojums | 2016 | 2021 | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 76.3. | Jaunlaicenes muižas muzeja ēku infrastruktūras attīstība | pašvaldības budžets | 50 000 | 5 000 | 45 000 |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un pilnveidota ēku infrastruktūra | 2016 | 2020 | Jaunlaicenes muižas muzejs,  Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 76.4. | Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā. | LVAF,  pašvaldības budžets | 10 828 |  | 10 828 |  |  | Veikta pils dīķa krastu tīrīšana 520 m2 | 2020 | 2022 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 76.5. | Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā | LVAF,  pašvaldības budžets | 44 019 | 4 402 | 39 617 |  |  | Parkā izkopti 27 vēsturiskie koki, iestādīti 40 jaunu koki un 17 šķirņu krūmi, saglabājot vēsturiskā parka ainavas autentiskumu. | 2020 | 2022 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **77. Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana** | | | | | | | | | | | | |
| 77.1. | Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā | Pašvaldības budžets | 140 000 | 20 000 | 120 000 |  |  | Izveidota smilšu pludmale, izbūvēta koka platforma ar laipas turpinājumu ūdenī un piknika zona nojumēm, 3 ugunskura vietām, piešķirot šai teritorijai plašāku funkcionālo izmantošanu | 2015 | 2017 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 77.2. | Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā | Pašvaldības budžets, ERAF | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Izbūvēta taka no tilta gar pilsdrupām līdz gājēju tiltam. Izbūvētas 2 koka platformas ar soliņiem makšķerēšanai | 2016 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 77.3. | Pilssalas infrastruktūras izbūve | Pašvaldības budžets | 776 040 | 626 040 |  |  | 150 000 | Sporta laipu, laivu piestātņu, gājēju promenādes, pludmales volejbola laukumu, autostāvvietu, jaunu inženierkomunikāciju izbūve | 2017 | 2018 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 77.4. | Apgaismojuma ierīkošana Pilssalas pastaigu takā | Pašvaldības budžets | 22 000 | 22 000 |  |  |  | Uzstādīti apgaismojuma 12 balsti un lampas | 2021 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **78. Projekta ideja – Dabas daudzveidības saglabāšana muižu parku teritorijās Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
| 78.1. | Alsviķu muižas parka koku inventarizācija un labiekārtošana | ELFLA – LEADER, pašvaldības budžets | 3 000 | 300 | 2 700 |  |  | Sakopts parks 2,67 ha platībā | 2016 | 2020 | Alsviķu pagasta pārvalde, NVO | |
| 78.2. | Ilzenes muižas parka dendroloģisko stādījumu aizsardzība | VIF | 4 000 |  | 4 000 |  |  | Veikta inventarizācija 3,5 ha platībā un aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projekta izstrāde | 2015 | 2018 | Īpašumu nodaļa, Dabas aizsardzības pārvalde | |
| 78.3. | Jaunlaicenes muižas parka koku inventarizācija | Pašvaldības budžets | 3 000 | 3 000 |  |  |  | Veikta koku inventarizācija 5,7 ha platībā | 2018 | 2020 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 78.4. | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Jaunlaicenes muižas parkā | LVAF, pašvaldības budžets | 24 604 | 2 460 |  |  | 22 144 | Arborista darbs, kā arī veikta dīķa krasta tīrīšana, laipas un informatīvo stendu uzstādīšana | 2020 | 2021 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *7.2*. *Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana* | | | | | | | | | | | | |
| **79. Projekta ideja – Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana, peldvietu izveide un labiekārtošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Peldvietu izveide un/vai labiekārtošana | ELFLA/ LEADER, pašvaldības budžets | 60 000 | 18 000 | 42 000 |  |  | Iekārtotas, uzlabotas 6 peldvietas pagastu teritorijās | 2016 | 2020 | Pagastu pārvaldes | |
| 79.1. | Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 14 297 | 1 430 | 12 867 |  |  | Uzlabota tūrisma infrastruktūra, ierīkots gājēju ceļš Ievas ezera krastā, uzstādīti 4 vides dizaina elementi un koka lapene | 2016 | 2018 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 79.2. | Peldēšanas vietas “Vējiņš” labiekārtošana Alūksnes ezerā | Pašvaldības budžets,  LVAF | 70 000 | 21 000 |  |  | 49 000 | Labiekārtota peldvieta – uzbūvēta publiskā tualete, gājēju celiņš, uzstādītas pārģērbšanās kabīnes, atkritumu urnas, soliņi, rotaļu komplekss, ūdenī uzstādītas bojas, veikta krasta zonas tīrīšana | 2018 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Pašvaldības aģentūra “ALJA” | |
| 79.3. | Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos | ELFLA/  LEADER | 29 621 | 2962 | 26 659 |  |  | Tiks ierīkota peldvieta, iegādāti āra trenažieri un koka lapene, labiekārtota teritorija | 2016 | 2018 | Strautiņu pamatskola | |
| 79.4. | Pededzes pagasta centra labiekārtošanas darbi | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 9 417 | 9 417 |  |  |  | Labiekārtota teritorija pagasta centrā - zonā pie pieminekļa | 2017 | 2018 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 79.5. | Annas pagasta centra labiekārtošana | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 2 060 | 2 060 |  |  |  | Iegādāta piekabe pagasta komunālās saimniecības vajadzībām, iztīrīti Annas sporta centra ugunsdzēsības dīķi | 2017 | 2017 | Annas pagasta pārvalde | |
| 79.6. | Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana AAA Veclaicene | Pašvaldības budžets, LVAF | 19 250 | 2 318 |  |  | 16 932 | Niedru pļaušana un izvešana, laipas uzstādīšana | 2018 | 2019 | P/A ALJA, Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 79.7 | Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā | Pašvaldības budžets, LVAF | 61 030 | 29 292 |  |  | 31 738 | Jaunas, universāla dizaina infrastruktūras – makšķerēšanas soliņu izveide | 2018 | 2018 | P/A ALJA,  Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 79.8. | Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā | Pašvaldības budžets, LVAF | 49 842 | 15 000 |  |  | 34 842 | Uzlabota viena laivu ielaišanas vieta (Ozolu ielā) – izbūvēta laipa, laivu nolaišanas platforma, uzlabots piebraucamais ceļš | 2018 | 2019 | P/A ALJA | |
| 79.9. | Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana | LEADER,  Pašvaldības budžets | 18 113 | 1 913 | 16 200 |  |  | Labiekārtota teritorija pie Sisenīša ezera – attīrīts ezera krasts, izveidota laipa, 3 soliņi, atkritumu urnas un pārģērbšanās kabīne | 2018 | 2020 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 79.10. | Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā | LEADER,  Pašvaldības budžets | 29 644 | 2 964 | 26 680 |  |  | Iztīrīts dīķis, labiekārtota teritorija – uzstādīti soliņi, pārģērbšanās kabīne un dizaina elementi | 2018 | 2020 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 79.11. | Pededzes ciema teritorijas labiekārtošana | Pašvaldības budžets | 15 062 | 15 062 |  |  |  | Celiņu bruģēšana | 2021 | 2021 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 79.12. | Pastaigu takas izveidei no Ozolu ielas līdz Ezermalas ielai Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets | 18 000 | 18 000 |  |  |  | Takas izveide | 2021 | 2021 | Īpašumu nodaļa | |
| 79.13. | Māriņkalna ciema skvēra labiekārtošana | Pašvaldības budžets | 11 991 | 11 991 |  |  |  | Būvniecības dokumentācijas izstrāde un teritorijas labiekārtošana | 2021 | 2023 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| **80. Projekta ideja – Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā** | | | | | | | | | | | | |
| 80.1. | Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Pilssalas estrādē/ Alūksnes Muižas parkā | Pašvaldības budžets | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Uzstādīti 6 energoefektīvi gaismekļi un uzlabota ar tiem saistītā infrastruktūra | 2019 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| 80.2. | Ielu apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana | Pašvaldības budžets | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| **81. Projekta ideja – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | | |
| 81.1. | Apgaismojuma infrastruktūras attīstība Jaunannas Zaķusalā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 500 | 14 500 |  |  |  | Palielināta pieslēguma jauda un uzstādīti 6 energoefektīvi gaismekļi un izveidota ar tiem saistīta infrastruktūra | 2016 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 81.2. | Alsviķu ciema un Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 28 730  +21 890 | 28 730  +21 890 |  |  |  | Uzlabota apgaismojuma infrastruktūra, uzstādīti 13 energoefektīvi gaismekļi | 2017 | 2021 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 81.3. | Kornetu ciema ārējā apgaismojuma tīklu izbūve | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 12 059 | 12 059 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras izbūve | 2015 | 2015 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 81.4. | Jaunlaicenes ciema teritorijas apgaismojuma izbūve | Pašvaldības budžets + mērķprogrammas līdzekļi | 42 050 | 42 050 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras izbūve | 2015 | 2015 | Jaunlaicenes pagasta pārvalde | |
| 81.5. | Pededzes ciema centra apgaismojuma infrastruktūras attīstība | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 000 | 15 000 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras pārbūve | 2016 | 2018 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| 81.6. | Liepnas ciema ielu apgaismojuma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 5 999 | 5 999 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras pārbūve | 2018 | 2018 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| 81.7. | Jaunzemu ciema teritorijas apgaismojuma izbūve | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 21 500 | 21 500 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras izbūve (14 lampas un balsti) | 2020 | 2020 | Ilzenes pagasta pārvalde | |
| 81.6. | Annas ciema teritorijas apgaismojuma izbūve | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 34 000 | 34 000 |  |  |  | Veikta apgaismojuma infrastruktūras izbūve (18 lampas un balsti) | 2020 | 2020 | Annas pagasta pārvalde | |
| 81.7. | Apgaismojuma pārbūve Alsviķu pagasta “Aizupītēs” | Pašvaldības budžets, mērķprogrammas līdzekļi | 21 414 | 21 414 |  |  |  | Veikta apgaismojuma izbūve (14 lampas un balsti, t.sk. 3 Ziemeru ielā) | 2021 | 2021 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 81.8. | Māriņkalna ciema apgaismojuma izbūve (papildināšana) | Pašvaldības budžets | 8 743 | 8 743 |  |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un apgaismojuma izbūve | 2021 | 2021 | Ziemera pagasta pārvalde | |
| **82. Projekta ideja - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma atjaunošana un papildināšana | ELFLA/  LEADER | 25 000 | 5 000 | 20 000 |  |  | Pilnveidotas  bērnu brīvā laika pavadīšanas  vietas 3 teritorijās | 2015 | 2020 | Pagastu pārvaldes, NVO | |
| 82.1. | Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana Alūksnes pilsētā | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 27 000  +10 000 | 23 000  +10 000 |  |  | 4 000 | Pilnveidots rotaļu laukums Alūksnes muižas parkā, veikta drenāžas izbūve, izstrādāta teritorijas attīstības dokumentācija | 2019 | 2021 | Īpašumu nodaļa, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **83. Projekta ideja – Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kapsētu labiekārtošana | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 30 000 | 9 000 | 21 000 |  |  | Veikta labiekārtošana 2 kapsētās | 2015 | 2020 | Pagastu pārvaldes | |
| 83.1. | t.sk. Saidu kapu labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana | ELFLA/  LEADER, pašvaldības budžets | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  | Kapsētas labiekārtošana, zvanu torņa uzstādīšana | 2016 | 2017 | Liepnas pagasta pārvalde | |
| **84. Projekta ideja – Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 32 199 | 32 199 |  |  |  | Labiekārtoti 4 daudzdzīvokļu māju pagalmi ik gadu | 2018 | 2020 | Īpašumu nodaļa | |
| *Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - 7.3. Augstas vides kvalitātes, kvalitatīvu un videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **85. Projekta ideja – Alūksnes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānu izstrāde** | | | | | | | | | | | | |
|  | Plānu izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm | LVAF, pašvaldības budžets | 10 000 | 2 000 |  |  | 10 000 | Izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi 6+2 ūdenstilpēm | 2018 | 2021 | P/ A ALJA | |
| **86. Projekta ideja – Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas** | | | | | | | | | | | | |
| 86.1. | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes pilsētā, III kārta (pašteces kanalizācijas tīkli 3937,5m, spiedvads 759m, 4 sūkņu stacijas, ūdensvada tīkli 3793 m) | KF  SAM 5.3.1. | 1 602 300 | 910 558 | 413 656 |  | 278 085 | Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, 209 pilsētas iedzīvotājiem nodrošināta pieslēgšanās kanalizācijas tīklam | 2017 | 2020 | SIA “Rūpe” | |
| 86.2. | Līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai | Pašvaldības budžets | 76 974  +35 483 | 76 974  +35 483 |  |  |  | Līdzfinansēta 55 jaunu pieslēgumu izveide | 2018 | 2021 | Īpašumu nodaļa | |
| 86.3. | Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšana | Pašvaldības budžets | 64 989  + 21 721 | 64 989  + 21 721 |  |  |  | Attīrīti lietusūdeņi | 2017 | 2021 | SIA “Rūpe” | |
| 86.4 | Kanalizācijas sistēmas izbūve ēkai “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 15 153 | 15 153 |  |  |  | Ēka pieslēgta sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām | 2018 | 2018 | Veclaicenes pagasta pārvalde | |
| 86.5. | Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana, uzturēšana | Pašvaldības budžets | 20 000  +9 000 | 20 000  + 9 000 |  |  |  | Reģistra izveidošana un uzturēšana | 2019 | 2021 | SIA “Rūpe” | |
| **87. Projekta ideja- Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnes pilsētā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā | Pašvaldības budžets, valsts budžets/ 23. | 130 000 | 30 000 |  |  | 100 000 | Ūdensvada izbūve 981,1 m un kanalizācijas tīklu izbūve 168,1 m | 2016 | 2016 | SIA “Rūpe” | |
| **88. Projekta ideja – Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Jaunu ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana | SIA “Rūpe”, pašvaldības budžets | 42 000 |  |  |  | 42 000 | Uzstādītas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Ziemeru ciemā, Pededzes ciemā, Bejas skolā, Pleskavas ielas rajonā Alūksnes pilsētā | 2016 | 2016 | SIA “Rūpe” | |
| **89. Projekta ideja – Ūdenssaimniecības attīstība Jaunalūksnes un Malienas pagastos** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kanalizācijas sistēmas uzlabošana Bejas ciemā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Brencu ciemā | SIA “Rūpe”, pašvaldības budžets | 70 000 | 50 000 |  |  | 20 000 | Bejas pamatskola un pašvaldības iestādes pieslēgtas kanalizācijas sistēmai, rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Brencu ciemā | 2016 | 2020 | SIA „Rūpe” | |
| **90. Projekta ideja – Alūksnes ezera “Iekšezera” līča ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 90.1 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde | Pašvaldības budžets | 95 000 | 95 000 |  |  |  | Izstrādāti projekti darbu veikšanai | 2018 | 2021 | P/A ALJA | |
| 90.2. | Dūņu un atmirušo augu izvākšana, krasta joslas attīrīšana un nostiprināšana, pieguļošās infrastruktūras izveide | Norvēģijas Finanšu instruments, pašvaldības budžets, LIFE programma | 4 300 000 | 300 000 |  |  | 3 000 000 | Uzlabots Alūksnes ezera “Iekšezera” līča ekoloģiskais stāvoklis 30 ha platībā  Alūksnes ezera krasta zonas ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana 27 ha platībā | 2018 | 2022 | P/A ALJA, Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 90.3. | Pielāgošanās klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšana, veicot ūdenstilpju attīrīšanu un pārbūvi | ERAF SAM 2.1.3., pašvaldības budžets | 600 000 | 180 000 | 420 000 |  |  | Attīrīta Alūksnes ezera krasta ūdens novadīšanas sistēma ~27,3 ha platībā  Iedzīvotāji, kas gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem – 6692 Alūksnes pilsētas iedzīvotāji | 2021 | 2024 | Plānošanas un attīstības nodaļa (Smiltenes, Gulbenes un Valmieras pašvaldības) | |
| **91. Projekta ideja – Racionāla Lūkumīša ezera apsaimniekošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Mārkalnes pagasta Lūkumīša ezera hidrotehniskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana | Pašvaldības budžets, publiskais finansējums | 7 000 | 3 500 | 3 500 |  |  | Izstrādāti zinātniski pamatoti noteikumi ezera hidrotehniskajai ekspluatācijai | 2015 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| **92. Projekta ideja** – **Ūdenssaimniecības attīstība Mālupes, Liepnas un Pededzes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 92.1. | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Mālupes ciemā | Pašvaldības budžets, SIA “Rūpe” | 20 000 | 15 000 |  |  | 5 000 | Uzlabota kanalizācijas sistēma | 2018 | 2020 | SIA “Rūpe” | |
| 92.2. | Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Pededzes pagasta Pededzes ciemā | Pašvaldības budžets, SIA “Rūpe” | 120 000 | 90 000 |  |  | 30 000 | Sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija | 2017 | 2020 | SIA “Rūpe” | |
| 92.3. | Ūdensvada sacilpojuma izbūve Liepnas ciemā | Pašvaldības budžets | 4 123 | 4 123 |  |  |  | Ūdensvada sistēmas uzlabošana | 2018 | 2018 | SIA “Rūpe” | |
| **93. Projekta ideja – Ūdenssaimniecības sakārtošana Kalncempju pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Kanalizācijas sistēmas izveide Kalncempju pagastā | Pašvaldības budžets, SIA “Rūpe” | 50 000 | 25 000 |  |  | 25 000 | Izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 2018 | 2020 | SIA „Rūpe” | |
| **94. Projekta ideja – Ūdenssaimniecības sakārtošana Ziemera pagasta Ziemeru ciemā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Ziemera ciema ūdenssaimniecības attīstība | Pašvaldības budžets, SIA “Rūpe” | 5 000 |  |  |  | 5 000 | Uzstādītas atdzelžošanas iekārtas dzeramā ūdens sagatavošanai, veikta ūdensvada atjaunošana | 2018 | 2020 | SIA „Rūpe” | |
| **95. Projekta ideja – Alūksnes pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pamatgājienu pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Esošu ģeodēzisko punktu pilnveidošana un jaunu punktu ierīkošana iznīcināto vietā un visa tīkla uzmērīšana | Pašvaldības budžets | 54 070  + 10 198 | 54 070  +10 198 |  |  |  | Atjaunots Alūksnes pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls, kas būs par pamatu kvalitatīvai mērniecības darbu veikšanai | 2018 | 2021 | Īpašumu nodaļa | |
| **96. Projekta ideja – Centralizētās siltumapgādes izmantošanas paplašināšana Jaunlaicenes un Mālupes pagastā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Siltumtrases izbūve Jaunlaicenē uz pagasta pārvaldes un sporta centra ēkām, Mālupes pagasta siltumtrašu rekonstrukcija, katla iegāde | ERAF,  SIA “Alūksnes enerģija | 60 000 | 30 000 |  | 30 000 |  | Izbūvēta jauna siltumtrase 450m uz Jaunlaicenes sporta centru un Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ēku, Mālupes pagastā rekonstruēti 1,5 km siltumtrašu, iegādāts apkures katls | 2018 | 2021 | SIA “Alūksnes enerģija” | |
| **97. Projekta ideja – Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Atkritumu laukuma ar lietusūdens kanalizāciju izbūve, teritorijas apgaismošana, iežogošana, šķeldotāja iegāde | KF /  SAM 5.2.1.2.,  pašvaldības budžets | 216 263 | 140 571 | 75 692 |  |  | Izbūvēts 3000 m2 laukums, iegādāta šķeldošanas tehnika | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| **98. Projekta ideja – Plūdu draudu novēršana Zeltiņu pagastā** | | | | | | | | | | | | |
| 98.1. | Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu atjaunošana/ hidrobūves atjaunošana uz Melnupes | Pašvaldības budžets | 50 000 | 50 000 |  |  |  | Regulēts ūdens līmenis pavasaros un rudeņos, kā arī novērsti plūdu draudi pagasta teritorijā, pārbūvētas slūžas uz Melnupes | 2016 | 2016 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 98.2. | Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā | Pašvaldības budžets/ LVAF | 56 000 | 16 800 |  |  | 39 200 | Sagatavota tehniskā dokumentācija, Melnupes gultnes tīrīšana pie Dambja tilta 100m uz abām pusēm un pie pašvaldības autoceļa “Rožukalns – Ziemeļi” caurtekas 70 m uz abām pusēm, attīrīta upe no sanesumiem 3km garumā, talku rīkošana | 2018 | 2019 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 9 932 424 | 4 090 183 | 1 875 800 | 30 000 | 3 936 441 |  |  |  |  | |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim -*8.Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta efektīva pārvalde* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm – *8.2. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs* | | | | | | | | | | | | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.3. Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana* | | | | | | | | | | | | |
| **99. Projekta idejas –** **ERAF SAM 4.2.2.- Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās** | | | | | | | | | | | | |
| 99.1. | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, ēkas pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana | ERAF  SAM 4.2.2., pašvaldības budžets | 2 644 419 | 2 319 060 | 309 000 |  | 16 359 | Primārā enerģijas gada patēriņa samazinājums 255615 kWh/gadā  Provizoriskā siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 56.8 t CO2 | 2018 | 2020 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| 99.2. | Energoefektivitātes uzlabošana Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2.,  pašvaldības budžets | 130 000 | 50 000 | 80 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 27,4 t CO2 | 2016 | 2020 | Jaunalūksnes pagasta pārvalde | |
| 99.3. | Energoefektivitātes uzlabošana Alsviķu kultūras namā | ERAF  SAM 4.2.2.,  pašvaldības budžets | 125 000 | 25 000 | 100 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 42,6 t CO2 | 2015 | 2020 | Alsviķu kultūras nams | |
| 99.4. | Energoefektivitātes uzlabošana Strautiņu pamatskolas pirmsskolas ēkā | ERAF  SAM 4.2.2.,  pašvaldības budžets | 125 000 | 43 000 | 82 000 |  |  | Provizoriskā izmešu ekonomija- 52,2 t CO2 | 2016 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Strautiņu pamatskola | |
| 99.5. | Energoefektivitātes uzlabošana Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā | ERAF  SAM 4.2.2,  pašvaldības budžets | 100 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | Nosiltināta viena ēka | 2016 | 2020 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| 99.5.1. | Alsviķu pagasta pārvaldes ēkas cokola siltināšana | Pašvaldības budžets | 29 543 | 29 543 |  |  |  | Uzlabota ēkas energoefektivitāte | 2021 | 2021 | Alsviķu pagasta pārvalde | |
| **100. Projekta ideja –** **Energoefektivitātes uzlabošana Pededzes tautas nama un administratīvajā ēkā** | | | | | | | | | | | | |
|  | Energoefektivitātes uzlabošana Pededzes tautas nama un administratīvajā ēkā | Pašvaldības budžets,  Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 45 135 | 45 135 |  |  |  | Jumta atjaunošana un ziemeļu sienas logu nomaiņa | 2018 | 2018 | Pededzes pagasta pārvalde | |
| **101. Projekta ideja –** **ERAF SAM 4.2.2 Pašvaldības kapitālsabiedrību ēku energoefektivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | |
| 101.1. | SIA ”Alūksnes slimnīca” ēku siltināšana II kārta | ERAF  SAM 4.2.2, uzņēmuma līdzekļi | 400 000 |  | 340 000 | 60 000 |  | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2020 | SIA ”Alūksnes slimnīca” | |
| 101.2. | SIA “Alūksnes enerģija” administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | ERAF  SAM 4.2.2, uzņēmuma līdzekļi | 74 000 |  | 62 000 | 12 000 |  | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2020 | SIA “Alūksnes enerģija” | |
| 101.3 | SIA “Alūksnes nami” ražošanas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | ERAF  SAM 4.2.2, uzņēmuma līdzekļi | 48 000 |  | 40 000 | 8 000 |  | Uzlabota energoefektivitāte vienai ēkai | 2016 | 2020 | SIA ”Alūksnes nami” | |
| **102. Projekta ideja – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana** | | | | | | | | | | | | |
| 102.1. | Pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada sociālā dienesta ēkai | Pašvaldības budžets,  ERAF  SAM 9.3.1.1./  43.2. | 18 000 | 2 000 | 16 000 |  |  | Izbūvēts lifts ēkas pieejamības uzlabošanai | 2015 | 2020 | Sociālo lietu pārvalde | |
| 102.2. | Annas pagasta iestāžu vides pieejamības uzlabošana | Pašvaldības  mērķprogrammas līdzekļi | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Veikta pagasta pārvaldes ēkas un kultūras nama ēkas apkārtnes labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana | 2016 | 2016 | Annas pagasta pārvalde | |
| 102.3. | Vides pieejamības uzlabošana un teritorijas labiekārtošana Jaunannas pagasta iestādēs | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14 005 | 14 005 |  |  |  | Veikta Jaunannas pagasta pārvaldes ēkai logu maiņa un pieguļošās teritorijas bruģēšana | 2017 | 2017 | Jaunannas pagasta pārvalde | |
| 102.4. | Klientu apkalpošanas centra izveide Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē | Valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļi un pašvaldības budžets | 98 682 | 52 305 |  |  | 46 377 | Izveidots un aprīkots vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu klientu apkalpošanas centrs | 2018 | 2019 | Plānošanas un attīstības nodaļa, Kanceleja | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.2. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs* | | | | | | | | | | | | |
| **103. Projekta ideja – Atbalsts sabiedrisko centru darbībai un sabiedrības interešu grupu aktivitātēm** | | | | | | | | | | | | |
| 103.1. | Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana | ELFLA/ LEADER, pašvaldības budžets | 2 694 | 269 | 2 425 |  |  | Iekārtota iedzīvotāju interešu telpa - elektrotehnika, mēbeles, vingrošanas paklāji, spoguļsiena | 2016 | 2017 | Mārkalnes pagasta pārvalde | |
| 103.2 | Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes saieta namā | ELFLA/ LEADER,  pašvaldības budžets | 22 800 | 9 300 | 13 500 |  |  | Nodarbību telpas remonts, overloka un mēbeļu iegāde | 2016 | 2018 | Mālupes pagasta pārvalde | |
| 103.3. | Saieta telpu izveide un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Liepnas tautas namā | ELFLA/ LEADER, pašvaldības budžets | 13 238 | 1328 | 11 911 |  |  | Telpu remonts, aprīkojums | 2016 | 2017. | Liepnas pagasta pārvalde | |
| 103.4. | Mācību un atpūtas telpas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zeltiņu pagastā | ELFLA/ LEADER, pašvaldības budžets | 14 087 | 1 409 | 12 678 |  |  | Telpas remonts, informāciju tehnoloģijas, mēbeles, mūzikas centrs, izglītojoši semināri | 2018 | 2020 | Zeltiņu pagasta pārvalde | |
| 103.5. | Līdzfinansējums biedrībām sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai | Pašvaldības budžets | 14 714 | 14 714 |  |  |  | Atbalstīti 26 sabiedrisko organizāciju projekti | 2018 | 2019 | Izglītības pārvalde, Īpašumu nodaļa, Kultūras un sporta nodaļa, Sociālo lietu pārvalde | |
| 103.6. | Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās | URBACT III,  pašvaldības budžets | 50 812 | 5 081 | 43 190 |  | 2 541 | Pārņemta Vācijas pilsētas Altenas pieredze vietējās ekonomikas veicināšanai, t.sk. ieviesta pop-up metode uzņēmējdarbībā. | 2018 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - *8.1. Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana* | | | | | | | | | | | | |
| **104. Projekta ideja – Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana** | | | | | | | | | | | | |
|  | Bezkontakta, attālinātas energopārvaldības monitoringa sistēmas ieviešana | Pašvaldības budžets, valsts budžeta aizdevuma līdzekļi | 71 686 | 71 686 |  |  |  | Bezkontakta datu uzskaites sistēmas ierīkošana 30 pašvaldības objektos, nodrošinot attālinātu datu nolasīšanu, apkopošanu un analīzi par energoresursu patēriņu. | 2020 | 2021 | Plānošanas un attīstības nodaļa | |
| *Ilgtermiņa mērķim kopā* | | | 4 051 815 | 2 743 834 | 1 162 704 | 80 000 | 65 277 |  |  |  |  | |

Domes priekšsēdētājs  A.DUKULIS

PIELIKUMS

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.

Investīciju plānam 2015.-2021.gadam

**Projektu apraksti ERAF SAM 5.6.2., 3.3.1., 13.1.3.3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *–1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai (Alūksnes novada attīstības programma 2011-2017) un „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr.1**: *Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta* /SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākumam  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanas nolūkos ir plānots sakārtot degradētās ražošanas teritorijas Alūksnes pilsētā, lai tās būtu pievilcīgas uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstošas uzņēmēju vajadzībām. Projekta ietvaros plānoti ieguldījumi pēc platības lielākajā industriālajā (rūpnieciskās apbūves) zonā, kas atrodas Rūpniecības ielā Alūksnes pilsētā.  Šajā zonā padomju gados vērienīgu ražošanas zonai piemērotu apbūvi izveidoja dažādi pakalpojumu sniedzēji (meliorācijas PMK, Lauktehnika, SCO, u.c.). Laikiem mainoties, ēkas un zemes īpašumi tika pakļauti privatizācijas procesam un zemes reformai, kā rezultātā īpašumi ir sadrumstaloti un investoriem neinteresanti. Ēkas ir fiziski un morāli novecojušas, pieguļošo ielu seguma stāvoklis ir kritisks (atsevišķos posmos asfaltbetona segums ir demontēts, lai uzlabotu satiksmes drošību) – nav mūsdienu prasībām atbilstoša brīvās industriālās infrastruktūras piedāvājuma komersantu vajadzībām. Jau 2010.gadā, saistībā ar novada attīstības programmas izstrādi, veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti liecina par to, ka par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgiem pašvaldības projektiem 33% respondentu atzīst ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanas projektus un 12% respondentu ir norādījuši uz nepieciešamību attīstīt industriālās teritorijas, ko varētu izmantot gan novada uzņēmēji, gan ārvalstu investori.  Projekta ietvaros plānots uzlabot Rūpniecības ielas industriālās zonas pieguļošo ielu infrastruktūru, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu un radīt uzņēmējdarbībai piemērotu industriālo teritoriju 0,2 ha platībā, kā arī izbūvēt komercdarbībai piemērotu ēku, aprīkot to ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdeni, sadzīves kanalizāciju u.c. Tā kā teritorija piekļaujas Rūpniecības un Ganību ielām, tad pievedceļa izbūve nebūs nepieciešama.  Industriālās teritorijas pilnvērtīgai attīstībai plānota arī otrā būvniecības kārta (teritorijas labiekārtošanas darbu turpināšana, teritorijas iežogošana, apgaismojuma ierīkošana u.c), ko plānots realizēt atsevišķā projektā.  Šis projekts papildina iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā veiktos ERAF ieguldījumus Rūpniecības ielas 1.kārtas rekonstrukcijā (176 m garumā), kas tika veikta 2012.gadā, izmantojot Alūksnes novadam piešķirto aktivitātes 3.6.2.1. finansējuma atlikumu. Jaunajā plānošanas periodā likumsakarīga ir Rūpniecības ielas pārbūves darbu turpināšana. Ir veikta Rūpniecības ielas tehniskā projekta aktualizācija, kuras rezultātā iepriekš divās kārtās plānotie darbi tika apvienoti vienā būvprojektā.  Projekta aktivitāšu pamatojums:  1. Aktivitāte – Rūpniecības ielas un Ganību ielas posma pārbūve ir nozīmīga vairāk kā 35 uzņēmumiem. Lielākajai daļai ikdienas darbība saistīta ar regulāru kravas transporta kustību, kā arī šeit atrodas vairākas valsts iestādes (Alūksnes zonālais arhīvs, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Alūksnes rajona tiesa un Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa). Attiecībā par pārbūvējamo Ganību ielas posmu – tas nodrošina Rūpniecības ielas pieslēgumu abiem Alūksnes pilsētas tranzīta maršrutiem. Atsevišķos gadījumos abas ielas tiek izmantotas kā apvedceļš. Ielu seguma stāvoklis ir fiziski nolietojies, atsevišķos posmos asfaltbetona segums ir demontēts, lai uzlabotu satiksmes drošību.  2. Aktivitāte – Nepieciešams veikt degradētās teritorijas sakārtošanas darbus, veicot industriālās teritorijas izbūves I kārtu – izbūvēt inženierkomunikāciju pievadus, piesaistot sadarbības partnerus – Alūksnes novada pašvaldības uzņēmumus SIA RŪPE un AS SIMONE. Elektroenerģijas pievada izbūvei sadarbības partneris netiek piesaistīts pamatojoties uz to, ka elektroenerģijas lietotājs būs industriālās teritorijas īpašnieks, respektīvi, Alūksnes novada pašvaldība. Aktivitātes ietvaros plānots izbūvēt komercdarbībai izmantojamu ēku līdz 1000 m2 platībā, kurā papildus ražošanas/noliktavas telpām paredzēts izvietot biroja telpas, personāla un sanitārās telpas. Ēka tiks aprīkota ar inženiertīkliem – ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri un ventilāciju, apgaismojumu, elektroapgādi, kā arī ugunsdrošību un zibensaizsardzību.  Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): 35 darbojošies uzņēmumi Rūpniecības ielas rajonā un pārējie novada teritorijā esošie uzņēmumi, kuriem tiks piedāvāta iespēja iznomāt komercdarbībai izmantojamo ēku, kā arī potenciālie investori.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: papildu darbības – informatīvi pasākumi, reklāmas kaimiņvalstīs, sadarbība ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, teritorijas nomas tiesību izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansēju-ma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu pārbūve* | 1 202 557,11 |  |  |  |  | *Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve 1,490 km* | 2016 | 18 mēneši |  |
| 2 | *Aktivitāte kopā – industriālās teritorijas izveide (I kārta) ar inženierkomunikāciju izbūvi* | 1 168 945,91 |  |  |  |  | *Izveidota komercdarbībai industriālā teritorija ar ēku 0,35ha platībā* | 2016 | 18 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **2 371 503,02** | **293 112,39** | **1 836 744,80** | **144372,81** | **97273,02** | **Samazināta degradētā teritorija 4,92 ha, radītas 34 darbavietas un piesaistītās investīcijas 2,1 miljoni EUR** | **2016** | **18 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *–1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai (Alūksnes novada attīstības programma 2011-2017) un „Latgale ID” apakšprogramma: Investīciju piesaiste (Latgales programma 2010-2017)* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr.2**: *Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā /* SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākumam  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc komercdarbībai piemērotām teritorijām, likumsakarīga ir SAM 5.6.2. projektu atlases 3.pasākuma prioritārās projekta idejas Nr.1 “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” ietvaros izveidotās industriālās apbūves tālāka attīstīšana. Projekta ietvaros ir plānots paplašināt teritoriju izveidojot laukumu saimnieciskās darbības veikšanai, vienlaicīgi turpinot samazināt degradēto platību.  Projekta aktivitātes pamatojums:   1. Aktivitāte – nodrošinās industriālās teritorijas tālāku attīstību, tiks izbūvēta industriālās teritorijas II kārta – izveidots industriālais laukums, iežogota, apgaismota, labiekārtota teritorija un izrīkotas inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Novada uzņēmumi, t.sk. jaunie komersanti, potenciālie investori.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvi pasākumi, teritorijas nomas tiesību izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | *Aktivitāte – industriālās teritorijas izveides II kārta* | 589 712 | 76 919 | 512 793 |  |  | *Izveidota industriālā teritorija ar labiekārtojumu 1,1 ha* | 2020 | 18 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **589 712** | 76 919  (15%) | **512 793**  **(85%)** |  |  | **Samazināta degradētā teritorija 1,1 ha. Izveidotas 3 darbavietas, piesaistītas investīcijas 215 tūkstoši EUR (kopsummā)** | **2020** | **18 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *–1.3.Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai (Alūksnes novada attīstības programma 2011-2017)* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja: *Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 2.kārta/ SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētas otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas attīstību, uzlabojot ūdensapgādes sistēmu Merķeļa ielas teritorijā, pārbūvējot uzņēmējdarbībai nozīmīgu publisko infrastruktūru – Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmus un revitalizējot dzelzceļa teritorijai pieguļošās degradētās teritorijas.  Vēsturiski liela nozīme Alūksnes pilsētas attīstībā ir bijusi šaursliežu dzelzceļa stacijas teritorijai. Pateicoties ērtajai kravu pārvadāšanas iespējai – dzelzceļa līnijai – stacijai pieguļošajā apkaimē, izveidojās industriālā zona – Merķela un Tālavas ielu apkaimē, ko teritoriāli sadala dzelzceļa sliedes. Šobrīd pēc teritorijas šī ir otra lielākā industriālā zona Alūksnes pilsētā. Laika gaitā, šaursliežu dzelzceļam zaudējot savu ietekmi kravu pārvadājumu jomā, zaudējusi arī savu pielietojumu stacijas infrastruktūra. Lai gan Merķeļa un Tālavas ielas industriālajā zonā attīstās vairāki uzņēmumi, šobrīd liela daļa industriālās zonas nav pievilcīga uzņēmējdarbības realizēšanai - kritiskā stāvoklī ir ielu segumi, esošā ūdensapgādes sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu.  Merķeļa ielas industriālajā zonā šobrīd atrodas arī lielākais kokapstrādes uzņēmums Alūksnes pilsētā SIA “4PLUS”, kas ir viens no 10 lielākajiem uzņēmumiem novadā pēc apgrozījuma un arī nomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēra. Kravas transporta piekļuvi uzņēmumam no pilsētas tranzīta maršrutiem nodrošina Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, ielu posmi, kuru segums ir nolietojies un atsevišķos ielu posmos nestspēja nav piemērota šim transportam. Par to liecina šī brīža ielu seguma kritiskais stāvoklis – ielas asfalta segums ir sabrucis, ietves zona nav piemērota gājēju kustībai, tā vietām pārplūst ar ielas lietus ūdeņiem, kas savukārt bojā tuvumā esošo māju konstrukcijas. Ielu pārbūve uzlabos kravas transporta piekļuvi, paaugstinās ielu kravnesību, uzlabos attīstības iespējas uzņēmumam SIA “4PLUS”. Uzvaras un Latgales ielas veido teritorijas funkcionālo savienojumu ar pilsētas centru. Šis savienojums ir īpaši svarīgs uzņēmējiem, kas darbojas tūrisma nozarē. Viens no šādiem uzņēmumiem ir SIA “JM GRUPA”, kurš savu izmitināšanas pakalpojumu ir izvietojis Merķeļa un Jāņkalna ielu teritorijās. Papildus tam pašvaldība ir uzsākusi šaursliežu dzelzceļa stacijas teritorijas kā tūristu galamērķa attīstību, tiek plānots, ka tūrisma nozares aktivitāte stacijas teritorijā palielināsies. Ielu pārbūve uzlabos piekļuvi 22 uzņēmumiem, kas atrodas pārbūvējamo ielu pieguļošajā teritorijā kā arī nodrošinās ērtu pārvietošanos pilsētā un satiksmes drošību.  Projekta ietvaros plānots revitalizēt dzelzceļa teritorijai pieguļošu degradēto teritoriju ne mazāk kā 0,7 ha platībā, padarot to pievilcīgu vietējiem uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem uzņēmējdarbības veikšanai.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmu pārbūve līdz 2 km garumā, lai uzlabotu piekļuvi pēc teritorijas otrai lielākajai industriālajai zonai Alūksnes pilsētā. 2. Aktivitāte – Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana. Inženierkomunikāciju pievadu izbūvei tiks piesaistīts sadarbības partneris – Alūksnes novada pašvaldības uzņēmums SIA Rūpe.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA 4PLUS, SIA JM GRUPA un citi novada uzņēmēji  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un mārketinga pasākumi | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansējuma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu pārbūve* | 2 500 000 |  |  |  |  | *Pārbūvētas ielas līdz 2 km* | 2018 | 36 mēneši |  |
| 2. | *Aktivitāte– ūdensapgādes sistēmas uzlabošana* | *50 000* |  |  |  |  | *Izbūvēts ūdensvads 647 m garumā* | *2018* | *36 mēneši* |  |
|  | **KOPĀ** | **2 650 000** | **1 450 000** | **1 200 000** |  |  | **Radītas 25 jaunas darbavietas, privātās investīcijas 1,2 milj EUR, samazināta degradētā teritorija līdz 0,7 ha** | **2018** | **36 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritārā projekta ideja: ***Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā/* SAM 13.1.3., pasākumam 13.1.3.3. "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"**  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru Alūksnes novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradētās teritorijas un nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritoriju izaugsmi.  Projekta idejas pamatojums:Latvijas reģionos vērojamas lielas atšķirības teritoriju attīstības rādītājos. Nozīmīgs reģionālās attīstības atšķirību cēlonis ir zema saimnieciskās darbības aktivitāte un nepilnīgi priekšnoteikumi tās paaugstināšanai reģionos, īpaši austrumu pierobežā un lauku novados. Pašreizējās tendences ekonomiskajā aktivitātē un privāto investīciju piesaistē reģionos liecina, ka nozīmīga problēma saimnieciskās darbības attīstībā ir nepilnīga pašvaldību infrastruktūra komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai. Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai ir nepieciešams izveidot jaunu un sakārtot esošo komercdarbībai piemērotu infrastruktūru ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ceļu tīklu, lai novads būtu pievilcīgs mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, vienlaikus uzlabojot tās konkurētspēju. Reģionu pilsētās un lauku teritorijās daudzviet ir saglabājušās rūpnieciskās apbūves teritorijas ar nolietotu vai nefunkcionējošu padomju laika infrastruktūru, kas nespēj apmierināt mūsdienu komersantu vajadzības. Galvenie trūkumi šādām teritorijām ir elektrības, ūdensapgādes un siltumapgādes infrastruktūras trūkums, kas uzņēmējiem prasa lielus kapitālieguldījumus un to atmaksāšanās ir pārāk ilga.  Alūksnes pilsētā nozīmīga industriālās apbūves zona ir Šaursliežu dzelzceļa stacijas teritorija ar Tālavas ielas rūpniecisko zonu. Tajā esošajiem uzņēmējiem komercdarbības paplašināšanai nepieciešama inženierkomunikāciju izbūve un ielu infrastruktūras sakārtošana.  Alūksnes novadā uzņēmējdarbības attīstībai un paplašināšanai lielākais šķērslis ir piemērotu ražošanas ēku un telpu trūkums ar atbilstošu infrastruktūru. Esošajiem uzņēmējiem un ražotnēm novada teritorijā ir apgrūtināta piekļuve, un pašvaldības autoceļu tīkla stāvoklis ir kritisks. Finansējuma trūkuma dēļ, vairākus gadus to nav bijis iespējams uzlabot, kas būtiski ietekmē uzņēmējdarbības attīstības potenciālu. Veicot ieguldījumus ceļu tīkla attīstībā, tiks sekmēta teritoriju revitalizācija.  Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc komercdarbībai piemērotām teritorijām, likumsakarīga ir prioritārās projekta idejas “ Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā ” ietvaros plānoto darbību realizācija, lai attīstītu tālāk novada uzņēmējdarbību pēc iepriekš realizēto projektu veiktajiem ieguldījumiem.  Projekta ietvaros plānotie ieguldījumi infrastruktūrā ar lielu potenciālu Alūksnes novadā dos iespēju paplašināt uzņēmējdarbību visā novadā strādājošiem komersantiem, uzņēmēji radīs kopā vismaz 111 jaunas darbavietas un ieguldīs uzņēmējdarbības paplašināšanā vismaz 10 806 976 EUR, tiks atjaunota degradētā teritorija 5,69 ha platībā.  Projekta aktivitātes pamatojums:  1.Aktivitāte - Ražošanas ēkas "Biznesa stacija" izbūve Alūksnes pilsētas Tālavas ielas rajonā. Pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā plānota četru vidi degradējošu ēku nojaukšana. Sakārtotajā teritorijā plānots būvēt jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku ar kopējo telpu platību 663 m2, radot dažādu nozaru uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai piemērotas telpas, kas nodrošinātas ar nepieciešamajiem centrālās ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes inženierkomunikāciju pieslēgumiem un atbilstošas jaudas elektroenerģijas pieslēgumu. Ražošanas ēkā plānotas 6 nomas telpas ar dažādu telpu platību (60 – 120) m2. Katrai telpai paredzēta atsevišķa ieejas zona, izejmateriālu piegādei paceļamie vārti, produkcijas īslaicīgai uzglabāšanai āra nojume. Teritorijas labiekārtojums paredz koku un dekoratīvo krūmu stādījumus, velosipēdu novietņu uzstādīšanu, videi draudzīga LED apgaismojuma laternu uzstādīšanu, priekšlaukuma ar auto stāvvietām vieglajām automašīnām un tehnoloģiskā pagalma izveidi.  Elektroenerģijas nodrošināšanai ražošanas ēkā pieslēguma izbūves iepirkuma procedūru un pašu pieslēguma izbūvi veiks AS "Sadales tīkls" tā noteiktajā kārtībā. Plānots izbūvēt elektroenerģijas pieslēgumu ar maksimālo slodzi 4 kW. Izbūvētie jaunie ūdenssaimniecības tīkli pēc darbu īstenošanas tiks ieguldīti kapitālsabiedrības SIA "RŪPE" pamatkapitālā un centralizētās siltumapgādes pieslēgums pēc darbu īstenošanas tiks ieguldīti kapitālsabiedrības SIA "Alūksnes enerģija"" pamatkapitālā.  Ražošanas ēku plānots nodot nomā komersantiem, kas tiks izvēlēti nomas tiesību izsoles konkursa kārtībā atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu.  2. Aktivitāte - Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve Alūksnes pilsētā - uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu posmu pārbūve un ūdenssaimniecības inženiertīklu izbūve, nodrošinot nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. Paredzēts veikt Alūksnes pilsētas uzņēmējdarbībai stratēģiski svarīgu un nozīmīgu Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūvi - uzlabojot ielas nestspēju, ierīkojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, nomainot nātrija ielu apgaismojumu pret enerģiju taupošiem risinājumiem ar videi draudzīgu LED apgaismojumu, pārbūvējot ietves un veicot piegulošās teritorijas labiekārtošanu, ierīkojot koku noēnojuma zonas. Gulbenes ielas posmā esošais segums ir kritiskā stāvoklī, jo nav lietus atvades risinājuma, ietves zona nav piemērota gājēju kustībai. Tālavas ielai, kas ir maģistrālā iela, autoceļa P43 Litene – Alūksne posmā, līdzās esošās teritorijas ir ar lielu attīstības potenciālu, jo vēsturiski tās pieder pie Tālavas ielas industriālās zonas, un apbūve ir ar uzņēmējdarbībai raksturīgām iezīmēm, kuru pilnvērtīgai funkcionalitātei ir nepieciešamas inženierkomunikācijas un sakārtota ceļu un ielu infrastruktūra. Elektroenerģijas nodrošināšanai kanalizācijas spiedvada (690m) sūkņa stacijām, iepirkuma procedūru un pašu pieslēguma izbūvi veiks AS "Sadales tīkls" tā noteiktajā kārtībā. Izbūvētie jaunie ūdenssaimniecības tīkli pēc darbu īstenošanas tiks ieguldīti kapitālsabiedrības SIA "RŪPE" pamatkapitālā. Ieguldījumi Gulbenes ielas posmā plānotās darbības papildinās veiktos ieguldījumus iepriekš realizētā projekta "Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā" ietvaros, veiktās darbības un izmaksas nepārklāsies.  Veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tiks veicināta pilsētas izaugsme, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošana, privāto investīciju apjoma pieaugums un jaunu darba vietu radīšana.  3. Aktivitāte - Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielā 4, Alūksnē - paredzēts veikt ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanu Pilssalas iela 4, Alūksnē ar iespēju teritorijā esošajam un potenciālajiem komersantiem pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Izbūvējamais ūdenssaimniecības infrastruktūras tīkls 176 m garumā, kas ir ar komercdarbību saistītās teritorijas funkcionālais savienojums un nodrošinās komersantiem iespēju saņemt centralizētu ūdens piegādi un pieslēgumu sadzīves kanalizācijas tīkliem, paredzot nepieciešamību arī potenciālās uzņēmējdarbības vides attīstībai. Projekta plānotā darbība tieši ietekmē mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, jo šobrīd komersantiem nav pieejama publiskā ūdenssaimniecības piegādes infrastruktūra un individuālie risinājumi nenodrošina kvalitatīvu pakalpojuma saņemšanu.  Izbūvētais jaunais ūdenssaimniecības tīkls pēc darbu īstenošanas tiks ieguldīts kapitālsabiedrības SIA "RŪPE" pamatkapitālā. Papildus tiks izbūvēts gājēju/ velosipēdistu trotuārs pilnvērtīgai Pilssalas ielas izmantošanai un labiekārtota piegulošā teritorija izveidojot atpūtas zonu ar dzīvžogu un apstādījumiem.  4. Aktivitāte - Ražošanas ēku izbūve komersantiem Alūksnes novada teritorijā - balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām un pieprasījuma, plānots Alūksnes novada teritorijā dažādu nozaru uzņēmējdarbības attīstībai stratēģiski svarīgās teritorijās izbūvēt 6 ražošanas ēkas katru 750 m2 platībā. Ražošanas ēkām paredzēta paaugstinātas nestspējas betonēta grīda, paceļamie vārti, saražotās produkcijas uzglabāšanai 30 m2 liela nojume. Pie ēkas izbūvēts betonēts laukums. Veicot piegulošās teritorijas labiekārtojumu, tiks izbūvēts pievadceļš līdz ražošanas ēkai un veidoti koku stādījumi - noēnojuma zonas.  Ražošanas ēkas paredzēts nodot nomā komersantiem, kas tiks izvēlēti nomas tiesību izsoles konkursa kārtībā atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu.  5. Aktivitāte - Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve Alūksnes novada teritorijā - paredzēts veikt septiņu Alūksnes novada teritorijā stratēģiski svarīgu un uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldības auto ceļu posmu atjaunošanu, uzlabojot ceļu nestspēju, izbūvējot cieto segumu, atbilstoši ceļu specifikai un izvietojumam, ierīkojot atklāto lietus ūdens aizvadīšanas sistēmu, veicot piegulošās teritorijas labiekārtošanu, atsevišķās vietās atjaunojot un ierīkojot apstādījumus - koku noēnojuma zonas un zaļos koridorus, nodrošinot videi draudzīgus un vides ilgtspējas veicinošus risinājumus. Atjaunojot publisko infrastruktūru, tiks sekmēta nodarbinātība un ekonomiskā aktivitāte plašā novada teritorijā, paredzot kā jaunu uzņēmumu izvietošanas iespējas, tā arī esošo paplašināšanos.  Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Novada uzņēmumi, t.sk. jaunie komersanti, investori.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvi pasākumi, ražošanas telpu un ēku nomas tiesību izsoles. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansējuma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte –* *Ražošanas ēkas "Biznesa stacija" izbūve* | 1 089 820 |  |  |  |  | *Rezultāts: Izbūvēta ražošanas ēka komersantiem ar darbības veikšanai nepieciešamajiem inženierkomunikāciju un elektroenerģijas pieslēgumiem*  *Rezultatīvie rādītāji: radītas 16 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 1 780 000 EUR apmērā.* | 2021 | 2022 |  |
| 2. | *Aktivitāte – Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve Alūksnes pilsētā* | 1 681 477 |  |  |  |  | *Rezultāts: Veikta Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve 0,82 km garumā un ūdenssaimniecības inženiertīklu izbūve (ūdensvads 1,53 km un kanalizācija 1,61km).*  *Rezultatīvie rādītāji: radītas 12 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 2 918 947 EUR apmērā.* | 2021 | 2023 |  |
| 3. | *Aktivitāte –Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielā 4, Alūksnē* | 65 506 |  |  |  |  | *Rezultāts: Izbūvēta ūdenssaimniecības infrastruktūra 176 m garumā, izbūvēts gājēju/velobraucēju trotuārs 141 m garumā.*  *Rezultatīvie rādītāji: radītas 6 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 200 000 EUR apmērā.* | 2021 | 2023 |  |
| 4. | *Aktivitāte –* *Ražošanas ēku izbūve komersantiem Alūksnes novada teritorijā* | 1 786 253 |  |  |  |  | *Rezultāts: Alūksnes novada teritorijā izbūvētas 6 ražošanas ēkas.*  *Rezultatīvie rādītāji: radītas 40 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 2 330 000 EUR apmērā.* | 2021 | 2022 |  |
| 5. | *Aktivitāte -Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve Alūksnes novada teritorijā* | 2 076 944 |  |  |  |  | *Rezultāts: Veikta septiņu Alūksnes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras pārbūve 8,11 km garumā.*  *Rezultatīvie rādītāji: radītas 37 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 3 578 029 EUR apmērā.* | 2021 | 2023 |  |
| 6. | *Būvuzraudzība* | 100 000 |  |  |  |  | *6 būvuzraudzības līgumi* | 2021 | 2023 |  |
|  | **KOPĀ** | **6 800 000** | 1 800 000 | **5 000 000** |  |  | **Samazināta degradētā teritorija 5,69 ha. Izveidotas 111 darbavietas, piesaistītas investīcijas 10,8 miljoni EUR (kopsummā)** | **2021** | **2023** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.4. Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja: **Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide/SAM 5.1.1. (ES fondu programma 2021-2027)**  Individuālais vai sadarbības projekts: Individuālais projekts    Projekta idejas pamatojums: Ar mērķi radīt jaunas darbavietas un vienlaicīgi padarīt pieejamus veselību veicinošus un uzturošus pakalpojumus gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, pašvaldība ir izstrādājusi projekta ideju par veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidi. Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide Alūksnes novadā sekmēs ekonomisko aktivitāti novadā – veicinās tūrisma nozares attīstību, kā arī ievērojami samazinās bezdarba līmeni. Pakalpojumu centra piedāvājumā ietilps veselības uzlabošanas, ūdens procedūru u.c. pakalpojumi, kas nodrošinās veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību plašā apkaimē ne vien Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs. Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs piesaistot cilvēkus uz vairākām dienām, būs par pamatu pakalpojumu un tūrisma uzņēmējdarbības kompleksai attīstībai, lai Alūksnes novads kļūtu par tūrisma galamērķi.  Alūksnes novada dabas un kultūrvēsturiskais mantojums, ģeogrāfiskais novietojums, kā arī Austrumu pierobežas tuvums (saistībā ar potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem) ir pievilcīga (nozīmīga) teritorija kā investoriem, tā arī pakalpojumu ņēmējiem. Alūksnes ezers ir novada viena no lielākajām dabas bagātībām, kas ir pievilcīga novada iedzīvotājiem un tūristiem. Tādejādi veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide pie Alūksnes ezera būs papildus pievienotā vērtība pakalpojumu nodrošināšanai. Veselību veicinošu un uzturošu pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu piedāvājuma nepieciešamība atspoguļota pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos.  Lai teritorija būtu pievilcīga uzņēmējdarbības veikšanai un ilgtermiņa investīcijām, projekta ietvaros plānots pie Alūksnes ezera izbūvēt veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēku ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām un labiekārtot piegulošo teritoriju. Ēkā paredzēts izvietot peldbaseinu, procedūru telpas un telpas dažādu veselības uzlabošanas pakalpojumu sniegšanai.    Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte - Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izbūve un teritorijas labiekārtošana. Paredzēts veikt veselības veicināšanas centra ēkas būvniecību ar ūdenssaimniecības un elektroapgādes inženierkomunikāciju pieslēgumiem un siltumapgādes nodrošināšanu. Ēkā tiks izvietoti peldbaseini, ūdens procedūru telpas, kā arī telpas dažādu veselības uzlabošanas pakalpojumu sniegšanai, un labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija. Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izbūve Alūksnes ezera krastā būs par pamatu uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei Alūksnes novadam. 2. Aktivitāte – ceļa izbūve. Paredzēts veikt funkcionāli nepieciešamā savienojuma izveidi - jauna braucamā ceļa izbūvi. Tiks nodrošināts nepieciešamais ceļš centra būvniecībai un uzlabota piekļuve veselības veicināšanas pakalpojumu centram.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Novada teritorijā esošie uzņēmumi un potenciālie investori, kuriem tiks piedāvāta iespēja iznomāt komercdarbībai izmantojamo ēku.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas: Pēc projekta iesnieguma iesniegšanas tiks rīkota plānotā objekta nomas tiesību izsole, kas tik reklamēta sadarbojoties ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| **Pašvaldības budžets** | **ES fondu finansējums** | **Privātais sektors** | **Citi finansējuma avoti** | **Projekta uzsākšanas datums** | **Projekta realizācijas ilgums** |
| 1. | *Aktivitāte - Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēkas, inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtošana* | 9 856 975 | 6 802 028 | 3 054 947 | - | - | *Apbūvēta un labiekārtota teritorija - izbūvēta Veselības veicināšanas pakalpojumu centra ēka ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām.* | 2019 | 36 mēneši |  |
| 2. | *Aktivitāte – ceļa izbūve* | 284 895 | 169 518 | 115 377 | - | - | *Izbūvēts ceļš ~600 m.* | 2019 | 12 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **10 141 870** | **6 971 546** | **3 170 324** | **-** | **-** | **Atjaunota degradētā teritorija – 1,5ha, izveidotas 47 darbavietas, piesaistītas investīcijas 3,2 milj. EUR** | **2019** | **36 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr. 1**: *Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā /SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Lai palielinātu privāto investīciju apjomu un sekmētu ražošanas industrijas attīstību Alūksnes novadā, projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā publiskā infrastruktūrā Jaunlaicenes pagastā. Vienlaikus tiks nodrošināta Alūksnes novada lauku teritoriju attīstība un nodarbinātības iespēju paplašināšanās.  Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam gar valsts autoceļu V383 Lucka-Alūksne funkcionālais zonējums paredz rūpnieciskās ražošanas apbūves potenciālo teritoriju 12 ha platībā. Šobrīd tur ir izvietojušies vairāki ražošanas uzņēmumi, kas sekmīgi darbojas lielākoties metāla, koka, cementa izstrādājumu ražošanas nozarēs un izmanto aptuveni 5 ha no potenciālās teritorijas. Autoceļa ar melno segumu tuvums ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem sekmīgai šīs ražošanas teritorijas attīstībai, bet izšķirošs faktors šajā gadījumā var izrādīties elektroenerģijas jauda – esošā jauda nav pietiekoša uzņēmējdarbības paplašināšanai Jaunlaicenes industriālajā zonā.  Projekta ietvaros plānots pašvaldības zemes īpašumā ierīkot industriālo teritoriju 0,79 ha platībā ražošanas vai materiālu un produkcijas uzglabāšanas vajadzībām, pārbūvēt pašvaldības ceļa posmu, izveidojot asfalta segumu, kā arī ierīkot jaunu elektroenerģijas pieslēgumu (600 kW) uzņēmējdarbības paplašināšanās sekmēšanai Jaunlaicenes industriālajā zonā.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – industriālās teritorijas ierīkošana 0,79 ha platībā, aprīkojot to ar cieto segumu, apgaismojumu un lietus ūdens aizvadīšanas sistēmu. 2. Aktivitāte – elektroenerģijas pieslēguma izveidošana ar jaudu – 600 kW jaunizveidotajā industriālajā teritorijā. 3. Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīga ceļa posma pārbūve 150 m garumā. Pārbūves darbos paredzēts ceļa posmam izveidot asfaltbetona segumu (ceļam pirms pārbūves ir grants segums)   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA RA kokšķiedru serviss, SIA J kokšķiedra, SIA Jaunlaicenes industrija u.c. novada uzņēmumi  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informatīvi pasākumi, īpašuma nomas izsole | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | *Aktivitāte–industriālās teritorijas izveide* | 292 311,75 |  |  |  |  | *Izveidota industriālā teritorija 0,79 ha* |  |  |  |
| 2. | *Aktivitāte – atbilstošas jaudas (600 kW) elektroenerģijas pieslēguma izveidošana Jaunlaicenes pagastā* | 113 711,52 |  |  |  |  | *Elektroenerģijas pieslēgums ar jaudu līdz 600 kW* |  |  |  |
| 3. | *Aktivitāte – uzņēmējdarbībai nozīmīga ceļa posma pārbūve* | 70 000,00 |  |  |  |  | *Pārbūvēts ceļa posms 150 m* |  |  |  |
| 4. | *Publicitāte* | 457,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** | **476 481,05** | **157 160,50** | **319 320,55** |  |  | **Izveidotas 25 darbavietas, piesaistītas investīcijas 800 000 EUR (kopsummā), labuma guvēju skaits - 3** | **2016** | **18 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr. 2**: *Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā /SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Ar mērķi palielināt privāto investīciju apjomu un veicināt komercdarbību novada maziem un vidējiem uzņēmumiem, arī individuālajiem komersantiem, plānots izveidot atbilstošu infrastruktūru Alūksnes Pilssalā. Publiskā infrastruktūra piemērota ezera apsaimniekošanas, atpūtas un nozīmīgu sabiedrisku aktivitāšu realizācijai, dažāda veida pakalpojumu komercdarbības izvietošanai. Saskaņā ar esošo Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, Pilssala ir noteikta kā dabas un apstādījumu teritorija. Tajā atļauts attīstīt publisku apbūvi, kas nodrošina tūrismam, pakalpojumiem un plašizklaidei nepieciešamo infrastruktūru. Salas novietojums pilsētas kontekstā ir ļoti izdevīgs, jo tā ir ērti sasniedzama no pilsētas centra un nozīmīgākajiem pilsētas objektiem – Alūksnes Kultūras centra, Alūksnes Jaunās un Vecās pils, Alūksnes Muižas parka, kā arī no teritorijas, kur plānots izvietot veselības veicināšanas pakalpojumu centru projekta „Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā” ietvaros SAM 5.6.2. projektu atlases 2.pasākumā. Pilssalas teritorijā esošās rekreācijas, sporta un aktīvas atpūtas zonas ir attīstītas un ir būtiski palielinājies apmeklētāju un tūristu skaits. Alūksnes Pilssala ir viena no pilsētas reprezentatīvākajām zonām ar kultūrvēsturisku nozīmi un milzīgu potenciālu izveidoties par brīvdabas kultūras un atpūtas centru Alūksnē. Nepietiekamā infrastruktūra un telpu trūkums komersantu vajadzībām šobrīd kavē šīs teritorijas tālāku attīstību un jaunu investīciju ienākšanu. Teritoriju no visām pusēm iekļauj Alūksnes ezers, kas ir unikāls un svarīgs, bet šobrīd nepietiekami attīstītās infrastruktūras dēļ nav pietiekami izmantots resurss. Attīstot Alūksnes Pilssalu un uzlabojot teritorijas funkcionalitāti tiks paaugstināta ezera kā rekreatīvā resursa vērtība, kā arī tiks radīta labvēlīga vide sekmīgai komercdarbības attīstībai.  Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu multifunkcionālu ēku un labiekārtot vidi, kas būs pievilcīga uzņēmējdarbības veikšanai. Saskaņā ar Pilssalas attīstības ideju, publiskās infrastruktūras daļa – 44,56 %, no projekta ietvaros izbūvētās infrastruktūras tiks piedāvāta komersantiem nomā dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, ēdināšanas, sporta un izglītojošu aktivitāšu, tūrisma un citiem plašizklaides pakalpojumiem.  Projektam ir augsta gatavības pakāpe – ir tehniskā dokumentācija.  Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – multifunkcionālās ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana (projektā tiek attiecināta izmaksu daļa, kas sastāda 44,56% no ēkas būvniecības izmaksām). Teritorijas labiekārtošanas un pārējās ēkas daļas izbūves izmaksas projektā netiek attiecinātas. Multifunkcionālās ēkas lietojamo telpu platība būs 252,9 m2, no kuriem 112,7 m2 tiks nodota nomā komersantiem konkursa kārtībā. Teritoriju plānots labiekārtot 7619 m2 platībā.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA „UNTI”, SIA „Pētersīlis”, SIA „Jaunozoli AVP”, SIA „JM Grupa”, SIA „Veltījums Jums” SIA „Valrito”, SIA „AltaS”, SIA „Salus IM” SIA „Jaunsētas”, Individuālais komersants J. Kļavinskis, ekstrēmās atpūtas klubs „Četras Buras”, ūdenstransporta īpašnieki un citi novada uzņēmumi.  Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: dažādi informatīvi un mārketinga pasākumi, telpu nomas izsole. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | Aktivitāte –multifunkcionālās ēkas izbūve un teritorijas labiekārtošana | 853 633,70 |  |  |  |  | *Uzbūvēta multifunkcionāla servisa ēka, labiekārtota teritorija* | 2016 | 12 mēneši |  |
| 2. | Publicitāte | 275,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** | **853 909,59** | **656 299,14** | **197 610,45** |  |  | **Izveidotas 2 darbavietas, privātās investīcijas – 152 000 EUR, labuma guvēju skaits - 4** | **2016** | **12 mēneši** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Vidēja termiņa prioritāte** *1.3. Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības vides attīstībai* | | | | | | | | | | |
| Prioritārā projekta ideja **Nr. 3**: *Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā /SAM 3.3.1. projektu atlases 2.pasākumam*  Individuālais vai sadarbības projekts: *Individuālais projekts*  Projekta idejas pamatojums: Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā Alūksnes pilsētā – Gulbenes ielā un tai piegulošajā teritorijā. Šobrīd šinī teritorijā ir izvietojušies deviņi uzņēmumi, kas sekmīgi darbojas, pārstāvot dažādas nozares: dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, reklāmas aģentūru darbība, sadzīves un dekoratīvo izstrādājumu ražošana, automobiļu apkopes un remonta pakalpojumi, amatnieku – kalēju darbnīca, tirdzniecība (mēbeles un auto), tiek nodrošināti degvielas un gāzes uzpildes pakalpojumi. Pārrunājot ar uzņēmējiem infrastruktūras trūkumus, tika atzīts, ka ar lokālo ūdens urbumu tiek piegādāts netīrs, sliktas kvalitātes ūdens. Atsevišķi uzņēmumi ir izvēlējušies papildus aku ierīkošanu, lai mazinātu ūdens radītās negatīvās sekas. Ūdensapgādes infrastruktūra un sadzīves notekūdeņu savākšanas individuālie risinājumi (kad patērētājs izveido savu sistēmu, atbilstoši situācijas un finanšu iespējām) izmaksā lielu kapitālu. Tāpat jāparedz arī sistēmas uzturēšanai nākotnē. Visu nozaru pārstāvjiem darbības attīstīšanai, kvalitatīvai darba vides nodrošināšanai nepieciešami risinājumi, kas saistīti ar ūdenssaimniecību esošajās teritorijās un īpašumos blakus projekta teritorijai. Papildus tam Gulbenes ielas piegulošajai teritorijai ir liels potenciāls jaunas komercdarbības uzsākšanai, tajā skaitā pašvaldība savā īpašumā plāno izbūvēt jaunu komercdarbībai piemērotu ēku, kuru nomas tiesību izsoles rezultātā nodot komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Lai sekmētu komercdarbības attīstību, uzlabotu teritorijas pievilcību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sniegtu iespēju komersantiem - potenciālajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem pieslēgties centralizētai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, jāveic ieguldījumi ūdenssaimniecības infrastruktūrā. Projekta aktivitāšu pamatojums:   1. Aktivitāte – pārbūvēta/izbūvēta ūdenssaimniecības infrastruktūra uzlabos uzņēmējdarbības teritorijas potenciālu un nodrošinās esošo komersantu attīstības iespējas.   Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): SIA „ACK būve”, SIA “Skudra Auto”, amatnieks un kalējs Laimonis Bāliņš, un citi novada uzņēmēji. | | | | | | | | | | |
| **N.p.k.** | **Aktivitātes nosaukums** | **Indikatīvā summa (*euro*)** | **Finanšu instruments, (*euro* vai %)** | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Vadošais partneris (un sadarbības partneri)** |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |
| 1. | *Aktivitāte –ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve* | 150 000 | 74 889  (49,93%) | 75 111  (50,07%) |  |  | *Izbūvēti ūdenssaimniecības inženiertīkli 800m* | 2020 | 12 mēneši |  |
|  | **KOPĀ** | **150 000** | **74 889** | **75 111** |  |  | **Izveidota 1 darbavieta, piesaistītās investīcijas**  **150 000 EUR,**  **labuma guvēju skaits - 2** | **2020** | **12 mēneši** | **X** |

Domes priekšsēdētājs  A.DUKULIS