PROJEKTS

**Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”**

**2023. gada darba plāna apstiprināšanu**

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu,

 Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plānu 2023. gadam (pielikumā uz 8 lapām).

**alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plāns 2023. gadam**

Darba plāns tiek veidots ar mērķi, lai noteiktu galvenos uzdevumus, pasākumus un atbildīgās personas:

1. Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas apsaimniekošanā, labiekārtošanā un sanitārās tīrības nodrošināšanā;
2. Alūksnes pilsētas kapsētu uzturēšanā;
3. Pašvaldības mežu apsaimniekošanā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;
4. Pašvaldības domes apstiprināto maksas pakalpojumu sniegšanā sabiedrības vajadzību nodrošināšanai Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā;
5. Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanā Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā;
6. Publisko pasākumu norišu nodrošināšanā Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā;
7. Nodarbinātības pasākumu projektu ietvaros bezdarbnieku nodarbināšanas realizēšanā;
8. Darbinieku kompetences paaugstināšanā.

2023. gadā veicamie uzdevumi pēc Vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2021. – 2023. gadam:

**1. Droša, organizēta un sakārtota pilsētas vide**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcība** | **Apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1. Veikt Alūksnes pilsētas ielu, ietvju ikdienas uzturēšanu. | Uzturēšana tiks nodrošināta atbilstoši 2014. gada 24. jūlija Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumiem Nr. 6/2014 “Par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību”. | Tiks uzturētas:1. ielas ar melno segumu 34,159 km;
2. ielas ar grants segumu 33,011 km;
3. ielas ar bruģakmens segumu 0,12 km;
4. ielas ar citu segumu 1,743 km;
5. gājēju un velosipēdu ceļi 79 325,64 m2;
6. Pilssalas tilts 70 m;
7. Pilsētas ielu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.

Plānots:1. Veikt grants ielu atputekļošanu līdz 45 500 m2;

 Paredzēto atputekļojamo ielu garums 9,82km;1. Veikt Malienas un Melleņkalna ielu grants seguma virsmas atjaunošanu ar divkārtu virsmas apstrādi;
2. Veikt Robežu un Cerību ielu grants seguma virsmas atjaunošanu ar divkārtu virsmas apstrādi
3. Veikt apsekošanu tranzītielām (Pils ielas posmiem) ar mērķi apzināties kritiskākās vietas un plānot remontdarbus;
4. Veikt apsekošanu, remontdarbu dokumentācijas izstrādi un pasūtīt darbus Latgales ielas saistītā seguma dilumkārtas nomaiņai posmam no Uzvaras ielas līdz Pils ielai.
 | Aģentūras direktors, darbu vadītājs, uzkopšanas darba vadītājs | Aģentūrasbudžeta ietvaros |
| 1.2. Veikt Alūksnes pilsētas publisko teritoriju zaļo zonu uzturēšanu. | Uzturēšana tiks nodrošināta atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2022 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un 2017. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.  | Tiks uzturētas:1. ielu zaļās zonas 191 529,7 m2;
2. skvēri 29 260 m2;
3. Muižas parks (Pils ielā 31), Helēnas parks (Kolberģa ielā 9) 30,20 ha;
4. meža parki: Tempļakalna parks Tempļakalnā, Kanceles kalns Pils ielā 5, Jāņkalniņš Jāņkalna ielā 12A, Saullēkta dārzs Kolberģa ielā 4, Pilssala, 136,50 ha;
5. pašvaldības īpašumā un piekritībā esošas zālienu platības (Jāņkalna ielā 17A, Kārklu ielā 3, Malienas ielā 12A, Mežinieku ielā 1A, Ošu ielā 3A un 3B, Peldu ielā 21 un 22, Pils ielā 2 un 48, Kolberģa ielā 1, 4 un 12, Rīgas ielā 5A, Smilšu ielā 1, Tālavas ielā 1, Alsviķu ielā 2) 150 536 m2;
6. pašvaldības īpašumā un piekritībā esošas teritorijas attīrīšana no mazvērtīgo un invazīvo sugu augiem 25 771 m2 (tajā skaitā platības “Sīļos” un “Kalnadruvās”);
7. dzīvžogi 1 135,62 m;
8. 118 atkritumu urnas;
9. 127 puķu vāzes;
10. 3 puķu arkas;
11. puķu dobes 1 950,1 m2;
12. puķu pļava Kolberģa ielā 4, 2300m3;
13. hortenziju stādījumi 54 m2;
14. dekoratīvo kokaugu dobes 2 030,97 m2;
15. Muižas parka dīķi 11 202 m2;
16. rotaļu laukumi (“Vējiņā”, Pilssalā);
17. atpūtas vietas: Templakalna parks, Melnumā un pie Līkā bērza, ezera piekrastē pie “Zirgu dzirdinātavas”, Vējiņā Pils ielā 31, Saullēkta dārzā Kolberģa ielā 4;
18. Pastaigu taka no Ozolu ielas līdz Ezermalas ielai;
19. Pastaigu taka no Muižas parka līdz Kolberģa ielai;
20. sabiedriskās tualetes: Melnumā, Tempļakalna parkā, Pilssalā, Pils ielā 72A, Lielajos kapos, Mazajos kapos;
21. 12 piemiņas vietas un pieminekļi;
22. Tempļakalna ielas gājēju tilts;
23. peldēšanās vietas (Melnumā, Vējiņā, Pilssalā);
24. 5 publiskās akas.
25. Aktīvās atpūtas parks:
	1. Betona bruģakmens celiņi un laukumi 769 m2

25.2.Betonēta terase ar sēdvirsmu;25.3.Nojume;25.4.Tualete ar divām kabīnēm;25.5.Velotrases asfalta 1145.70 m2;25.6. Reljefa teritorija ar dabīgas zāles paklājiem 1190,5m225.7. Sētā zāle 2138,6m2. | Aģentūras direktors, darbu vadītājs, uzkopšanas darba vadītājs | Aģentūrasbudžeta ietvaros |
| 1.3. Veikt Alūksnes pilsētas ielu un ziemas sporta centra “MEŽINIEKI” apgaismojuma funkcionēšanas nodrošināšanu. | Apgaismošana tiks nodrošināta izmantojot ielu apgaismojuma kontroles un vadības sistēmu “Citylight.net”. | Tiks uzturēti darba kārtībā:1. 1205 apgaismojuma metāla balsti (4 – 9,5 m);
2. 102 apgaismojuma dzelzsbetona balsti;
3. 4 apgaismojuma metāla balsti (1 m);
4. 44 apgaismojuma plastmasas balsti (4 m);
5. 1 apgaismojuma koka balsts;
6. 582 150W nātrija spuldzes;
7. 124 dzīvsudraba spuldzes;
8. 64 70W nātrija spuldzes;
9. 724 dažādas jaudas LED gaismekļi;
10. 25 vadības sadales.

Plānots veikt Skārņu, Purva un Ziedu ielu apgaismojuma pārbūvi. | Aģentūras direktors, publiskā apgaismojuma apsaimniekotājs | Aģentūras budžeta ietvaros |
| 1.4. Veikt lietus ūdens kanalizācijas novadgrāvju, uztveršanas vietu un caurteku funkcionēšanas nodrošināšanu. | Funkcionēšana tiks nodrošināta atbilstoši Būvniecības likumam, Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem. | Tiks uzturētas darba kārtībā:1. 169 lietus ūdeņu uztveršanas vietas;2. ielu caurtekas 2 201 m;3. ūdens kanalizācijas novadgrāvji 8 000 m.Plānots: Novadgrāvju sistēmas atjaunošanu Miera ielai pieguļošajā teritorijā.  | Aģentūras direktors, darbu vadītājs | Aģentūras budžeta ietvaros |

**2. Alūksnes pilsētas kapsētu apsaimniekošana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcība** | **Apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Nodrošināt Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo kapu darbību.  | Darbība tiks nodrošināta atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2013 “Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”. | Tiks nodrošināta:1. 2 kapsētu darbība ar 6 642 kapu laukumiem un 13 474 kapa vietām;2. sanitārā tīrība 10 trūdošo atkritumu laukumos un 5 sadzīves atkritumu konteineros;3. 4 publisko tualešu apsaimniekošana.Tiks sniegti Kapsētas pārziņa pakalpojumi. Pilnveidoti:1. 30 digitālie plāni;2. kapu apbedījumu datu bāze jaunajiem apbedījumiem.Plānots: Papildināt topogrāfiskos uzmērījumus kapsētas teritorijā. | Aģentūras direktors, kapsētas pārzinis | Aģentūras budžeta ietvaros |

**3. Pašvaldības mežu apsaimniekošana Alūksnes novada administratīvajā teritorijas plāns 2022. gadam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcība** | **Apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Veikt pašvaldības mežu apsaimniekošanu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. | Apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānam 2020. – 2024. gadam. |

|  |
| --- |
| 1. Sagatavot cirsmas koku ciršanai galvenajās cirtēs – kailcirtēs 14,17 ha platībā;2. Sagatavot cirsmas koku ciršanai kopšanas cirtēs 4,5 ha platībā;3. Sagatavot cirsmas koku ciršanai izlases cirtēs 8,48 ha platībā;4. Veikt jaunaudžu kopšana 12,68 ha platībā;5. Veikt dabisko meža atjaunošanu, kur nepieciešama kopšana 4,86 ha platībā;6. Veikt mākslīgo meža atjaunošanu stādot 2,14 ha platībā;7. Veikt meža inventarizācijas 4 meža zemes īpašumiem.8. Pilnveidot un aktualizēt izveidoto meža zemju datubāzi. |
|  |

 | Aģentūras direktors, mežzinis | Aģentūras budžeta ietvaros |

**4. Maksas pakalpojumu sniegšana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcība** | **Apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Sniegt maksas pakalpojumus | Maksas pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”. | Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem:1. Kapsētas pārziņa, citi maksas pakalpojumi –

15 000 EUR;1. Telpu, teritoriju nomas pakalpojumi – 35 000 EUR.
 | Aģentūras direktors | Aģentūras ieņēmumu plāna ietvaros |

**5. Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcība** | **Apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Veikt pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā. | Tiks nodrošināta pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā. | Apsaimniekojamās ēkas: 1. Brūža ielā 1;2. Dārza ielā 11; 3. Glika ielā 8 C;4. Ojāra Vācieša ielā 2 A;5. Ošu ielā 5;6. Pils ielā 72 A Publiskā tualete;7. Tālavas ielā 5;8. Valkas ielā 19 A;9. Ojāra Vācieša iela 1, Publiskā tualete;10. kapliča, kapsētas pārziņa pakalpojumu sniegšanas paviljons, Lielajos kapos;11. Pilssalas stadiona servisa ēka;12. Paviljons ziemas sporta centrā “MEŽINIEKI” pakalpojumu nodrošināšanai, 2 siltinātas moduļu ēkas, kasešu tipa ēka “Mežiniekos”, Jaunalūksnes pagastā. | Aģentūras direktors, darbu vadītājs, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis | Aģentūrasbudžeta ietvaros |

**6. Publisko pasākumu svētku dekorējumu uzstādīšana un novākšana, vietu sakopšana pirms un pēc pasākumiem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcība** | **Apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Veikt publisko pasākumu svētku dekorējumu uzstādīšanu un novākšanu, vietu sakopšanu pirms un pēc pasākumiem. | Tiks veikta pašvaldības rīkoto publisko pasākumu Alūksnes pilsētā svētku dekorējumu uzstādīšana un novākšana, vietu sakopšana pirms un pēc pasākumiem. | Publiskie pasākumi: 1. Barikāžu atceres pasākums;
2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums;
3. Lieldienu pasākumu noformējuma izvietošana pilsētā;
4. Baltā galdauta svētki;
5. Nacionālo bruņoto spēku militāra parāde;
6. Līgo un Jāņu pasākumi;
7. Alūksnes pilsētas svētku pasākumi;
8. Alūksnes pilsētas kapu svētki;
9. Baltijas ceļa atceres dienas pasākums;
10. Svecīšu vakars Alūksnes pilsētas kapos;
11. Lāčplēša dienas svētku noformējuma izvietošana pilsētā;
12. Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku noformējuma izvietošana pilsētā;
13. Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāšana un svētku noformējuma izvietošana pilsētā;
14. citi Alūksnes kultūras pasākumi.
 | Aģentūras direktors, darbu vadītājs, uzkopšanas darba vadītājs | Aģentūrasbudžeta ietvaros |

**7. Nodarbinātības pasākumu projektu ietvaros bezdarbnieku nodarbināšana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | **Īss apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Nodarbinātības pasākumu projektu ietvaros bezdarbnieku nodarbināšanas īstenošana. | Bezdarbnieku nodarbināšana. | Pilsētas uzkopšanā nodarbināti 5 cilvēki. | Aģentūras direktors, darbu vadītājs, uzkopšanas darba vadītājs | Aģentūrasbudžeta ietvaros |

**8. Darbinieku kompetences paaugstināšana**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | **Īss apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| Apmeklēt kvalifikācijas celšanas seminārus. | Uzlabot darbinieku kompetenci, uzmanību pievēršot specializācijai un kādas tēmas padziļinātai apguvei. | Nodrošinātas apmācības atbilstoši noteiktajam mācību apjomam. Piedalīšanās semināros. | Aģentūras direktors, biroja administrators | Aģentūrasbudžeta ietvaros |

**9. Plānotie attīstības darbi aģentūras budžeta ietvaros**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīcības virziens** | **Īss apraksts** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Atbildīgais** | **Paredzamie resursi** |
| 9.1. Veikt virszemes lietus ūdens novadīšanas sistēmu pārbūvi | Mainot vertikālo plānojumu un organizējot virszemes lietus ūdens novadīšanas sistēmu, netiks appludināti piegulošie īpašumi  | Tiks veikta:1. Caurtekas nomaiņa Mālupes ielā;
2. Grāvja un caurtekas izbūve Rijukalna un Valkas ielu krustojumā (ielu fonds);
3. Novadgrāvju sistēmas atjaunošanu Miera ielai pieguļošajā teritorijā;
4. Novadgrāvja attīrīšana Kanaviņu un Latgales ielā;
5. Lietus kanalizācijas izbūve Lauku ielā.
 | Aģentūras direktors, būvinženieris | Aģentūrasbudžeta ietvaros |
| 9.2. Veikt pašvaldības aģentūras “SPODRA” apsaimniekojamo ēku remontu | Uzturēt ēkas estētisko izskatu un pagarināt kalpošanas laiku. | 1. Galdniecības Valkas ielā 19A, Alūksne, Alūksnes novadā jumta atjaunošana;
2. Kapu pārziņa namiņa (Lielajos kapos) fasādes krāsojuma atjaunošana.
 | Aģentūras direktors, būvinženieris | Aģentūrasbudžeta ietvaros |
| 9.3. Uzlabot pašvaldības aģentūrai “SPODRA” tehnisko aprīkojumu | Uzlabot tehnisko nodrošinājumu ielu un teritoriju infrastruktūras uzturēšanai. | Plānots iegādāties:1. Jaunu daudzfunkcionālu traktoru – iekrāvēju;
2. Lietotu kravas automašīnu ar hidromanipulatoru.
 | Aģentūras direktors | Aģentūrasbudžeta ietvaros |

Domes priekšsēdētājs Dz. ADLERS