PROJEKTS

**Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu**

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu,

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plānu 2022.-2027. gadam, izdarot šādus grozījumus:

1. Aktualizēt projektu ideju ierakstus Nr. 1.3.1.; 3.13.5.; 3.13.6.; 3.13.7.; 3.35.1.; 3.37.1.;
2. Svītrot projektu ideju ierakstus Nr.1.20.1.; 1.25.2.;
3. Projektu idejām Nr. 1.21.1.; 1.24.3.; 2.2.1.; 3.24.1., kuru īstenošana ir pabeigta, ieraksta krāsu mainīt uz zaļu krāsu.

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plāna 2022.-2027. gadam projektu idejas ieraksti uz 3 (trīs) lapām.

*Projekts*

Pielikums Alūksnes novada pašvaldības domes \_\_.\_\_.2024. lēmumam Nr. ­­\_\_\_

“Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alūksnes novada attīstības programma 2022.-2027. gadam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INVESTĪCIJU PLĀNS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa | | | Finanšu instruments, (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | | | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums/ aktivitātes | (euro) | | | Pašvaldības budžets | | ES fondu finansējums | Privātais sektors | | | Citi finansē-juma avoti | Projekta uzsākšanas datums | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **1.3.** | **Projekta idejas – Uzņēmējdarbībai piemērotas infrastruktūras izveide** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā | | 6.1.1.3. pasākums, TPF, pašvaldības budžets | | 1411765 | 211765 | | 1200000 | | |  |  | | Attīstīta publiskā infrastruktūra, pārbūvēts pašvaldības autoceļš, piesaistītas nefinanšu investīcijas 792 000 EUR, radītas 10 jaunas darbavietas. | | 2024 | | 2025 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa | | |
| **3.13.** | **Projekta idejas – Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības ēkās** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.5. | Saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai uzņēmuma pašpatēriņam | | ES fondi, uzņēmuma līdzekļi | | 100000 |  | | 70000 | | |  | 30000 | | Uzstādīti saules paneļi, nodrošinot elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam. | | 2026 | | 2027 | SIA “Alūksnes enerģija” | | |
| 3.13.6. | Elektrostatiskā filtra uzstādīšana katlu mājā Parka ielā 2C, Alūksnē | | ES fondi, uzņēmuma līdzekļi | | 500000 |  | | 250000 | | |  | 250000 | | Uzstādīts elektrostatiskais filtrs katlu mājai. | | 2024 | | 2027 | SIA “Alūksnes enerģija” | | |
| 3.13.7. | Jaunas katliekārtas līdz 4MW uzstādīšana katlu mājā Parka ielā 2C, Alūksnē | | ES fondi, uzņēmuma līdzekļi | | 1500000 |  | | 600000 | | |  | 900000 | | Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana, ražošanas jaudas palielināšana, jaunu objektu pieslēgšana CSA. | | 2024 | | 2027 | SIA “Alūksnes enerģija” | | |
| **3.35.** | | **Projekta ideja – Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Glika ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.35.1. | | Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Glika ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā | SIA “RŪPE” | 160000 | | |  | |  |  | | | 160000 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana. | 2024 | | 2026 | | SIA “Rūpe” |
| **3.37.** | **Projekta ideja – Saules paneļu izbūve Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Iztekas”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.37.1. | | Saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) "Iztekās" pašpatēriņam (vajadzībām) | SIA “Rūpe” | 70000 | | |  | |  |  | | | 70000 | Uzstādīti saules paneļi, nodrošinot elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam Alūksnes NAI. | 2024 | | 2025 | | SIA “Rūpe” |