Pielikums Alūksnes novada pašvaldības domes 31.10.2024. lēmumam Nr.

“Par Investīciju plāna 2022. - 2027. gadam aktualizēšanu”

|  |
| --- |
| **INVESTĪCIJU PLĀNS** |
|   |   | Finanšu avots/ Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.) | Indikatīvā summa | Finanšu instruments, (*euro* vai %) | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) |
| N.p.k.  | Projekta nosaukums/ aktivitātes | (*euro*) | Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Privātais sektors | Citi finansējuma avoti |  | Projekta uzsākšanas datums | Projekta realizācijas ilgums |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim - ***IAP.1. Konkurētspējīga un droša uzņēmējdarbība*** |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - ***VTP.1. Attīstība, konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide*** |
| **1.1.** | **Projekta ideja – Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā** |
| 1.1.1.  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā | 5.1.1.1. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets (prioritārā projekta ideja)Reģionālas nozīmes projekts | 3335000 | 435000 | 2900000 |   |   | Darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos - 1 450 000 EUR, komersantu privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 1 933 334 EUR, komersantu skaits, kuri guvuši labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras - 3 | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
| **1.2.** | **Projekta ideja – Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā** |
|  1.2.1.  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā | ERAF,13.1.3., pašvaldības budžets (prioritāra projekta ideja pasākumam 13.1.3.3.) | 6800000 | 1800000 | 5000000 |   |   | Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve Alūksnes novada teritorijā, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielā 4, Alūksnē, ražošanas ēku izbūve komersantiem, ražošanas ēkas “Biznesa stacija” izbūve. Samazināta degradētā teritorija 7,70740 ha. Izveidotas 113 darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas 10,8 miljoni EUR (kopsummā) | 2022 | 2024 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  **1.3.**  | **Projekta idejas – Uzņēmējdarbībai piemērotas infrastruktūras izveide** |
| 1.3.1.  | Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā | 6.1.1.3. pasākums, TPF, pašvaldības budžets | 1411765 | 211765 | 1200000 |   |   | Attīstīta publiskā infrastruktūra, pārbūvēts pašvaldības autoceļš, piesaistītas nefinanšu investīcijas 800 000 EUR, radītas 13 jaunas darbavietas | 2024 | 2025 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, sadarbības partneris SIA “Rūpe” |
| 1.3.2.  | Uzņēmējdarbībai piemērotas infrastruktūras izveide Alūksnes novadā | 5.1.1.1. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets  | 1400000 | 210000 | 1190000 |   |   | Ražošanas ēku un laukumu izveide uzņēmējdarbības vajadzībām, piegulošās teritorijas sakārtošana. Jaunu darba vietu radīšana, esošo saglabāšana palielinot atalgojumu, nefinanšu investīciju piesaiste | 2024 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
| 1.3.3. | Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Alūksnes pilsētā | 5.1.1.1. pasākums (2.kārta), ERAF, pašvaldības budžets | 238848 | 60515 | 178333 |   |   | Attīstīta publiskā infrastruktūra pārbūvējot Ezermalas ielu, Alūksnē, piesaistītas nefinanšu investīcijas 120 000 EUR, komersanti, kuri guvuši labumu – 3, darba algu fonda ieaugums privātajos uzņēmumos 89 167 EUR | 2024 | 2025 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
| **1.4.**  | **Projekta idejas – Dabas potenciāla izmantošana tūrismam** |
| 1.4.1.  | Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana | Pašvaldības budžets, LVAFA finansējums | 30408 | 3041 | 27367 |   |   | Izbūvētas koka laipas Dzērves un Eniķu ezeru krastos, veikta niedru pļaušana Dzērves un Ilgāja ezeru krastos, apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana pie Dzērves ezera laipas | 2020 | 2022 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
| 1.4.2.  | Izveidoto velo maršrutu marķēšana un rekreācijas infrastruktūras izveide  | Pašvaldības budžets, ES fondi, LVAFA | 8000 | 8000 |   |   |   | Veikta 4 maršrutu marķēšana, izvietoti soliņi velo maršrutos un dabas takās, ierīkotas 2 piknika vietas maršrutos | 2022 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Tūrisma informācijas centrs |
| 1.4.3.  | Jaunu dabas taku izveide  | Pašvaldības budžets, ES fondi, LVAFA | 20000 | 20000 |   |   |   | Izveidota 1 dabas taka, izvietoti 5 soliņi takā, informācijas stendi un takas marķējumi | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Tūrisma informācijas centrs |
| 1.4.4.  | “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” | Pašvaldības budžets, KF | 938 236 | 98 515 | 797 500 |   | 42 221  | Infrastruktūras izveide antropogēnās slodzes mazināšanai biotopu un sugu aizsardzības labvēlīgā statusa atjaunošanai. Izveidots epidemioloģiski drošs pastaigu taku tīkls, kas savieno Ķauķu kalnu ar Dēliņkalnu, braucamā ceļa ar automašīnu stāvlaukuma ar apgriešanās laukumu uzlabošana un izbūve, stāvvietas izbūve pie Ziemeru muižas, Jaunlaicenes muižas parka taku tīkla un atpūtas vietu pilnveidošana, Dēliņkalna skatu torņa panorāmskata informatīvā stenda izvietošana, u.c. papildinošā infrastruktūra | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
| 1.4.5.  | Norādes un informatīvie stendi pie tūrisma objektiem | Pašvaldības budžets | 2500 | 2500 |   |   |   | Uzstādīti 5 informatīvie stendi vai norādes pie atjaunotajiem/jaunajiem tūrisma objektiem, informācijas ceļa zīmes ar norādēm | 2022 | 2023 | Pagasti, Tūrisma informācijas centrs |
| **1.5.**  | **Projekta idejas – Industriālā mantojuma saglabāšana, tūrisma potenciāla palielināšana un ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu nodrošināšana**  |
| 1.5.1.  | Alūksnes dzelzceļa stacijas teritorijas labiekārtošana un jaunu tūrisma pakalpojumu izveide | Pašvaldības budžets, ES fondi | 5000 | 5000 |   |   |   | Izvietoti 3 soliņi un 1 laterna | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Tūrisma informācijas centrs |
| 1.5.2.  | Stacijas perona atjaunošana | Pārrobežu sadarbības programmas, Pašvaldības budžets, Latvijas Dzelzceļš | 47000 | 32000 |   |   | 15000 | Izbūvēts dzelzceļa perons | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa Tūrisma informācijas centrs |
|  1.5.3.  | Sliežu ceļa izbūve Alūksnes pilsētā | Pašvaldības budžets | 500000 | 500000 |   |   |   | Uzbūvēts sliežu ceļa posms 100 m garumā | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.5.4.  | Alūksnes stacijas skvēra labiekārtošana un tualešu izbūve | Pašvaldības budžets | 150000 | 150000 |   |   |   | Izstrādāts būvprojekts un veikts skvēra labiekārtojums, izbūvētas tualetes | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.5.5.  | Alūksnes stacijas ēkas fasādes atjaunošana  |  Pašvaldības budžets, Latvijas Dzelzceļa dotācija | 10929 | 929 |   |   | 10000 | Atjaunota Alūksnes stacijas ēkas viena fasāde | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  **1.6.**  | **Projekta idejas – Militārā mantojuma saglabāšana, tūrisma potenciāla palielināšana un ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu nodrošināšana**  |
|  1.6.1.  | Identitātes (zīmola) izstrāde Padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos  | Pašvaldības budžets, ES fondi | 19500 | 19500 |   |   |   | Izstrādāts logo, un vienots formas tērpu dizains (ziema/vasara), izstrādāta komunikācijas materiālu stratēģija | 2022 | 2023 | Tūrisma un informācijas centrs, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.6.2.  | Navigācijas sistēmas un informācijas stendu izveide un uzstādīšana Padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos  | Pašvaldības budžets | 50000 | 50000 |   |   |   | Uzstādītas informācijas zīmes teritorijā un izveidota navigācijas sistēma | 2022 | 2023 | Tūrisma un informācijas centrs, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.7.**  | **Projekta ideja – Sekmēt jauniešu uzņēmējspēju veidošanos un iesaisti nodarbinātībā** |
|  1.7.1.  | Jauniešu nodarbinātība vasaras mēnešos | Pašvaldības budžets, NVA  | 30000 | 30000 |   |   |   | Iesaistīti 35 jaunieši katru gadu | 2022 | 2027 | Centrālās administrācijas personāla speciāliste, NVA |
|  **1.8.**  | **Projekta ideja – Atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos vai ienākšanu novadā** |
|  1.8.1.  | Uzņēmējdarbības atbalsta granta programma | Pašvaldības budžets, Ekonomikas ministrija | 54000 | 54000 |   |   |   | Atbalstīti 2 uzņēmēji gadā, ja tekošā budžeta ietvaros ir ieplānots finansējums | 2023 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  **1.9.**  | **Projekta idejas – Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā** |
|  1.9.1.  | Aldaru ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 15000 | 15000 |   |   |   | Veikti ielas seguma atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.2.  | Ausekļa ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Veikti ielas seguma atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.3.  | Kārļa ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 25000 | 25000 |   |   |   | Veikti ielas seguma atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.4.  | Krišjāņa Barona ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 89500 | 89500 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi no pašvaldības īpašuma Jāņkalna ielā 12A līdz Smilšu ielai, no Smilšu ielas līdz Gulbenes ielai, iekļaujot pašvaldības iebrauktuvi ar kadastra apzīmējumu 3601 017 3229, no Gulbenes ielas līdz Tālavas ielai | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.5.  | Malienas ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 318583 | 318583 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi iekļaujot pašvaldības autoceļa “Tālavas iela – Ķesteri”, Alsviķu pagastā, posmu no asfaltētā posma beigām līdz Malienas ielai | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra”, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.9.6.  | Melleņkalna ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 72000 | 72000 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.7.  | Mežinieku ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 53500 | 53500 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.8.  | Pilsētas bulvāra atjaunošana | Pašvaldības budžets | 18000 | 18000 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi no Jāņkalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.9.  | Smilšu ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 94600 | 94600 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.10.  | Vītolu ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 14000 | 14000 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.11.  | Robežu ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 107270 | 107270 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.12.  | Cerību ielas atjaunošana | ERAF, 13.1.3., pašvaldības budžets (prioritāra projekta ideja pasākumam 13.1.3.3.) | 101510 | 40908 | 60602 |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2023 | 2024 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.13.  | Ošu ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 55500 | 55500 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2023 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.14.  | Tālavas ielas pārbūve, 2.kārta | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 1002230 | 445747 |   |   | 556483 | Pārbūvēta iela 706,19 m, ierīkotas inženierkomunikācijas | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.15.  | Pūpolu ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11500 | 11500 |   |   |   | Veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.16.  | Siguldas un Pumpura ielu pārbūve  | Pašvaldības budžets, valsts budžets, valsts budžeta aizdevuma līdzekļi | 367467 | 267467 |   |   | 100000 | Sagatavota tehniskā dokumentācija, pārbūvēta Siguldas iela 435 m, pārbūvēta Pumpura iela 80 m  | 2021 | 2022 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.17.  | Miera ielas pārbūve 1. kārta | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 900000 | 900000 |   |   |   | Pārbūvēta Miera iela posmā no krustojuma ar Melnuma ielu līdz Miera un Tempļakalna ielas funkcionālajam savienojumam un funkcionālā savienojuma uzlabošana Alūksnē | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.18.  | Miera ielas pārbūve 2. kārta | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 709665 | 709665 |   |   |   | Pārbūvēta Miera iela posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un pārbūvēta Melnuma iela | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.19.  | Lielā Ezera ielas pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 1243880 | 1243880 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.20.  | Blaumaņa ielas un Tirgotāju ielas posma pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 153757 | 153757 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti ielas atjaunošanas darbi | 2024 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.21.  | Helēnas ielas posma pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 287767 | 287767 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti ielas atjaunošanas darbi | 2024 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |
|  1.9.22.  | Pils ielas atjaunošana virzienā uz Kalnadruvām | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 1204802 | 301201 |   |   | 903601 | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta ielas pārbūve, autoruzraudzība un būvuzraudzība | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.23.  | Pils ielas atjaunošana virzienā uz Alūksnes slimnīcu | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 415000 | 415000 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.24.  | Ojāra Vācieša ielas un Skolas ielas pārbūve | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 470000 | 470000 |   |   |   | Ojāra Vācieša iela ~285 m, Skolas iela ~145 m un stāvlaukums ~1100 m2 | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.25.  | Ziemeru ielas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 509300 | 509300 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti ielas atjaunošanas darbi | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  1.9.26.  | Iebrauktuve ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1510 | Pašvaldības budžets | 22337 | 22337 |   |   |   | Asfalta seguma atjaunošana 476 m | 2024 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |
|  **1.10.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Alsviķu pagastā** |
|  1.10.1.  | Pašvaldības autoceļa Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš virsmas seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 21000 | 21000 |   |   |   | Ceļa seguma atjaunošana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, caurteku galu attīrīšana, ievalku veidošana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.10.2.  | Pašvaldības autoceļa Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki virsmas seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 5000 | 5000 |   |   |   | Ceļa seguma atjaunošana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.10.3.  | Pašvaldības autoceļa Alsviķi-Līvkalni virsmas seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 8500 | 8500 |   |   |   | Ceļa seguma atjaunošana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, malu apauguma noņemšana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.10.4.  | Pašvaldības autoceļa Strautiņi-Rebenes-Luki virsmas seguma atjaunošana  | Pašvaldības budžets | 20693 | 20693 |   |   |   | Ceļa seguma atjaunošana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, malu apauguma noņemšana, caurteku remonts  | 2024 | 2024 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.10.5.  | Pašvaldības autoceļa Aizupītes virsmas seguma atjaunošana  | Pašvaldības budžets | 23000 | 23000 |   |   |   | Ceļa seguma atjaunošana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, malu apauguma noņemšana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.10.6.  | Pašvaldības autoceļa Līvkalni- Nēķene virsmas seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 15000 | 15000 |   |   |   | Ceļa seguma atjaunošana, ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, malu apauguma noņemšana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.11.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā** |
|  1.11.1.  | Pašvaldības autoceļa Anna - Teikas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Ceļa seguma pastiprināšana, sāngrāvju tīrīšana  | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.11.2.  | Pašvaldības autoceļa Anna - Varžupuriņš atjaunošana | Pašvaldības budžets | 24000 | 24000 |   |   |   | Sāngrāvju tīrīšana un rakšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.11.3.  | Pašvaldības autoceļa Jaunsmiķi – Grēveles atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11702 | 11702 |   |   |   | Sāngrāvju tīrīšana, apauguma noņemšana caurteku galu attīrīšana, caurtekas remonts | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.11.4.  | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja ŪSIK 42464:16 atjaunošana  | Pašvaldības budžets | 149846 | 14985 | 134861 |   |   | Atjaunotā grāvja garums 5,33 km | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.12.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā** |
|  1.12.1.  | Pašvaldības autoceļa Muiža-Ezerslokas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 24179 | 24179 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, šķembu bērums nobrauktuvēs, ceļa segas pastiprināšana | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.12.2.  | Pašvaldības autoceļa Jaunzemi-Zvirgzdiņi atjaunošana | Pašvaldības budžets | 22755 | 22755 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2024 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.13.**  | **Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Jaunalūksnes pagastā** |
|  1.13.1.  | Pašvaldības autoceļa Zariņi-Lenkava virsmas seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11932 | 11932 |   |   |   | Atjaunots autoceļa virsmas segums | 2023 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.14.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā** |
|  1.14.1.  | Pašvaldības autoceļa Dziļlejas-Kaijas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 6677 | 6677 |   |   |   | Apauguma noņemšana, sāngrāvju tīrīšana, grants seguma atjaunošana | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.14.2.  | Pašvaldības autoceļa Arāji-Alksnīši atjaunošana | Pašvaldības budžets | 22000 | 22000 |   |   |   | Veikta virsmas seguma atjaunošana ar frēzēto asfaltu | 2024 | 2024 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.15.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Jaunlaicenes pagastā** |
|  1.15.1.  | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Jānīši – Balti (grants segums) pārbūve | Pašvaldības budžets | 52960 | 7944 | 45016 |   |   | Pārbūvēts autoceļa posms 1 km garumā | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.15.2.  | Gājēju ietves izbūve Jaunlaicenes ciema centrā gar Valsts vietējās nozīmes autoceļš V383 Lucka-Alūksne | pašvaldības budžets, valsts budžets | 15000 | 5000 |   |   | 10000 | Izbūvēta ietve 550 m garumā | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Satiksmes ministrija |
|  1.15.3.  | Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 15000 | 15000 |   |   |   | Virsmas seguma atjaunošana, malu apauguma noņemšana | 2024 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.16.**  |  **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagasta** |
|  1.16.1.  | Pašvaldības autoceļa Ermiķi - Letes atjaunošana | Pašvaldības budžets | 12089 | 12089 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, sāngrāvju pārtīrīšana, caurtekas remonts, ceļa seguma pastiprināšana | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.16.2.  | Pašvaldības autoceļa Žagatas - Cempji atjaunošana | Pašvaldības budžets | 12094 | 12094 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, sāngrāvju pārtīrīšana | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.16.3.  | Pašvaldības autoceļa Lūkuži - Gotlupi - Nāzupi pārbūve, 2.kārta | Pašvaldības budžets | 127658 | 19149 | 108509 |   |   | Veikta autoceļa posma pārbūve | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.16.4.  | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju ŪSIK 42468:02 un ŪSIK 42468:10 atjaunošana Kalncempju pagastā | ELFLA, pašvaldības budžets | 86554 | 8656 | 77898 |   |   | Atjaunoto grāvju garums 2,527 km | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.17.**  | **Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Liepnas pagastā** |
|  1.17.1.  | Pašvaldības autoceļa Muiža-Adamova virsmas seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11519 | 11519 |   |   |   | Pastiprināts ceļa virsmas segums | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.18.**  | **Projekta idejas - Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā** |
|  1.18.1. | Pašvaldības autoceļa Stradiņš-Grundas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 1667 | 1667 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.18.2. | Pašvaldības autoceļa Mālupe-Purmala atjaunošana | Pašvaldības budžets | 4743 | 4743 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, ceļa seguma pastiprināšana | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.18.3. | Pašvaldības autoceļa Stradiņš-Mišķi atjaunošana | Pašvaldības budžets | 11490 | 11490 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, caurtekas remonts, ceļa seguma pastiprināšana | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.18.4. | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju ŪSIK 424732:5 un ŪSIK 424732:14;ŪSIK 424732:51;ŪSIK 424733:4; ŪSIK424733:6 atjaunošana  | ELFLA, pašvaldības budžets | 80216 | 8022 | 72194 |   |   | Atjaunoti grāvji 1,984 km garumā | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.19.**  | **Projekta ideja - Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Malienas pagastā** |
|  1.19.1.  | Brencu ciema apgaismojuma izbūve (papildināšana) | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 15000 | 15000 |   |   |   | Izbūvēts un papildināts apgaismojums | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.20.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagastā** |
|  1.20.1.  | Pašvaldības autoceļa- Ezīšava-Mārkalne pārbūve | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi, pašvaldības budžets | 32000 | 32000 |   |   |   | Jauna asfalta segums ieklāšana uzņēmējdarbībai nozīmīgam ceļa posmam, 200 m | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.20.2.  | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja ŪSIK 424962:01 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 87468 | 8747 | 78721 |   |   | Atjaunoti grāvji 2,668 km garumā | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.20.3.  | Pašvaldības autoceļa- Blekteskalns - Mežmaļi | Pašvaldības budžets | 6000 | 6000 |   |   |   | Noņemts apaugums, veikta sāngrāvju tīrīšana, atjaunots ceļa virsmas grants segums | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.21.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagastā** |
|  1.21.1.  | Tilta pār Kūdupi autoceļā Čistigi - Zagorje pārbūve  | Pašvaldības budžets | 100000 | 100000 |   |   |   | Pārbūvēts tilts, nodrošinot 30 gadu kalpošanas laiku ar slodzi līdz 10 t  | 2023 | 2025 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.21.2.  | Pašvaldības autoceļa Ponkuļi - Puncene atjaunošana | Pašvaldības budžets | 60000 | 60000 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, virsmas seguma atjaunošana | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.21.3.  | Pašvaldības autoceļa Zabolova - Bīberi - Bairīši atjaunošana | Pašvaldības budžets | 60000 | 60000 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, virsmas seguma atjaunošana | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.21.4.  | Pašvaldības autoceļa Čistigi - Zagorje atjaunošana | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, virsmas seguma atjaunošana | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.21.5.  | Pašvaldības autoceļa Stuborova - Šļehova atjaunošana | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Malu apauguma noņemšana, virsmas seguma atjaunošana | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.22.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Veclaicenes pagastā** |
|  1.22.1.  | Pašvaldības autoceļa Sauleskalns - Lauciņi atjaunošana | Pašvaldības budžets | 10515 | 10515 |   |   |   | Veikta sāngrāvju tīrīšana, noņemts malu apaugums, pastiprināts ceļa virsmas segums | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.22.2.  | Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju ŪSIK kods 526411:102, ŪSIK kods 526411:110, ŪSIK kods 52641:113 atjaunošana | ELFLA, pašvaldības budžets | 83129 | 8313 | 74816 |   |   | Atjaunoti grāvji 2,15 km garumā | 2022 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.22.3.  | Pašvaldības autoceļa posma “Ieviņas-Dzintari-Mišas”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā seguma posma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 46343 | 46343 |   |   |   | Atjaunots ceļa segums 0,6 km garumā | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
| 1.22.4. | Pašvaldības autoceļa “Bārdaskrogs – Paiķi” asfalta seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 30000 | 30000 |   |   |   | Atjaunots asfalta segums 1,1 km garumā | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
| 1.22.5. | Pašvaldības autoceļa “Paiķa stāvvieta – Dzintari asfalta seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 40000 | 40000 |   |   |   | Atjaunots asfalta segums 1,2 km garumā | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
| 1.22.6. | Pašvaldības autoceļa “Korneti-Slokas” asfalta seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 27000 | 27000 |   |   |   | Veikta sāngrāvju tīrīšana, noņemts apaugums, pastiprināta ceļa virsma | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.23.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Ziemera pagastā** |
|  1.23.1.  | Pašvaldības autoceļa Pamatskola–Priedulejas(2,4-2,8 km) ceļa posma pārbūve | Pašvaldības budžets | 40476 | 6071 | 34405 |   |   | Pārbūvēts ceļa posms 0,4 km  | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  **1.24.**  | **Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā** |
|  1.24.1.  | Pašvaldības autoceļa Lejnieki-Lielpaldi seguma atjaunošana | Pašvaldības budžets | 25000 | 25000 |   |   |   | Atjaunots ceļa segums 2 km garumā | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  1.24.2.  | Aptiekas tilta, kas atrodas uz pašvaldības autoceļa Aptieka-Ieviņas, virsmas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 20156 | 20156 |   |   |   | Atjaunota tilta virsmas koka daļa | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
| 1.24.3. | Pašvaldības autoceļa “Zeltiņi – Zemītes” posmā no 0,55 – 1,18 km pārbūve | Pašvaldības budžets | 50000 | 50000 |   |   |   | Sagatavota tehniskā dokumentācija, asfaltēts segums 0,63 km garumā | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |
|  VTP 1 KOPĀ: | 24923715 | 11306188 | 11980222 | 0 | 1637305 |   |
|  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim **- *IAP.2. Izglītoti radoši, veseli un materiāli nodrošināti iedzīvotāji*** |  |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm **- *VTP.2. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana*** |  |
|  **2.1.**  |  **Projekta ideja – Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana** |  |
|  2.1.1.  | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola) | ERAF SAM 8.1.2., pašvaldības budžets, valsts budžets, Valsts Kases aizņēmuma līdzekļi | 6136884 | 2947179 | 2325582 |   | 864123 | Pilnībā modernizētas 2 vispārējās izglītības iestādes. | 2018 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola |  |
| Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs – 559 izglītojamie. |  |
| Trīs ēku infrastruktūras attīstība (Alūksnes novada vidusskolas ēka, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta daļēja atjaunošana, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu korpusa pārbūve). Iegādāts ergonomisks aprīkojums Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, izveidots un aprīkots dabaszinātņu kabinets, iegādāts IKT aprīkojums Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, iegādāts aprīkojums metodiskā centra funkciju nodrošināšanai |  |
|  **2.2.**  |  **Projekta ideja – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve** |  |
|  2.2.1.  | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2. kārta | Pašvaldības budžets, Valsts kases aizņēmums | 2768722 | 485452 |   |   | 2283270 | Veikta būvprojekta aktualizācija, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūves 2. kārta, nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija |  |
|  **2.3.**  |  **Projekta ideja – Izglītības un sporta centra būvniecība** |  |
|  2.3.1.  | Izglītības un sporta centra būvniecība | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 10112941 | 1187765 | 3000000 |   | 5925176 | Mūsdienīgas un piemērotas mācību vides pieejamība, modernizēta veselībai un dzīvībai droša izglītības iestāžu sporta infrastruktūra ilgtspējīgas un kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Izglītības un sporta centra izveide un aprīkošana – 6000 m2; Elektroapgādes un citu inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošana; | 2021 | 2022 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| Izglītības un sporta centra izveide un aprīkošana – 6000 m2; Darba ielas posma pārbūve ~360 m garumā; Esošā sporta angāra Lielā Ezera ielā nojaukšana |  |
|  **2.4.**  |  **Projekta idejas – Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana** |  |
|  2.4.1.  | Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā | Pašvaldības budžets, valsts budžets | 190000 | 28500 |   |   | 161500 | Ierīkota ventilācijas sistēma | 2021 | 2022 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes pilsētas sākumskola |  |
|  2.4.2.  | Telpu pielāgošana Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Pielāgotas un nodotas lietošanā telpas | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |  |
|  2.4.3.  | Mācību līdzekļu un aprīkojuma papildināšana atbilstoši mācību satura īstenošanai | Pašvaldības budžets, IZM | 350000 | 350000 |   |   |   | Iespēja nodrošināt izglītības programmu realizāciju atbilstoši jaunajam izglītības saturam un pieejai | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.4.4.  | Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums mācību procesā | Pašvaldības budžets, IZM | 80000 |   | 80000 |   |   | Nodrošinātas izglītības iestādes ar tehnoloģijām izglītības programmu realizācijai atbilstoši jaunajam izglītības saturam un pieejai | 2022 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.4.5.  | Vides pieejamības uzlabošana Ziemeru pamatskolā | Pašvaldības budžets | 100000 | 100000 |   |   |   | Izbūvēts lifts vides pieejamības nodrošināšanai | 2023 | 2023 | Izglītības pārvalde, Ziemeru pamatskola |  |
|  2.4.6.  | Apkures sistēmas modernizācija izglītības iestādēs | Pašvaldības budžets | 120000 | 120000 |   |   |   | Modernizēta vai uzlabota apkures sistēma 2 izglītības iestādēs (A.Grāvīša Liepnas pamatskola un Malienas PII “Mazputniņš”) | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.4.7.  | Izglītības iestāžu ēku fasāžu atjaunošana | Pašvaldības budžets | 400000 | 400000 |   |   |   | Veikta ēku fasādes atjaunošana 2 izglītības iestādēs (ABJC un Alūksnes PII “Sprīdītis”, Jaunalūksnes PII “Pūcīte”) | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.4.8.  | Kanalizācijas un ūdens sistēmu uzlabošana vai pārbūve | Pašvaldības budžets | 150000 | 150000 |   |   |   | Uzlabota vai pārbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēmas 5 izglītības iestādēs (A.Grāvīša Liepnas pamatskola, Alūksnes PII “Pienenīte”, Malienas PII “Mazputniņš”) | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.4.9.  | Mācību un koplietošanas telpu remonti | Pašvaldības budžets | 450000 | 450000 |   |   |   | Veikti visu mācību un koplietošanas telpu nepieciešamie remonti izglītības iestādēs (Alūksnes vidusskola, Ziemeru psk., Alūksnes PII “Pienenīte”, Alūksnes PII “Sprīdītis”, Jaunalūksnes PII “Pūcīte”) | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.4.10.  | Ziemeru pamatskolas halles un ģērbtuves remonts | Pašvaldības mērķprogrammas līdzekļi | 14750 | 14750 |   |   |   | Veikts telpu remonts un atjaunota garderobe | 2023 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Ziemeru pamatskola |  |
|  **2.5.**  | **Projekta idejas – Izglītības iestāžu ārtelpas teritorijas labiekārtošana** |  |
|  2.5.1.  | Alūksnes vidusskolas sporta laukuma pārbūve (Alūksnes vidusskolas infrastruktūras atjaunošana 2.kārta) | Pašvaldības budžets  | 1200000 | 1200000 |   |   |   | Izveidots sporta laukums visu vieglatlētikas disciplīnu apguvei (t.sk. šķēpmešana), futbola laukums ar dabīgo zālienu, lietusūdeņu drenāžu | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes vidusskola |  |
|  2.5.2.  | Izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana | Pašvaldības budžets | 42000 | 42000 |   |   |   | Veikts teritorijas labiekārtojums izglītības iestādēs (pie Alūksnes vidusskolas 1.-3.kl. korpusa, Alsviķu PII “Saulīte”, Ziemeru psk., Alūksnes PII “Sprīdītis”, Mūzikas skola, Jaunalūksnes PII “Pūcīte”) | 2025 | 2027 | Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes |  |
|  2.5.3.  | Alūksnes vidusskolas teritorijas labiekārtošana (Alūksnes vidusskolas infrastruktūras atjaunošana, 3. kārta) | Pašvaldības budžets | 390000 | 390000 |   |   |   | Sakārtota lietusūdeņu noteksistēma, labiekārtota izglītības iestādes teritorija, paredzot atpūtas un spēļu zonas, stāvlaukumu izveidi, apzaļumošanu, apgaismojumu un teritorijas videonovērošanu | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes vidusskola |  |
|  2.5.4.  | Izglītojoša mācību parka izbūve Ziemeru pamatskolas teritorijā | ELFLA/LEADER, pašvaldības budžets | 14897 | 1490 | 13407 |   |   | Izveidots izglītojošs un interaktīvs mācību parks Ziemeru pamatskolas teritorijā | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Ziemeru pamatskola |  |
| **2.6.** | **Projekta ideja- Atbalsta paaugstināšana pedagogiem** |  |
| 2.6.1. | Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide | Eiropas Sociālais fonds Plus | 197496 |   | 197496 |   |   | Pašvaldības metodiķu tīkla stiprināšana. Atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei. Atbalsts izglītojamo izcilības veicināšanai. | 2025 | 2029 | Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde |  |
|  **2.7.** | **Projekta idejas – Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana** |  |
|  2.7.1.  | Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai  | Pašvaldības budžets, ES fondi | 58000 | 58000 |   |   |   | Iegādāts 1 autobuss  | 2022 | 2024 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
| 2.7.2.  | Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai | ES Atveseļošanas fonds, pašvaldības budžets | 668515 | 161007 | 507508 |   |   | Iegādāti 2 (divi) elektroautobusi | 2023 | 2025 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| 2.7.3. | Mobilās lietotnes izstrāde, ieviešana un viena gada uzturēšana | Pašvaldības budžets | 31064 | 31064 |   |   |   | Izstrādāta un ieviesta mobilā lietotne skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un skolēnu ēdināšanas organizācijai | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļa |  |
|  **2.8.** | **Projekta ideja – Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā** |  |
|  2.8.1.  | Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmas iespēju izmantošana | ESK (ESC) | 18000 |   | 18 000 |   |   | 2 jaunieši iesaistīti Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba programmā | 2022 | 2027 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizācijas |  |
|  **2.9.** | **Projekta idejas - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana** |  |
|  2.9.1.  | Dalība ES programmas “Erasmus+” mobilitātes un Eiropas solidaritātes korpusa projektos | Erasmus+ | 45000 |   | 45000 |   |   | Īstenoti un/vai iesaistīti 5 jaunieši mobilitātes projektos novadā, sadarbībā ar partnerorganizācijām Eiropā, Latvijā  | 2022 | 2027 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas  |  |
|  2.9.2.  | Dalība ES programmas “Erasmus+” stratēģiskās partnerības un Eiropas solidaritātes korpusa projektos | Erasmus+ | 20000 |   | 20000 |   |   | Iesaiste 1 stratēģiskās partnerības projektā | 2025 | 2027 | Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu neformālās grupas, organizācijas  |  |
|  **2.10.** | **Projekta idejas - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā**  |  |
|  2.10.1.  | Projekts “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” | ESF SAM 9.2.4.2. | 332562 |   | 282678 |   | 49884 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos iesaistīti 2835 novada iedzīvotāji. Projekta ietvaros no 2020.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 1.jūnijam īstenoti ne mazāk kā 869 pasākumi | 2017 | 2023 | Sociālo lietu pārvalde, Izglītības pārvalde |  |
| 2.10.2. | Sports visiem/ “Sports for all” | EST-LAT sadarbības programma, pašvaldības finansējums | 27890 | 5578 | 22312 |   |   | Noorganizētas vismaz 3 sportiskas aktivitātes/ pasākumi Alūksnes novada iedzīvotājiem kopā ar Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem. | 2023 | 2025 | Alūksnes Sporta skola, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| 2.10.3. | Projekts “Esi vesels Bānīša zemē!” | 4.1.2.2. pasākums, ESF, valsts budžets | 106972 |   | 90926 |   | 16046 | 5 īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | 2024 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Sociālo lietu pārvalde |  |
|  **2.11.** | **Projekta idejas – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām** |  |
|  2.11.1.  | Projekts “Vidzeme iekļauj” | ESF SAM 9.2.2.1, Projekta kopējais budžets Vidzemes reģionam  | 10775249 | 1616287 | 9158962 |   |   | Dienas aprūpes centra klientu skaita pieaugums līdz 22 personām, izveidoti 3 jauni pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs | 2015 | 2023 | Vidzemes plānošanas reģions un reģiona pašvaldības, t.sk Alūksnes novada pašvaldība/ Sociālo lietu pārvalde |  |
|  2.11.2.  | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | ESF, pašvaldības budžets | 30827 | 991 | 29836 |   |   | Izveidots ģimenes asistenta (mentora) pakalpojums | 2022 | 2023 | Sociālo lietu pārvalde |  |
| 2.11.3. | Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā | 6.1.1.6. pasākums, TPF, pašvaldības budžets | 740477 | 629 405 | 111072 |   |   | Iegādāti bezemisiju transportlīdzekļi pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku. | 2024 | 2026 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| VTP 2 KOPĀ: | 35592246 | 10389468 | 15902779 | 0 | 9299999 |   |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim **- *IAP.3. Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai*** |  |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm **- *VTP.3. Pieejama, labiekārtota un droša dzīves telpa un gudra dabas resursu apsaimniekošana*** |  |
|  **3.1.**  | **Projekta idejas – Mājokļu pieejamības nodrošināšana** |  |
|  3.1.1.  | Jaunu sociālo mājokļu būvniecība | 4.3.1.3. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets | 3049412 | 457412 | 2592000 |   |   | Jauna sociālo īres mājokļa būvniecība, nodrošinot kvalitatīvu mājokļu pieejamību dažādām sociālajām grupām. Vismaz 1 ēka ar vismaz 20 - 24 dzīvokļiem. | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.1.2.  | Dzīvojamo īres māju būvniecība | Pašvaldības budžets, ANM+ALTUM | 5000000 |   | 1500000 |   | 3500000 | Veikta vismaz 4 jaunu dzīvojamo īres māju būvniecība un piegulošās teritorijas labiekārtošana. | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, SIA “ALŪKSNES NAMI” |  |
| 3.1.3. | Vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos | 3.1.2.1.i. pasākums, ANM, pašvaldības budžets | 88567 |   | 73196 |   | 15371 | Veikta vides pieejamības nodrošināšana personu ar invaliditāti mājokļos nodarbinātības pieejamības veicināšanai  | 2024 | 2026 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Sociālo lietu pārvalde |  |
| 3.1.4. | Sociālo mājokļu atjaunošana | 4.3.1.3. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets | 720000 | 108000 | 612000 |   |   | Modernizēta sociālo mājokļu kapacitāte, pārbūvējot ēku un izveidojot vismaz 12 dzīvokļus. | 2024 | 2026 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa  |  |
|  **3.2.**  | **Projekta ideja – Bibliotēkas izveide** |  |
|  3.2.1.  | Bibliotēkas izveide Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē | Pašvaldības budžets | 3000000 | 3000000 |   |   |   | Izstrādāts mets, sagatavota tehniskā dokumentācija, pārbūvēta Ojāra Vācieša ielas 2A ēka, veikts pieguļošās teritorijas labiekārtojums | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  **3.3.**  | **Projekta idejas – Sociālās palīdzības infrastruktūras uzlabošana** |  |
|  3.3.1.  | Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai | Pašvaldības budžets, ERAF SAM 9.3.1.1 | 874700 | 310093 | 536219 |   | 28388 | Izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Izveidotas normatīviem atbilstošas 18 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā un 15 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Izveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Izveidotas telpas sociālo lietu pārvaldes vajadzībām | 2018 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Sociālo lietu pārvalde |  |
|  3.3.2.  | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Alūksnes novadā | 4.3.5.1. pasākums, ESF plus, pašvaldības budžets | 1715872 | 257381 | 1458491 |   |   | Izveidota infrastruktūra grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanai un pakalpojuma sniegšana mērķa grupas personām | 2024 | 2029 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Sociālo lietu pārvalde |  |
|  3.3.3.  | Ēkas (bij. Šloskroga) fasādes vienkāršota atjaunošana | Pašvaldības budžets | 184000 | 184000 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta fasādes vienkāršotā atjaunošana | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Sociālo lietu pārvalde |  |
|  3.3.4.  | Sanitāri higiēniskā stāvokļa uzlabošana sociālās aprūpes centrā “Alūksne”  | Pašvaldības budžets | 400000 | 400000 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, uzlabots sanitāri higiēniskais stāvoklis visos 2.stāva sanitārajos mezglos un gaiteņos, vienā 1.stāva sanitārajā mezglā un veikti uzlabojumi ēkas pieejamībai pa galveno ieeju | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Sociālo lietu pārvalde |  |
|  **3.4.**  | **Projekta idejas - Alūksnes Jaunās pils teritorijas attīstīšana, telpu pārbūve un restaurācija** |  |
|  3.4.1.  | Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija | Pašvaldības budžets, EKII, ES fondi, ERAF/ 70.4.1SAM 4.3.2. | 3400000 | 400000 | 2000000 |   | 1000000 | Iespēju robežās atjaunota pils autentiskā vide, veiktas nepieciešamās pārbūves, uzlabota ēkas energoefektivitāte | 2025 | 2027 | Alūksnes novada muzejs, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.4.2.  | Vidzemes vēsturisko ēku (vietējās vai valsts nozīmes kultūras pieminekļu) energoefektivitātes uzlabošana | Pašvaldības budžets, ERAF SAM 2.1.1 | 961788 | 511788 | 450000 |   |   | Alūksnes Jaunās pils energoefektivitātes paaugstināšana un telpu mikroklimata uzlabošana. Bēniņu pārseguma siltināšana, radiatoru nišu siltināšana, apkures sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma pārbūve | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa (Gulbenes, Valkas un Smiltenes pašvaldības) |  |
|  3.4.3.  | Apgaismojuma laternu nomaiņa pie Alūksnes Jaunās pils | Pašvaldības budžets | 75000 | 75000 |   |   |   | Atjaunotas laternas pie Alūksnes Jaunās pils | 2025 | 2027 | Alūksnes novada muzejs |  |
| 3.4.4. | Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā /“Versts full of Feelings in Eastern Latvia” | Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programma, pašvaldības finansējums | 80000 | 7800 | 72200 |   |   | Papildināts Alūksnes Jaunās pils aprīkojums, sekmēta Alūksnes Jaunās pils un muižas parka atpazīstamība | 2023 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes novada muzejs, Tūrisma informācijas centrs |  |
|  **3.5.**  | **Projekta idejas - Alūksnes Muižas parka attīstība** |  |
|  3.5.1.  | Alūksnes izziņas centra ēkas būvniecība un automašīnu stāvlaukuma izbūve | Pašvaldības budžets, Valsts kases aizņēmuma līdzekļi | 859675 |   |   |   | 859675 | Alūksnes Muižas parka ieejas zonā izbūvēta izziņas centra ēka ar teritorijas labiekārtojumu, gājēju ietvi un priekšlaukumu, izbūvēts automašīnu stāvlaukums | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.5.2.  | Vidzemes piļu un muižu parku publiskās ārtelpas attīstība/sadarbības projekts | 5.1.1.6. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets | 550000 | 165000 | 385000 |   |   | Alūksnes Muižas parka Ampīra stila vārtu ar tiltiņu atjaunošana, Kanovas vāzes restaurācija, Ķīniešu paviljona atjaunošana | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa (Gulbenes, Smiltenes, Cēsu, Valmieras, Madonas novadu pašvaldības) |  |
|  3.5.3.  | Eola tempļa atjaunošana | VKKF, pašvaldības budžets | 66750 | 66750 |   |   |   | Atjaunots Eola templis, atjaunots pastaigu celiņš, uzstādītas apgaismojuma laternas | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.5.4.  | Tradicionālu Alūksnes Jaunās pils un muižas parka sajūtu pasākumu ieviešana | VKKF, Pārrobežu sadarbības programmas, pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Alūksnes Jaunā pils un Muižas parka zīmola atpazīstamības veicināšana vietējā un starptautiskā mērogā | 2022 | 2027 | Alūksnes novada muzejs |  |
|  **3.6.** | **Projekta idejas – Dabas daudzveidības saglabāšana parku teritorijās Alūksnes novadā**  |  |
|  3.6.1.  | Ilzenes Muižas vēsturiskā parka dīķu tīrīšana un taciņu atjaunošana | Vides aizsardzības fonda projekti, pašvaldības budžets, LVAF | 22000 | 2200 | 19800 |   |   | Veikta parka dīķu tīrīšana, taciņu un stādījumu atjaunošana, uzlabots parka vizuālais tēls | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.6.2.  | Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā | LVAF, pašvaldības budžets | 10828 |   | 10828 |   |   | Veikta pils dīķa krastu tīrīšana 520 m2 | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.6.3.  | Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā | LVAF, pašvaldības budžets | 44019 | 4402 | 39617 |   |   | Parkā izkopti 27 vēsturiskie koki, iestādīti 40 jaunu koki un 17 šķirņu krūmi, saglabājot vēsturiskā parka ainavas autentiskumu | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.6.4.  | Dabas takas izveidošana  Alsviķu muižas parkā un dīķa tīrīšana, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības un papildinot to ar mūsdienīgiem atpūtas un vizuāliem elementiem | Pašvaldības budžets vai ES fondi  | 6000 | 6000 |   |   |   | Veikta parka vēsturiskā izpēte un izveidots parka plāns. Izveidota dabas taka ar mūsdienīgiem atpūtas un vizuāliem elementiem, iztīrīts dīķis, veidojot ainaviski pievilcīgu vidi  | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
| 3.6.5. | Zudušās Korneta (SCHREIBERSHOF) muižas parka koncepcijas izstrāde | Valsts kultūrkapitāla fonda projektiLEADERPašvaldības budžets | 20000 | 3000 | 17000 |   |   | Veikta parka vēsturiskā izpēte un izstrādāta parka koncepcija, izveidotas vēsturiski izzinošas atpūtas vietas  | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **3.7.**  | **Projekta idejas – Pasākumi pielāgošanās klimata pārmaiņām** |  |
|  3.7.1.  | Dūņu un atmirušo augu izvākšana, krasta joslas attīrīšana un nostiprināšana, piegulošās infrastruktūras izveide | Pašvaldības budžets, LIFE programma | 4300000 | 645000 |   |   | 3655000 | Uzlabots Alūksnes ezera “Iekšezera” līča ekoloģiskais stāvoklis 30 ha platībā. Alūksnes ezera krasta zonas ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana 27 ha platībā | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “ALJA”, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.7.2.  | Pielāgošanās klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšana, veicot ilgspējīgas infrastruktūras izveidi un atjaunošanu Alūksnes pilsētā  | 2.1.3.1. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets | 2823529 | 423529 | 2400000 |   |   | Veikta ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana ezera piekrastes zonā, Alūksnes muižas parka teritorijā esošo stādījumu atjaunošana, Franču dārza izveide, ezera piekrastes promenādes izbūve un esošu gājēju celiņu Tempļakalna parkā atjaunošana, veikta Saules tilta atjaunošana un Pilssalas tilta pārbūves darbi. | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| 3.7.3. | Lietus kanalizācijas izbūve Lauku ielā | Pašvaldības budžets | 44734 | 44734 |   |   |   | Izbūvēta lietus kanalizācija | 2025 | 2027 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |  |
|  **3.8.** | **Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana** |  |
|  3.8.1.  | Apgaismojuma ierīkošana Pilssalas pastaigu takā | Pašvaldības budžets | 50000 | 50000 |   |   |   | Uzstādīti apgaismojuma 12 balsti un lampas | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  **3.9.** | **Projekta idejas – Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana, peldvietu izveide un labiekārtošana** |  |
|  3.9.1.  | Pastaigu takas izveidei no Ozolu ielas līdz Ezermalas ielai Alūksnes pilsētā, 2. kārta | Pašvaldības budžets | 18000 | 18000 |   |   |   | Izveidota pastaigu taka | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.9.2.  | Ģimeņu atpūtas vietas pilnveidošana dažāda vecuma iedzīvotājiem Alsviķos | Pašvaldības budžets | 6000 | 6000 |   |   |   | Atpūtas vieta papildināta ar jauniem elementiem  | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.9.3.  | Gājēju tiltiņa pāri Liepnas upei atjaunošana | Pašvaldības budžets mērķprogrammas līdzekļi | 2411 | 2411 |   |   |   | Atjaunots gājēju tilts pār Liepnas upi | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.9.4.  | Peldēšanās vietas “Melnums” labiekārtojums | Pašvaldības budžets | 60000 | 60000 |   |   |   | Peldvietas labiekārtošana | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.9.5.  | Peldēšanās vietas “Pie Līkā bērza” labiekārtojums | Pašvaldības budžets | 120000 | 120000 |   |   |   | Peldvietas labiekārtošana | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.9.6.  | Takas ap Alūksnes ezeru izveide | Pašvaldības budžets | 120000 | 120000 |   |   |   | Izveidota taka ap Alūksnes ezeru, izvietotas informatīvās zīmes un norādes, uzstādīti labiekārtojuma elementi | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  **3.10.** | **Projekta idejas – Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā** |  |
|  3.10.1.  | Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” attīstība | Pašvaldības budžets, ES fondi | 100000 | 40000 | 60000 |   |   | Infrastruktūras izveide atbilstoši izstrādātajai koncepcijai | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.10.2.  | Aktīvās atpūtas parks Alūksnē | Pašvaldības budžets | 748072 | 112211 |   |   | 635861 | Izbūvēts aktīvās atpūtas parks. Izbūvēta asfalta velotrase (pump track) ar skeitparka elementiem, BTA velozinis, meža prasmju velotrase, izbūvētas tualetes, labiekārtota teritorija | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  3.10.3.  | Aktīvās atpūtas vietas aprīkojuma atjaunošana un papildināšana Annas pagasta centrā | Pašvaldības budžets | 10000 |   |   | 10000 |   | Atjaunots un papildināts bērnu rotaļu laukums | 2023 | 2023 | Alūksnes novada bibliotēka |  |
| 3.10.4.  | Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā | 5.1.1.3. pasākums, ERAF, pašvaldības budžets | 984162 | 498560 | 485602 |   |   | Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā, veicinot kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, kas sabiedrībai būs droša un pieejama.  | 2024 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  **3.11.** | **Projekta idejas - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā** |  |
| 3.11.1. | Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana PII Saulīte adresē “Zemenīte” | Pašvaldības budžets | 6118 | 6118 |   |   |   | Pilnveidots bērnu rotaļu laukums | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
| 3.11.2. | Bērnu rotaļu un spēļu laukuma jaunu elementu uzstādīšana un nolietoto demontāža Kolberģī Jaunalūksnes pagastā | Pašvaldības budžets | 19960 | 19960 |   |   |   | Iegādāti jauni rotaļu elementi | 2024 | 2024 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **3.12.** | **Projekta idejas – Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības ēkās** |  |
|  3.12.1.  | Energoefektivitātes uzlabošana PII Saulīte ēkā adresē “Zemenīte” | ERAF SAM 4.2.2. SAM 13.1.3., pašvaldības budžets | 480000 | 96000 | 384000 |   |   | Provizoriskā izmešu ekonomija- 57,2 t CO2 | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, PII “Saulīte” |  |
|  3.12.2.  | Energoefektivitātes uzlabošana Annas kultūras nama ēkā  | ERAF SAM 4.2.2. SAM 13.1.3., pašvaldības budžets | 127880 | 19182 | 108698 |   |   | Samazināts ēkas primārās enerģijas patēriņš, CO2 emisijas samazinājums (~5 CO2 t) | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.12.3.  | Energoefektivitātes uzlabošana Pededzes tautas nama un administratīvajā ēkā | ES fondi, pašvaldības budžets | 50000 | 50000 |   |   |   | Sakārtota siltumapgāde | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
| 3.12.4. | Saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai uzņēmuma pašpatēriņam | ES fondi, uzņēmuma līdzekļi | 100000 |   | 70000  |   | 30000  | Uzstādīti saules paneļi, nodrošinot elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam. | 2026 | 2027 | SIA “Alūksnes enerģija” |  |
| 3.12.5. | Elektrostatiskā filtra uzstādīšana katlu mājā Parka ielā 2C, Alūksnē | ES fondi, uzņēmuma līdzekļi | 707200 |   |  225432 |   | 481768   | Uzstādīts elektrostatiskais filtrs katlu mājai. | 2024 | 2025 | SIA “Alūksnes enerģija” |  |
| 3.12.6. | Jaunas katliekārtas līdz 4MW uzstādīšana katlu mājā Parka ielā 2C, Alūksnē | ES fondi, uzņēmuma līdzekļi  | 1500000 |   | 600000 |   |  900000 | Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana, ražošanas jaudas palielināšana, jaunu objektu pieslēgšana CSA. | 2025 | 2027 | SIA “Alūksnes enerģija” |  |
|  **3.13.** | **Projekta idejas – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība** |  |
|  3.13.1.  | Alsviķu pagasta Strautiņu un Alsviķu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana | Pašvaldības budžets | 65000 | 65000 |   |   |   | Veikta apgaismojuma izbūve Strautiņos pie daudzdzīvokļu mājām un pie mājām “Rīti”, Alsviķos uz Māriņkalna pusi | 2024 | 2026 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.13.2.  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Strautiņu ciema centra apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai | Pašvaldības budžets | 4720 | 4720 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.13.3.  | Publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras attīstība Pededzes ciema centrā | Pašvaldības budžets | 30000 | 30000 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikta apgaismojuma infrastruktūras izveide | 2024 | 2025 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.13.4.  | Māriņkalna ciema apgaismojuma izbūve (papildināšana) | Pašvaldības budžets | 15045 | 15045 |   |   |   | Izbūvēts un papildināts apgaismojums | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.13.5.  | Kolberģa ciema ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana un papildināšana | Pašvaldības budžets | 47770 | 47770 |   |   |   | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta apgaismojuma atjaunošana un papildināšana | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.13.6.  | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | EKII līdzekļi, Pašvaldības budžets, Valsts Kases aizņēmuma līdzekļi | 130924 | 112325 | 18599 |   |   | Veikta esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem Alūksnes pilsētā, Liepnas, Jaunalūksnes un Jaunannas pagastos. | 2023 | 2024 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| 3.13.7. | “Mālupes ciema ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana un papildināšana paralēli “Sadales tīkla” kabeļu līnijas izbūves darbiem”  | Pašvaldības budžets | 47127 | 47127 |   |   |   | Atjaunots un papildināts ielu apgaismojums Mālupes ciemā | 2023 | 2024 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **3.14.** | **Projekta idejas – Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā**  |  |
|  3.14.1.  | Pilssalas estrādes un teritorijas pārbūve | Pašvaldības budžets, ES fondi | 500000 | 75000 | 425000 |   |   | Izstrādāts mets, sagatavota tehniskā dokumentācija, pārbūvēta estrāde, veikts piegulošās teritorijas labiekārtojums | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes novada Kultūras centrs |  |
|  3.14.2. | Zeltiņu brīvdabas estrādes grīdas atjaunošana | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Atjaunota bojātā estrādes grīda | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.14.3.  | Alsviķu brīvdabas estrādē skatītāju solu virsmu nomaiņa  | Pašvaldības budžets, ES fondi  | 7000 | 7000 |   |  |  | Nomainīti soli  | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
| 3.14.4. | Jaunannas brīvdabas estrādes grīdas atjaunošana |  Pašvaldības budžets | 16400 | 16400 |   |   |   | Jaunannas brīvdabas estrādei nomainīti grīdas dēļi | 2023 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **3.15.** | **Projekta idejas - Kultūras namu infrastruktūras uzlabošana** |  |
|  3.15.1.  | Māriņkalna tautas nama apkures sistēmas remonts, granulu katla uzstādīšana | Pašvaldības budžets | 40933 | 40933 |   |   |   | Veikts apkures sistēmas remonts, uzstādīts granulu apkures katls. | 2023 | 2024 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.15.2. | Skaidu jumta nomaiņa, grīdas segumu atjaunošana Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā | Pašvaldības budžets | 18000 | 18000 |   |   |   | Veikta grīdas seguma atjaunošana un nomainīts jumta segums | 2025 | 2027 | Alūksnes novada muzejs |  |
|  3.15.3. | Muzeja ēkas Dravnieki pagraba remonts un pielāgošana Jaunlaicenes muzeja vajadzībām  | Pašvaldības budžets | 18000 | 18000 |   |   |   | Veikts pagraba remonts, ēkas pārbūve, radot pielāgotas telpas muzeja vajadzībām | 2025 | 2027 | Alūksnes novada muzejs |  |
|  3.15.4. | Annas kultūras nama telpu remonts | Pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Veikts kultūras nama saimniecības telpu, mazās zāles un aktiertelpu remonts | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
| 3.15.5. | Sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” ēkas, “Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, zibeņaizsardzības izbūve | Pašvaldības budžets | 2399 | 2399 |   |   |   | Izbūvēta zibeņaizsardzība Sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” ēkā “Dailēs” | 2022 | 2023 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **3.16.** | **Projekta idejas – Kapsētu labiekārtošana** |  |
|  3.16.1.  | Kūdupes kapsētas labiekārtošana | ES fondi, pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Veikta labiekārtošana Kūdupes kapsētās  | 2026 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.16.2.  | Ezeriņu kapsētas labiekārtošana | ES fondi, pašvaldības budžets | 20000 | 20000 |   |   |   | Veikta jumta nomaiņa kapličai Ezeriņu kapsētā  | 2022 | 2022 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **3.17.** | **Projekta ideja – Atbalsts ēku fasāžu atjaunošanai un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai**  |  |
|  3.17.1.  | Atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” | Pašvaldības budžets | 30000 | 30000 |   |   |   | Labiekārtots vismaz 1 daudzdzīvokļu māju pagalms ik gadu | 2023 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| 3.17.2. | Atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā”. | Pašvaldības budžets | 30000 | 30000 |  |  |  | Atbalstīti atbilstoši projekta pieteikumi , ja tekošā budžeta ietvaros ir ieplānots finansējums | 2024 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  **3.18.** | **Projekta ideja – Nodrošināt pieslēgšanās iespējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām**  |  |
|  3.18.1.  | Atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” | Pašvaldības budžets | 41250 | 41250 |   |   |   | Līdzfinansēta 35 jaunu pieslēgumu izveide | 2022 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  **3.19.** | **Projekta idejas – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana**  |  |
|  3.19.1.  | Pieejamības uzlabošana Alsviķu kultūras nama ēkā | Pašvaldības budžets | 12000 | 12000 |   |   |   | Nomainītas āra ieejas rezerves durvis un atjaunoti pakāpieni | 2025 | 2027 | Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  3.19.2.  | Viktora Ķirpa muzejs “Vidzemes lauku sēta” uzlabota piekļuve ēkām personām ar kustību traucējumiem | Pašvaldības budžets | 18000 | 18000 |   |   |   | Veikta vides pieejamības uzlabošana muzeja ēkās | 2025 | 2027 | Alūksnes novada muzejs |  |
|  **3.20.** | **Projekta ideja – Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Māriņkalnā** |  |
|  3.20.1.  | Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Māriņkalnā | SIA “Rūpe” | 5000 |   |   |   | 5000 | Uzlabota ūdensvada sistēma | 2022 | 2022 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.21.** | **Projekta ideja – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve pie Malienas ielas 1, Alūksnē** |  |
|  3.21.1.  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve pie Malienas ielas 1, Alūksnē | SIA “Rūpe” | 10000 |   |   |   | 10000 | Uzlabota ūdensvada un kanalizācijas sistēma | 2022 | 2022 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.22.** | **Projekta ideja – Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā (II kārta)** |  |
|  3.22.1.  | Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē (II kārta) | SIA “Rūpe” | 12000 |   |   |   | 12000 | Paplašināts ūdensvada tīkls | 2022 | 2022 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.23.** | **Projekta ideja – Ūdensvada tīkla izbūve Purva ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā (III kārta)** |  |
|  3.23.1.  | Ūdensvada tīkla izbūve Purva ielā un Skārņu ielā, Alūksnē (III kārta) | SIA “Rūpe” | 15000 |   |   |   | 15000 | Paplašināts ūdensvada tīkls | 2022 | 2023 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.24.** | **Projekta ideja – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas ielā, posmā no Pils ielas līdz Vējakalna ielai, Alūksnē** |  |
|  3.24.1.  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas ielā, posmā no Pils ielas līdz Vējakalna ielai, Alūksnē | SIA “Rūpe” | 10000 |   |   |   | 10000 | Paplašināts ūdensvada un kanalizācijas tīkls | 2022 | 2022 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.25.** | **Projekta ideja – Kanalizācijas tīkla izbūve Ausekļa ielā, posmā no Helēnas ielas līdz Ausekļa ielai 11, Alūksnē** |  |
|  3.25.1.  | Kanalizācijas tīkla izbūve Ausekļa ielā, posmā no Helēnas ielas līdz Ausekļa ielai 11, Alūksnē | SIA “Rūpe” | 9000 |   |   |   | 9000 | Paplašināti kanalizācijas tīkli | 2025 | 2027 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.26.** | **Projekta ideja – Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gaisa pūtēja (kompresora) maiņa uz jaunu** |  |
|  3.26.1.  | Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gaisa pūtēja (kompresora) maiņa uz jaunu | SIA “Rūpe” | 5500 |   |   |   | 5500 | Kanalizācijas sistēmas uzlabošana  | 2022 | 2022 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.27.** | **Projekta ideja – Ūdensvada tīkla pārbūve Melleņkalna ielā, Alūksnē** |  |
|  3.27.1.  | Ūdensvada tīkla pārbūve Melleņkalna ielā, Alūksnē | SIA “Rūpe” | 25000 |   |   |   | 25000 | Ūdensvada tīkla sistēmas uzlabošana | 2022 | 2023 | SIA “Rūpe” |  |
|  **3.28.**  | **Projekta ideja – Ūdens un kanalizācijas atzaru izbūve Ošu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā** |  |
|  3.28.1.  | Ūdens un kanalizācijas atzaru izbūve Ošu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā | SIA “Rūpe” | 10000 |   |   |   | 10000 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana.  | 2023 | 2023 | SIA “Rūpe” |  |
| **3.29.** | **Projekta ideja – Malēniešu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, popularizēšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana** |  |
| 3.29.1. | Atklājot mantojumu/ “Discovering heritage” | EST-LAT sadarbības programma, pašvaldības finansējums | 50705 | 10141 | 40564 |   |   | Risinājumu ieviešana labākai vietējā kultūras mantojuma integrācijai skolu programmās, tai skaitā izstrādāti mācību materiāli un iegādāts nepieciešamais aprīkojums. | 2024 | 2026 | Ziemeru pamatskola |  |
| **3.30.** | **Projekta ideja – Tehnikas iegāde** |  |
|  3.30.1.  | Komunālās tehnikas iegāde | Pašvaldības finansējums | 193600 | 193600 |   |   |   | Iegādāta lietota kravas automašīna ar hidromanipulatoru un jauns minitraktors komplektā ar kausu, sniega lāpstu, rotējošo slotu un palešu dakšām. | 2023 | 2025 | Pašvaldības iestāde “Spodra” |  |
| **3.31.** | **Projekta ideja – Bibliotēku pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana** |  |
| 3.31.1. | Projekta “Iedvesmas bibliotēka” realizācija Mālupes bibliotēkā | Pašvaldības finansējums, LNB Atbalsta biedrība | 8396 | 4198 |   |   | 4198 | Izveidota āra terase -lasītava | 2023 | 2024 | Alūksnes novada bibliotēka |  |
| **3.32.** | **Projekta ideja – Kultūras iestāžu tehniskā nodrošinājuma izveide** |  |
| 3.32.1. | Tehniskā aprīkojuma iegāde Alūksnes novada kultūras piedāvājuma mūsdienīgai un līdzsvarotai attīstībai | Pašvaldības ELFLA | 19536 | 3471 | 16065 |   |   | Iegādāts aprīkojums āra pasākumu organizēšanai | 2023 | 2024 | Alūksnes novada Kultūras centrs |  |
| **3.33.** | **Projekta ideja – Ūdensvada tīkla pārbūve Tilta ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā** |  |
| 3.33.1. | Ūdensvada tīkla pārbūve Tilta ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā | SIA “Rūpe” | 15000 |   |   |   | 15000 | Ūdensvada tīkla paplašināšana | 2025 | 2026 | SIA “Rūpe” |  |
| **3.34.** | **Projekta ideja – Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Glika ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā** |  |
| 3.34.1. | Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Glika ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā | Pašvaldības, budžets, SIA “Rūpe” | 160000 | 110000 |   |   | 50000 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana. | 2025 | 2026 | SIA “Rūpe” |  |
| **3.35.** | **Projekta ideja – Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekartu (NAI) “Iztekas” pārbūve - paralēlā cikla izbūve** |  |
| 3.35.1. | Alūksnes notekūdeņu attīrišanas iekartu (NAI) “Iztekas” pārbūve - paralēlā cikla izbūve | Pašvaldības, budžets, ES fondi, SIA “Rūpe” | 500000 | 100000 | 350000 |   | 50000 | Iekārtu pārbūve nepārtraukta ražošanas procesa nodrošināšanai | 2027 | 2027 | SIA “Rūpe” |  |
| **3.36.** | **Projekta ideja – Saules paneļu izbūve Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Iztekas” teritorijā** |  |
| 3.36.1. | Saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) "Iztekās" pašpatēriņam (vajadzībām) | SIA “Rūpe” | 70000 |   |   |   | 70000 | Uzstādīti saules paneļi, nodrošinot elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam Alūksnes NAI. | 2025 | 2026 | SIA “Rūpe” |  |
| VTP 3 KOPĀ: | 35799982 | 9442910 | 14950311 | 10000 | 11396761 |   |  |
| Atbilstība ilgtermiņa mērķim **- *IAP.4. Efektīva publiskā pārvalde*** |  |
| Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm **- *VTP.4. Efektīva publiskā pārvaldība un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība*** |  |
|  **4.1.**  | **Projekta ideja – Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru izveide Alūksnes novada pagastos** |  |
|  4.1.2.  | Izveidot novada (vietējas) nozīmes Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrus pagastos | Valsts budžets, pašvaldības budžets | 61675 | 18760 |   |   | 42945 | Izveidoti 15 klientu apkalpošanas centri pagastos | 2022 | 2023 | Centrālās administrācijas Kanceleja, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde |  |
|  **4.2.**  | **Projekta idejas - Atbalsts speciālistiem, kuri mācās un atgriežas strādāt novadam aktuālās specialitātēs** |  |
|  4.2.1.  | Pašvaldības stipendiju piešķiršana speciālistu piesaistei Alūksnes novadā atbilstoši saistošajiem noteikumiem | Pašvaldības budžets | 65664 | 65664 |   |   |   | Atbalstīti 8 stipendiāti | 2022 | 2027 | Izglītības pārvalde |  |
|  4.2.2.  | Dzīvojamā fonda atjaunošana speciālistiem, kas strādās novadam aktuālās specialitātēs | Pašvaldības budžets | 43681 | 43681 |   |   |   | Atjaunoti dzīvokļi | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
|  4.2.3.  | Atbalsts papildu kvalifikācijas ieguvei | Pašvaldības budžets | 75000 | 75000 |   |   |   | Vismaz 50% darbiniekiem paaugstināta kompetence | 2022 | 2027 | Pašvaldības iestādes |  |
|  **4.3.**  | **Projekta idejas – Atbalsts formālo sabiedrības grupu (nevalstisko organizāciju) un kopienu pašiniciatīvām** |  |
|  4.3.1.  | Atbalsts sociālās jomas biedrībām, kuras apvieno personas ar veselības traucējumiem | Pašvaldības budžets | 21500  | 21500  |   |   |   | Atbalstītas 10 biedrības gadā | 2025 | 2027 | Sociālo lietu pārvalde |  |
|  4.3.2.  | Nodrošināt finansējumu jauniešu iniciatīvu projektiem | Pašvaldības budžets | 9000 | 9000 |   |   |   | Atbalstīti 6 projekti gadā | 2022 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs |  |
| **4.4.** | **Projekta ideja –URBACT projekta realizācija** |  |
|  4.4.1.  | Mazo un vidējo pilsētu tīkla “RegrowTown” attīstība | URBACT III, pašvaldības budžets | 50000 | 5000 | 43200 |   | 1800 | Izplatīts tīkla un mazo pilsētu vārds Eiropā, veidota sadarbība ar citām mazajām pilsētām Eiropā, dalība starptautiska mēroga pasākumos | 2025 | 2027 | Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa |  |
| **4.5.** | **Projekta ideja –Transportlīdzekļu iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai** |  |
| 4.5.1. | Iegādāt transportlīdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai | Pašvaldības budžets | 350000 | 350000 |   |   |   | Iegādāti 8 transportlīdzekļi pašvaldības funkciju nodrošināšanai | 2023 | 2025 | Izpilddirektors |  |
| VTP 4 KOPĀ: | 676550 | 588605 | 43200 | 0 | 44745 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS