LĒMUMA PROJEKTS

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.11.2024. lēmumā Nr.340 “Par projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras

izbūve Alūksnes novadā””

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 06.03.2025. Lēmumu Nr.39-2-10/1352 Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.1./1/24/I/005 apstiprināšanu ar nosacījumu (Alūksnes novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts 06.03.2025. ar Nr.ANP/1-35/25/864), kurā norādīta informācija par veicamajiem precizējumiem projekta pieteikumā un 18.06.2025. Lēmumu Nr.39-2-10/3063 Par grozījumiem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2025.gada 6.marta lēmumā Nr.39-2-10/1352 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.1/1/24/I/005 apstiprināšanu ar nosacījumu” (Alūksnes novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts 18.06.2025. ar Nr.ANP/1-35/25/2157), kurā mainīt projekta iesnieguma nosacījumu izpildes termiņš,

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2., 3. un 12. punktu, 10. panta pirmās daļas 19. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības virzieniem 1.1. un 3.3., Investīciju plāna 2022.-2027. gadam 1.1.1. punktu,

izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 28.11.2024. lēmumā Nr.340 “Par projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā””, sēdes protokols Nr. 18, 17. punkts, šādus grozījumus:

- Lēmuma 2. punktu izteikt jaunā redakcijā:

“2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3 604 384,75 EUR (trīs miljoni seši simti četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro 75 centi), tajā skaitā:

  - 2 900 000 EUR (divi miljoni deviņi simti tūkstoši euro) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,

  - 511 765 EUR (pieci simti vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro) līdzfinansējums, tajā skaitā:

    - Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 435 549,96 EUR (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro 96 centi),

    - SIA “RŪPE” līdzfinansējums 65 182,48 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdemsit divi euro 48 centi),

    - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” līdzfinansējums 11 032,56 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīsdesmit divi euro 56 centi);

  - ārpusprojekta indikatīvās izmaksas 192 619,75 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro 75 centi) Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

- Svītrot 5. punktu.

- Izteikt 6. punktu  šādā redakcijā:

“6. Ārpusprojekta izmaksas, kas indikatīvi sastāda 192 619,75 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro 69 centi), paredzēt segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem”.